ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρμόδιος: Όλγα-Μαρία Αντωνοπούλου Τηλ. 2231351059 Ηλ. Ταχυδρ.: antonopoulou@lamia-city.gr; ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Είδος Πράξης: Λοιπές Κανονιστικές Πράξεις Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή. Θέμα: Σύσταση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του Έργου: «Βελτίωση Όψεων Δημοτικών Κτιρίων»

Εισήγηση του Δημάρχου

Προς το Δημοτικό Συμβούλιο

Τίθεται υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου (ΔΣ), το Πρακτικό Κλήρωσης για την ανάδειξη μελών της Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «Βελτίωση Όψεων Δημοτικών Κτιρίων» αναδόχου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι.ΚΩΣΤΗΣ»

1. Ιστορικό

- Από την Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 31/2018 μελέτη προϋπολογισμού 46.000,00 € με ΦΠΑ 24% με Κ.Α. έργου 30.7331.0001 και πιστώσεις Παρακρατ. Πόρων

- Με την αρ. 372/2018 (ΑΔΑ: 7ΘΦΠΩΛΚ-Ο4Π), ΑΔΑΜ: 18AWRD003646742) Απόφαση της Οικ. Επιτροπής κατακυρώθηκε ως ανάδοχος του έργου ο «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΚΩΣΤΗΣ»  με μέση τεκμαρτή έκπτωση 55,11%.

- Η αρ. 41537/17-09-2018 (ΑΔΑΜ: 18SYMV003718377) Σύμβαση του έργου υπεγράφη στο ποσό των  20.647,30 € με ΦΠΑ.

- Την 15η Μαρτίου 2019 υπεγράφη η Βεβαίωση Περαίωσης του έργου

- Με την αρ. 12236/03-04-2019 Απόφαση ΔΥΤΕ εγκρίθηκε η Τελική Επιμέτρηση του έργου.

- Στις 03-04-2019 κατατέθηκε στην Υπηρεσία μας ο Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας (ΦΑΥ) και το Μητρώο του έργου.

- Με την αρ. 261/2019 (ΑΔΑ: 6ΞΗ5ΩΛΚ-Ω5Ν) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 28-06-2019 Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του έργου

- Το έργο ανατέθηκε και εκτελέστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Σύμφωνα με το άρθρο 170 του Ν.4412/2016, για τη διενέργεια της Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου, η Προϊσταμένη Αρχή ορίζει την επιτροπή παραλαβής με μέλη που είναι τεχνικοί υπάλληλοι και επιλέγονται κατόπιν κληρώσεως

- Την 14η/05/2020 διενεργήθηκε κλήρωση για την ανάδειξη μελών που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής του έργου. Σύμφωνα με το Πρακτικό της εν λόγω κλήρωσης, το οποίο θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για τον ορισμό της Επιτροπής Παραλαβής του έργου, τα ονόματα των κληρωθέντων μελών αναγράφονται κατά σειρά κλήρωσης στον παρακάτω πίνακα:

Τακτικά Μέλη

| Α/Α | Όνομα | Επώνυμο | Ιδιότητα |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ευθυμία | Καραγκούνη | Πρόεδρος Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. Τμήμα Υπηρεσίας Δόμησης |
| 2 | Βασιλική | Φυτά | Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε. Δ.Υ.Τ.Ε. |
| 3 | Ελένη | Ακρίβου | Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. Δ.Υ.Τ.Ε. |

Αναπληρωματικά μέλη

| Α/Α | Όνομα | Επώνυμο | Ιδιότητα |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Πανωραία | Καραντζάβελου | Αναπλ. Πρόεδρος Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. Τμήμα Υπηρεσίας Δόμησης |
| 2 | Γεώργιος | Λέτσος | Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. Δ.Υ.Τ.Ε. |
| 3 | Αλεξία | Ρουχά | Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. Δ.Υ.Τ.Ε. |

Μετά τα παραπάνω,

Προτείνεται η λήψη απόφασης για τη σύσταση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, του έργου «Βελτίωση Όψεων Δημοτικών Κτιρίων» αναδόχου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΚΩΣΤΗΣ», προϋπολογισμού 46.000,00€ με αριθμό μελέτης 31/2018, η οποία αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

Τακτικά Μέλη

| Α/Α | Όνομα | Επώνυμο | Ιδιότητα |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ευθυμία | Καραγκούνη | Πρόεδρος Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. Τμήμα Υπηρεσίας Δόμησης |
| 2 | Βασιλική | Φυτά | Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε. Δ.Υ.Τ.Ε. |
| 3 | Ελένη | Ακρίβου | Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. Δ.Υ.Τ.Ε. |

Αναπληρωματικά μέλη

| Α/Α | Όνομα | Επώνυμο | Ιδιότητα |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Πανωραία | Καραντζάβελου | Αναπλ. Πρόεδρος Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. Τμήμα Υπηρεσίας Δόμησης |
| 2 | Γεώργιος | Λέτσος | Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. Δ.Υ.Τ.Ε. |
| 3 | Αλεξία | Ρουχά | Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. Δ.Υ.Τ.Ε. |

| Λαμία, 19 – 05 – 2020 Η Συντάξασα Όλγα – Μαρία Αντωνοπούλου Πολιτικός Μηχανικός |  | Λαμία, 19 – 05 – 2020 Η Αναπλ. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων Αφροδίτη Πολιτοπούλου Αρχιτέκτων Μηχανικός |
| --- | --- | --- |
| Λαμία, – – 2020 Ο Δήμαρχος Ευθύμιος Καραΐσκος |  |  |
| Απόφαση Συμβουλίου Λαμία ........................... Ο Πρόεδρος |  |  |