ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 							  ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ          		    ΕΙΔΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ

Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ

& ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ        .

Αρμόδιος: Γεώργιος Λέτσος

Τηλ.: 22313-51077

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Θέμα:  Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικου πινακα εργασιων  του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΔΙΒΡΗΣ »

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. η) του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. η) του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και την παρ. 9α του άρθρου 10 του Ν.4825/2019 περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής των δήμων («Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων …»), τίθεται υπόψη σας η έγκριση του 1ου Α.Π.Ε.,  έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΔΙΒΡΗΣ» αναδόχου « ΣΤΕΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ».

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΓΕΝΙΚΑ

- Η Τεχνική Μελέτη με αριθ. 5/2019 του έργου «  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΔΙΒΡΗΣ» συντάχθηκε από την Δ/νση ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ του Δήμου Λαμιέων προϋπολογισμού δαπάνης (σύμφωνα με την μελέτη) 14,500,00 Ευρώ με το ΦΠΑ

- Το εν λόγω έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΔΠ  (Κ.Α.30.7331,0014)

- Με την αριθ. 497/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαμιέων  εγκρίθηκε το 1ο πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού και με  την αριθ. 155/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαμιέων  εγκρίθηκε το 2ο πρακτικό δημοπράτησης για το υπόψη έργο & κατοχύρωσης αναδόχου της δημοπρασίας του παραπάνω έργου και η εκτέλεση του έργου ανατέθηκε στον κ. ΣΤΕΡΙΟΠΟΥΛΟ ΧΡΗΣΤΟ, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 52,05 % επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

- Την 17-09-2019 υπογράφτηκε η αριθ. 37144 σύμβαση για ποσό 5,954,40 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και 1,429,06 € (για Φ.Π.Α.).

Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1ΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η σύνταξη του παρόντα 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα., κρίθηκε αναγκαία για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών και αντίστοιχων κονδυλίων, όπως αυτές προέκυψαν κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου, καθώς και τη μείωση του κονδυλίου των αναθεωρήσεων.

Η προκύπτουσα δαπάνη των νέων εργασιών καλύπτεται εξ’ ολοκλήρου από τα αρχικά διατιθέμενα απρόβλεπτα.

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Με τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε. η δαπάνη του έργου διαμορφώνεται στο ύψος των  7,383,20€ συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. δηλαδή επί έλαττον  κατά 0,26 € με την σύμβαση.

| ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΕΡΓΑΣΙΕΣ | ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ | ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ | Φ.Π.Α. | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Συμβατική | 5,177,56 | 776,63 | 0,21 | 1,429,06 | 7,383,46 |
| 1ος Α.Π.Ε. | 5,954,19 | -0,16 | 0 | 1,429,01 | 7,383,20 |
| 2ος Α.Π.Ε. | - | - | - | - | - |

Κατόπιν των ανωτέρω

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την έγκριση

του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΔΙΒΡΗΣ».

| Λαμία, – – 2020 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΤΣΟΣ Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ | Λαμία, – – 2020 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΡΙΖΟΣ Τοπογράφος Μηχανικός | Λαμία, – – 2020 Η ΔΙΕΥΘΥΝτΗΣ Δ.Υ.Τ.Ε. Α. ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ Αρχ. Μηχανικός |
| --- | --- | --- |