| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ |  |
| --- | --- |

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ κ. ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ Κ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ

ΠΡΟΣ

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΘΕΜΑ :  Περί σύστασης Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις - Ασφαλτοστρώσεις οδών εντός οικισμών Δ.Ε. Λιανοκλαδίου»

Τίθενται υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα κάτωθι:

Η Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (Δ.Υ.Τ.Ε.) συνέταξε την αρ. 33 /2017 μελέτη του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις - Ασφαλτοστρώσεις οδών εντός οικισμών Δ.Ε. Λιανοκλαδίου», προϋπολογισμού 25.000,00 € με ΦΠΑ 24%.

- Η σύμβαση του έργου (αρ. πρωτ. 2524) υπεγράφη την 18-01-2018 για ποσό 11.250,20 € (με ΦΠΑ 24%), κατόπιν συνοπτικού διαγωνισμού, με προθεσμία περαίωσης εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών.

- Δόθηκε παράταση ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών έως 18/08/2018.

- Η βεβαίωση περαίωσης του έργου εκδόθηκε εμπρόθεσμα την 15-06-2018 από τη Διεύθυνση Υποδομών και Τεχνικών Έργων του Δήμου μας.

- Η τελική επιμέτρηση του έργου υποβλήθηκε εμπρόθεσμα και εγκρίθηκε την 27-06-2018 από τη Διεύθυνση Υποδομών και Τεχνικών Έργων του Δήμου μας.

Το έργο ανατέθηκε και εκτελέστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Σύμφωνα με το άρθρο 170 του Ν.4412/2016, για τη διενέργεια της οριστικής παραλαβής του έργου, η προϊσταμένη αρχή ορίζει την επιτροπή παραλαβής με μέλη που είναι τεχνικοί υπάλληλοι και επιλέγονται κατόπιν κληρώσεως.

Μετά τα παραπάνω, διενεργήθηκε την 11-10-2019 εκ κλήρωση για την ανάδειξη μελών που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής του έργου. Σύμφωνα με το πρακτικό της εν λόγω κλήρωσης, τα ονόματα των κληρωθέντων μελών αναγράφονται κατά σειρά κλήρωσης στον παρακάτω πίνακα:

Τακτικά Μέλη

| Α/Α | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ευθυμία | Καραγκούνη | Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ |
| 2 | Ελένη | Ακρίβου | Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ |
| 3 | Ζωή | Κακανά | Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ |

Αναπληρωματικά μέλη

| Α/Α | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Σταματίνα | Μπάτρη | Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ |
| 2 | Όλγα | Αντωνοπούλου | Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ |
| 3 | Ιωάννης | Μυλωνής | Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ |

Μετά τα παραπάνω,

Προτείνεται:

- Η σύσταση  Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις - Ασφαλτοστρώσεις οδών εντός οικισμών Δ.Ε. Λιανοκλαδίου» προϋπολογισμού 25.000,00 €, με αριθμό μελέτης 33/2017, η οποία αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

Τακτικά Μέλη

| Α/Α | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ευθυμία | Καραγκούνη | Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ |
| 2 | Ελένη | Ακρίβου | Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ |
| 3 | Ζωή | Κακανά | Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ |

Αναπληρωματικά μέλη

| Α/Α | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Σταματίνα | Μπάτρη | Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ |
| 2 | Όλγα | Αντωνοπούλου | Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ |
| 3 | Ιωάννης | Μυλωνής | Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ |

| ΛΑΜΙΑ, / /2019 Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΜ. ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & ΚΥΚΛΟΦ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΕΤΣΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | ΛΑΜΙΑ, / /2019 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΣΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |
| --- | --- |

ΛΑΜΙΑ,       /      /2019                                                 ΛΑΜΙΑ,        /     / 2019

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                                        Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ Κ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ                                              ΣΩΤΗΡΗΣ ΡΙΖΟΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ |  | Λαμία, 11 / 10 / 2019 |
| --- | --- | --- |
| Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ |  |  |
| ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ |  |  |
| Ταχ. Δ/νση : Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού Ταχ.Κωδ. : 35131 Λαμία Πληροφορίες : Δ.Τσώνης Τηλ/νο : 22310-51077 Fax : 22310-22465 |  |  |

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΚΛΗΡΩΣΗΣ

Στη Λαμία σήμερα, την 11η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στα Γραφεία της Διεύθυνσης Υποδομών και Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων διενεργήθηκε από τον κο Δημήτριο Τσώνη, Διευθυντή Υ.Τ.Ε., την κα Αφροδίτη Πολιτοπούλου, Προϊσταμένη του Τμήματος Κτιριακών Έργων & Κοινοχρήστων Χώρων, τον κο Αποστολόπουλο Παναγιώτη, Προϊστάμενο Τμήματος Η/Μ Εγκαταστάσεων, Αδειών, Εγκαταστάσεων & Ενέργειας και τον κο Σωτήρη Ρίζο, Προϊστάμενο Τμήματος Οδοποιίας & Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων, παρουσία όλων των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Υ.Δ.Ε. του Δήμου Λαμιέων, κλήρωση για την ανάδειξη των μελών που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής και τη σύνταξη του σχετικού Πρωτοκόλλου, του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις - Ασφαλτοστρώσεις οδών εντός οικισμών Δ.Ε. Λιανοκλαδίου», σύμφωνα με την τοιχοκολληθείσα σχετική Ανακοίνωση με αριθ. πρωτ. 41187/9-10-2019

Στην υπ΄αριθμ. 41192/9-10-2019 Απόφαση της Διεύθυνσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων αναφέρονται οι τεχνικοί υπάλληλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Παραλαβής Έργων, οι οποίοι είναι οι κάτωθι:

Οι υπάλληλοι άλλων Υπηρεσιών πλην της Δ.Υ.Τ.Ε. που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις και δύναται να προεδρεύουν της επιτροπής είναι οι κάτωθι :

| 1 | Μπάτρη Σταματίνα | ΠΜ ΤΕ | ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ Δ.ΛΑΜΙΕΩΝ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Μακρυγιάννη Αγγελική | Μ/Μ | Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ.ΛΑΜΙΕΩΝ |
| 3 |  |  |  |
| 4 | Δήμου Ελένη | ΠΜ ΤΕ | ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ Δ.ΛΑΜΙΕΩΝ |
| 5 | Καραγκούνη Ευθυμία | Π/Μ | ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ Δ.ΛΑΜΙΕΩΝ |

Οι υπάλληλοι του Δήμου Λαμιέων που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις είναι οι κάτωθι:

| 1 | Αντωνοπούλου Όλγα-Μαρία | Π/Μ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Γκέτσιος Ιωάννης | Α/Μ |
| 3 | Κακανά Ζωή | Π/Μ |
| 4 | Ανεστης Καρσιωτης | Π/Μ |
| 5 | Καραντζάβελου Πανωραία | Π/Μ |
| 6 | Ακρίβου Ελένη | Π/Μ ΤΕ |
| 7 |  | Π/Μ ΤΕ |
| 8 | Μυλωνής Ιωάννης | Π/Μ ΤΕ |
| 9 | Ρουχά Αλεξία | Π/Μ ΤΕ |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |

Ο Διευθυντής της Δ/νης Υ.Τ.Ε. Δήμου Λαμιέων κ. Δημήτριος Τσώνης, Πολιτικός Μηχανικός, προχώρησε στην κλήρωση των μελών από τους αναφερόμενους στην ανωτέρω λίστα υπαλλήλους, με επιλογή κλήρου.

Τα ονόματα των κληρωθέντων μελών αναγράφηκαν σε Πίνακα κατά σειρά κλήρωσης:

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΕΡΓΟΥ: «Τσιμεντοστρώσεις - Ασφαλτοστρώσεις οδών εντός οικισμών Δ.Ε. Λιανοκλαδίου»

Αναδόχου Ντούβας Τεχνική Ο.Ε.

Τακτικά Μέλη

| Α/Α | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ευθυμία | Καραγκούνη | Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ |
| 2 | Ελένη | Ακρίβου | Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ |
| 3 | Ζωή | Κακανά | Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ |

Αναπληρωματικά μέλη

| Α/Α | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Σταματίνα | Μπάτρη | Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ |
| 2 | Όλγα | Αντωνοπούλου | Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ |
| 3 | Ιωάννης | Μυλωνής | Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ |

| Ο Διευθυντής Υ.Τ.Ε. Δημήτριος Τσώνης Πολιτικός Μηχανικός | Ο Προϊστάμενος Τμήματος Η/Μ Εγκαταστάσεων, Αδειών, εγκαταστάσεων & Ενέργειας Παναγιώτης Αποστολόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Ο Προϊστάμενος Τμήματος Οδοποιίας & Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Σωτήρης Ρίζος Τοπογράφος Μηχανικός | Η Προϊσταμένη Τμήματος Κτιριακών Έργων & Κοινοχρήστων Χώρων Πολιτοπούλου Αφροδίτη Αρχιτέκτων Μηχανικός |
| --- | --- | --- |