| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ |  |
| --- | --- |

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ κ. ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ

ΠΡΟΣ

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΘΕΜΑ :  Περί σύστασης Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου:

«ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ (ΑΛΕΠΟΣΠΙΤΑ)

Ή ΑΜΟΥΡΙΟΥ»

Τίθενται υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα κάτωθι:

- Η μελέτη του έργου με αριθμ. Μελ. 15/2017 συντάχθηκε και θεωρήθηκε από Δ/νση Υ.Τ.Ε. του Δήμου Λαμιέων, με προϋπολογισμό 44.000,00 € με Φ.Π.Α. και χρηματοδότηση από  πιστώσεις ΣΑΤΑ  ΠΕ

- Η δημοπρασία του έργου έγινε στις 20/06/2017 και μειοδότης αναδείχτηκε ο ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με  μέση  έκπτωση 54,68 %

- Με την αριθμ. 429/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων εγκρίθηκε το 2o πρακτικό της δημοπρασίας του παραπάνω έργου.

- Μεταξύ του κου Δημάρχου και του Αναδόχου υπογράφηκε την 25/10/2017  η αρ. πρωτ. 66203 σύμβαση κατασκευής έργου για ποσόν 19.940,66  € με το Φ.Π.Α. και συμβατική προθεσμία περαίωσης 90 ημέρες από την ημέρα υπογραφής (δηλαδή μέχρι 23/01/2018)

- Με την αρ. 67/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε συνολική παράταση προθεσμίας του έργου έως 04/03/2018.

- Η βεβαίωση περαίωσης του έργου εκδόθηκε εμπρόθεσμα την 02-03-2018 από τη Διεύθυνση Υποδομών και Τεχνικών Έργων του Δήμου μας.

- Η τελική επιμέτρηση του έργου υποβλήθηκε εμπρόθεσμα και εγκρίθηκε την 29-03-2018 από τη Διεύθυνση Υποδομών και Τεχνικών Έργων του Δήμου μας.

- Με το από 11/06/2018 Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής, που εγκρίθηκε με την υπ’αρίθ. 284/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το έργο παραλήφθηκε προσωρινά

- Με την αρ. 351 /2019 απόφαση ΔΣ συστάθηκε, εκ παραδρομής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3669/2008, η επιτροπή οριστικής παραλαβής των παραπάνω εργασιών.

10.Το έργο ανατέθηκε και εκτελέστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Σύμφωνα με τα άρθρα 170 και 172 του Ν.4412/2016, για τη διενέργεια της οριστικής

παραλαβής του έργου, η προϊσταμένη αρχή ορίζει την επιτροπή παραλαβής με μέλη

που είναι τεχνικοί υπάλληλοι και επιλέγονται κατόπιν κληρώσεως.

Μετά τα παραπάνω, διενεργήθηκε εκ νέου η 16-10-2019 κλήρωση για την ανάδειξη μελών που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής του έργου.  Σύμφωνα με το πρακτικό της εν λόγω κλήρωσης, τα ονόματα των κληρωθέντων μελών αναγράφονται κατά σειρά κλήρωσης στον παρακάτω πίνακα:

Τακτικά Μέλη

| Α/Α | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αγγελική | Μακρυγιάννη | Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ |
| 2 | Αλεξία | Ρουχά | Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ |
| 3 | Ανέστης | Καρτσιώτης | Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ |

Αναπληρωματικά μέλη

| Α/Α | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Κωνσταντίνος | Στεφανής | Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ |
| 2 | Ζωή | Κακανά | Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ |
| 3 | Σταματίνα | Μπάτρη | Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ |

Μετά τα παραπάνω,

Προτείνεται

- η ανάκληση της 351 /2019 απόφασης ΔΣ περί σύστασης Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής

- η λήψη απόφασης για σύσταση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ (ΑΛΕΠΟΣΠΙΤΑ) Ή ΑΜΟΥΡΙΟΥ» με αριθμό μελέτης 15/2017, η οποία αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

Τακτικά Μέλη

| Α/Α | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αγγελική | Μακρυγιάννη | Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ |
| 2 | Αλεξία | Ρουχά | Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ |
| 3 | Ανέστης | Καρτσιώτης | Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ |

Αναπληρωματικά μέλη

| Α/Α | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Κωνσταντίνος | Στεφανής | Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ |
| 2 | Ζωή | Κακανά | Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ |
| 3 | Σταματίνα | Μπάτρη | Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ |

| ΛΑΜΙΑ, 22 / 10 /2019 Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΙΩΑΝΝΑ ΣΕΡΕΜΕΤΗ ΗΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | ΛΑΜΙΑ, 22 / 10 /2019 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ ΕΡΓΩΝ , ΑΔΕΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΝΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | ΛΑΜΙΑ, 22 / 10 /2019 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Υ.Τ.Ε. ΤΣΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |  |
| --- | --- | --- | --- |

ΛΑΜΙΑ,       /      /2019

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ |  | Λαμία, 16 / 10 / 2019 |
| --- | --- | --- |
| Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ |  |  |
| ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ |  |  |
| Ταχ. Δ/νση : Φλέμιγκ & Ερυθρού Σταυρού Ταχ.Κωδ. : 35131 Λαμία Πληροφορίες : Δ.Τσώνης Τηλ/νο : 22310-27215 Fax : 22310-22465 |  |  |

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΚΛΗΡΩΣΗΣ

Στη Λαμία σήμερα, την 16η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στα Γραφεία της Διεύθυνσης Υποδομών και Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων διενεργήθηκε από τον κο Δημήτριο Τσώνη, Διευθυντή Υ.Τ.Ε., την κα Αφροδίτη Πολιτοπούλου, Προϊσταμένη του Τμήματος Κτιριακών Έργων & Κοινοχρήστων Χώρων, τον κο Αποστολόπουλο Παναγιώτη, Προϊστάμενο Τμήματος Η/Μ Εγκαταστάσεων, Αδειών, Εγκαταστάσεων & Ενέργειας και τον κο Σωτήρη Ρίζο, Προϊστάμενο Τμήματος Οδοποιίας & Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων, παρουσία όλων των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Υ.Δ.Ε. του Δήμου Λαμιέων, κλήρωση για την ανάδειξη των μελών που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής και τη σύνταξη του σχετικού Πρωτοκόλλου, του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ (ΑΛΕΠΟΣΠΙΤΑ) Ή ΑΜΟΥΡΙΟΥ», σύμφωνα με την τοιχοκολληθείσα σχετική Ανακοίνωση με αριθ. πρωτ. 41908/14-10-2019.

Στην υπ΄αριθμ. 41910/14-10-2019 Απόφαση της Διεύθυνσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων αναφέρονται οι τεχνικοί υπάλληλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Παραλαβής Έργων, οι οποίοι είναι οι κάτωθι :

Οι υπάλληλοι άλλων Υπηρεσιών πλην της Δ.Υ.Τ.Ε. που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις και δύναται να προεδρεύουν της επιτροπής είναι οι κάτωθι :

| 1 | Μακρυγιάννη Αγγελική | Μ/Μ | Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ.ΛΑΜΙΕΩΝ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Στεφανής Κωνσταντίνος | Η/Μ ΤΕ | Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ.ΛΑΜΙΕΩΝ |

Οι υπάλληλοι του Δήμου Λαμιέων που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις είναι οι κάτωθι:

| 1 | Αντωνοπούλου Όλγα-Μαρία | Π/Μ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Γκέτσιος Ιωάννης | Α/Μ |
| 3 | Κακανά Ζωή | Π/Μ |
| 4 | Καραντζάβελου Πανωραία | Π/Μ |
| 5 | Ακρίβου Ελένη | Π/Μ ΤΕ |
| 6 | Λέτσος Γεώργιος | Π/Μ ΤΕ |
| 7 | Μυλωνής Ιωάννης | Π/Μ ΤΕ |
| 8 | Ρουχά Αλεξία | Π/Μ ΤΕ |
| 9 | Μπάτρη Σταματίνα | Π/Μ ΤΕ |
| 10 | Δήμου Ελένη | Π/Μ ΤΕ |
| 11 | Φούντας Θεόδωρος | Μ/Μ |
| 12 | Καρτσιώτης Ανέστης | Π/Μ |

Ο Διευθυντής της Δ/νης Υ.Τ.Ε. Δήμου Λαμιέων κ. Δημήτριος Τσώνης, Πολιτικός Μηχανικός, προχώρησε στην κλήρωση των μελών από τους αναφερόμενους στην ανωτέρω λίστα υπαλλήλους, με επιλογή κλήρου.

Τα ονόματα των κληρωθέντων μελών αναγράφηκαν σε Πίνακα κατά σειρά κλήρωσης:

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΕΡΓΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ (ΑΛΕΠΟΣΠΙΤΑ) Ή ΑΜΟΥΡΙΟΥ»

Αναδόχου ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Τακτικά Μέλη

| Α/Α | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αγγελική | Μακρυγιάννη | Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ |
| 2 | Αλεξία | Ρουχά | Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ |
| 3 | Ανέστης | Καρτσιώτης | Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ |

Αναπληρωματικά μέλη

| Α/Α | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Κωνσταντίνος | Στεφανής | Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ |
| 2 | Ζωή | Κακανά | Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ |
| 3 | Σταματίνα | Μπάτρη | Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ |

| Ο Διευθυντής Υ.Τ.Ε. Δημήτριος Τσώνης Πολιτικός Μηχανικός | Ο Προϊστάμενος Τμήματος Η/Μ Εγκαταστάσεων, Αδειών, εγκαταστάσεων & Ενέργειας Παναγιώτης Αποστολόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Ο Προϊστάμενος Τμήματος Οδοποιίας & Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Σωτήρης Ρίζος Τοπογράφος Μηχανικός | Η Προϊσταμένη Τμήματος Κτιριακών Έργων & Κοινοχρήστων Χώρων Πολιτοπούλου Αφροδίτη Αρχιτέκτων Μηχανικός |
| --- | --- | --- |