ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρμόδιος: Ρίζος Σωτήριος Τηλ. 2231351542 Ηλ. Ταχυδρ.: rizos@lamia-city.gr; ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Είδος Πράξης: Λοιπές Κανονιστικές Πράξεις Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή. Θέμα: Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Διάνοιξη Περιφερειακής οδού στην Τ.Κ Αγ. Παρασκευής»

Εισήγηση του κ. Δημάρχου

Προς το Δημοτικό Συμβούλιο

Τίθεται υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), το πρακτικό κλήρωσης για την ανάδειξη μελών της επιτροπής προσωρινής και οριστικής  παραλαβής του έργου «Διάνοιξη Περιφερειακής οδού στην Τ.Κ Αγ. Παρασκευής», αναδόχου «ΓΕΩΔΟΜΗΣ ΑΤΕ».

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Με την αριθ  33/18  απόφαση Δ.Σ, εντάχθηκε η κατασκευή του έργου «ΔΙΑ-

ΝΟΙΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ  ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ», στον

προυπολογισμό του Δήμου.

2. Συντάχθηκε η αριθ 66/18  μελέτη του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ  ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» προυπολογισμού 74.000,00 €

3. Με την αριθ 5/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ανατέθηκε η

εκτέλεση του έργου , μετά την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού ,στην

εταιρεία «ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΤΕ».

4. Υπογράφηκε η αριθ 19601/14-5-2019  Σύμβαση του έργου , ποσού 42.474,56

€ με ΦΠΑ.

5. Με την αριθ 43415 /24-10-2019 αίτησή της η ανάδοχος εταιρεία «ΓΕΩΔΟΜΗ

ΑΤΕ» , ζήτησε την διάλυση της σύμβασης του έργου λόγω παρέλευσης τριών (3)

μηνών από την υπογραφή της σύμβασης , χωρίς να μπορέσουν να εκτελεσθούν

εργασίες χωρίς υπαιτιότητα δική της.

6. Με την αριθ 45983/7-11-2019 Απόφαση της Δ/νσης Υποδομών και Τεχνικών

Εργων, αποφασίσθηκε η διάλυση της Σύμβασης του έργου σύμφωνα με τις

διατάξεις των παρ.1α -7-8, του άρθρου 161 του Ν. 4412/2016 περί διάλυσης της

Σύμβασης Εργων.

8. με την αρ 539/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, αποφασίσθηκε η

διάλυση της παραπάνω σύμβασης του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις των

παρ.1α -7-8, του άρθρου 161 του Ν. 4412/2016.

9. Με την αριθ πρωτ.    Αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε την προσωρινή και οριστική

παραλαβή του έργου, σύμφωνα με την παρ 8 του άρθρου 161 του Ν 4412/2016.

Την 8η/12/2020 διενεργήθηκε κλήρωση για την ανάδειξη μελών που θα συγκροτήσουν την επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου. Σύμφωνα με το πρακτικό της εν λόγω κλήρωσης, το οποίο θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για τον ορισμό της επιτροπής παραλαβής του έργου, τα ονόματα των κληρωθέντων μελών αναγράφονται κατά σειρά κλήρωσης στον παρακάτω πίνακα:

Τακτικά Μέλη

| Α/Α | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αγγελική | Μακρυγιάννη | Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ, Πρόεδρος |
| 2 | Ζωή | Κακανά | Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ |
| 3 | Ελένη | Ακρίβου | Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ |

Αναπληρωματικά μέλη

| Α/Α | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ευθυμία | Καραγκούνη | Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, Πρόεδρος |
| 2 | Ανέστης | Καρτσιώτης | Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ |
| 3 | Ολγα | Αντωνοπούλου | Πολ. Μηχανικός ΠΕ |

Μετά τα παραπάνω,

Προτείνεται η λήψη απόφασης για τη σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, του έργου  «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ  ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» αναδόχου «ΓΕΩΔΟΜΗΣ ΑΤΕ», προϋπολογισμού 74.000,00 €, με αριθμό μελέτης 66/2018, η οποία αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

Τακτικά Μέλη

| Α/Α | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αγγελική | Μακρυγιάννη | Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ, Πρόεδρος |
| 2 | Ζωή | Κακανά | Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ |
| 3 | Ελένη | Ακρίβου | Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ |

Αναπληρωματικά μέλη

| Α/Α | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ |  | ΙΔΙΟΤΗΤΑ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ευθυμία | Καραγκούνη |  | Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, Πρόεδρος |  |
| 2 | Ανέστης | Καρτσιώτης |  | Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ |  |
| 3 | Ολγα | Αντωνοπούλου |  | Πολ. Μηχανικός ΠΕ |  |
| Λαμία, 8-12-2020 ο συντάξας Σωτήριος Ρίζος Τοπογράφος Μηχαν |  |  |  |  | Λαμία, 8 – 12 – 2020 Η αναπλ. προϊσταμένη Διεύθυνσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων Αφροδίτη Πολιτοπούλου. Αρχιτ. Μηχ |

Λαμία,    – 12 – 2020

Ο Δήμαρχος

Ευθύμιος Καραΐσκος

Απόφαση Συμβουλίου

Λαμία, ...........................

Ο Πρόεδρος