ΝΟΜΟΣ ΦΘ/ΔΟΣ	                            ΕΙΔΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 	   ΘΕΜ.ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ

Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ &

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αρμόδιος υπάλληλος : Σωτ.Ρίζος

Τηλ: 2231351542

Εισήγηση του Δημάρχου κ. Καραίσκου Ευθυμίου

προς

Το Δημοτικό  Συμβούλιο   Λαμίας

ΘΕΜΑ : Παράταση προθεσμίας έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ»

Τίθεται υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου (ΔΣ), κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 και 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του , η από  1-12-2020 εισήγηση – υπόμνημα της Δ/νσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων, με την οποία προτείνεται για έγκριση η παράταση προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ», αναδόχου «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΥ ΕΔΕ».

Ιστορικό

Με την με αριθμό  308/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε το 2Ο πρακτικό της Δημοπρασίας και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ», στην ανάδοχο «Κ/Ξ Γώγος Π-Αλεξόπουλος Θ.».

Με  την αριθ  6789/11-2-2020 Σύμβαση, η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίσθηκε μέχρι την 11-12-2020..

Με τις   αριθ  46871/2020 και 46181/2020 αιτήσεις της , η ανάδοχος κοινοπραξία ζητά την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου  μέχρι 11/03/2021, λόγω των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας covid 19.

Η Δνση Υποδομών και Τεχνικών Εργων  προτείνει  λόγω των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας covid 19 και της δυσκολίας εκτέλεσης εργασιών, την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου μέχρι  11/03/2021 .

.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Τη λήψη απόφασης για χορήγηση γενικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ», μέχρι 11/03/2021.

Λαμία       -  - 2020

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Κ.ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ

Λαμία                        -     -    2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΘ/ΔΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ &

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αρμόδιος υπάλληλος : Σωτ.Ρίζος

Τηλ: 2231351542

Email: rizos@lamia-city.gr

Εισήγηση –υπόμνημα της Δ/νσης Υποδομών και Τεχνικών Εργων

Προς

Τον  κ. Δήμαρχο

ΘΕΜΑ : Παράταση προθεσμίας έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 και 9 του Κανονισμού Λειτουργίας

του Δ.Σ τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του  έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ», αναδόχου «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΥ ΕΔΕ».

Ιστορικό

Με την με αριθμό  308/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε το 2Ο πρακτικό της Δημοπρασίας και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ», στην ανάδοχο «Κ/Ξ Γώγος Π-Αλεξόπουλος Θ.».

Με  την αριθ  6789/11-2-2020 Σύμβαση, η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίσθηκε μέχρι την 11-12-2020..

Με τις   αριθ  46871/2020 και 46181/2020 αιτήσεις της , η ανάδοχος κοινοπραξία ζητά την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου  μέχρι 11/03/2021, λόγω των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας covid 19.

Η Δνση Υποδομών και Τεχνικών Εργων  προτείνει  λόγω των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας covid 19 και της δυσκολίας εκτέλεσης εργασιών, την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου μέχρι  11/03/2021 .

Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσία προτείνει

Τη λήψη απόφασης για χορήγηση γενικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ», μέχρι 11/03/2021.

Λαμία  1-12-2020

Ο επιβλέπων		            		               Η αναπληρώτρια Δ/ντρια Υ.Τ.Ε

Σωτήρης Ρίζος	                                                              Αφροδίτη Πολιτοπούλου

Τοπογρ. Μηχ.		    	                                         Αρχ.μηχ