ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

| ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρμόδιος: Ιωάννης Μυλωνής |  |  |
| --- | --- | --- |

Υπόμνημα – Εισήγηση

Της Δ/νσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων

Προς

τον Δήμαρχο κ. Ευθύμιο Κ.  Καραΐσκο

ΘΕΜΑ: Σύσταση επιτροπής διαπίστωσης βλαβών του έργου: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΞΩΚΛΗΣΣΙ ΤΗΣ ΑΡΣΑΛΗΣ ΣΤΗ Τ.Κ. ΑΡΓΥΡΟΧΩΡΙΟΥ, Δ.Ε.ΥΠΑΤΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 και 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για τη σύσταση  επιτροπής διαπίστωσης βλαβών του έργου: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΞΩΚΛΗΣΣΙ ΤΗΣ ΑΡΣΑΛΗΣ ΣΤΗ Τ.Κ. ΑΡΓΥΡΟΧΩΡΙΟΥ, Δ.Ε.ΥΠΑΤΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» από τα πλημμυρικά φαινόμενα της 19-09-2020.

Ιστορικό :

Το έργο ανατέθηκε στον κ. Χαχόπουλο Ευστάθιο με δημοπράτηση που επικυρώθηκε με την αριθμ. 107/25-02-2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων .

Το έργο κατασκευάζεται σύμφωνα με την αρίθμ. 35/2019 μελέτη της Δ/νσης υποδομών & τεχνικών έργων και θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης υποδομών & τεχνικών έργων με  τον προϋπολογισμό του έργου να ανέρχεται σε 21.824,00 Ευρώ μαζί με το ΦΠΑ.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από πιστώσεις: Δημοτικοί πόροι, με ΚΑ 30.7322.0017.

Με την αριθμ. 57/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης του έργου.

Την 11/05/2020 υπογράφηκε η σύμβαση με ανάδοχο τον κ. Γώγο Παναγιώτη για ποσό 12.214,01€ με Φ.Π.Α.

Τον με αριθμ. πρωτ. 16903/11-05-2020 ορισμό επιβλέποντα του έργου από τον Δ/ντη της Δ/νσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων.

Με την αρ. πρωτ. 37374/24-9-2020 αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε αποζημίωση λόγω βλαβών από ανωτέρα βία.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 157 του Ν.4412/2016, σε περίπτωση βλαβών σε έργο λόγω ανωτέρας βίας, μετά από σχετική αίτηση-δήλωση του αναδόχου, η Διευθύνουσα Υπηρεσία προβαίνει σε αυτοψία για την εξακρίβωση του είδους και της έκτασης των βλαβών και ζητά από την Προϊσταμένη αρχή να ορίσει επιτροπή από υπαλλήλους η οποία θα συντάξει σχετικό πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών.

Μετά από αυτοψία του επιβλέποντος μηχανικού του έργου κ. Ιωάννη Μυλωνή, διαπιστώθηκε ότι έχουν προκληθεί βλάβες στο αντικείμενο του έργου «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΞΩΚΛΗΣΣΙ ΤΗΣ ΑΡΣΑΛΗΣ ΣΤΗ Τ.Κ. ΑΡΓΥΡΟΧΩΡΙΟΥ, Δ.Ε.ΥΠΑΤΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» λόγω των πλημμυρικών φαινομένων της 19-09-2020 οι οποίες αφορούν κατά κύριο λόγο την υπερχείλιση του ρέματος Αργυροχωρίου που παρέσυρε υλικά του έργου.

Το θέμα σύστασης επιτροπής για τη διαπίστωση βλαβών του έργου κρίνεται επείγον διότι η άμεση αποκατάσταση των βλαβών που έχουν προκληθεί κρίνεται απολύτως αναγκαία για την εμπρόθεσμη συνέχιση των εργασιών .

Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσία προτείνει :

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 157 του Ν.4412/2016, τη σύσταση επιτροπής διαπίστωσης βλαβών του έργου: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΞΩΚΛΗΣΣΙ ΤΗΣ ΑΡΣΑΛΗΣ ΣΤΗ Τ.Κ. ΑΡΓΥΡΟΧΩΡΙΟΥ, Δ.Ε.ΥΠΑΤΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» από τα πλημμυρικά φαινόμενα της 19-09-2020, η οποία αποτελείται από τους ακόλουθους μηχανικούς της Διεύθυνσης Υποδομών και Τεχνικών Έργων :

- Κακανά Ζωή, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ

- Μυλωνή Ιωάννη, Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ

| Ο συντάξας | Ο προϊστάμενος τμήματος | Η Αναπληρώτρια προϊσταμένη της Διεύθυνσης |
| --- | --- | --- |
| Ιωάννης Μυλωνής Πολ. Μηχανικός ΤΕ –Α’ Βαθμ. | Σωτήριος Ρίζος Τοπ. Μηχανικός –Α’ Βαθμ. | Πολιτοπούλου Αφροδίτη Αρχ. Μηχανικός – Α’ Βαθμ. |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρμόδιος: Ιωάννης Μυλωνής | ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Είδος Πράξης: Λοιπές Κανονιστικές Πράξεις Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή |
| --- | --- |

Εισήγηση του Δημάρχου κ. Ευθύμιου Κ. Καραΐσκου

Προς

Το Δημοτικό Συμβούλιο

ΘΕΜΑ: Σύσταση επιτροπής διαπίστωσης βλαβών του έργου: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΞΩΚΛΗΣΣΙ ΤΗΣ ΑΡΣΑΛΗΣ ΣΤΗ Τ.Κ. ΑΡΓΥΡΟΧΩΡΙΟΥ, Δ.Ε.ΥΠΑΤΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για τη σύσταση  επιτροπής διαπίστωσης βλαβών του έργου: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΞΩΚΛΗΣΣΙ ΤΗΣ ΑΡΣΑΛΗΣ ΣΤΗ Τ.Κ. ΑΡΓΥΡΟΧΩΡΙΟΥ, Δ.Ε.ΥΠΑΤΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» από τα πλημμυρικά φαινόμενα της 19-09-2020.

Ιστορικό :

Το έργο ανατέθηκε στον κ. Χαχόπουλο Ευστάθιο με δημοπράτηση που επικυρώθηκε με την αριθμ. 107/25-02-2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων .

Το έργο κατασκευάζεται σύμφωνα με την αρίθμ. 35/2019 μελέτη της Δ/νσης υποδομών & τεχνικών έργων και θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης υποδομών & τεχνικών έργων με  τον προϋπολογισμό του έργου να ανέρχεται σε 21.824,00 Ευρώ μαζί με το ΦΠΑ.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από πιστώσεις: Δημοτικοί πόροι, με ΚΑ 30.7322.0017.

Με την αριθμ. 57/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης του έργου.

Την 11/05/2020 υπογράφηκε η σύμβαση με ανάδοχο τον κ. Γώγο Παναγιώτη για ποσό 12.214,01€ με Φ.Π.Α.

Τον με αριθμ. πρωτ. 16903/11-05-2020 ορισμό επιβλέποντα του έργου από τον Δ/ντη της Δ/νσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων.

Με την αρ. πρωτ. 37374/24-9-2020 αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε αποζημίωση λόγω βλαβών από ανωτέρα βία.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 157 του Ν.4412/2016, σε περίπτωση βλαβών σε έργο λόγω ανωτέρας βίας, μετά από σχετική αίτηση-δήλωση του αναδόχου, η Διευθύνουσα Υπηρεσία προβαίνει σε αυτοψία για την εξακρίβωση του είδους και της έκτασης των βλαβών και ζητά από την Προϊσταμένη αρχή να ορίσει επιτροπή από υπαλλήλους η οποία θα συντάξει σχετικό πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών.

Μετά από αυτοψία του επιβλέποντος μηχανικού του έργου κ. Ιωάννη Μυλωνή, διαπιστώθηκε ότι έχουν προκληθεί βλάβες στο αντικείμενο του έργου «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΞΩΚΛΗΣΣΙ ΤΗΣ ΑΡΣΑΛΗΣ ΣΤΗ Τ.Κ. ΑΡΓΥΡΟΧΩΡΙΟΥ, Δ.Ε.ΥΠΑΤΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» λόγω των πλημμυρικών φαινομένων της 19-09-2020 οι οποίες αφορούν κατά κύριο λόγο την υπερχείλιση του ρέματος Αργυροχωρίου που παρέσυρε υλικά του έργου.

Το θέμα σύστασης επιτροπής για τη διαπίστωση βλαβών του έργου κρίνεται επείγον διότι η άμεση αποκατάσταση των βλαβών που έχουν προκληθεί κρίνεται απολύτως αναγκαία για την εμπρόθεσμη συνέχιση των εργασιών .

Εισηγούμαι

Τη σύσταση επιτροπής διαπίστωσης βλαβών του έργου: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΞΩΚΛΗΣΣΙ ΤΗΣ ΑΡΣΑΛΗΣ ΣΤΗ Τ.Κ. ΑΡΓΥΡΟΧΩΡΙΟΥ, Δ.Ε.ΥΠΑΤΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» από τα πλημμυρικά φαινόμενα της 19-09-2020, η οποία αποτελείται από τους ακόλουθους μηχανικούς της Διεύθυνσης Υποδομών και Τεχνικών Έργων :

- Κακανά Ζωή, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ

- Μυλωνή Ιωάννη, Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ

Λαμία,       –    – 2020

Ο Δήμαρχος

Ευθύμιος Κ. Καραΐσκος

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Λαμία ...........................

Ο Πρόεδρος