ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

2020-2023

Β΄ Φάση: Επιχειρησιακό Σχέδιο

Β’ φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Δεκέμβριος, 2020

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1	ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ – ΟΡΑΜΑ-ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΑΡΧΕΣ-ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ	5

Αποστολή, Όραμα, Αρχές Λειτουργίας και Διακυβέρνησης	7

Αποστολή	7

Όραμα	8

2	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ	13

2.1	Ειδικοί Στρατηγικοί Στόχοι	13

2.1.1	Μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος	18

2.2	Κατανομή Δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος στα Μέτρα και τους Άξονες Προτεραιότητας	33

2.3	Προγραμματισμός Δράσεων	56

2.3.1	Ιεράρχηση και Συνοπτικός Προγραμματισμός των Δράσεων	56

2.3.2	Ομαδοποίηση Δράσεων κατά Πηγή Χρηματοδότησης	89

3	ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟ	114

3.1	Έσοδα των ΟΤΑ	114

3.1.1	Συγκεντρωτικός Υπολογισμός των Δαπανών ανά Άξονα Προτεραιότητας και Μέτρο	115

4	ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	122

4.1	Γενικά Στοιχεία για την Παρακολούθηση και Αξιολόγηση του Προγράμματος	122

4.2	Κατηγορίες Δείκτών Παρακολούθησης	122

4.3	Καθορισμός Δεικτών Παρακολούθησης ανά Ειδικό Στόχο	128

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  ΠΙΝΑΚΩΝ

Πίνακας 1:	Πίνακας ιεραρχικής διάρθρωσης Αξόνων, Μέτρων, Γενικών και Ειδικών Στόχων του ΕΠ	21

Πίνακας 2:	Προϋπολογισμός ανά Άξονα Προτεραιότητας, Μέτρο και Έτος	33

Πίνακας 3:	Δράσεις Μέτρου 1.1 του Άξονα Προτεραιότητας 1	36

Πίνακας 4:	Δράσεις Μέτρου 1.2 του Άξονα Προτεραιότητας 1	38

Πίνακας 5:	Δράσεις Μέτρου 1.3 του Άξονα Προτεραιότητας 1	39

Πίνακας 6:	Δράσεις Μέτρου 1.4 του Άξονα Προτεραιότητας 1	40

Πίνακας 7:	Δράσεις Μέτρου 1.5 του Άξονα Προτεραιότητας 1	41

Πίνακας 8:	Δράσεις Μέτρου 1.6 του Άξονα Προτεραιότητας 1	43

Πίνακας 9:	Δράσεις Μέτρου 2.1 του Άξονα Προτεραιότητας 2	45

Πίνακας 10:	Δράσεις Μέτρου 2.2 του Άξονα Προτεραιότητας 2	47

Πίνακας 11:	Δράσεις Μέτρου 2.3 του Άξονα Προτεραιότητας 2	49

Πίνακας 12:	Δράσεις Μέτρου 3.1 του Άξονα Προτεραιότητας 3	51

Πίνακας 13:	Δράσεις Μέτρου 3.2 του Άξονα Προτεραιότητας 3	51

Πίνακας 14:	Δράσεις Μέτρου 4.1 του Άξονα Προτεραιότητας 4	53

Πίνακας 15:	Δράσεις Μέτρου 4.2 του Άξονα Προτεραιότητας 4	54

Πίνακας 16:	Δράσεις Μέτρου 4.3 του Άξονα Προτεραιότητας 4	54

Πίνακας 17:	Δράσεις Μέτρου 4.4 του Άξονα Προτεραιότητας 4	55

Πίνακας 18:	Ιεράρχηση δράσεων Μέτρου 1.1 του Άξονα Προτεραιότητας 1	58

Πίνακας 19:	Ιεράρχηση δράσεων Μέτρου 1.2 του Άξονα Προτεραιότητας 1	61

Πίνακας 20:	Ιεράρχηση δράσεων Μέτρου 1.3 του Άξονα Προτεραιότητας 1	63

Πίνακας 21:	Ιεράρχηση δράσεων Μέτρου 1.4 του Άξονα Προτεραιότητας 1	64

Πίνακας 22:	Ιεράρχηση δράσεων Μέτρου 1.5 του Άξονα Προτεραιότητας 1	66

Πίνακας 23:	Ιεράρχηση δράσεων Μέτρου 1.6 του Άξονα Προτεραιότητας 1	68

Πίνακας 24:	Ιεράρχηση δράσεων Μέτρου 2.1 του Άξονα Προτεραιότητας 2	71

Πίνακας 25:	Ιεράρχηση δράσεων Μέτρου 2.2 του Άξονα Προτεραιότητας 2	76

Πίνακας 26:	Ιεράρχηση δράσεων Μέτρου 2.3 του Άξονα Προτεραιότητας 2	78

Πίνακας 27:	Ιεράρχηση δράσεων Μέτρου 3.1 του Άξονα Προτεραιότητας 3	82

Πίνακας 28:	Ιεράρχηση δράσεων Μέτρου 3.2 του Άξονα Προτεραιότητας 3	83

Πίνακας 29:	Ιεράρχηση δράσεων Μέτρου 4.1 του Άξονα Προτεραιότητας 4	86

Πίνακας 30:	Ιεράρχηση δράσεων Μέτρου 4.2 του Άξονα Προτεραιότητας 4	86

Πίνακας 31:	Ιεράρχηση δράσεων Μέτρου 4.3 του Άξονα Προτεραιότητας 4	87

Πίνακας 32:	Ιεράρχηση δράσεων Μέτρου 4.4 του Άξονα Προτεραιότητας 4	88

Πίνακας 33:  Δράσεις χρηματοδοτούμενες από Δημοτικούς Πόρους	90

Πίνακας 34:	Δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΣΑΤΑ	100

Πίνακας 35:	Δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΕΣΠΑ 2014 – 2020 & ΕΣΠΑ 2021 - 2027	104

Πίνακας 36:	Δράσεις χρηματοδοτούμενες από Εθνικούς Πόρους (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, ΠΔΕ, Πράσινο Ταμείο, ΗΛΕΚΤΡΑ κ.α.)	107

Πίνακας 37:	Δράσεις χρηματοδοτούμενες από Εθνικούς Πόρους (Πρόγραμμα “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”)	109

Πίνακας 38:	Δράσεις χρηματοδοτούμενες από τον «Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας»	111

Πίνακας 39:	Δράσεις χρηματοδοτούμενες από διάφορες πηγές	112

Πίνακας 40:	Δράσεις για τις οποίες δεν έχει προσδιορισθεί πηγή χρηματοδότησης ή δεν εμπεριέχουν κόστος	112

Πίνακας 41:	Συγκεντρωτικός πίνακας δαπανών τετραετίας	116

Πίνακας 42:	Συνεισφορά των πηγών χρηματοδότησης του ΕΠ ανά έτος	118

Πίνακας 43:	Συνεισφορά των πηγών χρηματοδότησης στο σύνολο του ΕΠ ανά έτος	120

Πίνακας 44:	Πίνακας Δεικτών Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος	124

Πίνακας 45: Πίνακας Δεικτών Μέτρησης ανά Ειδικό Στόχο του Άξονα Προτεραιότητας 1	128

Πίνακας 46: Πίνακας Δεικτών Μέτρησης ανά Ειδικό Στόχο του Άξονα Προτεραιότητας 2	130

Πίνακας 47: Πίνακας Δεικτών Μέτρησης ανά Ειδικό Στόχο του Άξονα Προτεραιότητας 3	131

Πίνακας 48: Πίνακας Δεικτών Μέτρησης ανά Ειδικό Στόχο του Άξονα Προτεραιότητας 4	132

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  ΣΧΗΜΑΤΩΝ

Σχήμα 1:	Διαγραμματική απεικόνιση της Φάσης Α του Στρατηγικού Προγράμματος Δ. Λαμιέων	5

Σχήμα 2:	Διαγραμματική απεικόνιση της Φάσης Β του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δ. Λαμιέων	12

Σχήμα 3: Γενικοί Στόχοι Τοπικής Ανάπτυξης ανά θεματικό τομέα	14

Σχήμα 4: Γενικοί και Ειδικοί Στόχοι Τοπικής Ανάπτυξης	15

Σχήμα 5: Γενικοί και Ειδικοί Στόχοι Εσωτερικής Ανάπτυξης	18

Σχήμα 6:	Ποσοστιαία κατανομή προϋπολογισμού ανά Άξονα Προτεραιότητας	35

Σχήμα 7:	Λογική της πολύ κριτηριακής ανάλυσης κατά την επιλογή των δράσεων	56

Σχήμα 8:	Πηγές χρηματοδότησης των ΟΤΑ	114

Σχήμα 9:	Ποσοστιαία κατανομή ανά πηγή χρηματοδότησης	119

Σχήμα 10:	Ποσοστιαία κατανομή χρηματοδότησης ανά έτος του Ε.Π.	121

- ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ – ΟΡΑΜΑ-ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΑΡΧΕΣ-ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Η αρχική εκπόνηση του Στρατηγικού σχεδίου  και σε συνέχεια η εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος με την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου Λαμιέων περιλαμβάνει δύο (2) φάσεις και  τέσσερα (4) διακριτά στάδια με επιμέρους βήματα και τελικό σκοπό να διερευνηθούν και αναλυθούν συστηματικά όλες οι παράμετροι και οι συντελεστές που επηρεάζουν και διαμορφώνουν το πλαίσιο λειτουργίας και ανάπτυξης του Δήμου.

Η Φάση Α ( Στρατηγικός σχεδιασμός ), η οποία έχει ήδη ολοκληρωθεί, περιλαμβάνει δύο (2) Στάδια με συνολικά πέντε (5) Βήματα, όπως φαίνεται στο ακόλουθο σχήμα.

Σχήμα 1:	Διαγραμματική απεικόνιση της Φάσης Α του Στρατηγικού Προγράμματος Δ. Λαμιέων

Στη συνέχεια περιγράφονται αναλυτικά τα Στάδια και τα Βήματα της Φάσης Α, του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου.

ΣΤΑΔΙΟ Α: Αποτύπωση και Αξιολόγηση του Εξωτερικού και Εσωτερικού Περιβάλλοντος του ΟΤΑ – Στρατηγικός Σχεδιασμός

Βήμα 1ο: Προετοιμασία και οργάνωση.

Προετοιμασία και οργάνωση της διαδικασίας κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, μέσω των εξής ενεργειών:

- Συγκρότηση της ομάδας έργου.

- Διατύπωση των αρχικών κατευθύνσεων της δημοτικής αρχής.

- Οργάνωση και προγραμματισμός του έργου.

- Ενημέρωση του προσωπικού των υπηρεσιών και των Νομικών προσώπων του Δήμου.

Βήμα 2ο: Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της κατάστασης της περιοχής του Δήμου.

Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής του Δήμου και εντοπισμός των σημαντικότερων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης, που θα πρέπει να αντιμετωπίσει ο Δήμος κατά την επόμενη περίοδο.

Περιγράφεται η γενική, μακροσκοπική εικόνα της περιοχής του Δήμου και αναφέρονται τα γεωγραφικά, πληθυσμιακά, κοινωνικά, οικονομικά, πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της. Ακολουθεί η αξιολόγηση της κατάστασης της περιοχής και εντοπίζονται τα κρίσιμα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης σε κάθε θεματικό τομέα: «Περιβάλλον και ποιότητα ζωής», «Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Πολιτισμός και Αθλητισμός», «Τοπική Οικονομία και Απασχόληση».

Βήμα 3ο: Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση του Δήμου και των νομικών προσώπων του ως οργανισμών.

Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου και των νομικών προσώπων του και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων εσωτερικής ανάπτυξης στις εξής θεματικές ενότητες:

- Δραστηριότητες και διαδικασίες λειτουργίας.

- Οργάνωση και Συνεργασίες.

- Ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνική υποδομή.

- Οικονομικά.

Βήμα 4ο: Καθορισμός της στρατηγικής και των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων του Δήμου.

Πραγματοποιείται η επιλογή της στρατηγικής που θα ακολουθήσει ο Δήμος μέσω του καθορισμού γενικών στόχων και πολιτικών δράσης, η ομαδοποίηση των γενικών στόχων σε Άξονες και Μέτρα και η διατύπωση του οράματος και των αρχών λειτουργίας και διακυβέρνησης.

Στο πλαίσιο της διαμόρφωσης της στρατηγικής του Δήμου προσδιορίζονται τα κρίσιμα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης που θα αντιμετωπίσει ο Δήμος (γενικοί στόχοι τοπικής ανάπτυξης) και διαμορφώνονται οι κατάλληλες εσωτερικές στρατηγικές επιλογές που μπορούν να διασφαλίσουν επιτυχή προσέγγιση των γενικών στόχων τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης.

Οι συναφείς γενικοί στόχοι ομαδοποιούνται σε προτεραιότητες – Μέτρα και τα συναφή Μέτρα ομαδοποιούνται σε ευρύτερες προτεραιότητες – Άξονες.

Διατυπώνεται το όραμα για την ανάπτυξη της περιοχής του Δήμου και για την εσωτερική ανάπτυξη του ως οργανισμού, καθώς και οι κατευθυντήριες αρχές, που πρέπει να διέπουν τον τρόπο λειτουργίας του και γενικά τον τρόπο διοίκησης των τοπικών υποθέσεων (αναλύονται στη συνέχεια του κειμένου ως Αποστολή, Όραμα και αρχές διακυβέρνησης, όπως έχουν περιγραφεί ήδη και στη Α φάση του Στρατηγικού σχεδιασμού).

ΣΤΑΔΙΟ Β: ΈΓΚΡΙΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ – ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Βήμα 5ο: Έγκριση του στρατηγικού σχεδίου και διαδικασίες διαβούλευσης.

Οι ενέργειες που πραγματοποιούνται σε αυτό το στάδιο αφορούν:

- Στην έγκριση του στρατηγικού σχεδίου.

- Στη δημοσιοποίηση του στρατηγικού σχεδίου μέσω των διαθέσιμων μέσων επικοινωνίας.

- Στη διοργάνωση δημόσιων εκδηλώσεων ή άλλων μορφών διαβούλευσης.

- Στη σύνοψη των συμπερασμάτων των διαδικασιών διαβούλευσης κι ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών.

Αποστολή, Όραμα, Αρχές Λειτουργίας και Διακυβέρνησης

Η στρατηγική ανάπτυξης του Δήμου Λαμιέων για την περίοδο 2020-2023, έρχεται να υπηρετήσει τις πολιτικές της αειφορίας και της βιωσιμότητας όπως αυτές εφαρμόζονται την τελευταία εικοσαετία στην Ευρώπη αλλά και διεθνώς. Οι αρχές της βιώσιμης πόλης και της αειφορικότητας για πρώτη φορά διατυπώθηκαν στη σχετική έκθεση της Επιτροπής G.H. Brundtland του  ΟΗΕ το 1991 «Το κοινό μας μέλλον», που αποτελεί συνέχεια της "Agenda 21", καθώς και του «Σχεδίου του Γιοχάνεσμπουργκ».

Βιώσιμη ανάπτυξη είναι αυτή που ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την ικανότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες.

Οι στόχοι πολιτικής του Πλαισίου Δράσης για την Αειφόρο Αστική Ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση αφορούν σε:

- Ενδυνάμωση της οικονομικής ευημερίας και της απασχόλησης σε μικρά και μεγάλα αστικά κέντρα.

- Προώθηση της ισότητας, της κοινωνικής ένταξης και της αναζωογόνησης των υποβαθμισμένων αστικών ζωνών.

- Προστασία και βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος: τοπική και παγκόσμια αειφορία.

- Συμβολή στην καλή διακυβέρνηση των αστικών περιοχών και στην ενίσχυση του τοπικού δυναμικού.

Αποστολή

Η αποστολή του Δήμου Λαμιέων – η οποία είναι κοινή για όλους τους Δήμους της χώρας – προσδιορίζει τον κύριο σκοπό λειτουργίας του ίδιου του Οργανισμού, δηλαδή του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, το λόγο ύπαρξής του, όπως αυτός προκύπτει από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και προσδιορίζει το κύριο έργο του.

Η αποστολή του Δήμου Λαμιέων συνίσταται στην: «διακυβέρνηση των τοπικών υποθέσεων και παροχή δημόσιων αγαθών καθώς και υπηρεσιών για την ικανοποίηση αναγκών των κατοίκων και των τοπικών φορέων, με απώτερο σκοπό τη βιώσιμη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής».

Όραμα

Ο Δήμος Λαμιέων στο σημερινό εθνικό αναπτυξιακό και περιφερειακό σχεδιασμό, αναγνωρίζεται ως ένα ιδιαίτερα δυναμικό αστικό κέντρο και σημαντικός πόλος εθνικής ανάπτυξης. Σύμφωνα με το όραμα της Δημοτικής Αρχής για την επικράτεια του Δήμου Λαμιέων προωθείται η αναβάθμιση των τεχνικών και κοινωνικών υποδομών και η ενδυνάμωση των υπηρεσιών, με απώτερο στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας.

Η Δημοτική Αρχή αναγνωρίζοντας τα αντικειμενικά στοιχεία της υφισταμένης κατάστασης και των προοπτικών τόσο του ίδιου του Δήμου όσο και του ευρύτερου εξωτερικού περιβάλλοντος, επαναπροσδιορίζει το αναπτυξιακό του όραμα ως εξής: Ανάδειξη του Δήμου Λαμιέων σε :

- Δήμο κοινωνό και συμμέτοχο σε θέματα ανάπτυξης και βελτίωσης της ποιότητας ζωής, της δημόσιας υγείας, της κοινωνικής αλληλεγγύης, του τουρισμού, του αθλητισμού και του πολιτισμού,

- Δήμο που θα αναγνωρίζει και θα αξιοποιεί τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, όντας μια αποτελεσματική, ευέλικτη και βιώσιμη οργανωτική  δομή,

- Δήμο που θα σχεδιάζει, υλοποιεί και λειτουργεί στο πλαίσιο στοχευμένων πολιτικών και ολοκληρωμένων παρεμβάσεων,

- Δήμο που θα προάγει, προωθεί, ενισχύει κι επιδιώκει τη συνεργασία με άλλους φορείς της περιοχής για την αειφόρο ανάπτυξη.

Για την υλοποίησή του, έχει καταστρώσει συγκροτημένο, χρονικά προσδιορισμένο και με στόχους μετρήσιμους κι ελέγξιμους στρατηγικό σχέδιο, το οποίο βασίζεται στην αξιοποίηση των δυνατών σημείων, την εκμετάλλευση των ευκαιριών, την περιστολή των αδύνατων σημείων και την αντιμετώπιση των κινδύνων / απειλών που εμφανίζει η περιοχή του Δήμου.

Το στρατηγικό σχέδιο που έχει μεσοπρόθεσμο χρονικά ορίζοντα (μέχρι το 2023) στοχεύει κύρια στην μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων του Δήμου και στην ενεργό συμμετοχή των δημοτών. Οι δυνατότητες του Δήμου προσδιορίζονται από τη λειτουργική αποτελεσματικότητα του εσωτερικού περιβάλλοντος (Διευθύνσεις Δήμου, Νομικά Πρόσωπα, κλπ). Για το σκοπό αυτό η Δημοτική Αρχή έχει εξειδικεύσει το αναπτυξιακό όραμα για το εσωτερικό του Δήμου ως εξής:

Ο εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και της λειτουργίας του Δήμου (άμεση επικοινωνία με τους πολίτες, απλούστευση διαδικασιών, χρηστή και αποδοτική διαχείριση, επιμόρφωση και εξειδίκευση προσωπικού, διεύρυνση συνεργασιών τοπικών και υπερτοπικών) ως επίσης και η απόκτηση της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής (δημιουργία ελκυστικού εργασιακού περιβάλλοντος), ώστε να συμβάλλει στη βελτίωση του επιπέδου παρεχομένων υπηρεσιών στους πολίτες και να ανταποκριθεί στις προσδοκίες τους. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του Δήμου, μέσω ουσιαστικής παρέμβασης, στη άμεση εφαρμογή των επιλεγμένων δράσεων αλλά και την επιρροή τους στη χάραξη των ανωτέρω πολιτικών.

Ο Δήμος Λαμιέων αναγνωρίζει τη διαχείριση της καθημερινότητας των δημοτών ως έκφραση σεβασμού και ως κρίσιμο στοιχείο για καλύτερη ποιότητα ζωής κι ευημερία. Η ενεργός συμμετοχή των πολιτών εξασφαλίζεται εφόσον το στρατηγικό σχέδιο υλοποιείται στη βάση συγκεκριμένων αρχών. Ενδεικτικά  αναφέρονται :

- Πρόγραμμα καθαριότητας και αποκομιδής απορριμμάτων καθώς και προώθηση της ανακύκλωσης.

- Διαχείριση Υδάτινων Πόρων.

- Φωτισμός και συντήρηση δικτύου ενέργειας.

- Λειτουργία των υποδομών για λύματα και στερεά απόβλητα.

- Λειτουργία των μονάδων εκπαίδευσης κάθε βαθμίδας.

- Υποστήριξη στα λειτουργικά θέματα Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας.

- Εύρυθμη λειτουργία των δομών υποστήριξης πολιτών και κατοίκων του Δήμου.

- Ψηφιακή μετάβαση της πόλης πέρα από τα τεχνολογικά όρια της έξυπνης πόλης.

- Υποστήριξη και κοινωνική ένταξη των ανθρώπων πού χρειάζονται βοήθεια εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και της ανεργίας.

- Βελτίωση κι εφαρμογή των πολεοδομικών και χωροταξικών σχεδίων.

- Έργα και δράσεις στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής όπως η αντιπλημμυρική προστασία, η διαχείριση θεμάτων για χείμαρρους και ρέματα και η αντιμετώπιση ακραίων φαινομένων και καταστάσεων.

- Ανάδειξη αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων και μνημείων.

- Προβολή του Δήμου ως διεθνούς τουριστικού προορισμού

- Αναβάθμιση υφιστάμενων και κατασκευή νέων έργων αστικής υποδομής.

- Αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών και συντήρηση της δημοτικής ακίνητης περιουσίας.

- Διαχείριση στόλου οχημάτων και οργανωμένο πρόγραμμα συντήρησης.

- Αναβάθμιση και ενεργειακή θωράκιση δημοσίων κτηρίων.

- Υποστήριξη στη βάση της ανταποδοτικότητας πολιτιστικών, αθλητικών, χορευτικών, μουσικών, θεατρικών κ.α. συλλόγων, συνδέσμων και φορέων ή συνεταιρισμών, που δραστηριοποιούνται με εκδηλώσεις κάθε μορφής, στο Δήμο.

- Εσωτερική οργάνωση με τυποποιημένες διαδικασίες, ορθολογική αξιοποίηση των δομών κι εκπαίδευση του προσωπικού. Παρακολούθηση εσόδων – εξόδων και οργάνωση των προμηθειών με ορθή τήρηση του θεσμικού πλαισίου.

- Συνεργασίες, με άλλους Δήμους, την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, τα Υπουργεία άλλα και με φορείς - πολίτες, πού μπορούν να συμβάλουν στο έργο και την προσπάθεια ανάπτυξης του Δήμου.

- Συνεργασία με τα Τοπικά Συμβούλια για συντονισμό δράσεων.

- Επίλυση θεμάτων κατοίκων, ετεροδημοτών, αλλά και πολιτών που δραστηριοποιούνται στη περιοχή του Δήμου ή είναι επισκέπτες.

- Μακροχρόνιος και βραχυχρόνιος σχεδιασμός δράσεων με σκοπό την βελτίωση  των συνθηκών διαβίωσης, σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες.

- Οργάνωση και διαχείριση του Σχεδίου Ψηφιακής Καινοτομίας σε συμφωνία με τις προτεραιότητες της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής

- Ενίσχυση της διαφάνειας μέσω αντίστοιχων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

- Δράσεις σχετικά με την αγροτική, τουριστική, αξιοποίηση του ορεινού όγκου και ανάπτυξη  της περιοχής.

- Προβολή κι επικοινωνία του Δήμου.

- Δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος για επενδύσεις.

- Μεγιστοποίηση της κοινωνικοοικονομικής αποδοτικότητας των διαθέσιμων πόρων, για παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.

- Αρμονική συνεργασία με κοινωνικούς, πολιτιστικούς κι επιχειρηματικούς φορείς.

- Χρηστή και με διαφάνεια διαχείριση των οικονομικών και της περιουσίας του Δήμου.

- Ενίσχυση του εθελοντισμού και ανάληψη σχετικών πρωτοβουλιών.

- Ευρύτερη δυνατή συμμετοχή των δημοτών στις τοπικές υποθέσεις.

- Αξιοποίηση των προσφερομένων μέσων και πόρων της περιοχής.

- Σεβασμός του περιβάλλοντος στη βάση των αρχών της κυκλικής οικονομίας.

Κατευθυντήριες Αρχές

Η προσέγγιση του οράματος του Δήμου στηρίχθηκε σε τέσσερις (4) βασικές κατευθυντήριες αρχές οι οποίες συνοψίζονται στις εξής:

- Η ανάπτυξη δράσεων που αναδεικνύουν, αναβαθμίζουν αλλά και προστατεύουν το φυσικό περιβάλλον.

- Η ανάπτυξη δράσεων που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της τοπικής οικονομίας.

- Η υλοποίηση δράσεων που ενισχύουν την ποιότητα ζωής στις πολιτιστικές υποδομές, τις συνθήκες διαβίωσης, το αίσθημα ασφάλειας, την ποιότητα στέγασης, τις υποδομές εκπαίδευσης, την τουριστική ελκυστικότητα και την κοινωνική συνοχή.

- Η υιοθέτηση σύγχρονων μορφών και τεχνικών διακυβέρνησης όπως, συμμετοχή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων, διαφάνεια, επάρκεια, υπηρεσίες πρόνοιας, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ευέλικτες και βασισμένες στη γνώση οργανωτικές δομές, με ταυτόχρονη μέτρηση και διασφάλιση ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ – ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ

Σημαντικό σημείο του σχεδιασμού είναι και τα σημεία πού προέκυψαν από τα σχόλια και τις προτάσεις των πολιτών, τα οποία παρατίθενται :

Σημαντικές πολιτικές για το μέλλον του Δήμου

- Πολιτικές υποδομών (δρόμοι, πλατείες, αποχετεύσεις).

- Πολιτικές στήριξης της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης.

- Πολιτικές ανάπτυξης του Τουρισμού.

- Πολιτικές οργάνωσης των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.

- Πολιτικές βελτίωσης των υπηρεσιών προς τους Δημότες.

- Πολιτικές για την προστασία του περιβάλλοντος με όρους αειφορίας.

- Πολιτικές για την ανάπτυξη του Πολιτισμού και του Αθλητισμού.

- Πολιτικές ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής.

- Υποδομές για υγεία και πρόνοια

- Υποδομές εκπαίδευσης

Συγκεκριμένες Δράσεις - Σημαντικές δράσεις και έργα για το Δήμο

- Αξιοποίηση του ορεινού όγκου του Δήμου με χάραξη διαδρομών και εναλλακτικών δράσεων τουρισμού – αθλητισμού.

- Υποδομές και δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης.

- Πολιτικές προσέλκυσης επενδύσεων για θέσεις εργασίας και αντιμετώπιση της ανεργίας.

- Υποστήριξη δράσεων προώθησης αγροτικών τοπικών προϊόντων.

- Βελτίωση της συγκοινωνίας στο σύνολο του Δήμου.

- Βελτίωση της κυκλοφορίας των οχημάτων.

- Παρεμβάσεις προώθησης της αστικής κινητικότητας των δημοτών.

- Ανακύκλωση και ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων.

- Αντιπλημμυρικά έργα.

- Τσιμεντοστρώσεις και ασφαλτοστρώσεις.

- Διαχείριση υδάτων – αντιπλημμυρικά έργα.

- Γεωθερμία και θερμαλισμός, Ιαματικός τουρισμός.

- Τουριστική προβολή του Δήμου.

- Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

- Ψηφιακές υποδομές και ηλεκτρονική διακυβέρνηση

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ενσωματώνει το σύνολο των παρεμβάσεων που προκύπτουν από τις εγκεκριμένες Στρατηγικές και τα επιμέρους Επιχειρησιακά Σχέδια που αφορούν το Δήμο και τα Νομικά του Πρόσωπα, καθώς και τα σημαντικότερα σημεία και προτάσεις που προέκυψαν στο πλαίσιο της διαβούλευσης με τους πολίτες.

Πολλές δράσεις και σημεία υλοποίησης έχουν σχέση με τις χρηματοδοτήσεις όλων των διαθέσιμων εργαλείων τόσο από συγχρηματοδοτούμενους πόρους (ΕΣΠΑ) όσο και από εθνικούς πόρους (ΠΠΑ) αλλά και από τα διαθέσιμα προγράμματα χρηματοδότησης που αφορούν στο άμεσο διάστημα.

Εξάλλου, η κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος λαμβάνει υπόψη τις συνεχείς ανάγκες που προκύπτουν λόγω των συνεπειών της κρίσης από τη νόσο του Covid-19, καθώς και το ρευστό περιβάλλον που διαμορφώνεται σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, συμπεριλαμβάνοντας παρεμβάσεις που αφορούν στη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, στη στήριξη απασχόλησης και επιχειρηματικότητας καθώς και στην ανάπτυξη υποδομών που εξυπηρετούν τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Όλα τα παραπάνω, στρατηγικός σχεδιασμός, κατευθυντήριες γραμμές και βασικές αρχές καθώς επίσης σχόλια και παρατηρήσεις της κοινωνίας των πολιτών, διαμορφώνουν την επόμενη φάση του σχεδιασμού δηλαδή του επιχειρησιακού σχεδιασμού, που είναι με ποιες συγκεκριμένες δράσεις και έργα θα υλοποιηθούν οι αποφάσεις.

Η υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος βασίζεται σε ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα σύμφωνα με την κρισιμότητα των αναγκών που υφίστανται, με την σκοπιμότητα των παρεμβάσεων, τον βαθμό ωριμότητας που υπάρχει καθώς και με τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία ανά περίοδο. Στο πρώτο τμήμα δίνεται αυξημένη βαρύτητα σε συνεχιζόμενα και νέα έργα σύμφωνα με το τελευταίο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου καθώς και στην αναβάθμιση των υποδομών και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Λαμιέων. Σε δεύτερη τμήμα του Προγράμματος διαρθρώνονται τα μεγαλύτερα και πιο εμβληματικά έργα του Δήμου, τα οποία χρήζουν προπαρασκευαστικών ενεργειών ωριμότητας και εξεύρεσης των απαιτούμενων πόρων.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ.  ( Β Φάση )

Η παρούσα Φάση Β του Επιχειρησιακού Προγράμματος, ως συνέχεια της αρχικής Α φάσης (Στρατηγικός σχεδιασμός), περιλαμβάνει συγκεκριμένες δράσεις, με τον αντίστοιχο χρονικό και οικονομικό προγραμματισμό των ειδικών δράσεων ανά έτος και δημοτική περιοχή. Η Β φάση περιλαμβάνει δύο (2) Στάδια με συνολικά τέσσερα (4) Βήματα, όπως φαίνεται στο ακόλουθο σχήμα.

Σχήμα 2:	Διαγραμματική απεικόνιση της Φάσης Β του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δ. Λαμιέων

ΣΤΑΔΙΟ Γ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Βήμα 6ο: Κατάρτιση σχεδίων δράσης.

Καταρτίζονται σχέδια δράσης, τα οποία περιλαμβάνουν στόχους και δράσεις για την επίτευξη του κάθε ενός από τους γενικούς στόχους του στρατηγικού σχεδίου με σκοπό την εφαρμογή της στρατηγικής του Δήμου.

Βήμα 7ο: Προγραμματισμός των δράσεων.

Στόχοι του βήματος αποτελούν η ιεράρχηση και ο προγραμματισμός των δράσεων που περιλαμβάνονται στα σχέδια δράσης η ομαδοποίηση, ο έλεγχος και η οριστικοποίηση όλων των δράσεων του ΕΠ και ο αναλυτικός προγραμματισμός των δράσεων πρώτης προτεραιότητας.

Βήμα 8ο:   Οικονομικός προγραμματισμός.

Πραγματοποιείται εκτίμηση των εσόδων του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του, ανά πηγή χρηματοδότησης, για κάθε έτος της επόμενης περιόδου, κατανέμονται τα έσοδα στις δράσεις πρώτης προτεραιότητας και καταρτίζεται συγκεντρωτικός πίνακας δαπανών ανά μέτρο και άξονα, ενώ παράλληλα συντάσσονται οι χρηματοδοτικοί πίνακες.

ΣΤΑΔΙΟ Δ: ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Βήμα 9ο: Ολοκλήρωση του προγράμματος και τελικές ενέργειες.

Οι ενέργειες που πραγματοποιούνται σε αυτό το στάδιο αφορούν:

- Στην ολοκλήρωση του σχεδίου επιχειρησιακού προγράμματος από την ομάδα έργου και η υποβολή του στο Δήμαρχο.

- Στην  έγκριση του σχεδίου από το Δημοτικό Συμβούλιο.

- Στον έλεγχο της διαδικασίας κατάρτισης του προγράμματος από την Περιφέρεια.

- Στη δημοσιοποίηση του προγράμματος από το Δήμο.

- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

  - Ειδικοί Στρατηγικοί Στόχοι

Οι Γενικοί Στόχοι που προέκυψαν από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης του εξωτερικού και του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου, αλλά και της SWOT ανάλυσης στην οποία εντοπίστηκαν τα δυνατά και αδύνατα σημεία, οι ευκαιρίες και απειλές που υφίστανται σήμερα για την ανάπτυξη της περιοχής, αλλά και του Δήμου ως οργανισμού.

Στη συνέχεια, οι Γενικοί Στόχοι εξειδικεύτηκαν σε Ειδικούς Στόχους, τόσο για το εξωτερικό περιβάλλον (Ειδικοί Στόχοι Τοπικής Ανάπτυξης), όσο και για το εσωτερικό περιβάλλον του Δήμου (Ειδικοί Στόχοι Εσωτερικής Ανάπτυξης).

Στα σχήματα που ακολουθούν παρουσιάζονται οι Γενικοί και Ειδικοί Στόχοι του Επιχειρησιακού Προγράμματος ανά θεματικό τομέα.

Οι Γενικοί Στόχοι Τοπικής Ανάπτυξης ανέρχονται σε επτά (7) και οι Ειδικοί Στόχοι  σε τριάντα ένα (31).

Οι Γενικοί Στόχοι Εσωτερικής Ανάπτυξης, ανέρχονται σε τέσσερις (4) και οι Ειδικοί Στόχοι σε οκτώ (8).

Σχήμα 3: Γενικοί Στόχοι Τοπικής Ανάπτυξης ανά θεματικό τομέα

| Δραστηριότητες & Διαδικασίες λειτουργίας | Οργάνωση & Συνεργασίες | Ανθρώπινο Δυναμικό & Υλικοτεχνική Υποδομή | Οικονομικά |
| --- | --- | --- | --- |
| - Βελτίωση της ποιότητας και της επάρκειας των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου - Βελτίωση των επιτελικών λειτουργιών του Δήμου | - Βελτίωση της οργανωτικής και διοικητικής ικανότητας του Δήμου και ανάπτυξη συνεργασιών με άλλους φορείς | - Βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας του Δήμου | - Βελτίωση / ενίσχυση της οικονομικής επάρκειας και αποδοτικής λειτουργίας του Δήμου και των επιχειρήσεών του |

Σχήμα 4: Γενικοί και Ειδικοί Στόχοι Τοπικής Ανάπτυξης

| Βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας και διασφάλισης της ελεύθερης/ απρόσκοπτης πρόσβασης των πολιτών εντός του οικιστικού ιστού | Βελτίωση του δομημένου περιβάλλοντος, των συνθηκών διαβίωσης και εξυπηρέτησης των κατοίκων και των επισκεπτών | Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και διασφάλιση της επάρκειας των περιβαλλοντικών πόρων |
| --- | --- | --- |
| - Βελτίωση της προσβασιμότητας των πολιτών στους χώρους κατοικίας, εργασίας, εκπαίδευσης κι αναψυχής - Βελτίωση του οδικού δικτύου και των συγκοινωνιακών υποδομών - Εφαρμογή των αρχών της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και του εγκεκριμένου γενικού πολεοδομικού σχεδίου (ΓΠΣ) του Δήμου Λαμιέων | - Προστασία και αποκατάσταση του κτιριακού αποθέματος και διατήρηση των οικισμών παραδοσιακού χαρακτήρα - Αύξηση και διασφάλιση του αστικού και περιαστικού πρασίνου και των ελεύθερων χώρων | - Μείωση της ρύπανσης - Προστασία και ανάδειξη του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων - Προώθηση της ανάπτυξης έξυπνων ενεργειακών συστημάτων - Προώθηση των ανανεώσιμων πηγών Ενέργειας - Προαγωγή της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης των κινδύνων και της ανθεκτικότητας στις καταστροφές - Προώθηση της ανακύκλωσης και της μετάβασης στην κυκλική οικονομία - Βελτίωση υποδομών ύδρευσης και διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων καθώς και δικτύων αποχέτευσης - Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέσω της βελτίωσης των υφιστάμενων συστημάτων προστασίας από ακραία φαινόμενα - Διαχείριση υδάτινων πόρων |
| Προστασία της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και προβολή/ προώθηση της πολιτιστικής ταυτότητας της πόλης | Ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής και των υπηρεσιών υγείας, παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού |  |
| - Διατήρηση, προβολή και αξιοποίηση των πολιτιστικών πόρων και ανάδειξη του Δήμου ως διεθνή τουριστικού προοσρισμού (Brandingstrategy) - Ενίσχυση της εξωστρέφειας και της εμβέλειας των τοπικών συλλογικών φορέων | - Βελτίωση των υποδομών δημόσιας υγείας και κοινωνικής πρόνοιας - Ενίσχυση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές, βιώσιμες και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας και πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων - Βελτίωση και αναβάθμιση των εκπαιδευτικών και αθλητικών υποδομών - Ενίσχυση υποδομών πολιτισμού - Βελτίωση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης |  |
| Ενίσχυση της απασχόλησης, της κοινωνικής συνοχής και της ισότητας των ευκαιριών | Ενίσχυση του παραγωγικού ιστού, της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της τοπικής οικονομίας |  |
| - Προαγωγή ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης - Βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση όλων των ατόμων που αναζητούν εργασία, ιδίως των νέων, των μακροχρόνια ανέργων, των ΑΜΕΑ και των οικονομικά μη ενεργών ατόμων, προώθηση της αυτοαπασχόλησης | - Ενίσχυση του ρόλου των δομών στήριξης επιχειρηματικής δραστηριότητας - Ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας, της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας μέσω της αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Δήμου - Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την έξυπνη εξειδίκευση, τη βιομηχανική μετάβαση και την επιχειρηματικότητα - Προώθηση της έρευνας και καινοτομίας σε συνεργασία με ερευνητικά και τριτοβάθμια εκπαιδευτικά Ιδρύματα - Προώθηση της εξωστρέφειας του ιδιωτικού τομέα - Προώθηση της συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και άλλων φορέων υποστήριξης της παραγωγικής και οικονομικής δραστηριότητας - Προώθηση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (K.ΑΛ.Ο) και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας |  |

Σχήμα 5: Γενικοί και Ειδικοί Στόχοι Εσωτερικής Ανάπτυξης

| Βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας του Δήμου και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών | Βελτίωση της οργανωτικής και διοικητικής ικανότητας του Δήμου και ανάπτυξη συνεργασιών με άλλους φορείς | Βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας του Δήμου | Βελτίωση/ ενίσχυση της οικονομικής επάρκειας και αποδοτικής λειτουργίας του Δήμου και των επιχειρήσεών του |
| --- | --- | --- | --- |
| - Διασφάλιση ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω της προώθησης τυποποίησης διαδικασιών. - Εφαρμογή των διαδικασιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. - Βελτίωση της λειτουργίας των οργάνων διοίκησης. | - Προώθηση των συνεργασιών με άλλους φορείς και της συμμετοχής σε δίκτυα τοπικής και υπερτοπικής σημασίας. - Ενσωμάτωση διαδικασιών και προτύπων για την ολοκληρωμένη διαχείριση έργων και προγραμμάτων. | - Βελτίωση της κτιριακής και υλικοτεχνικής υποδομής. - Ενίσχυση της στελέχωσης και ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού. | - Βελτίωση υφιστάμενων ή/και ανάπτυξη νέων προσοδοφόρων δραστηριοτήτων/αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου. |

    - Μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Οι Άξονες Προτεραιότητας αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία σχεδιάζονται και καθορίζονται τα Μέτρα και οι Δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Λαμιέων. Οι Άξονες Προτεραιότητας εξειδικεύονται σε Μέτρα. Κάθε Μέτρο ικανοποιεί έναν ή περισσότερους  Ειδικούς Στόχους.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Λαμιέων περιλαμβάνει  τέσσερις (4)Άξονες Προτεραιότητας:

- Άξονας Προτεραιότητας 1: «Αναβάθμιση της Ποιότητας Ζωής, Προστασία του Φυσικού και Δομημένου Περιβάλλοντος».

- Άξονας Προτεραιότητας 2: «Βελτίωση των Υποδομών και Υπηρεσιών στους Τομείς της Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού».

- Άξονας Προτεραιότητας 3: «Ενίσχυση της Απασχόλησης και της Τοπικής Επιχειρηματικότητας».

- Άξονας Προτεραιότητας 4: «Βελτίωση της  Διοικητικής και Οικονομικής Ικανότητας του Δήμου».

Στο σύνολό τους, τα Μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος ανέρχονται σε δεκατέσσερα (15),

τα οποία κατανέμονται στους Άξονες Προτεραιότητας ως εξής.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: Αναβάθμιση της Ποιότητας Ζωής, Προστασία του Φυσικού και Δομημένου Περιβάλλοντος.

Μέτρο 1.1: Βελτίωση της Προσβασιμότητας των Πολιτών και αναβάθμιση του Οδικού Δικτύου.

Μέτρο 1.2: Αναβάθμιση Αστικού Χώρου και Ενίσχυση Υποδομών Στάθμευσης..

Μέτρο 1.3: Ανάπτυξη οικιστικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.

Μέτρο 1.4: Διασφάλιση Ελεύθερων Χώρων και Χώρων Πρασίνου

Μέτρο 1.5: Προστασία και Αναβάθμιση Φυσικού Περιβάλλοντος, Ενίσχυση Υποδομών Μείωσης της Ρύπανσης..

Μέτρο 1.6: Αναβάθμιση Υποδομών Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Διαχείρισης Αποβλήτων/ Βελτίωση Αρδευτικού Δικτύου.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2:Βελτίωση των Υποδομών και Υπηρεσιών στον τομέα της Κοινωνικής Πολιτικής, της Υγείας, Εκπαίδευσης, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Μέτρο 2.1: Ανάδειξη και προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς.

Μέτρο 2.2: Υγεία, κοινωνική πρόνοια και φροντίδα.

Μέτρο 2.3: Ενίσχυση και βελτίωση εκπαιδευτικών, αθλητικών και πολιτισμικών υποδομών και υπηρεσιών.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: Ενίσχυση της Απασχόλησης και της Τοπικής Επιχειρηματικότητας.

Μέτρο 3.1: Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης.

Μέτρο 3.2: Ενίσχυση της Τοπικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: Βελτίωση της  Διοικητικής και Οικονομικής Ικανότητας του Δήμου.

Μέτρο 4.1: Εκσυγχρονισμός της Λειτουργίας και των Παρεχόμενων Υπηρεσιών.

Μέτρο 4.2: Ανάπτυξη Σχέσεων και Συνεργασιών

Μέτρο 4.3: Αναβάθμιση της Υλικοτεχνικής Υποδομής – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού.

Μέτρο 4.4: Οικονομική διαχείριση.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η ιεραρχική διάρθρωση των Μέτρων και των Ειδικών Στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Λαμιέων, ενώ στη συνέχεια πραγματοποιείται αναλυτική περιγραφή των Μέτρων ανά Άξονα Προτεραιότητας.

Πίνακας 1:	Πίνακας ιεραρχικής διάρθρωσης Αξόνων, Μέτρων, Γενικών και Ειδικών Στόχων του ΕΠ

| Άξονες Προτεραιότητας | Γενικοί Στόχοι | Μέτρα | Ειδικοί στόχοι |
| --- | --- | --- | --- |
| ΑΠ 1:Αναβάθμιση της Ποιότητας Ζωής, Προστασία του Φυσικού και Δομημένου Περιβάλλοντος | ΓΣ1: Βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας και διασφάλισης της ελεύθερης/ απρόσκοπτης πρόσβασης των πολιτών εντός του οικιστικού ιστού | Μ1.1: Βελτίωση της Προσβασιμότητας των Πολιτών και αναβάθμιση του Οδικού Δικτύου. | ΕΣ1.1.1: Βελτίωση της προσβασιμότητας των πολιτών στους χώρους κατοικίας, εργασίας, εκπαίδευσης κι αναψυχής |
|  |  |  | ΕΣ1.1.2: Βελτίωση του οδικού δικτύου και των συγκοινωνιακών υποδομών |
|  |  | Μ1.2: Αναβάθμιση Αστικού Χώρου και Ενίσχυση Υποδομών Στάθμευσης. | ΕΣ1.1.3: Εφαρμογή των αρχών της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και του εγκεκριμένου γενικού πολεοδομικού σχεδίου (ΓΠΣ) του Δήμου Λαμιέων |
|  | ΓΣ2: Βελτίωση του δομημένου περιβάλλοντος, των συνθηκών διαβίωσης και εξυπηρέτησης των κατοίκων και των επισκεπτών | Μ1.3: Ανάπτυξη Οικιστικού Περιβάλλοντος. | ΕΣ2.1.1: Προστασία και αποκατάσταση του κτιριακού αποθέματος και διατήρηση των οικισμών παραδοσιακού χαρακτήρα |
|  |  | Μ1.4: Διασφάλιση Ελεύθερων Χώρων και Χώρων Πρασίνου | ΕΣ2.1.2: Αύξηση και διασφάλιση του αστικού και περιαστικού πρασίνου και των ελεύθερων χώρων |
|  | ΓΣ3: Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και διασφάλιση της επάρκειας των περιβαλλοντικών πόρων | Μ1.5: Προστασία και Αναβάθμιση Φυσικού Περιβάλλοντος, Ενίσχυση Υποδομών Μείωσης της Ρύπανσης. | ΕΣ3.1.1: Μείωση της ρύπανσης |
|  |  |  | ΕΣ3.1.2: Προστασία και ανάδειξη του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων |
|  |  |  | ΕΣ3.1.3: Προώθηση της ανάπτυξης έξυπνων ενεργειακών συστημάτων |
|  |  |  | ΕΣ3.1.4: Προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας |
|  |  |  | ΕΣ3.1.5: Προαγωγή της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης των κινδύνων και της ανθεκτικότητας στις καταστροφές |
|  |  |  | ΕΣ3.1.6: Προώθηση της ανακύκλωσης και της μετάβασης στην κυκλική οικονομία |
|  |  | Μ1.6: Αναβάθμιση Υποδομών Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Διαχείρισης Αποβλήτων/ Βελτίωση Αρδευτικού Δικτύου. | ΕΣ3.1.7: Βελτίωση υποδομών ύδρευσης και διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων καθώς και δικτύων αποχέτευσης |
|  |  |  | ΕΣ3.1.8: Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέσω της βελτίωσης των υφιστάμενων συστημάτων προστασίας από ακραία φαινόμενα |
|  |  |  | ΕΣ3.1.9: Διαχείριση υδάτινων πόρων |
| ΑΠ 2: Βελτίωση των Υποδομών και Υπηρεσιών στους Τομείς της Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού | ΓΣ4: Προστασία της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και προβολή/ προώθηση της πολιτιστικής ταυτότητας της πόλης | Μ2.1: Ανάδειξη και Προστασία Πολιτιστικής Κληρονομιάς. | ΕΣ4.1.1: Διατήρηση, προβολή και αξιοποίηση των πολιτιστικών πόρων και ανάδειξη του Δήμου ως διεθνή τουριστικού προορισμού (Brandingstrategy) |
|  |  |  | ΕΣ4.1.2: Ενίσχυση της εξωστρέφειας και της εμβέλειας των τοπικών συλλογικών φορέων |
|  | ΓΣ5: Ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής και των υπηρεσιών υγείας, παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού | Μ2.2: Υγεία, κοινωνική Πρόνοια, Μέριμνα και Φροντίδα. | ΕΣ5.1.1: Βελτίωση των υποδομών δημόσιας υγείας και κοινωνικής πρόνοιας |
|  |  |  | ΕΣ5.1.2: Ενίσχυση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές, βιώσιμες και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας και πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης |
|  |  |  | ΕΣ5.1.3: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων |
|  |  | Μ2.3: Ενίσχυση και Βελτίωση Εκπαιδευτικών, Αθλητικών και Πολιτισμικών Υποδομών και Υπηρεσιών. | ΕΣ5.1.4: Βελτίωση και αναβάθμιση των εκπαιδευτικών και αθλητικών υποδομών |
|  |  |  | ΕΣ5.1.5: Ενίσχυση υποδομών πολιτισμού |
|  |  |  | ΕΣ5.1.6: Βελτίωση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης |
| ΑΠ 3: Ενίσχυση της Απασχόλησης και της Τοπικής Επιχειρηματικότητας | ΓΣ6: Ενίσχυση της απασχόλησης, της κοινωνικής συνοχής και της ισότητας των ευκαιριών | Μ3.1: Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης. | ΕΣ6.1.1: Προαγωγή ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης |
|  |  |  | ΕΣ6.1.2 :Βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση όλων των ατόμων που αναζητούν εργασία, ιδίως των νέων, των μακροχρόνια ανέργων, των ΑΜΕΑ και των οικονομικά μη ενεργών ατόμων, προώθηση της αυτοαπασχόλησης. |
|  | ΓΣ7: Ενίσχυση του παραγωγικού ιστού, της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της τοπικής οικονομίας | Μ3.2: Ενίσχυση της Τοπικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας. | ΕΣ7.1.1: Ενίσχυση του ρόλου των δομών στήριξης επιχειρηματικής δραστηριότητας |
|  |  |  | ΕΣ7.1.2: Ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας, της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας μέσω της αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Δήμου. |
|  |  |  | ΕΣ7.1.3: Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την έξυπνη εξειδίκευση, τη βιομηχανική μετάβαση και την επιχειρηματικότητα. |
|  |  |  | ΕΣ7.1.4: Προώθηση της έρευνας και καινοτομίας σε συνεργασία με ερευνητικά και τριτοβάθμια εκπαιδευτικά Ιδρύματα. |
|  |  |  | ΕΣ7.1.5: Προώθηση της εξωστρέφειας του ιδιωτικού τομέα. |
|  |  |  | ΕΣ7.1.6: Προώθηση της συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και άλλων φορέων υποστήριξης της παραγωγικής και οικονομικής δραστηριότητας. |
|  |  |  | ΕΣ7.1.7: Προώθηση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (K.ΑΛ.Ο) και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας |
| ΑΠ 4: Βελτίωση της Διοικητικής και Οικονομικής Ικανότητας του Δήμου. | ΓΣ8: Βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας του Δήμου και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών | Μ4.1: Εκσυγχρονισμός της Λειτουργίας και των Παρεχόμενων Υπηρεσιών. | ΕΣ8.1.1: Διασφάλιση ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω της προώθησης τυποποίησης διαδικασιών |
|  |  |  | ΕΣ8.1.2: Εφαρμογή των διαδικασιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης |
|  |  |  | ΕΣ8.1.3: Βελτίωση της λειτουργίας των οργάνων διοίκησης |
|  | ΓΣ9: Βελτίωση της οργανωτικής και διοικητικής ικανότητας του Δήμου και ανάπτυξη συνεργασιών με άλλους φορείς | Μ4.2: Ανάπτυξη Σχέσεων και Συνεργασιών. | ΕΣ9.1.1: Προώθηση των συνεργασιών με άλλους φορείς και της συμμετοχής σε δίκτυα τοπικής και υπερτοπικής σημασίας |
|  |  |  | ΕΣ9.1.2: Ενσωμάτωση διαδικασιών και προτύπων για την ολοκληρωμένη διαχείριση έργων και προγραμμάτων |
|  | ΓΣ10: Βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας του Δήμου | Μ4.3: Αναβάθμιση της Υλικοτεχνικής Υποδομής – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού. | ΕΣ10.1.1: Βελτίωση της κτιριακής και υλικοτεχνικής υποδομής |
|  |  |  | ΕΣ10.1.2: Ενίσχυση της στελέχωσης και ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού |
|  | ΓΣ11: Βελτίωση/ ενίσχυση της οικονομικής επάρκειας και αποδοτικής λειτουργίας του Δήμου και των επιχειρήσεών του | Μ4.4: Οικονομική Διαχείριση | ΕΣ11.1.1: Βελτίωση υφιστάμενων ή/ και ανάπτυξη νέων προσοδοφόρων δραστηριοτήτων/ αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου |

Άξονας Προτεραιότητας 1: «Αναβάθμιση της Ποιότητας Ζωής, Προστασία του Φυσικού και Δομημένου Περιβάλλοντος»

Μέτρο 1.1: Βελτίωση της Προσβασιμότητας των Πολιτών και αναβάθμιση του Οδικού Δικτύου.

Αντικείμενο των δράσεων του Μέτρου 1.1 είναι η διευκόλυνση στην πρόσβαση των πολιτών σε χώρους εντός του οικιστικού δικτύου, καθώς και η βελτίωση του οδικού δικτύου και των συγκοινωνιακών υποδομών. Έργα που συμβάλλουν στην επίτευξη των παραπάνω στόχων είναι η βελτίωση των πεζοδρομίων, η εγκατάσταση φωτεινών σηματοδοτών, η απόκτηση ακινήτων για αξιοποίηση τους, η κατασκευή περιφερειακών οδών, η διαμόρφωση οδών πόλης και Τοπικών Διαμερισμάτων, οι απαλλοτριώσεις ακινήτων κ.λ.π.

Ειδικοί Στόχοι που εξυπηρετούνται από τις δράσεις του Μέτρου είναι οι 1.1.1: Βελτίωση της προσβασιμότητας των πολιτών στους χώρους κατοικίας, εργασίας, εκπαίδευσης κι αναψυχής και 1.1.2: Βελτίωση του οδικού δικτύου και των συγκοινωνιακών υποδομών.

Μέτρο 1.2: Αναβάθμιση αστικού χώρου και ενίσχυση υποδομών στάθμευσης.

Στο πλαίσιο του Μέτρου προβλέπονται δράσεις πολεοδομικών παρεμβάσεων, όπως π.χ. αύξησης των χώρων στάθμευσης με έργα κατασκευής χώρων στάθμευσης και έργα εφαρμογής ελεγχόμενης στάθμευσης.

Οι δράσεις του Μέτρου εξυπηρετούν τον Ειδικό Στόχο 1.1.3: Εφαρμογή των αρχών της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και του εγκεκριμένου γενικού πολεοδομικού σχεδίου (ΓΠΣ) του Δήμου Λαμιέων.

Μέτρο 1.3: Ανάπτυξη Οικιστικού Περιβάλλοντος.

Στόχος των δράσεων του Μέτρου είναι η βελτίωση του δομημένου περιβάλλοντος του Δήμου, καθώς και η προστασία του πολιτιστικού αποθέματος και συγκεκριμένα η διατήρηση του παραδοσιακού χαρακτήρα.

Τα έργα που προβλέπονται για την επίτευξη των εν λόγω στόχων συνοψίζονται σε έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, ανάπλασης διαφόρων περιοχών, αξιοποίησης, ανακαίνισης και συντήρησης υπαρχόντων κτιρίων κ.α.

Οι δράσεις του Μέτρου εξυπηρετούν τον Ειδικό Στόχο 2.1.1: Προστασία και αποκατάσταση του κτιριακού αποθέματος και διατήρηση των οικισμών παραδοσιακού χαρακτήρα.

Μέτρο 1.4: Διασφάλιση Ελεύθερων Χώρων και Χώρων Πρασίνου.

Οι δράσεις που προβλέπονται στο Μέτρο 1.4 αποσκοπούν στη βελτίωση των τεχνικών και περιβαλλοντικών υποδομών για την διασφάλιση του αστικού και περιαστικού πρασίνου, στην ανάδειξη των υποβαθμισμένων περιοχών, όπως και στη ενίσχυση των τεχνικών και περιβαλλοντικών υποδομών για τη μείωση της ηχορρύπανσης και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Οι στόχοι που εξυπηρετούνται από τις εν λόγω δράσεις σχετίζονται άμεσα με την αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων του Δήμου και η επίτευξή τους σχετίζεται με έργα διαμόρφωσης κοινόχρηστων χώρων, αισθητικής αναβάθμισης, αύξησης και προστασίας αστικού και περαστικού πρασίνου, έργα ανάπλασης και διαμόρφωσης υποβαθμισμένων περιοχών, δημιουργίας φυτοπετασμάτων σε περιοχές και οδούς, μείωσης ηχορύπανσης κ.λ.π.

Οι δράσεις του Μέτρου εξυπηρετούν τον Ειδικό Στόχο 2.1.2: Αύξηση και διασφάλιση του αστικού και περιαστικού πρασίνου και των ελεύθερων χώρων.

Μέτρο 1.5: Προστασία και Αναβάθμιση Φυσικού Περιβάλλοντος, Ενίσχυση Υποδομών Μείωσης της Ρύπανσης

Το Μέτρο 1.5 περιλαμβάνει δράσεις οι οποίες στοχεύουν στην προστασία και περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων. Ως ενδεικτικές δράσεις αναφέρονται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και γεωθερμικών συστημάτων, η εξοικονόμηση ενέργειας σε κοινόχρηστους χώρους, η ανάπλαση και ανάδειξη περιοχών, κ.λ.π.

Ειδικοί Στόχοι που εξυπηρετούνται από τις δράσεις του Μέτρου είναι οι: 3.1.1: Μείωση της ρύπανσης, 3.1.2 Προστασία και ανάδειξη του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, 3.1.3: Προώθηση της ανάπτυξης έξυπνων ενεργειακών συστημάτων, 3.1.4: Προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 3.1.5: Προαγωγή της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης των κινδύνων και της ανθεκτικότητας στις καταστροφές, 3.1.6: Προώθηση της ανακύκλωσης και της μετάβασης στην κυκλική οικονομία

Μέτρο 1.6: Αναβάθμιση Υποδομών Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Διαχείρισης Αποβλήτων/ Βελτίωση Αρδευτικού Δικτύου.

Το Μέτρο αφορά στη βελτίωση του υδρευτικού και αποχετευτικού δικτύου του Δήμου, καθώς και των υποδομών διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων. Οι δράσεις που προβλέπονται συνοψίζονται σε μελέτες και έργα κατασκευής περιφερειακών σημείων συλλογής και διαλογής απορριμμάτων και αναβάθμισης του εξοπλισμού με προμήθεια κάδων, απορριμματοφόρων κ.λ.π. Παράλληλα, προβλέπονται έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου, έργα κατασκευής αρδευτικών δικτύων, κ.α..

Οι δράσεις του Μέτρου εξυπηρετούν τους Ειδικούς Στόχους 3.1.7: Βελτίωση υποδομών ύδρευσης και διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων καθώς και δικτύων αποχέτευσης, 3.1.8: Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέσω της βελτίωσης των υφιστάμενων συστημάτων προστασίας από ακραία φαινόμενα και 3.1.9:Διαχείριση υδάτινων πόρων

Άξονας Προτεραιότητας 2: «Βελτίωση των Υποδομών και Υπηρεσιών στους Τομείς της Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού»

Μέτρο 2.1: Ανάδειξη και προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς.

Στόχος του Μέτρου είναι η αξιοποίηση και η ανάδειξη των πολιτιστικών πόρων και της ιστορικής ταυτότητας της πόλης. Τα έργα που εξυπηρετούν αυτόν τον σκοπό αφορούν σε δημιουργία εγκαταστάσεων δια βίου εκπαίδευσης, κατασκευή υπαίθριου θεάτρου, διοργάνωση προγράμματος προβολής των πολιτιστικών δραστηριοτήτων της πόλης, δημιουργία τουριστικού οδηγού, διοργάνωση εκδηλώσεων κ.α. Επιπρόσθετα, η ενίσχυση και η προβολή της δραστηριότητας των τοπικών συλλογικών φορέων αναμένεται να εξυπηρετηθεί μέσα από δράσεις που αφορούν στο εν λόγω Μέτρο, όπως είναι: η λειτουργία δικτύου εθελοντικών οργανώσεων, η δημιουργία προγράμματος εξαγωγής τοπικού πολιτιστικού προϊόντος  κ.λ.π.

Οι δράσεις του Μέτρου εξυπηρετούν τους Ειδικούς Στόχους 4.1.1: Διατήρηση, προβολή και αξιοποίηση των πολιτιστικών πόρων και ανάδειξη του Δήμου ως διεθνή τουριστικού προορισμού (Brandingstrategy) και 4.1.2: Ενίσχυση της εξωστρέφειας και της εμβέλειας των τοπικών συλλογικών φορέων.

Μέτρο 2.2: Υγεία, κοινωνική Πρόνοια, Μέριμνα  και Φροντίδα.

Το Μέτρο στοχεύει στην βελτίωση των υποδομών κοινωνικής πρόνοιας και πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης και στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών τους.

Οι δράσεις που πρόκειται να συντελέσουν στην επίτευξη του συγκεκριμένου σκοπού περιλαμβάνουν έργα βελτίωσης των υπαρχόντων και κατασκευής νέων κτιριακών υποδομών ΚΑΠΗ, δημιουργίας βρεφονηπιακών σταθμών , κ.λ.π.

Οι δράσεις του Μέτρου εξυπηρετούν τους Ειδικούς Στόχους 5.1.1 : Βελτίωση των υποδομών δημόσιας υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, 5.1.2: Ενίσχυση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές, βιώσιμες και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας και πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης και 5.1.3: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων.

Μέτρο 2.3: Ενίσχυση και Βελτίωση Εκπαιδευτικών, Αθλητικών και Πολιτιστικών Υποδομών και Υπηρεσιών.

Η αναβάθμιση των υποδομών και υπηρεσιών στον τομέα της εκπαίδευσης, του αθλητισμού και του πολιτισμού αποτελούν τον βασικό στόχο του Μέτρου 2.3, η σημαντικότητα του οποίου έγκειται στο βαθμό βελτίωσης της ποιότητας ζωής των πολιτών του Δήμου. Οι δράσεις που προβλέπονται αφορούν στη βελτίωση κτιριακών υποδομών και περιβάλλοντος χώρου σχολικών μονάδων, κατασκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων, κατασκευή Λαογραφικού Μουσείου και παραδοσιακών πεζοδρόμων, διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου σε χώρο πολιτιστικών εκδηλώσεων κ.λ.π. Οι δράσεις του Μέτρου εξυπηρετούν τους Ειδικούς Στόχους 5.1.4: Βελτίωση και αναβάθμιση των εκπαιδευτικών και αθλητικών υποδομών, 5.1.5: Ενίσχυση υποδομών πολιτισμού και 5.1.6: Βελτίωση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης.

Άξονας Προτεραιότητας 3: «Ενίσχυση της Απασχόλησης και της Τοπικής Επιχειρηματικότητας»

Μέτρο 3.1: Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης.

Οι δράσεις του Μέτρου 3.1 στοχεύουν στην βελτίωση του περιεχομένου των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης για την κατάρτιση και εξειδίκευση του εργατικού δυναμικού του Δήμου , καθώς και στην ενίσχυση της απασχόλησης των ευπαθών κοινωνικά ομάδων του πληθυσμού.

Οι δράσεις του Μέτρου εξυπηρετούν τους Ειδικούς Στόχους 6.1.1: Προαγωγή ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και 6.1.2 :Βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση όλων των ατόμων που αναζητούν εργασία, ιδίως των νέων, των μακροχρόνια ανέργων, των ΑΜΕΑ και των οικονομικά μη ενεργών ατόμων, προώθηση της αυτοαπασχόλησης.

Μέτρο 3.2: Ενίσχυση της Τοπικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας.

Στο πλαίσιο του Μέτρου, προβλέπεται η ανάληψη δράσεων οι οποίες στοχεύουν στην ενίσχυση των δομών της επιχειρηματικής δραστηριότητας και στην προβολή των τοπικών προϊόντων, καθώς επίσης και στην ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού. Τέτοιες δράσεις είναι η ανάληψη πρωτοβουλιών σε συνεργασία με τους παραγωγικούς φορείς της πόλης, η χαρτογράφηση περιοχών οικοτουριστικού ενδιαφέροντος κ.λ.π.

Συγχρόνως, η υιοθέτηση καινοτόμων μέσων και νέων τεχνολογιών από τις επιχειρήσεις του Δήμου, όπως και η προώθηση της συνεργασίας του Δήμου με τοπικούς οικονομικούς φορείς για την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας προβλέπεται  στα πλαίσια των δράσεων του συγκεκριμένου Μέτρου.

Οι δράσεις του Μέτρου εξυπηρετούν τους Ειδικούς Στόχους 7.1.1: Ενίσχυση του ρόλου των δομών στήριξης επιχειρηματικής δραστηριότητας, 7.1.2: Ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας, της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας μέσω της αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Δήμου, 7.1.3: Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την έξυπνη εξειδίκευση, τη βιομηχανική μετάβαση και την επιχειρηματικότητα, 7.1.4: Προώθηση της έρευνας και καινοτομίας σε συνεργασία με ερευνητικά και τριτοβάθμια εκπαιδευτικά Ιδρύματα, 7.1.5: Προώθηση της εξωστρέφειας του ιδιωτικού τομέα, 7.1.6: Προώθηση της συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και άλλων φορέων υποστήριξης της παραγωγικής και οικονομικής δραστηριότητας και 7.1.7 Προώθηση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (K.ΑΛ.Ο) και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.

Άξονας Προτεραιότητας 4: «Βελτίωση της  Διοικητικής και Οικονομικής Ικανότητας του Δήμου».

Μέτρο 4.1: Εκσυγχρονισμός της Λειτουργίας και των Παρεχόμενων Υπηρεσιών.

Το Μέτρο αφορά στη βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας του Δήμου και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, διαμέσου διαδικασιών συστηματοποίησης και βάσει των προτύπων διασφάλισης ολικής ποιότητας. Παράλληλα, προβλέπεται η πιστοποίηση της διαχειριστικής επάρκειας του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, καθώς και δράσεις οι οποίες προωθούν τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη καθημερινή λειτουργία του Δήμου και την εφαρμογή διαδικασιών και πρακτικών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Οι δράσεις του Μέτρου εξυπηρετούν τους Ειδικούς Στόχους 8.1.1: Διασφάλιση ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω της προώθησης τυποποίησης διαδικασιών, 8.1.2: Εφαρμογή των διαδικασιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και 8.1.3: Βελτίωση της λειτουργίας των οργάνων διοίκησης.

Μέτρο 4.2: Ανάπτυξη Σχέσεων και Συνεργασιών.

Το μέτρο αφορά τη βελτίωση της οργανωτικής και διοικητικής ικανότητας του Δήμου, καθώς επίσης και την ανάπτυξη συνεργασιών με άλλους φορείς.

Οι δράσεις του Μέτρου εξυπηρετούν τους Ειδικούς Στόχους9.1.1: Προώθηση των συνεργασιών με άλλους φορείς και της συμμετοχής σε δίκτυα τοπικής και υπερτοπικής σημασίας και 9.1.2: Ενσωμάτωση διαδικασιών και προτύπων για την ολοκληρωμένη διαχείριση έργων και προγραμμάτων.

Μέτρο 4.3: Αναβάθμιση της Υλικοτεχνικής Υποδομής – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού.

Διαμέσου της υλοποίησης των δράσεων του Μέτρου επιχειρείται η βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός του υλικοτεχνικού εξοπλισμού του Δήμου, η αναβάθμιση των χώρων των δημοτικών κτιρίων, καθώς και η ενίσχυση της στελέχωσης και της κατάρτισης του προσωπικού του Δήμου.

Οι δράσεις του Μέτρου εξυπηρετούν τους Ειδικούς Στόχους 10.1.1: Βελτίωση της κτιριακής και υλικοτεχνικής υποδομής και 10.1.2: Ενίσχυση της στελέχωσης και ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.

Μέτρο 4.4: Οικονομική Διαχείριση.

Στόχος του Μέτρου είναι η ανάληψη πρωτοβουλιών για την αποτελεσματική διαχείριση και αξιοποίηση της δημοτικής ακίνητης περιουσίας, διαδικασία μέσω της οποίας μπορεί να επιτευχθείη βελτίωση των χρηματοοικονομικών δεικτών του Δήμου.

Οι δράσεις του Μέτρου εξυπηρετούν τον Ειδικό Στόχο 11.1.1: Βελτίωση υφιστάμενων ή/ και ανάπτυξη νέων προσοδοφόρων δραστηριοτήτων/ αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου.

  - Κατανομή Δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος στα Μέτρα και τους Άξονες Προτεραιότητας

Στο πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι χρηματοδοτικές απαιτήσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος ανά Άξονα Προτεραιότητας, Μέτρο και έτος. Σημειώνεται ότι τα έργα που ήδη έχουν γίνει την περίοδο 2020-2023 δεν αναφέρονται στο κείμενο που ακολουθεί.

Πίνακας 2:	Προϋπολογισμός ανά Άξονα Προτεραιότητας, Μέτρο και Έτος

|  |  |  | Συνολικός Προϋπολογισμός ανά Μέτρο και ανά Άξονα |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Αριθμός δράσεων | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Σύνολο |
| Άξονας 1 | Βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών .Αναβάθμιση του Φυσικού και Δομημένου Περιβάλλοντος | 185 | 8.905.328 | 20.375.972 | 47.020.005 | 59.522.575 | 135.823.880 |
| Μέτρο 1.1 | Βελτίωση της προσβασιμότητας των πολιτών σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους/ αναβάθμιση οδικού δικτύου | 61 | 2.014.660 | 4.806.823 | 7.113.600 | 4.450.000 | 18.385.083 |
| Μέτρο 1.2 | Αναβάθμιση αστικού χώρου και ενίσχυση υποδομών στάθμευσης. | 27 | 113.800 | 1.598.800 | 10.085.526 | 23.396.000 | 35.194.126 |
| Μέτρο 1.3 | Ανάπτυξη οικιστικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. | 7 | 21.300 | 151.963 | 260.000 | 376.575 | 809.838 |
| Μέτρο 1.4 | Διασφάλιση ελευθέρων χώρων και χώρων πρασίνου. Ενίσχυση υποδομών και μείωσης της ρύπανσης. | 23 | 647.814 | 1.420.573 | 3.920.000 | 3.300.000 | 9.288.387 |
| Μέτρο 1.5 | Προστασία και αναβάθμιση φυσικού περιβάλλοντος. | 33 | 1.897.600 | 4.325.608 | 10.640.879 | 12.000.000 | 28.864.087 |
| Μέτρο 1.6 | Αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης ,αποχέτευσης, και διαχείρισης αποβλήτων. Βελτίωση αρδευτικού δικτύου. | 34 | 4.210.154 | 8.072.205 | 15.000.000 | 16.000.000 | 43.282.359 |
| Άξονας 2 | Ενίσχυση της Κοινωνικής πολιτικής ,βελτίωση των υποδομών και Υπηρεσιών στους Τομείς της παιδείας πολιτισμού και αθλητισμού. | 138 | 4.371.025 | 10.990.138 | 31.105.739 | 24.095.665 | 70.862.567 |
| Μέτρο 2.1 | Ανάδειξη και προστασία πολιτιστικής κληρονομίας. | 61 | 35.000 | 2.037.000 | 2.685.000 | 730.000 | 5.487.000 |
| Μέτρο 2.2 | Κοινωνική πρόνοια και φροντίδα | 17 | 1.376.320 | 1.864.000 | 3.690.000 | 9.248.865 | 16.179.185 |
| Μέτρο 2.3 | Ενίσχυση και βελτίωση εκπαιδευτικών αθλητικών και πολιτισμικών υποδομών και υπηρεσιών. | 64 | 2.959.705 | 7.089.138 | 24.730.739 | 14.116.800 | 48.896.382 |
| Άξονας 3 | Ενίσχυση της Τοπικής Οικονομίας και Απασχόλησης. | 33 | 3.000 | 1.534.000 | 3.645.000 | 1.740.000 | 6.922.000 |
| Μέτρο 3.1 | Τοπική απασχολησιμότητα | 4 | 0 | 600.000 | 1.550.000 | 1.050.000 | 3.200.000 |
| Μέτρο 3.2 | Ανάπτυξη της τοπικής επιχειρηματικότητας /ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. | 29 | 3.000 | 934.000 | 2.095.000 | 690.000 | 3.722.000 |
| Άξονας 4 | Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας του Δήμου | 28 | 223.246 | 2.798.800 | 3.260.000 | 980.000 | 7.262.046 |
| Μέτρο 4.1 | Εκσυγχρονισμός της λειτουργίας του Δήμου –βελτίωση των παρεχομένων Υπηρεσιών. | 7 | 30.000 | 730.000 | 1.695.000 | 70.000 | 2.525.000 |
| Μέτρο 4.2 | Ανάπτυξη Σχέσεων και Συνεργασιών | 2 | 0 | 1.635.000 | 35.000 | 10.000 | 1.680.000 |
| Μέτρο 4.3 | Βελτίωση της Υλικοτεχνικής υποδομής – Ανάπτυξη ανθρωπίνου δυναμικού | 17 | 178.131 | 408.800 | 1.530.000 | 900.000 | 3.016.931 |
| Μέτρο 4.4 | Οικονομική διαχείριση | 3 | 15.115 | 25.000 | 0 | 0 | 40.115 |

Το σύνολο των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος ανέρχεται σε 384.

Οι περισσότερες δράσεις (185), περιλαμβάνονται στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής των Πολιτών, Αναβάθμιση του Φυσικού και Δομημένου Περιβάλλοντος»,

138 δράσεις περιλαμβάνονται στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Ενίσχυση της Κοινωνικής Πολιτικής, Βελτίωση των Υποδομών και Υπηρεσιών στους Τομείς της Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού»,

33 δράσεις περιλαμβάνονται στον  Άξονα Προτεραιότητας 3 «Ενίσχυση της Τοπικής Οικονομίας & Απασχόλησης» και

28 δράσεις στον  Άξονα Προτεραιότητας 4«Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας του Δήμου».

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος ανέρχεται σε 220.570.493 € με το 61,58 % να κατανέμεται στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής των Πολιτών, Αναβάθμιση του Φυσικού και Δομημένου Περιβάλλοντος» που ανέρχεται σε 135.823.880 €

Ο προϋπολογισμός του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Ενίσχυση της Κοινωνικής Πολιτικής, Βελτίωση των Υποδομών και Υπηρεσιών στους Τομείς της Παιδείας, Πολιτισμού& Αθλητισμού» ανέρχεται σε 70.562.567 € αποτελώντας το 31,99 % του προϋπολογισμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου.

Ο προϋπολογισμός του Άξονα Προτεραιότητας 3 «Ενίσχυση της Τοπικής Οικονομίας & Απασχόλησης» ανέρχεται σε 6.922.000 € αποτελώντας το 3,14 % του προϋπολογισμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου.

Τέλος, ο προϋπολογισμός του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας του Δήμου» ανέρχεται σε 7.262.046 € αποτελώντας το 3,29 % του προϋπολογισμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου.

Σχήμα 6:	Ποσοστιαία κατανομή προϋπολογισμού ανά Άξονα Προτεραιότητας

Οι δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες:

- Δράσεις, έργα και πρωτοβουλίες του Δήμου που βρίσκονται σε εξέλιξη και υπάρχει σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό ή εκτελούνται κάθε χρόνο και προβλέπεται σχετική πίστωση  ή εκτελούνται χωρίς επιπλέον κόστος.

- Δράσεις, έργα και πρωτοβουλίες του Δήμου για τα οποία υπάρχει προεκτίμηση  κόστους, έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη ενέργειες ωρίμανσης (προμελέτες, τεύχη δημοπράτησης κλπ) και αναζητούνται συγκεκριμένες πηγές χρηματοδότησης.

- Δράσεις, έργα και πρωτοβουλίες του Δήμου για τα οποία υπάρχει σχετική προεκτίμηση κόστους και απαιτούνται ενέργειες ωρίμανσης ή ακριβούς αποτύπωσης των πηγών χρηματοδότησης.

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Λαμιέων, ανά Άξονα Προτεραιότητας και Μέτρο με τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς και τους στόχους τους οποίους εκτιμάται ότι θα ικανοποιήσουν, βάσει του στρατηγικού σχεδιασμού, όπως αυτός διαμορφώθηκε στην πρώτη φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Λαμιέων.

Σημειώνεται ότι λεπτομερής παρουσίαση του χρηματοοικονομικού σκέλους του Επιχειρησιακού Προγράμματος ανά Μέτρο και Άξονα Προτεραιότητας πραγματοποιείται σε επόμενες ενότητες, όπου γίνεται μια πιο ενδελεχής ανάλυση για την οικονομική βαρύτητα Μέτρων και Αξόνων.

Πίνακας 3:	Δράσεις Μέτρου 1.1 του Άξονα Προτεραιότητας 1

| Κωδ. | Θεματικοί Τομείς, Άξονες Προτεραιότητας, Μέτρα, Γενικοί Στόχοι, Ειδικοί Στόχοι | Ενδεικτικός Προϋπ/σμός |
| --- | --- | --- |
| ΑΠ1 | Αναβάθμιση της Ποιότητας Ζωής, Προστασία του Φυσικού και Δομημένου Περιβάλλοντος | 135.823.880 |
| ΓΣ1 | Βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας και διασφάλισης της ελεύθερης/ απρόσκοπτης πρόσβασης των πολιτών εντός του οικιστικού ιστού | 53.579.209 |
| Μ1.1 | Βελτίωση της Προσβασιμότητας των Πολιτών και αναβάθμιση του Οδικού Δικτύου | 18.385.083 |
| ΕΣ1.1.1 | Βελτίωση της προσβασιμότητας των πολιτών της χώρους κατοικίας, εργασίας, εκπαίδευσης κι αναψυχής | 3.679.367 |
| 1.1.1 | Τοποθέτηση πινακίδων ονοματοθεσίας οδών σε Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες | 20.000 |
| 1.1.2 | Διαγραμμίσεις διαβάσεων και συντήρηση υφισταμένων | 3.000 |
| 1.1.3 | Κατασκευή ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων τοπικών κοινοτήτων | 120.000 |
| 1.1.4 | Αναπλάσεις πλατειών και πεζοδρομίων τοπικών κοινοτήτων | 18.500 |
| 1.1.5 | Ανάπλαση πεζοδρομίων στον άξονα της «Αλατόστρατα» | 500.000 |
| 1.1.6 | Κατασκευή νέων πεζοδρομίων Δήμου Λαμιέων | 103.682 |
| 1.1.7 | Μετατοπίσεις – βελτιώσεις στο δίκτυο φωτισμού Δήμου Λαμίας | 177.436 |
| 1.1.8 | Βελτίωση – Επέκταση κόμβων σηματοδοτών Δήμου Λαμίας | 50.000 |
| 1.1.9 | Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Γοργοποτάμου (Αλεπόσπιτα) ή Αμουρίου | 10.725 |
| 1.1.10 | Ηλεκτροφωτισμός οδών και κοινοχρήστων χώρων Δημοτικών Ενοτήτων | 60.000 |
| 1.1.11 | Κατασκευή πεζογέφυρας επί της οδού Καλυβίων | 58.440 |
| 1.1.12 | Αποπερατώσεις νεκροταφείων Δημοτικών Ενοτήτων | 30.000 |
| 1.1.13 | Βελτίωση προσβασιμότητας ΑΜΕΑ στο σχολικό συγκρότημα 1ου και 17ου Δημοτικού | 30.728 |
| 1.1.14 | Επισκευή κλιμάκων κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε.Λαμίας | 17.600 |
| 1.1.15 | Οριζόντια διαγράμμιση οδών | 21.170 |
| 1.1.16 | Αναπλάσεις πεζοδρομίων ΔΕ Λαμίας | 279.986 |
| 1.1.17 | Επέκταση δηµοτικού φωτισµού (οδών, Κ.Χ κλπ) | 100.000 |
| 1.1.18 | Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού Δήμου Λαμίας | 185.000 |
| 1.1.19 | Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού Δημοτικών Ενοτήτων | 60.000 |
| 1.1. 20 | Διαμόρφωση χώρου για μετεγκατάσταση οικισμού Ρομά στην Καμηλόβρυση | 50.000 |
| 1.1.21 | Μελέτη φωτεινής σηματοδότησης κόμβων | 23.000 |
| 1.1.22 | Ηλεκτροφωτισμός περιφερειακής οδού Λαμίας | 295.100 |
| 1.1.23 | Ανάπλαση της διαδρομής : Υπεραστικά ΚΤΕΛ – ΦΙΛΙΑΣ – ΕΛΥΤΗ –ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ – ΟΘΩΝΟΣ-ΠΛ. ΛΑΟΥ | 800.000 |
| 1.1.24 | Δράσεις ήπιας κυκλοφορίας στην περιοχή Θεάτρου | 400.000 |
| 1.1.25 | Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων στάσεων αστικών γραμμών του Δήμου Λαμιέων | 100.000 |
| 1.1.26 | Ανακατασκευή – επέκταση πλακόστρωσης δικτύου οδών στην Τ.Κ. Παύλιανης | 165.000 |
| ΕΣ1.1.2 | Βελτίωση του οδικού δικτύου και των συγκοινωνιακών υποδομών | 14.705.716 |
| 1.1.27 | Κατασκευή κόμβου στη συμβολή των οδών Φραντζή και Λεωφόρο Ελευθερίας | 150.000 |
| 1.1.28 | Ασφαλτοστρώσεις – ανακατασκευές οδών και κλιμάκων στη Δ.Κ. Λαμίας | 500.000 |
| 1.1.29 | Ασφαλτοστρώσεις – τσιμεντοστρώσεις και τοιχεία αντιστήριξης Δημοτικών Κοινοτήτων | 250.000 |
| 1.1.30 | Διευθέτηση παρόδου της οδού Υψηλάντη | 6.000 |
| 1.1.31 | Κατασκευή οδών Δ.Ε. Λαμίας, Υπάτης, Γοργοποτάμου, Λιανοκλαδίου | 262.340 |
| 1.1.32 | Κατασκευή έργων οδοποιίας Δήμου Λαμίας | 259.847 |
| 1.1.33 | Κατασκευή κόμβων Λαμίας | 355.065 |
| 1.1.34 | Έργα οδοποιίας στην πόλη της Λαμίας | 600.000 |
| 1.1.35 | Τσιμεντοστρώσεις δημοτικών οδών μικρού πλάτους | 80.000 |
| 1.1.36 | Κατασκευή κιγκλιδωμάτων-στηθαίων ασφαλείας | 60.000 |
| 1.1.37 | Διάνοιξη περιφερειακής οδού στην ΤΚ Αγ. Παρασκευής | 42.475 |
| 1.1.38 | Αποκατάσταση τηςµήµατος αγροτικού δρόµου της την Ιερά Μονή Αναλήψεως στην Τ.Κ. Γοργοποτάµου | 36.500 |
| 1.1.39 | Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Τοπικών κοινοτήτων | 150.000 |
| 1.1.40 | Ασφαλτοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Γοργοποτάμου | 88.000 |
| 1.1.41 | Κατασκευή-αποκατάσταση κυκλοφοριακών σημάνσεων και πινακίδων της οδούς του Δήμου | 31.348 |
| 1.1.42 | Μετατοπίσεις – βελτιώσεις στο δίκτυο Ο.Τ.Ε. | 35.300 |
| 1.1.43 | Συντηρήσεις και αποκαταστάσεις βατότητας αγροτικών δρόμων Δήμου Λαμίας | 40.000 |
| 1.1.44 | Εργασίες συντήρησης-αποκατάστασης βλαβών ασφαλτικών οδοστρωμάτων | 40.000 |
| 1.1.45 | Βελτίωση αγροτικής οδού από ΧΥΤΑ Λαμίας της Παλαιοχώρι | 513.500 |
| 1.1.46 | Διαμορφώσεις-συντηρήσεις αγροτικών δρόμων | 40.000 |
| 1.1.47 | Κυκλοφοριακές σημάνσεις και διευθετήσεις σε οδούς του Δήμου | 30.000 |
| 1.1.48 | Συντήρηση οδών και κοινοχρήστων χώρων ΔΕ Γοργοποτάμου | 60.000 |
| 1.1.49 | Συντήρηση οδών και κοινοχρήστων χώρων ΔΕ Λιανοκλαδίου | 60.000 |
| 1.1.50 | Συντήρηση οδών και κοινοχρήστων χώρων ΔΕ Λαμίας | 60.000 |
| 1.1.51 | Αλλαγή χάραξης και διαπλάτυνσης Κ.Χ. επί της οδού Λαρίσης | 120.000 |
| 1.1.52 | Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έργων οδοποιίας και κοινοχρήστων χώρων | 22.000 |
| 1.1.53 | Αποκατάσταση βατότητας κοινοτικών δρόμων Τ.Κ. Παύλιανης | 54.775 |
| 1.1.54 | Κατασκευή έργων αποστράγγισης & αποκατάστασης φθορών οδοστρωμάτων τοπ. κοινότητας Παύλιανης | 30.182 |
| 1.1.55 | Κατασκευή οδών (περιοχής πράξης εφαρμογής) στην ΤΚ Λουτρών Υπάτης | 62.000 |
| 1.1.56 | Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου στη Δ.Κ. Ροδίτσας | 118.535 |
| 1.1.57 | Κατασκευή τμήματος της οδού Λευκάδας στη συμβολή με την οδό Σαμοθράκης | 47.849 |
| 1.1.58 | Κατασκευή κυκλικού κόμβου Θερμοπυλών και Βασιλικών | 300.000 |
| 1.1.59 | Κατασκευή κυκλικού κόμβου Αθηνών και Κύπρου | 200.000 |
| 1.1.60 | Αγροτική οδοποιία | 8.000.000 |
| 1.1.61 | Επέκταση περιφερειακής οδού Λαμίας όπισθεν ΠΑΒΥΠ | 2.000.000 |

Οι δράσεις του Μέτρου 1.1 «Βελτίωση της Προσβασιμότητας των Πολιτών και αναβάθμιση του Οδικού Δικτύου» στοχεύουν στην βελτίωση της προσβασιμότητας των πολιτών στους χώρους κατοικίας, εργασίας, εκπαίδευσης και αναψυχής (Ειδικός Στόχος 1.1.1) και στην βελτίωση του οδικού δικτύου και των συγκοινωνιακών υποδομών (Ειδικός Στόχος 1.1.2).

Ο συνολικός αριθμός των δράσεων ανέρχεται σε 61, εκ των οποίων συνολικού προϋπολογισμού 18.385.083 €.

Πίνακας 4:	Δράσεις Μέτρου 1.2 του Άξονα Προτεραιότητας 1

| Κωδ. | Θεματικοί Τομείς, Άξονες Προτεραιότητας, Μέτρα, Γενικοί Στόχοι, Ειδικοί Στόχοι | Ενδεικτικός Προϋπ/σμός |
| --- | --- | --- |
| ΑΠ1 | Αναβάθμιση της Ποιότητας Ζωής, Προστασία του Φυσικού και Δομημένου Περιβάλλοντος | 135.823.880 |
| ΓΣ1 | Βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας και διασφάλισης της ελεύθερης/ απρόσκοπτης πρόσβασης των πολιτών εντός του οικιστικού ιστού | 53.579.209 |
| Μ1.2 | Αναβάθμιση Αστικού Χώρου και Ενίσχυση Υποδομών Στάθμευσης | 35.194.126 |
| ΕΣ1.1.3 | Εφαρμογή των αρχών της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και του εγκεκριμένου γενικού πολεοδομικού σχεδίου (ΓΠΣ) του Δήμου Λαμιέων | 35.194.126 |
| 1.2.1 | Ολοκλήρωση τµήµατος αµαξοστασίου στα Νταµάρια | 400.000 |
| 1.2.2 | Σύνταξη Πράξεων Αναλογισμού Οδών Σχεδίου Πόλεως | 3.000 |
| 1.2.3 | Σύνταξη κυκλοφοριακής μελέτης μονοδρομήσεων - διευθετήσεων πόλης | 16.000 |
| 1.2.4 | Τοπογραφικές αποτυπώσεις έργων ΒΑΑ | 24.800 |
| 1.2.5 | Νέα κυκλοφοριακή μελέτη Δήμου Λαμιέων | 74.400 |
| 1.2.6 | Σύνταξη Μελετών Πράξεων Αναλογισμού - Απαλλοτρίωσης σε οδούς και Κοινόχρηστους Χώρους | 15.000 |
| 1.2.7 | Αποζημιώσεις για την εφαρμογή σχεδίου πόλης περιοχής επεκτάσεως | 165.000 |
| 1.2.8 | Διαμόρφωση βόρειας εισόδου πόλης Λαμίας | 500.000 |
| 1.2.9 | Πεζοδιαδρομή από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Λαμίας έως την Πλατεία Λαού | 550.000 |
| 1.2.10 | Αναβάθµιση δηµοσίου χώρου Ανοικτού Κέντρου Εµπορίου "Τριάγωνον" Λαµίας | 400.000 |
| 1.2.11 | Σύστημα παρακολούθησης κυκλοφοριακού φορτίου του κέντρου της πόλης και βελτίωση της κινητικότητας των Δημοτικών Οχημάτων | 225.000 |
| 1.2.12 | Ανάπλαση Δημοτικού χώρου στάθμευσης και περιοχής Παλιάς Αγοράς | 300.000 |
| 1.2.13 | Σύστημα και αστικός εξοπλισμός βελτίωσης Κινητικότητας και Περιβαλλοντικού ισοζυγίου (Κοινόχρηστα ποδήλατα, ηλιακά παγκάκια κ.α.) | 234.905 |
| 1.2.14 | Δημιουργία εικαστικών εγκαταστάσεων δημόσιου χώρου (Infokiosk, Infostand) | 76.502 |
| 1.2.15 | Συστήματα Ασύρματης Πρόσβασης στο Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου | 74.400 |
| 1.2.16 | Συστήματα έξυπνης ενημέρωσης, περιήγησης και καταμέτρησης επισκεπτών της περιοχής παρέμβασης | 248.496 |
| 1.2.17 | Συστήματα Έξυπνης Βιώσιμης Κινητικότητας (Έξυπνες διαβάσεις, σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης) | 105.623 |
| 1.2.18 | Βελτίωση της προσβασιμότητας τουριστικών λεωφορείων στο κέντρο της πόλης | 15.000 |
| 1.2.19 | Πεζοδιαδρομη από την Πλατεία Λαού έως το Κάστρο Λαμίας | 150.000 |
| 1.2.20 | Δημιουργία της λεωφορειακής διαδρομής «Άγιος Λουκάς – Κάστρο – Κέντρο Πόλης» με το ηλεκτροκίνητο minibusστο πλαίσιο του έργου Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου | 20.000 |
| 1.2.21 | Δημιουργία έργων StreetArt μεγάλης κλίμακας σε τυφλές όψεις κτιρίων στο κέντρο της πόλης | 50.000 |
| 1.2.22 | Εικαστικός φωτισμός επιλεγμένων περιοχών | 50.000 |
| 1.2.23 | Ολοκληρωμένο σχέδιο αστικής ανάπλασης νοτιοδυτικού τμήματος Λαμίας – Αστική Αναζωογόνηση Νότιας Λαμίας | 11.396.000 |
| 1.2.24 | Δράσεις αναβάθμισης αστικού φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος – Αστική Αναζωογόνηση Βόρειας Λαμίας | 10.000.000 |
| 1.2.25 | Δράσεις αναβάθμισης αστικού φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος – Αστική Αναζωογόνηση λοιπών περιοχών Λαμίας | 10.000.000 |
| 1.2.26 | Υποδομές Διαδικτύου των Πραγμάτων – Προμήθεια και εγκατάσταση ενός προηγμένου δικτύου αισθητήρων, δικτύων επικοινωνίας και πλατφορμών συλλογής, επεξεργασίας και διαχείρισης αστικών δεδομένων | 50.000 |
| 1.2.27 | Πιλοτική Λειτουργία Δικτύου 5G | 50.000 |

Οι δράσεις του Μέτρου 1.2 «Αναβάθμιση αστικού χώρου και ενίσχυση υποδομών στάθμευσης» στοχεύουν στην ολοκλήρωση και εφαρμογή των αρχών της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και του εγκεκριμένου γενικού πολεοδομικού σχεδίου (ΓΠΣ) του Δήμου Λαμιέων(Ειδικός Στόχος 1.1.3)

Ο συνολικός προϋπολογισμός των δράσεων ανέρχεται σε 35.194.126€.

Πίνακας 5:	Δράσεις Μέτρου 1.3 του Άξονα Προτεραιότητας 1

| Κωδ. | Θεματικοί Τομείς, Άξονες Προτεραιότητας, Μέτρα, Γενικοί Στόχοι, Ειδικοί Στόχοι | Ενδεικτικός Προϋπ/σμός |
| --- | --- | --- |
| ΑΠ1 | Αναβάθμιση της Ποιότητας Ζωής, Προστασία του Φυσικού και Δομημένου Περιβάλλοντος | 135.823.880 |
| ΓΣ2 | Βελτίωση του δομημένου περιβάλλοντος, των συνθηκών διαβίωσης και εξυπηρέτησης των κατοίκων και των επισκεπτών | 10.098.225 |
| Μ1.3 | Ανάπτυξη Οικιστικού Περιβάλλοντος | 809.838 |
| ΕΣ2.1.1 | Προστασία και αποκατάσταση του κτιριακού αποθέματος και διατήρηση των οικισμών παραδοσιακού χαρακτήρα | 809.838 |
| 1.3.1 | Κατασκευή μνημείου Αμφικτυονιών στην Ανθήλη | 30.000 |
| 1.3.2 | Περίφραξη δημοτικών χώρων | 21.300 |
| 1.3.3 | Συντήρηση και αποκατάσταση διατηρητέου οδού Αριστοτέλους | 576.575 |
| 1.3.4 | Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου δημοτικού κτιρίου στο Παγκράτι | 31.963 |
| 1.3.5 | Ανακατασκευή παλαιού υδρόμυλου στην Τ.Κ. Μοσχοχωρίου | 30.000 |
| 1.3.6 | Ολοκλήρωση της αποκατάστασης του κτιριακού συγκροτήματος του Φραντζόμυλου, επανάχρηση του με σεβασμό στο μνημείο και λειτουργίες υπερτοπικής σημασίας, σχετιζόμενες με τα παρακείμενα οικοσυστήματα του Σπερχειού και της Οίτης, απευθυνόμενες σε επισκέπτες | 120.000 |

Στόχος των συνολικά 7 δράσεων του Μέτρου 1.3«Ανάπτυξη οικιστικού και περιβάλλοντος» είναι η προστασία και αποκατάσταση του κτιριακού αποθέματος, καθώς και η διατήρηση του παραδοσιακού χαρακτήρα του ιστορικού κέντρου των Δημοτικών Ενοτήτων (Ειδικός Στόχος 2.1.1).

Ο συνολικός προϋπολογισμός των δράσεων ανέρχεται σε 809.838 €.

Πίνακας 6:	Δράσεις Μέτρου 1.4 του Άξονα Προτεραιότητας 1

| Κωδ. | Θεματικοί Τομείς, Άξονες Προτεραιότητας, Μέτρα, Γενικοί Στόχοι, Ειδικοί Στόχοι | Ενδεικτικός Προϋπ/σμός |
| --- | --- | --- |
| ΑΠ1 | Αναβάθμιση της Ποιότητας Ζωής, Προστασία του Φυσικού και Δομημένου Περιβάλλοντος | 135.823.880 |
| ΓΣ2 | Βελτίωση του δομημένου περιβάλλοντος, των συνθηκών διαβίωσης και εξυπηρέτησης των κατοίκων και των επισκεπτών | 10.098.225 |
| Μ1.4 | Διασφάλιση Ελεύθερων Χώρων και Χώρων Πρασίνου | 9.288.387 |
| ΕΣ2.1.2 | Αύξηση και διασφάλιση του αστικού και περιαστικού πρασίνου και των ελεύθερων χώρων | 9.288.387 |
| 1.4.1 | Κατασκευή παιδικής χαράς ΑΜΕΑ στην πλατεία Γιαννιτσιώτη | 150.000 |
| 1.4.2 | Κατασκευή στεγάστρου στην πλατεία Γιαννιτσιώτη-Κισσάβου | 22.973 |
| 1.4.3 | Ανάπλαση πλατείας Κραββαρίτου | 40.000 |
| 1.4.4 | Προστασία- Ανάπλαση-Δημιουργία χώρου αναψυχής στη θέση ξωκλήσι της Αρσαλής στην Τ.Κ. Αργυροχωρίου, δημοτικής ενότητας Υπάτης, Δήμου Λαμιέων | 12.214 |
| 1.4.5 | Διαμόρφωση χώρου στη συμβολή των οδών Ολύμπου και 28ης Οκτωβρίου | 10.600 |
| 1.4.6 | Ανάπλαση πλατείας Πάρκου | 602.600 |
| 1.4.7 | Ανάπλαση κεντρικής πλατείας στα Καλύβια | 100.000 |
| 1.4.8 | Ολοκλήρωση εργασιών πλατείας Βράχας | 80.000 |
| 1.4.9 | Ολοκλήρωση εργασιών πλατείας Βασιλικών | 50.000 |
| 1.4.10 | Επισκευές, συντηρήσεις, αποκαταστάσεις Παιδικών χαρών | 170.000 |
| 1.4.11 | Εργασίες επισκευών και αναβάθμισης σε πλατείες του Δήμου Λαμίας | 350.000 |
| 1.4.12 | Ανάπλαση Πλατείας Ελευθερίας | 1.100.000 |
| 1.4.13 | Ανάπλαση Πλατείας Λαού | 400.000 |
| 1.4.14 | Ανάπλαση Πλατείας Διάκου | 400.000 |
| 1.4.15 | Διεκδίκηση του χώρου για την δημιουργία θεματικών χώρων στο Στρατόπεδο Τσαλτάκη | 2.500.000 |
| 1.4.16 | Δημιουργία πάρκων τσέπης (pocketparks) | 100.000 |
| 1.4.17 | Φυτεύσεις δέντρων και καλλωπιστικών φυτών στο κέντρο της πόλης – Δημιουργία μητρώου πρασίνου | 50.000 |
| 1.4.18 | Δημιουργία θεματικού Πάρκου ύδατος | 1.500.000 |
| 1.4.19 | Ανάπλαση διαδρομής παρόχθιας κοίτης Σπερχειού | 500.000 |
| 1.4.20 | Ανάπλαση διαδρομής παρόχθιας κοίτης Ξεριά | 500.000 |
| 1.4.21 | Ενίσχυση του πρασίνου με νέες φυτεύσεις δέντρων και εποχικών φυτών στο Δήμο Λαμιέων | 50.000 |
| 1.4.22 | Ανάπλαση πλ. Ψυχάρη | 300.000 |
| 1.4.23 | Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων ιστορικού κέντρου Υπάτης - Β’ ΦΑΣΗ | 300.000 |

Το Μέτρο 1.4 «Διασφάλιση ελεύθερων χώρων και χώρων πρασίνου / Ενίσχυση υποδομών μείωσης της ρύπανσης» περιλαμβάνει 23 δράσεις, η υλοποίηση των οποίων θα συμβάλλει στην αύξηση και διασφάλιση των ελεύθερων χώρων και του αστικού-περιαστικού πρασίνου (Ειδικός Στόχος 2.1.2).

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Μέτρου ανέρχεται σε 9.288.287 €, μόνο για δράσεις του Ειδικού Στόχου 2.1.2.

Πίνακας 7:	Δράσεις Μέτρου 1.5 του Άξονα Προτεραιότητας 1

| Κωδ. | Θεματικοί Τομείς, Άξονες Προτεραιότητας, Μέτρα, Γενικοί Στόχοι, Ειδικοί Στόχοι | Ενδεικτικός Προϋπ/σμός |
| --- | --- | --- |
| ΑΠ1 | Αναβάθμιση της Ποιότητας Ζωής, Προστασία του Φυσικού και Δομημένου Περιβάλλοντος | 135.823.880 |
| ΓΣ3 | Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και διασφάλιση της επάρκειας των περιβαλλοντικών πόρων | 72.146.446 |
| Μ1.5 | Προστασία και Αναβάθμιση Φυσικού Περιβάλλοντος, Ενίσχυση Υποδομών Μείωσης της Ρύπανσης | 28.864.087 |
| ΕΣ3.1.1 | Μείωση της ρύπανσης | 1.324.600 |
| 1.5.1 | Κατασκευή λεκάνης απολύμανσης στα Δημοτικά Σφαγεία | 12.600 |
| 1.5.2 | Διευθέτηση του υφιστάμενου ΧΥΤΑ και επέκταση κυττάρου στη θέση "ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ" Δήμου Λαμιέων | 100.000 |
| 1.5.3 | Εκτέλεση Χωματουργικών Εργασιών ως Συνοδό Έργο για την λειτουργία του ΧΥΤΑ Λαμίας | 212.000 |
| 1.5.4 | Ανανέωση του στόλου των απορριμματοφόρων οχημάτων του Δήμου Λαμιέων | 1.000.000 |
| ΕΣ3.1.2 | Προστασία και ανάδειξη του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων | 10.273.608 |
| 1.5.5 | Αξιοποίηση Ιαματικών Πηγών Καλλιδρόμου - Ψωρονερίων | 141.108 |
| 1.5.6 | Προσδιορισμός ορίων αναδασμού και απαλλοτριώσεις εκτάσεων του Δήμου και σύνταξη διαγραμμάτων για επείγουσα αποβολή από καταλαμβανόμενες εκτάσεις | 15.000 |
| 1.5.7 | Εκπόνηση ειδικού σχεδίου για την ανάδειξη του Εθνικού Δρυμού της Οίτης | 40.000 |
| 1.5.8 | Παρεμβάσεις ανάδειξης του Εθνικού Δρυμού της Οίτης (οδηγοί, μονοπάτια, καταφύγια κ.α.) | 2.000.000 |
| 1.5.9 | Παρεμβάσεις προστασίας και ανάδειξης του Πλατανοδάσους στην περιοχή των Μεξιατών | 500.000 |
| 1.5.10 | Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού αναβάθμισης ποιότητας και εξοικονόμησης ποσίμου νερού Λάμιας | 927.500 |
| 1.5.11 | Αναβάθμιση αγωγών εξωτερικού υδραγωγείου συνδέσμου ύδρευσης ΟΤΑ ν. Φθιώτιδας από πηγές Κανάλια Πύργου Υπάτης | 2.250.000 |
| 1.5.12 | Αποκατάσταση περιβάλλοντος διέλευσης τροφοδοτικού αγωγού ύδρευσης – Ανάπλαση διαδρομής αγωγού ύδρευσης Γοργοποτάμου | 500.000 |
| 1.5.13 | Αποκατάσταση καλυμμάτων φρεατίων και φρεατίων υδροσυλλογής | 60.000,00 |
| 1.5.14 | Διευθέτηση όμβριων Σκαμνού | 90.000,00 |
| 1.5.15 | Βελτίωση των αντλιοστασίων του Δήμου και δημιουργία χωρών αποθήκευσης νερού για την ορθή διαχείριση των υδάτινων πόρων | 250.000,00 |
| 1.5.16 | Δημιουργία μονάδας επεξεργασίας εμφιαλωμένου νερού | 3.500.000,00 |
| ΕΣ3.1.3 | Προώθηση της ανάπτυξης έξυπνων ενεργειακών συστημάτων | 6.065.879 |
| 1.5.17 | Ανάπτυξη έξυπνων ενεργειακών συστημάτων | 5.000.000 |
| 1.5.18 | Προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων και εγκατάσταση πιλοτικών σταθμών ηλεκτρικής φόρτισης στην πόλη της Λαμίας | 675.000 |
| 1.5.19 | Απόκτηση Ηλεκτροκίνητου MiniBus | 290.879 |
| 1.5.20 | Σταθμοί Ηλεκτρικής Φόρτισης | 100.000 |
| ΕΣ3.1.4 | Προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας | 9.850.000 |
| 1.5.21 | Eπαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Λαμίας | 2.450.000 |
| 1.5.22 | Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ενέργειας για τη λειτουργία εγκαταστάσεων ύδρευσης - αποχέτευσης | 700.000 |
| 1.5.23 | Εγκατάσταση μονάδας παραγωγής ενέργειας (Ενεργειακή Κοινότητα Δήμου Λαμιέων) | 2.000.000 |
| 1.5.24 | Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας δικτύων αποχέτευσης και Ε.Ε.Λ | 500.000 |
| 1.5.25 | Προμήθεια και εγκατάσταση ευφυών συστημάτων διαχείρισης ενέργειας στις υποδομές πόσιμου νερού και αποχέτευσης Δήμου Λαμιέων | 3.700.000 |
| 1.5.26 | Ενεργοποίηση της διαχείρισης φυτικών αποβλήτων με βάση μελέτη του ΚΑΠΕ για τη δημιουργία μονάδας επεξεργασίας των υπολοίπων της γεωργικής παραγωγής | 300.000 |
| 1.5.27 | Εκπόνηση μελετών για την αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού και των δυνατοτήτων εκμίσθωσης από τον Δήμο Λαμιέων με βάση και το νέο θεσμικό πλαίσιο (Ν.4602/2019) | 200.000 |
| ΕΣ3.1.5 | Προαγωγή της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης των κινδύνων και της ανθεκτικότητας στις καταστροφές | 30.000 |
| 1.5.28 | Εγκατάσταση συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας σε Δημοτικά και Σχολικά κτίρια | 30.000 |
| ΕΣ3.1.6 | Προώθηση της ανακύκλωσης και της μετάβασης στην κυκλική οικονομία | 1.320.000 |
| 1.5.29 | Υλοποίηση στοχευμένων δράσεων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης που θα συνοδεύουν τα προγράμματα διαλογής στην πηγή και ανακύκλωσης, με έμφαση στους νέους και ιδιαίτερα στους μαθητές. | 20.000 |
| 1.5.30 | Δημιουργία σημείων «γωνιές ανακύκλωσης» για την διαλογή στην πηγή | 500.000 |
| 1.5.31 | Προμήθεια και εγκατάσταση υπογειοποιημένων συστημάτων συλλογής σύμμεικτων και ανακυκλώσιμων απορριμμάτων σε κεντρικά σημεία της πόλης | 300.000 |
| 1.5.32 | Δημιουργία Πράσινου Σημείου | 500.000 |

Με στόχο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και διασφάλιση της επάρκειας των περιβαλλοντικών πόρων (Γενικός Στόχος 5), προβλέπονται 33 δράσεις στο πλαίσιο του Μέτρου 1.5 «Προστασία και αναβάθμιση φυσικού περιβάλλοντος, Ενίσχυση Υποδομών Μείωσης της Ρύπανσης».

Ο προϋπολογισμός του Μέτρου ανέρχεται σε 28.864.087 €.

Πίνακας 8:	Δράσεις Μέτρου 1.6 του Άξονα Προτεραιότητας 1

| Κωδ. | Θεματικοί Τομείς, Άξονες Προτεραιότητας, Μέτρα, Γενικοί Στόχοι, Ειδικοί Στόχοι | Ενδεικτικός Προϋπ/σμός |
| --- | --- | --- |
| ΑΠ1 | Αναβάθμιση της Ποιότητας Ζωής, Προστασία του Φυσικού και Δομημένου Περιβάλλοντος | 135.823.880 |
| ΓΣ3 | Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και διασφάλιση της επάρκειας των περιβαλλοντικών πόρων | 72.146.446 |
| Μ1.6 | Αναβάθμιση Υποδομών Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Διαχείρισης Αποβλήτων/ Βελτίωση Αρδευτικού Δικτύου | 43.282.359 |
| ΕΣ3.1.7 | Βελτίωση υποδομών ύδρευσης και διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων καθώς και δικτύων αποχέτευσης | 39.991.600 |
| 1.6.1 | Kατασκευή τροφοδοτικού αγωγού ύδρευσης Λιανοκλαδίου και δικτύων ύδρευσης | 490.000 |
| 1.6.2 | Αναβάθμιση αγωγών εξωτερικού υδραγωγείου συνδέσμου ύδρευσης ΟΤΑ Ν. Φθιώτιδας από πηγές Κανάλια Πύργου Υπάτης | 2.000.000 |
| 1.6.3 | Αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων έργων ΔΕΥΑ Λάμιας | 495.000 |
| 1.6.4 | Διαχείριση βιοαποβλήτων | 2.000.000 |
| 1.6.5 | Έργο ύδρευσης περιοχής Καμηλοβρυσης | 55.000 |
| 1.6.6 | Αντικατάσταση εσωτερικών τμημάτων δικτύων ύδρευσης Λαμίας και Τοπικών Κοινοτήτων | 6.500.000 |
| 1.6.7 | Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης λεκάνης Σπερχειού με αποδέκτη την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Λαμίας | 5.500.000 |
| 1.6.8 | Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης λεκάνης Σπερχειού με αποδέκτη την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Λιανοκλαδίου - Υπάτης | 7.500.000 |
| 1.6.9 | Συμπληρωματικά έργα δικτύων και αποκαταστάσεων ανατολικής εισόδου Λάμιας | 495.000 |
| 1.6.10 | Συμπληρωματικά έργα αποχέτευσης Μοσχοχωριού - Κόμματος - Λιανοκλαδιού | 494.000 |
| 1.6.11 | Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού στην Ε.Ε.Λ Λαμίας | 860.000 |
| 1.6.12 | Επεκτάσεις δικτύων αποχέτευσης Δήμου Λαμιέων | 470.000 |
| 1.6.13 | Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων και αγωγός μεταφοράς Φραντζή | 1.780.000 |
| 1.6.14 | Συντήρηση και βελτίωση υποδομών ΕΕΛ Λαμίας | 60.000 |
| 1.6.15 | Μικρά επείγοντα υδραυλικά έργα αποχέτευσης | 60.000 |
| 1.6.16 | Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων περιοχών Λαμίας και συναφών έργων | 3.000.000 |
| 1.6.17 | Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ηλεκτρονικής διαχείρισης στα υδραγωγεία Δήμου Λαμιέων | 1.417.600 |
| 1.6.18 | Προμήθεια εγκατάσταση & θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεχειρισμού & έλεγχου διαρροών περιοχών Σπερχειάδας – Μακρακώμης και Υπάτης | 1.000.000 |
| 1.6.19 | Προμήθεια εξοπλισμού βελτίωσης διαχείρισης ιλύος Ε.Ε.ΛΛαμίας | 530.000 |
| 1.6.20 | Τοποθέτηση υδρομέτρων στη Δ.Ε. Λαμιέων | 85.000 |
| 1.6.21 | Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεμετρικών συστημάτων υδρομέτρησης και ενσωμάτωση στα υφιστάμενα συστήματα διαχείρισης των δικτύων ύδρευσης πόλης Λαμίας | 4.000.000 |
| 1.6.22 | Τηλέλεγχος – Τηλεχειρισμός δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων – ομβρίων Λαμίας | 1.200.000 |
| ΕΣ3.1.8 | Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέσω της βελτίωσης των υφιστάμενων συστημάτων προστασίας από ακραία φαινόμενα | 2.404.154 |
| 1.6.23 | Συμπληρωματικά έργα αντιπλημμυρικής προστασίας ανατολικής εισόδου Λαμίας | 294.714 |
| 1.6.24 | Συντήρηση – αποπεράτωση τσιμενταυλάκων σε Δημοτικές Κοινότητες | 87.440 |
| 1.6.25 | Τοπογραφικές αποτυπώσεις κοίτης χειμάρρων - ποταμών | 22.000 |
| 1.6.26 | Διευθέτηση αύλακα στην οδό Τυμφρηστού (Μυλαύλακας) | 2.000.000 |
| ΕΣ3.1.9 | Διαχείριση υδάτινων πόρων | 886.605 |
| 1.6.27 | Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) των υφιστάμενων δηµοτικών γεωτρήσεων, πηγών και επιφανειακών υδάτων άρδευσης στη Δ.Ε. Γοργοποτάµου | 15.000 |
| 1.6.28 | Βελτίωση - εκσυγχρονισμός Αρδευτικού Δικτύου Υπάτης Δ.Ε ΥΠΑΤΗΣ | 244.728 |
| 1.6.29 | Αξιοποίηση αρδευτικών γεωτρήσεων Δ.Ε. Γοργοποτάμου | 30.000 |
| 1.6.30 | Ολοκλήρωση υδατοδεξαμενής Τ.Κ. Φραντζή | 25.000 |
| 1.6.31 | Συντήρηση και επέκταση τσιμενταυλάκων και τάφρων Δ.Ε. Λαμίας, Υπάτης, Γοργοποτάμου και Λιανοκλαδίου | 120.877 |
| 1.6.32 | Κατασκευή γεωτρήσεων Τοπικών Διαμερισμάτων | 11.000 |
| 1.6.33 | Αξιοποίηση αρδευτικών γεωτρήσεων Δ.Ε. Λαμίας | 40.000 |
| 1.6.34 | Σύνταξη – Επικαιροποίηση γενικών σχεδίων ύδρευσης και ασφάλειας νερού ΔΕΥΑ Λαμίας (MasterPlan) | 400.000 |

Στο πλαίσιο του Μέτρου 1.6 «Αναβάθμιση Υποδομών Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Διαχείρισης Αποβλήτων/ Βελτίωση Αρδευτικού Δικτύου» και για την βελτίωση υποδομών ύδρευσης και διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων καθώς και δικτύων αποχέτευσης (Ειδικός Στόχος 3.1.7), αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέσω της βελτίωσης των υφιστάμενων συστημάτων προστασίας από ακραία φαινόμενα (Ειδικός Στόχος 3.1.8) και για τη διαχείριση υδάτινων πόρων (Ειδικός Στόχος 3.1.9) προβλέπονται συνολικά 34 δράσεις.

Ο προϋπολογισμός του Μέτρου ανέρχεται σε 43.282.359€ αποτελώντας το 19,62 % του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος.

Πίνακας 9:	Δράσεις Μέτρου 2.1 του Άξονα Προτεραιότητας 2

| Κωδ. | Θεματικοί Τομείς, Άξονες Προτεραιότητας, Μέτρα, Γενικοί Στόχοι, Ειδικοί Στόχοι | Ενδεικτικός Προϋπ/σμός |
| --- | --- | --- |
| ΑΠ2 | Βελτίωση των Υποδομών και Υπηρεσιών στους Τομείς της Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού | 70.562.567 |
| ΓΣ4 | Προστασία της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και προβολή/ προώθηση της πολιτιστικής ταυτότητας της πόλης | 5.487.000 |
| Μ2.1 | Ανάδειξη και Προστασία Πολιτιστικής Κληρονομιάς | 5.487.000 |
| ΕΣ4.1.1 | Διατήρηση, προβολή και αξιοποίηση των πολιτιστικών πόρων και ανάδειξη του Δήμου ως διεθνή τουριστικού προοσρισμού (Brandingstrategy) | 5.372.000 |
| 2.1.1 | Οδική ρύθμιση & σήμανση στον Αρχαιολογικό χώρο Θερμοπυλών | 50.000 |
| 2.1.2 | Βελτιωτικές παρεμβάσεις ήπιας ανάπλασης – ανάδειξης χώρου Θερμοπυλών | 500.000 |
| 2.1.3 | Εκπόνηση Marketing Planγια τη δημιουργία και προώθηση του Brandname του Δήμου | 40.000 |
| 2.1.4 | Στερεωτικές επεμβάσεις τείχους Φωκέων | 200.000 |
| 2.1.5 | Στερέωση νότιου και νοτιοδυτικού τμήματος τειχών Κάστρου Λαμίας | 860.000 |
| 2.1.6 | Πολυμεσική ανάδειξη, αξιοποίηση και διάδοση του Πολιτιστικού Αποθέματος και του Τουριστικού Προϊόντος | 250.000 |
| 2.1.7 | Ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου και έξυπνων εφαρμογών διαχείρισης του προϊόντος | 30.000 |
| 2.1.8 | Δίκτυο τουριστικής ενημέρωσης μέσω bluetooth beacons | 50.000 |
| 2.1.9 | Διαχείριση Τουριστικών και Πολιτιστικών Ροών στο Αστικό Κέντρο | 100.000 |
| 2.1.10 | Προορισμός: Λαμία (Destination: Lamia) | 350.000 |
| 2.1.11 | Θερμοπύλεια – γιορτή Ιστορίας και Πολιτισμού | 100.000 |
| 2.1.12 | Δημιουργία Κάρτας Επισκέπτη για την παροχή υπηρεσιών στην πόλη και στις εκδηλώσεις. | 350.000 |
| 2.1.13 | Δημιουργία Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού (DMO) | 150.000 |
| 2.1.14 | Συμμετοχή στελεχών του Δήμου και των Ομάδων Εργασίας σε εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης «ανάπτυξης τουριστικού προϊόντος» από τουριστικούς και πολιτιστικούς οργανισμούς | 10.000 |
| 2.1.15 | Δημιουργία portal τουριστικής πύλης του Δήμου Λαμιέων | 15.000 |
| 2.1.16 | Ανάδειξη του Ιστορικού Περιπάτου στο Ιστορικό κέντρο της Λαμίας. Θα περιλαμβάνει πληροφοριακές είτε μέσω των ηλεκτρονικών σημείων πληροφόρησης (infopoints), είτε πινακίδες στα μνημεία και τα σημεία ιστορικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος | 20.000 |
| 2.1.17 | Δημιουργία δύο κόμβων πληροφόρησης στο κέντρο της πόλης | 15.000 |
| 2.1.18 | Ανάπλαση λόφου Αγίου Λουκά | 600.000 |
| 2.1.19 | Ανάδειξη πολιτιστικών διαδρομών στην ευρύτερη περιοχή της Υπάτης με οδηγό «το μονοπάτι των μαγισσών». | 20.000 |
| 2.1.20 | Ανάδειξη πολιτιστικών διαδρομών στην ευρύτερη περιοχή της Υπάτης – Γοργοποτάμου – Παύλιανης με οδηγό «την πυρά του Ηρακλή» | 20.000 |
| 2.1.21 | Ανάδειξη πολιτιστικών διαδρομών στην ευρύτερη περιοχή της Υπάτης με οδηγό «το μνημεία και τις αρχαιότητες από τα Προϊστορικά χρόνια στη Σύγχρονη εποχή» | 20.000 |
| 2.1.22 | Ανάπλαση της πεζοπορικής διαδρομής παροχθίως του χείμαρρου Ξηριά από τον Ι. Ναό της Αγίας Παρασκευής ως το κτίριο του παλαιού υδραγωγείου. Θα περιλαμβάνει και την αποκατάσταση των σωζόμενων αρχιτεκτονικών μαρτυριών του υδραγωγείου (κτιστοί αγωγοί, γέφυρες, λίθινο κτίσμα). | 20.000 |
| 2.1.23 | Αξιοποίηση του άλσους «Ισιαδάκι» - Δημιουργία συναυλιακού χώρου | 100.000 |
| 2.1.24 | Δημιουργία ψηφιακών ξεναγήσεων επαυξημένης πραγματικότητας για μνημεία φύσης και πολιτισμού διαδρομών | 70.000 |
| 2.1.25 | Δημιουργία πολιτιστικής και θρησκευτικής διαδρομής γύρω από το ιστορικό τρίγωνο Θερμοπύλες – Αλαμάνα - Γοργοπόταμος (Μονή Δαμάστας, Σωτήρα, Πυρά Ηρακλέους κ.α.) | 25.000 |
| 2.1.26 | Ανάδειξη γέφυρας Γοργοποτάμου και της περιοχής της Αλαμάνας | 250.000 |
| 2.1.27 | Αναβάθμιση του κτιρίου της Δημοτικής Πινακοθήκης Λαμίας «Αλ.Κοντόπουλος» - Εργασίες για την συντήρηση και την ασφαλή έκθεηση των έργων τέχνης της Πινακοθήκης | 150.000 |
| 2.1.28 | Δημιουργία ψηφιακού υλικού προβολής των εκθεμάτων του Αρχαιολογικού Μουσείου του Κάστρου Λαμίας | 30.000 |
| 2.1.29 | Ενίσχυση και ανάδειξη του πλούσιου μουσειακού αποθέματος της Υπάτης με οργάνωση συνεδρίων, ημερίδων και συναφών δράσεων εκπαιδευτικού χαρακτήρα | 25.000 |
| 2.1.30 | Ανάδειξη Λαογραφικού μουσείου με επισκέψεις- ξεναγήσεις σε συνδυασμό με δημιουργική απασχόληση παιδιών | 20.000 |
| 2.1.31 | Δημιουργία και καθιέρωση μίας «Μεγάλης Βραδιάς» στο πλαίσιο της επαναλειτουργίας της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας | 50.000 |
| 2.1.32 | Χάραξη πολιτιστικής διαδρομής για τουριστικούς σκοπούς κατά τα «Θερμοπύλεια» | 20.000 |
| 2.1.33 | Στήριξη του Φεστιβάλ Οίτης στα Λελέικα Υπάτης | 30.000 |
| 2.1.34 | Ανάπτυξη τρισδιάστατων απεικονίσεων με δυνατότητα ψηφιακής περιηγήσεις 360, σε μοναστηριακούς χώρους. με δυνατότητα επιλογής αντικειμένων, ώστε να εμφανίζονται οι αντίστοιχες πληροφορίες | 20.000 |
| 2.1.35 | Ανάπτυξη Διαδραστικών χαρτών με ιστορικά στοιχεία και φωτογραφικό υλικό. | 12.000 |
| 2.1.36 | Δημιουργία Ψηφιακού λευκώματος (PDF) με σχέδια ζωγραφικής από επαγγελματίες & κείμενα από φιλολόγους αλλά και παιδιά | 10.000 |
| 2.1.37 | Θερμοπύλεια – γιορτή Ιστορίας και Πολιτισμού | 300.000 |
| 2.1.38 | Ανάδειξη του μονοπατιού του Εφιάλτη | 50.000 |
| 2.1.39 | Επετειακός φωτισμός μνημείου Λεωνίδα | 25.000 |
| 2.1.40 | Σχεδιασμός μεγάλης σύνθετης εκδήλωσης για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Ελληνική επανάσταση του 1821 με συνεργασία ΛτΕ ,ΔΗΠΕΘΕ Ρούμελης, Ιστορικού Αρχείου | 50.000 |
| 2.1.41 | Επετειακός φωτισμός της γέφυρας Γοργοποτάμου και των μνημείων επανάστασης 1821 | 25.000 |
| 2.1.42 | Αναβάθμιση της εκδήλωσης για την επέτειο της ανατίναξης της Γέφυρας του Γοργοποτάμου | 20.000 |
| 2.1.43 | Ανάδειξη διαδρομής στα χνάρια της Ενωμένης Ελληνικής Αντίστασης και των Ανδρών της Επιχείρησης Harling, στη Γέφυρα του Γοργοποτάμου | 15.000 |
| 2.1.44 | Υποστήριξη των δράσεων του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Ρούμελης – Προγραμματική σύμβαση με το Υπουργείο Πολιτισμού στο πλαίσιο της βελτίωσης της λειτουργία του Θεάτρου | 25.000 |
| 2.1.45 | Ηλεκτρονική καταγραφή εκθεμάτων πολιτιστικού αποθέματος ( μουσείων, πινακοθήκης κ.α.) - Δημιουργία έντυπου και ψηφιακού υλικού | 10.000 |
| 2.1.46 | Δημιουργία καρτών –καρτποστάλ (προωθητικού υλικού) | 10.000 |
| 2.1.47 | Συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις και λοιπές δράσεις διείσδυσης σε νέες τουριστικές αγορές | 20.000 |
| 2.1.48 | Διοργάνωση από μέρους του Δήμου τοπικών εκθέσεων, ημερίδων και συνεδρίων | 10.000 |
| 2.1.49 | Διοργάνωση και καθιέρωση ενός Φεστιβάλ Φιλαρμονικών στην πόλη της Λαμίας με αφορμή τις εκδηλώσεις εορτασμού των 200 χρόνων από την επανάσταση το 1821 | 30.000 |
| 2.1.50 | Social Media FB & Instagram παρουσία του Δήμου και On-line campaign με FB/Instagram/Google ads | 60.000 |
| 2.1.51 | Συμμετοχή σε εκθέσεις Β2Β, και επικοινωνία μετά το πέρας τους, με εκπροσώπηση από τα στελέχη του DMO | 30.000 |
| 2.1.52 | Σύνδεση με μεγάλες τουριστικές ιστοσελίδες (Booking.com, tripadvisor.com κα) | 60.000 |
| 2.1.53 | Διαφημιστική προβολή της ΠΔ σε εγχώρια και διεθνή ΜΜΕ | 50.000 |
| ΕΣ4.1.2 | Ενίσχυση της εξωστρέφειας και της εμβέλειας των τοπικών συλλογικών φορέων | 115.000 |
| 2.1.54 | Ανάπτυξη μόνιμου δίαυλου επικοινωνίας με τα Επιμελητήρια του Δήμου | - |
| 2.1.55 | Συμμετοχή των Ιδιωτών και φορέων που εμπλέκονται με τον Τουρισμό (τουριστικοί πράκτορες, ξενοδόχοι, εστίαση κ.α.), στη διαβούλευση | - |
| 2.1.56 | Ανάπτυξη δικτύου συνέργειας με φορείς της περιοχής που εμπλέκονται με τον ιαματικό τουρισμό στα Λουτρά Υπάτης. | - |
| 2.1.57 | Υποστήριξη των διαδημοτικών δικτυώσεων για την ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων (Affiliation events) | - |
| 2.1.58 | Διοργάνωση και καθιέρωση φεστιβάλ παραδοσιακών χορών με συμμετοχή ομάδων από Ελλάδα και εξωτερικό | 30.000 |
| 2.1.59 | Συνεργασία με τμήματα λαογραφίας ελληνικών πανεπιστημίων (π.χ. Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής) για την καταγραφή τοπικών εθίμων, μουσικής, τραγουδιών, φορεσιών, έκδοση αποτελεσμάτων και παρουσίαση σε αντίστοιχα κέντρα του εξωτερικού για την ανάδειξη και διάσωση της πολιτισμικής μας κληρονομιά | 15.000 |
| 2.1.60 | Δημιουργία Χριστουγεννιάτικων Χωριών στο κέντρο της πόλης και σε κομβικά σημεία των Δημοτικών Ενοτήτων τις μέρες των εορτών | 50.000 |
| 2.1.61 | Δημιουργία μητρώου δικτύου Μουσείων, Συλλόγων, Ομίλων κ.α. του Δήμου Λαμιέων - Λήψη των απαιτούμενων ενεργειών για την πιστοποίησή τους – Στήριξη προγράμματος πολιτιστικών εκδηλώσεων | 20.000 |

Οι 61 δράσεις του Μέτρου 2.1 «Ανάδειξη και Προστασία Πολιτιστικής Κληρονομιάς» έχουν στόχο την διατήρηση, προβολή και αξιοποίηση των πολιτιστικών πόρων και ανάδειξη της ιστορικής ταυτότητας της περιοχής  (Ειδικός Στόχος 4.1.1) και την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της εμβέλειας των τοπικών συλλογικών φορέων (Ειδικός Στόχος 4.1.2).

Πίνακας 10:	Δράσεις Μέτρου 2.2 του Άξονα Προτεραιότητας 2

| Κωδ. | Θεματικοί Τομείς, Άξονες Προτεραιότητας, Μέτρα, Γενικοί Στόχοι, Ειδικοί Στόχοι | Ενδεικτικός Προϋπ/σμός |
| --- | --- | --- |
| ΑΠ2 | Βελτίωση των Υποδομών και Υπηρεσιών στους Τομείς της Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού | 70.562.567 |
| ΓΣ5 | Ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής και των υπηρεσιών υγείας, παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού | 65.075.567 |
| Μ2.2 | Υγεία, κοινωνική Πρόνοια, Μέριμνα και Φροντίδα | 16.179.185 |
| ΕΣ5.1.1 | Βελτίωση των υποδομών δημόσιας υγείας και κοινωνικής πρόνοιας | 1.424.000 |
| 2.2.1 | Προμήθεια και τοποθέτηση ιατρικού εξοπλισμού άμεσης ανάγκης σε κομβικά σημεία της πόλης | 24.000 |
| 2.2.2 | Αναβάθµιση κτιρίου στέγασης Κοινωνικών ∆οµών | 400.000 |
| 2.2.3 | Δράσεις πολιτικής προστασίας και προστασίας της δημόσιας υγείας και ιδίως δράσεις προστασίας του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 | 1.000.000 |
| ΕΣ5.1.2 | Ενίσχυση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές, βιώσιμες και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας και πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης | 3.205.185 |
| 2.2.4 | Λειτουργία Δομών «Βοήθεια στο Σπίτι» | 255.185 |
| 2.2.5 | Λειτουργία Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η) | 500.000 |
| 2.2.6 | Λειτουργία Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ & ΚΔΑΠ μΕΑ) | 1.150.000 |
| 2.2.7 | Λειτουργία Εικαστικών Εργαστηρίων | 450.000 |
| 2.2.8 | Προαγωγή της δημόσιας υγείας και της προληπτικής ιατρικής για το γενικό πληθυσμό με έμφαση στις ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες. Δράσεις όπως η ενημέρωση, η πρόληψη προσυμπτωματικού ελέγχου, η ευαισθητοποίηση σε θέματα δημόσιας υγείας και εξαρτήσεων, κ.α. | 100.000 |
| 2.2.9 | Υποστήριξη καθημερινότητας ευάλωτων ομάδων πολιτών - Δράσεις για ηλικιωμένους, άτομα με ειδικές ανάγκες και μη αυτοεξυπηρετούμενους, με την παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και κατ΄οίκον φροντίδας, ενσωματώνοντας νέες τεχνολογίες σε υπηρεσίες υγείας (e-health) | 250.000 |
| 2.2.10 | Δημιουργία Δημοτικού Παρατηρητηρίου Δημόσιας και Περιβαλλοντικής Υγείας | 150.000 |
| 2.2.11 | Υλοποίηση δράσεων μακροχρόνιας φροντίδας ηλικιωμένων και παράλληλες υποστηρικτικές υπηρεσίες ενεργούς γήρανσης | 200.000 |
| 2.2.12 | Ολοκληρωμένο πρόγραμμα βελτίωσης της ποιότητας ζωής των ΑμεΑ | 150.000 |
| ΕΣ5.1.3 | Προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων | 11.550.000 |
| 2.2.13 | Αξιοποίηση πρώην κτιρίου ΚΑΠΗ - Δηµιουργία Social-Hub | 200.000 |
| 2.2.14 | Ανάπτυξη Διευρυμένου Δικτύου Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών στο Δήμο Λαμιέων – Αποκέντρωση των υπηρεσιών του Κέντρου Κοινότητας | 300.000 |
| 2.2.15 | Υποστήριξη της Κοινωνικής Ένταξης μέσω δράσεων προώθησης Πολιτισμού και Αθλητισμού στο Δήμο Λαμιέων | 750.000 |
| 2.2.16 | Ανάπτυξη δράσεων ένταξης μεταναστών | 300.000 |
| 2.2.17 | Δράσεις αντιμετώπισης υλικής στέρησης μέσω της τροφής και υλικής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων των συνοδευτικών μέτρων | 10.000.000 |

Οι δράσεις του Μέτρου 2.2 «Υγεία, κοινωνική Πρόνοια, Μέριμνα  και Φροντίδα» έχουν στόχο τη βελτίωση των υποδομών δημόσιας υγείας και κοινωνικής πρόνοιας (Ειδικός Στόχος 5.1.1), την ενίσχυση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές, βιώσιμες και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας  (Ειδικός Στόχος 5.1.2) και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του μέτρου ανέρχεται σε 16.179.185 €.

Πίνακας 11:	Δράσεις Μέτρου 2.3 του Άξονα Προτεραιότητας 2

| Κωδ. | Θεματικοί Τομείς, Άξονες Προτεραιότητας, Μέτρα, Γενικοί Στόχοι, Ειδικοί Στόχοι | Ενδεικτικός Προϋπ/σμός |
| --- | --- | --- |
| ΑΠ2 | Βελτίωση των Υποδομών και Υπηρεσιών στους Τομείς της Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού | 70.562.567 |
| ΓΣ5 | Ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής και των υπηρεσιών υγείας, παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού | 65.075.567 |
| Μ2.3 | Ενίσχυση και Βελτίωση Εκπαιδευτικών, Αθλητικών και Πολιτισμικών Υποδομών και Υπηρεσιών | 48.896.382 |
| ΕΣ5.1.4 | Βελτίωση και αναβάθμιση των εκπαιδευτικών και αθλητικών υποδομών | 40.277.582 |
| 2.3.1 | Εγκατάσταση κλιματισμού στη 2η αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου Λαμίας | 25.000 |
| 2.3.2 | Ανακαίνιση 8ου Δημοτικού Σχολείου Λαμίας | 50.000 |
| 2.3.3 | Αποπεράτωση Βρεφικού Τμήματος Γ’ Παιδικού σταθμού Δήμου Λαμιέων | 50.000 |
| 2.3.4 | Αποκατάσταση – Αναβάθμιση κεντρικών θερμάνσεων Δημοτικών κτιρίων | 27.440 |
| 2.3.5 | Ολοκλήρωση αποπεράτωσης Ιστορικού δημοτικού σχολείου Οίτης | 25.000 |
| 2.3.6 | Αποπεράτωση ισογείου χώρου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου στο Παγκράτι | 50.000 |
| 2.3.7 | Μεταστέγαση εργαστηρίου ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης | 159.232 |
| 2.3.8 | Υποδομή γηπέδων για υποδοχή πλαστικού χλοοτάπητα | 54.000 |
| 2.3.9 | Επέκταση στεγάστρου στο ΔΑΚ Λαμίας | 427.180 |
| 2.3.10 | Σύνδεση του κλειστού κολυμβητηρίου με τα δίκτυα ΟΚΩ | 20.000 |
| 2.3.11 | Κατασκευή γηπέδων 5Χ5 | 228.878 |
| 2.3.12 | Κατασκευή στεγάστρου στο Ανοιχτό Κολυμβυτήριο | 160.000 |
| 2.3.13 | Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Μοσχοχωρίου | 50.000 |
| 2.3.14 | Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Υπάτης | 70.620 |
| 2.3.15 | Κατασκευή αυτοκινητοδρομίου | 800.000 |
| 2.3.16 | Κατασκευή κλειστού γηπέδου χάντμπολ στη Νέα Μαγνησία | 120.000 |
| 2.3.17 | Κατασκευή γηπέδου 5χ5 στις εργατικές κατοικίες Ν. Μαγνησίας | 60.000 |
| 2.3.18 | Αξιοποίηση του χώρου του αεροδρομίου για αγώνες πίστας και αλεξίπτωτου | 50.000 |
| 2.3.19 | Επισκευές – μονώσεις – συντηρήσεις σχολικών κτιρίων | 2.165 |
| 2.3.20 | Απόδοση σε σχολική επιτροπή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων | 118.575 |
| 2.3.21 | Συντήρηση εγκαταστάσεων και κατασκευή στίβου στο γήπεδο Γαλανέϊκων | 200.000 |
| 2.3.22 | Μεταστέγαση Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου | 224.730 |
| 2.3.23 | Συντηρήσεις-επισκευές σχολικών κτιρίων | 74.000 |
| 2.3.24 | Μονώσεις δωμάτων στο ΕΠΑΛ | 120.000 |
| 2.3.25 | Αντικατάσταση κουφωμάτων και συναφείς εργασίες σε Σχολικά κτίρια | 150.000 |
| 2.3.26 | Στεγανοποίηση κλειστού γυµναστηρίου (Χαλκιοπούλειο) | 150.000 |
| 2.3.27 | Ανακατασκευή στεγάστρου στο γήπεδο Λιανοκλαδίου | 100.000 |
| 2.3.28 | Βελτίωση γηπέδου στο Καλαμάκι | 50.000 |
| 2.3.29 | Επισκευές – βελτιώσεις προαυλίων χώρων σχολικών κτιρίων | 43.660 |
| 2.3.30 | Τακτική συντήρηση γηπέδων ποδοσφαίρου | 12.000 |
| 2.3.31 | Επισκευές αθλητικών εγκαταστάσεων | 45.000 |
| 2.3.32 | Επισκευή αυλείου χώρου 11ου Δημοτικού Σχολείου | 123.418 |
| 2.3.33 | Τοπογραφικές εφαρμογές κτιρίων Δημοτικών Σχολείων και εξάρτηση στο εγκεκριμμένο σύστημα αναφοράς | 15.000 |
| 2.3.34 | Επικαιροποίηση μελέτης 5ου Ενιαίου Λυκείου Λαμίας | 10.000 |
| 2.3.35 | Γεωδαιτικές μελέτες κτιριακών και αθλητικών εγκαταστάσεων | 24.800 |
| 2.3.36 | Αναβάθμιση πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής | 20.000 |
| 2.3.37 | Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων για την ενεργειακή αναβάθμιση του Χαλκιοπουλείου Κλειστού Γυμναστηρίου Λαμίας | 223.200 |
| 2.3.38 | Ανέγερση νέου Σταδίου Λαμίας στη θέση «Καμαρίτσα»- Γ Φάση: α) Αποπεράτωση στίβου και χλοοτάπητα | 934.890 |
| 2.3.39 | Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου στο Δ.Δ. Ηράκλειας-Βοηθητικοί χώροι αθλητικών εγκατ/σεων στο Δ.Δ.Ηράκλειας | 45.644 |
| 2.3.40 | Κατασκευή Κλειστού Κολυμβητηρίου Λαμίας | 4.381.495 |
| 2.3.41 | Ανάπλαση χώρου Αθλητικών δραστηριοτήτων Τ.Κ Κομποτάδων | 55.960 |
| 2.3.42 | Προσθήκη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και νέων διδακτηρίων στο 8ο Δημ. Σχολείο Λαμίας | 361.350 |
| 2.3.43 | Προσθήκη κατ΄επέκταση στο 6ο ολοήμερο Νηπιαγωγείο Λαμίας | 49.422 |
| 2.3.44 | Προσθήκη κατ΄επέκταση δύο αιθουσών εργαστηρίων στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Γοργοποτάμου | 106.278 |
| 2.3.45 | Ενεργειακή αναβάθμιση Σχολικού συγκροτήματος 1ου και 17ου Δημοτικών σχολείων και 17ου Νηπιαγωγείου | 489.244 |
| 2.3.46 | Έργο ενεργειακής αναβάθμισης Χαλκιοπουλείου Κλειστού Γυμναστηρίου Λαμίας | 596.800 |
| 2.3.47 | Επισκευή- συντήρηση & λοιπές δράσεις σε σχολικά κτίρια | 266.101 |
| 2.3.48 | Εργασίες αναβάθμισης ανοικτού κολυμβητηρίου | 176.500 |
| 2.3.49 | Αναβάθμιση και ανάδειξη του Αστεροσχολείου Υπάτης | 30.000 |
| 2.3.50 | Δημιουργία δύο νέων Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ & ΚΔΑΠ μΕΑ) στις Δ.Ε. του Δήμου Λαμιέων | 150.000 |
| 2.3.51 | Ανέγερση εργαστηρίου ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης | 3.000.000 |
| 2.3.52 | Ανέγερση σταδίου στη θέση Καμαρίτσα | 25.000.000 |
| 2.3.53 | Κατασκευή προπονητηρίου στη θέση Καμαρίτσα | 500.000 |
| ΕΣ5.1.5 | Ενίσχυση υποδομών πολιτισμού | 7.418.800 |
| 2.3.54 | Αξιοποίηση του Α.Β.Κ. 1886 ακινήτου στις Θερμοπύλες με την κατασκευή χώρου αναψυχής | 10.000 |
| 2.3.55 | Αποπεράτωση Θερινού Δημοτικού Θεάτρου | 167.300 |
| 2.3.56 | Συντήρηση ισογείου κτιρίου Λαογραφικού Μουσείου Δίβρης | 11.500 |
| 2.3.57 | Κατασκευή υπαίθριου θεάτρου στο Κάστρο Λαμίας | 400.000 |
| 2.3.58 | Διαμόρφωση αίθουσας ηχογραφήσεων – κρουστών και άλλες εργασίες στο Δημοτικό Ωδείο | 230.000 |
| 2.3.59 | Λειτουργία Κέντρου Ιστορικής Ενημέρωσης Θερμοπυλών – Κ.Ι.Ε.Θ. | 800.000 |
| 2.3.50 | Αναβάθμιση Κέντρου Ιστορικής Ενημέρωσης Θερμοπυλών | 800.000 |
| 2.3.61 | Ανέγερση πολυχώρων πολλαπλών χρήσεων επί δημοτικών ακινήτων | 5.000.000 |
| ΕΣ5.1.6 | Βελτίωση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης | 1.200.000 |
| 2.3.62 | Ανάπτυξη και πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων στο πλαίσιο υλοποίησης των ΟΧΕ | 800.000 |
| 2.3.63 | Υλοποίηση προγραμμάτων δια βίου μάθησης σε συνεργασία με τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα | 400.000 |

Το Μέτρο 2.3 «Ενίσχυση και βελτίωση εκπαιδευτικών, αθλητικών και πολιτισμικών υποδομών και υπηρεσιών» περιλαμβάνει 64 δράσεις διαμέσου των οποίων αναμένεται η βελτίωση των εκπαιδευτικών και αθλητικών υποδομών του Δήμου Λαμιέων(Ειδικός Στόχος 5.1.4), η ενίσχυση των υποδομών πολιτισμού (Ειδικός Στόχος 5.1.5), καθώς και η βελτίωση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης(Ειδικός Στόχος 5.1.6).

Ο συνολικός προϋπολογισμός των δράσεων του Μέτρου ανέρχεται σε 48.896.382€ αποτελώντας το 22,17 % του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος.

Πίνακας 12:	Δράσεις Μέτρου 3.1 του Άξονα Προτεραιότητας 3

| Κωδ. | Θεματικοί Τομείς, Άξονες Προτεραιότητας, Μέτρα, Γενικοί Στόχοι, Ειδικοί Στόχοι | Ενδεικτικός Προϋπ/σμός |
| --- | --- | --- |
| ΑΠ3 | Ενίσχυση της Απασχόλησης και της Τοπικής Επιχειρηματικότητας | 6.922.000 |
| ΓΣ6 | Ενίσχυση της απασχόλησης, της κοινωνικής συνοχής και της ισότητας των ευκαιριών | 3.200.000 |
| Μ3.1 | Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης | 3.200.000 |
| ΕΣ6.1.1 | Προαγωγή ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης | 2.000.000 |
| 3.1.1 | Προώθηση δράσεων Αγροτικής Ανάπτυξης | 2.000.000 |
| 3.1.2 | Ενέργειες προσέλκυσης επενδύσεων για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην ευρύτερη περιοχή | - |
| ΕΣ6.1.2 | Βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση όλων των ατόμων που αναζητούν εργασία, ιδίως των νέων, των μακροχρόνια ανέργων, των ΑΜΕΑ και των οικονομικά μη ενεργών ατόμων, προώθηση της αυτοαπασχόλησης | 1.200.000 |
| 3.1.3 | Συμβουλευτικό Κέντρο Ανέργων στο Δήμο Λαμιέων | 300.000 |
| 3.1.4 | Βελτίωση Δεξιοτήτων Ανέργων που ανήκουν σε Ευπαθείς Ομάδες μέσω Κατάρτισης | 900.000 |

Οι 4 δράσεις του Μέτρου 3.1 «Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης» έχουν στόχο την παραγωγή ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης (Ειδικός Στόχος 6.1.1) καθώς και την Βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση όλων των ατόμων που αναζητούν εργασία (νέοι, γυναίκες, ΑΜΕΑ) (Ειδικός Στόχος 6.1.2).

Πίνακας 13:	Δράσεις Μέτρου 3.2 του Άξονα Προτεραιότητας 3

| Κωδ. | Θεματικοί Τομείς, Άξονες Προτεραιότητας, Μέτρα, Γενικοί Στόχοι, Ειδικοί Στόχοι | Ενδεικτικός Προϋπ/σμός |
| --- | --- | --- |
| ΑΠ3 | Ενίσχυση της Απασχόλησης και της Τοπικής Επιχειρηματικότητας | 6.922.000 |
| ΓΣ7 | Ενίσχυση του παραγωγικού ιστού, της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της τοπικής οικονομίας | 3.722.000 |
| Μ3.2 | Ενίσχυση της Τοπικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας | 3.722.000 |
| ΕΣ7.1.1 | Ενίσχυση του ρόλου των δομών στήριξης επιχειρηματικής δραστηριότητας | 1.100.000 |
| 3.2.1 | Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ανάλυση συγκεκριμένων αγορών και επιπέδων ανταγωνισμού | 50.000 |
| 3.2.2 | Υποστήριξη της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε νέες και διεθνείς αγορές | 50.000 |
| 3.2.3 | Εκπόνηση Σχεδίου Ανάπτυξης - Μaster Plan για τον Δήμο Λαμιέων (Αειφόρος ανάπτυξη, Τοπική Οικονομία, Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας, Ιαματικά κ.α.) | 1.000.000 |
| ΕΣ7.1.2 | Ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας, της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας μέσω της αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Δήμου | 1.370.000 |
| 3.2.4 | Πιλοτικά / Οριζόντια Εργαλεία για την υποστήριξη της Προσαρμογής των τοπικών επιχειρήσεων και των Εργαζομένων σε αυτές στις αλλαγές του ανταγωνισμού και στις ευκαιρίες της ΒΑΑ/ΟΧΕ | 400.000 |
| 3.2.5 | Δημιουργία προτεινόμενων «πακέτων» διαδρομών για την γνωριμία με την πόλη (π.χ. Κέντρο πόλης – μουσεία, Θερμοπύλες – Λόφος Κολωνού, Φαγητό στα χωριά της Λαμίας – Νυχτερινή Λαμία κ.α.) | 25.000 |
| 3.2.6 | Υποστήριξη συνεργατικών σχημάτων (clusters) με τη συμμετοχή τουριστικών κλάδων | 300.000 |
| 3.2.7 | Στήριξη τουριστικών επιχειρήσεων και απασχολούμενων στο τουρισμό στο πλαίσιο των επιπτώσεων της πανδημίας λόγω Covιd-19 | 200.000 |
| 3.2.8 | Διοργάνωση δύο καλλιτεχνικών Φεστιβάλ στο πλαίσιο της λειτουργίας του «ΤRIAGONON LAMIA OPEN MALL» σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Φθιώτιδας | 30.000 |
| 3.2.9 | Δημιουργία & καθιέρωση Φεστιβάλ Γαστρονομίας & Οίνου με αποκλειστικά τοπικά προϊόντα και τοπικό χαρακτήρα | 25.000 |
| 3.2.10 | Ενίσχυση της κοινωνικής εταιρικότητας και προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στον αγροδιατροφικό τομέα και τουριστικό τομέα | 250.000 |
| 3.2.11 | Διοργάνωση Ετήσιων Παμφθιωτικών Τουρνουά 2-3 αθλημάτων για παιδιά από 5-10 ετών | 25.000 |
| 3.2.12 | Διοργάνωση Ετήσιων Παμφθιωτικών Τουρνουά 2-3 αθλημάτων για παιδιά από 11-17 ετών | 25.000 |
| 3.2.13 | Στήριξη του ετήσιου νυχτερινού αγώνα LamiaNightRun | 20.000 |
| 3.2.14 | Στήριξη αγώνων τρεξίματος στις δημοτικές ενότητες (Ημιμαραθώνιος Ηρακλής, Ανοπαία Ατραπός κ.α.) | 20.000 |
| 3.2.15 | Φιλοξενία ετήσιων αγώνων Καράτε στην πόλη | 25.000 |
| 3.2.16 | Φιλοξενία αγώνων στίβου και μαθητικών αγώνων στην πόλη | 25.000 |
| ΕΣ7.1.3 | Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την έξυπνη εξειδίκευση, τη βιομηχανική μετάβαση και την επιχειρηματικότητα | 150.000 |
| 3.2.17 | Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας | 100.000 |
| 3.2.18 | Ανοιχτό Εργαστήριο Πολιτιστικής Κληρονομιάς | 50.000 |
| ΕΣ7.1.4 | Προώθηση της έρευνας και καινοτομίας σε συνεργασία με ερευνητικά και τριτοβάθμια εκπαιδευτικά Ιδρύματα | 250.000 |
| 3.2.19 | Δράσεις προώθησης της καινοτομίας (π.χ. απόκτηση/ επικύρωση/ προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας) | 100.000 |
| 3.2.20 | Δημιουργία ενός πόλου επιχειρηματικότητας, έρευνας και καινοτομίας στο χώρο της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας | 150.000 |
| ΕΣ7.1.5 | Προώθηση της εξωστρέφειας του ιδιωτικού τομέα | 200.000 |
| 3.2.21 | Στήριξη αγροτικού τομέα μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου | 50.000 |
| 3.2.22 | Ενέργειες προβολής (πχ. Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις) | 150.000 |
| ΕΣ7.1.6 | Προώθηση της συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και άλλων φορέων υποστήριξης της παραγωγικής και οικονομικής δραστηριότητας | 252.000 |
| 3.2.23 | Καταγραφή προϊόντων Αγροδιατροφής, συμπεριλαμβανομένου και του οίνου που παράγονται εντός των ορίων του Δήμου Λαμιέων, σε ηλεκτρονικό αρχείο | 3.000 |
| 3.2.24 | Δημιουργία Ενιαίας Πλατφόρμας προϊόντων και υπηρεσιών, όπου θα καταχωρίζονται μόνον τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που έχουν πιστοποιηθεί και λειτουργούν με τον ενδεδειγμένο τρόπο, για την παροχή αξιόλογων εμπειριών στους τουρίστες | 7.000 |
| 3.2.25 | Αποτύπωση της παρούσας κατάστασης και καταγραφή των αγροτοτουριστικών και οινικών μονάδων που πιθανόν δραστηριοποιούνται στον Δήμο Λαμιέων. | 2.000 |
| 3.2.26 | Στήριξη παραγωγικών μονάδων του πρωτογενούς τομέα που δύνανται να λειτουργήσουν ως αγροτοτουριστικές | 100.000 |
| 3.2.27 | Δημιουργία ειδικού χαρτοφυλακίου από ομάδα επιστημόνων για την προσέλκυση επενδύσεων στις ιαματικές πηγές Θερμοπυλών και Υπάτης | 40.000 |
| 3.2.28 | Ανάπτυξη προηγμένης πλατφόρμας δικτύωσης και συνεργασίας αλλά και διαβούλευσης των παραγωγικών φορέων της πόλης σε θέματα αστικού σχεδιασμού και προκλήσεις της καθημερινότητας στην πόλη | 100.000 |
| ΕΣ7.1.7 | Προώθηση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (K.ΑΛ.Ο) και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας | 400.000 |
| 3.2.29 | Ολοκληρωμένες δράσεις υποστήριξης επιχειρήσεων Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) με έμφαση στις ευκαιρίες που αναδεικνύονται μέσω της ΒΑΑ/ΟΧΕ | 400.000 |

Το Μέτρο 3.2 «Ενίσχυση της Τοπικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας» περιλαμβάνει 29 δράσεις διαμέσου των οποίων αναμένεται η ενίσχυση του παραγωγικού ιστού, της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της τοπικής οικονομίας. (Ειδικός Στόχος Γ.Σ.7).

Πίνακας 14:	Δράσεις Μέτρου 4.1 του Άξονα Προτεραιότητας 4

| Κωδ. | Θεματικοί Τομείς, Άξονες Προτεραιότητας, Μέτρα, Γενικοί Στόχοι, Ειδικοί Στόχοι | Ενδεικτικός Προϋπ/σμός |
| --- | --- | --- |
| ΑΠ4 | Βελτίωση της Διοικητικής και Οικονομικής Ικανότητας του Δήμου | 7.261.546 |
| ΓΣ8 | Βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας του Δήμου και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών | 2.525.000 |
| Μ4.1 | Εκσυγχρονισμός τις Λειτουργίας και των Παρεχόμενων Υπηρεσιών | 2.525.000 |
| ΕΣ8.1.1 | Διασφάλιση ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω τις προώθησης τυποποίησης διαδικασιών | 100.000 |
| 4.1.1 | Ηλεκτρονική διαχείριση συναλλαγών κι εξυπηρέτηση του δημότη | 100.000 |
| ΕΣ8.1.2 | Εφαρμογή των διαδικασιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης | 2.185.000 |
| 4.1.2 | Ψηφιοποίηση υπηρεσιών του Δήμου | 2.000.000 |
| 4.1.3 | Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Υποστήριξης τις Κοινωνικής Ένταξης στο Δήμο Λαμιέων (sociallamia) | 150.000 |
| 4.1.4 | Αποθετήρια Ανοιχτών Δεδομένων – Ανάπτυξη νέων υπηρεσιών Διαδικτύου (webservices και APIs) & αναβάθμιση των ψηφιακών εφαρμογών με νέα δεδομένα | 35.000 |
| 4.1.5 | Ανοιχτή Διακυβέρνηση – Ανάπτυξη εξειδικευμένου δικτυακού τόπου για την συνδιαμόρφωση των αποφάσεων | 50.000 |
| 4.1.6 | Διαδικτυακό Παρατηρητήριο Πόλης | 100.000 |
| ΕΣ8.1.3 | Βελτίωση τις λειτουργίας των οργάνων διοίκησης | 90.000 |
| 4.1.7 | Εισαγωγή Ολοκληρωμένης Στρατηγικής Διοίκησης | - |
| 4.1.8 | Λειτουργία Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης – Europe Direct | 90.000 |

Το Μέτρο 4.1 «Εκσυγχρονισμός τις Λειτουργίας και των Παρεχόμενων Υπηρεσιών» περιλαμβάνει 7 δράσεις, οι οποίες στοχεύουν στην εφαρμογή διαδικασιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (Ειδικός Στόχος 8.1.2) καθώς και στην βελτίωση τις λειτουργίας των οργάνων διοίκησης (Ειδικός Στόχος 8.1.3).

Ο προϋπολογισμός του Μέτρου εκτιμάται σε 2.525.000 €.

Πίνακας 15:	Δράσεις Μέτρου 4.2 του Άξονα Προτεραιότητας 4

| Κωδ. | Θεματικοί Τομείς, Άξονες Προτεραιότητας, Μέτρα, Γενικοί Στόχοι, Ειδικοί Στόχοι | Ενδεικτικός Προϋπ/σμός |
| --- | --- | --- |
| ΑΠ4 | Βελτίωση τις Διοικητικής και Οικονομικής Ικανότητας του Δήμου | 7.261.546 |
| ΓΣ9 | Βελτίωση τις οργανωτικής και διοικητικής ικανότητας του Δήμου και ανάπτυξη συνεργασιών με τις φορείς | 1.680.000 |
| Μ4.2 | Ανάπτυξη Σχέσεων και Συνεργασιών | 1.680.000 |
| ΕΣ9.1.1 | Προώθηση των συνεργασιών με τις φορείς και τις συμμετοχής σε δίκτυα τοπικής και υπερτοπικής σημασίας | 1.630.000 |
| 4.2.1 | Ανταλλαγή πολιτιστικών, εμπορικών και τουριστικών επισκέψεων με τις αδελφοποιημένες πόλεις του Δήμου Λαμιέων (Πάφος, ΚΥΠΡΟΣ – Chioggia, ITAΛΙΑ –Rzeszow, ΠΟΛΩΝΙΑ) | 30.000 |
| 4.4.2 | Συμμετοχή του Δήμου Λαμιέων στον διαδημοτικό Αναπτυξιακό Οργανισμό «Αμφικτυονίες» | 1.600.000 |
| ΕΣ9.1.2 | Ενσωμάτωση διαδικασιών και προτύπων για την ολοκληρωμένη διαχείριση έργων και προγραμμάτων | 50.000 |
| 4.2.3 | Εισαγωγή νέων προτύπων διαχείρισης έργων και διασφάλισης ποιότητας | 50.000 |

Το Μέτρο 4.2 «Ανάπτυξη Σχέσεων και Συνεργασιών» περιλαμβάνει 2 δράσεις, οι οποίες στοχεύουν Προώθηση των συνεργασιών με τις φορείς (Ειδικός Στόχος 9.1.1) καθώς και στην Ενσωμάτωση διαδικασιών και προτύπων για την ολοκληρωμένη διαχείριση έργων και προγραμμάτων (Ειδικός Στόχος 9.1.2).

Ο προϋπολογισμός του Μέτρου εκτιμάται σε 1.680.000 €.

Πίνακας 16:	Δράσεις Μέτρου 4.3 του Άξονα Προτεραιότητας 4

| Κωδ. | Θεματικοί Τομείς, Άξονες Προτεραιότητας, Μέτρα, Γενικοί Στόχοι, Ειδικοί Στόχοι | Ενδεικτικός Προϋπ/σμός |
| --- | --- | --- |
| ΑΠ4 | Βελτίωση τις Διοικητικής και Οικονομικής Ικανότητας του Δήμου | 7.261.546 |
| ΓΣ10 | Βελτίωση τις εσωτερικής λειτουργίας του Δήμου | 3.016.931 |
| Μ4.3 | Αναβάθμιση τις Υλικοτεχνικής Υποδομής – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού | 3.016.931 |
| ΕΣ10.1.1 | Βελτίωση τις κτιριακής και υλικοτεχνικής υποδομής | 2.766.931 |
| 4.3.1 | Βελτίωση όψεων Δημοτικών κτιρίων | 5.000 |
| 4.3.2 | Συντήρηση κοινοτικού καταστήματος Ελευθεροχωρίου | 3.000 |
| 4.3.3 | Συντηρήσεις – μονώσεις δημοτικών κτιρίων | 45.000 |
| 4.3.4 | Επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων Κ.Ε.Π. | 24.000 |
| 4.3.5 | Επισκευή κοινοτικών καταστημάτων | 36.188 |
| 4.3.6 | Βελτιώσεις στο Δημοτικό Κυνοκομείο | 6.545 |
| 4.3.7 | Δημιουργία νέου χώρου φιλοξενίας αδέσποτων ζώων | 1.600.000 |
| 4.3.8 | Αποπεράτωση 3ου ορόφου Δημαρχείου | 41.398 |
| 4.3.9 | Μελέτη πυροπροστασίας δημοτικών κτιρίων | 24.000 |
| 4.3.10 | Μελέτη εγκατάστασης φυσικού αερίου σε Δημοτικά κτίρια | 24.800 |
| 4.3.11 | Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων σε κτήρια του Δήμου | 37.000 |
| 4.3.12 | Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Λαμιέων | 100.000 |
| 4.3.13 | Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου ή και Δευτεροβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών | 100.000 |
| 4.3.14 | Εκπόνηση Μελέτης Αποτίμησης – Ανασχεδιασμού (Στατικής Επάρκειας) & Τευχών Δημοπράτησης για τις κρίσιμες υποδομές | 150.000 |
| 4.3.15 | Ανακαίνιση κτηρίων Δημοτικού κοιμητηρίου | 70.000 |
| 4.3.16 | Ανάπλαση δημοτικού ακινήτου επί της οδού Κραββαρίτη | 500.000 |
| ΕΣ10.1.2 | Ενίσχυση της στελέχωσης και ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού | 250.000 |
| 4.3.17 | Ενίσχυση - Στελέχωση του Τμήματος Τουρισμού του Δήμου | 100.000 |
| 4.3.18 | Ενίσχυση της επανασύστασης της Δημοτικής Αστυνομίας | 150.000 |

Το Μέτρο 4.3 «Αναβάθμιση της Υλικοτεχνικής Υποδομής – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» περιλαμβάνει 17 δράσεις, οι οποίες στοχεύουν στην βελτίωση της κτιριακής και υλικοτεχνικής υποδομής (Ειδικός Στόχος 10.1.1) καθώς και στην Ενίσχυση της στελέχωσης και ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού (Ειδικός Στόχος 10.1.2).

Ο προϋπολογισμός του Μέτρου εκτιμάται σε 3.016.931 €.

Πίνακας 17:	Δράσεις Μέτρου 4.4 του Άξονα Προτεραιότητας 4

| Κωδ. | Θεματικοί Τομείς, Άξονες Προτεραιότητας, Μέτρα, Γενικοί Στόχοι, Ειδικοί Στόχοι | Ενδεικτικός Προϋπ/σμός |
| --- | --- | --- |
| ΑΠ4 | Βελτίωση της Διοικητικής και Οικονομικής Ικανότητας του Δήμου | 7.261.546 |
| ΓΣ11 | Βελτίωση/ ενίσχυση της οικονομικής επάρκειας και αποδοτικής λειτουργίας του Δήμου και των επιχειρήσεών του | 40.115 |
| Μ4.4 | Οικονομική Διαχείριση | 40.115 |
| ΕΣ11.1.1 | Βελτίωση υφιστάμενων ή/ και ανάπτυξη νέων προσοδοφόρων δραστηριοτήτων/ αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου | 40.115 |
| 4.4.1 | Τοπογραφικές αποτυπώσεις δημοτικών εκτάσεων | 15.115 |
| 4.4.2 | Ανανέωση μητρώου ακίνητης περιουσίας – Πρόγραμμα δημιουργικής επανάχρησης Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας | 25.000 |

Το Μέτρο 4.4 «Οικονομική Διαχείριση» περιλαμβάνει 2 δράσεις όπως προϋπολογισμού 40.115

  - Προγραμματισμός Δράσεων

    - Ιεράρχηση και Συνοπτικός Προγραμματισμός των Δράσεων

Σε προηγούμενη ενότητα παρουσιάστηκε το σύνολο των δράσεων του Δήμου Λαμιέων, οι οποίες απαρτίζουν το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου. Ο βαθμός ωριμότητας και εφικτότητας κάθε δράσης είναι διαφορετικός για λόγους οι οποίοι σχετίζονται με την σκοπιμότητα, το βαθμό ετοιμότητας-ωριμότητας του Δήμου, τη χρηματοδοτική δυνατότητα και την εξασφάλιση πόρων, κ.λ.π.

Για τους παραπάνω λόγους, κρίνεται αναγκαία η ιεράρχηση των Δράσεων, μέσω της απόδοσης βαθμού προτεραιότητας, ώστε να καταστεί δυνατή η τεκμηριωμένη επιλογή των σημαντικότερων – βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων – Δράσεων στις οποίες θα δοθεί προτεραιότητα.

Για την ιεράρχηση των Δράσεων, χρησιμοποιείται η μέθοδος της πολυκριτηριακής ανάλυσης σε μια «απλουστευμένη» μορφή. Η πολυκριτηριακή ανάλυση είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται παραδοσιακά για τη λήψη αποφάσεων αναφορικά με τις εναλλακτικές επιλογές κατάρτισης της στρατηγικής ενός επιχειρησιακού προγράμματος.

Βάσει του Στρατηγικού Σχεδίου (Α΄ φάση) του Δήμου Λαμιέων όπου καθορίστηκε το όραμα και η στρατηγική του Δήμου αλλά και των γενικών και ειδικών στόχων που έχουν τεθεί, προσδιορίστηκαν τα κριτήρια βάσει των οποίων θα βαθμολογηθούν και τελικά θα ιεραρχηθούν οι Δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος με διαφορετικούς συντελεστές βαρύτητας. Οι δράσεις που συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη σταθμισμένη βαθμολογία θεωρούνται οι πλέον επιθυμητές.

Σχήμα 7:	Λογική της πολύ κριτηριακής ανάλυσης κατά την επιλογή των δράσεων

Τα κριτήρια αξιολόγησης των Δράσεων με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας (Σ.Β.) αφορούν στα εξής κάτωθι:

- Σκοπιμότητα, με συντελεστή βαρύτητας: 0,4.

- Ωριμότητα υλοποίησης, με συντελεστή βαρύτητας: 0,3.

- Χρηματοδοτική δυνατότητα, με συντελεστή βαρύτητας: 0,3.

Η κλίμακα βαθμολογίας των Δράσεων κυμαίνεται από μηδενική έως πολύ υψηλή και έχει ως εξής: α) μηδενική: 1 βαθμός, β) περιορισμένη: 2 βαθμοί, γ) μέτρια: 3 βαθμοί, δ) υψηλή: 4 βαθμοί, ε) πολύ υψηλή: 5 βαθμοί.

Ανάλογα με τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνει η κάθε Δράση, κατατάσσεται σε μια από τις εξής τρεις κατηγορίες.

Δράσεις Α΄ Προτεραιότητας: 4,1 – 5 βαθμοί

Δράσεις Β΄ Προτεραιότητας: 2,1 - 4 βαθμοί

Δράσεις Γ΄ Προτεραιότητας: 1 - 2 βαθμοί

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται ιεραρχημένες οι Δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος, ανά Μέτρο και Άξονα Προτεραιότητας μετά την εφαρμογή της πολυκριτηριακής ανάλυσης.

Στο σύνολο των 380 δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος,

(208) αφορούν σε δράσεις δεύτερης προτεραιότητας και ακολούθως

(168)  δράσεις πρώτης προτεραιότητας και

(12)  δράσεις τρίτης προτεραιότητα

Πίνακας 18:	Ιεράρχηση δράσεων Μέτρου 1.1 του Άξονα Προτεραιότητας 1

| Κωδ. | Ενδεικτικές Παρεμβάσεις | ΘΤ | ΑΠ | ΓΣ | Μ | ΕΣ | Ενδεικτικός Προϋπολογισμός | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Κ1 | Κ2 | Κ3 | Σύνολο | Προτ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Τοποθέτηση πινακίδων ονοματοθεσίας οδών σε Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 20.000 | 10.000 | 10.000 |  |  | 3 | 4 | 4 | 3,6 | Β |
| 1.1.2 | Διαγραμμίσεις διαβάσεων και συντήρηση υφισταμένων | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 3.000 | 3.000 |  |  |  | 5 | 4 | 4 | 4,4 | Α |
| 1.1.3 | Κατασκευή ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων τοπικών κοινοτήτων | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 120.000 | 60.000 | 60.000 |  |  | 4 | 3 | 4 | 3,7 | Β |
| 1.1.4 | Αναπλάσεις πλατειών και πεζοδρομίων τοπικών κοινοτήτων | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 18.500 | 18.500 |  |  |  | 5 | 4 | 5 | 4,7 | Α |
| 1.1.5 | Ανάπλαση πεζοδρομίων στον άξονα της «Αλατόστρατα» | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 500.000 |  | 150.000 | 200.000 | 150.000 | 5 | 4 | 4 | 4,7 | Α |
| 1.1.6 | Κατασκευή νέων πεζοδρομίων Δήμου Λαμιέων | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 103.682 | 70.000 | 33.682 |  |  | 5 | 4 | 5 | 4,7 | Α |
| 1.1.7 | Μετατοπίσεις - βελτιώσεις στο δίκτυο φωτισμού Δήμου Λαμίας | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 177.436 | 100.000 | 77.436 |  |  | 5 | 4 | 4 | 4,4 | Α |
| 1.1.8 | Βελτίωση - Επέκταση κόμβων σηματοδοτών Δήμου Λαμίας | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 50.000 | 30.000 | 20.000 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | Β |
| 1.1.9 | Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Γοργοποτάμου (Αλεπόσπιτα) ή Αμουρίου | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 10.725 | 10.725 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 3,9 | Β |
| 1.1.10 | Ηλεκτροφωτισμός οδών και κοινοχρήστων χώρων Δημοτικών Ενοτήτων | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 60.000 | 30.000 | 30.000 |  |  | 5 | 5 | 3 | 4,4 | Α |
| 1.1.11 | Κατασκευή πεζογέφυρας επί της οδού Καλυβίων | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 58.440 | 28.440 | 30.000 |  |  | 4 | 3 | 3 | 3,4 | Β |
| 1.1.12 | Αποπερατώσεις νεκροταφείων Δημοτικών Ενοτήτων | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 30.000 | 30.000 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | Β |
| 1.1.13 | Βελτίωση προσβασιμότητας ΑΜΕΑ στο σχολικό συγκρότημα 1ου και 17ου Δημοτικού | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 30.728 | 30.728 |  |  |  | 5 | 4 | 5 | 4,7 | Α |
| 1.1.14 | Επισκευή κλιμάκων κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε.Λαμίας | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 17.600 | 17.600 |  |  |  | 3 | 4 | 3 | 3,3 | Β |
| 1.1.15 | Οριζόντια διαγράμμιση οδών | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 21.170 | 21.170 |  |  |  | 4 | 3 | 4 | 3,7 | Β |
| 1.1.16 | Αναπλάσεις πεζοδρομίων ΔΕ Λαμίας | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 279.986 | 200.000 | 79.986 |  |  | 5 | 4 | 4 | 4,4 | Α |
| 1.1.17 | Επέκταση δηµοτικού φωτισµού (οδών, Κ.Χ κλπ) | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 100.000 | 20.000 | 80.000 |  |  | 5 | 4 | 3 | 4,1 | Α |
| 1.1.18 | Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού Δήμου Λαμίας | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 185.000 | 65.000 | 60.000 | 60.000 |  | 5 | 4 | 5 | 4,7 | Α |
| 1.1.19 | Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού Δημοτικών Ενοτήτων | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 60.000 | 30.000 | 30.000 |  |  | 5 | 4 | 4 | 4,4 | Α |
| 1.1. 20 | Διαμόρφωση χώρου για μετεγκατάσταση οικισμού Ρομά στην Καμηλόβρυση | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 50.000 |  |  | 50.000 |  | 5 | 4 | 3 | 4,1 | Α |
| 1.1.21 | Μελέτη φωτεινής σηματοδότησης κόμβων | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 23.000 | 23.000 |  |  |  | 4 | 4 | 5 | 4,3 | Α |
| 1.1.22 | Ηλεκτροφωτισμός περιφερειακής οδού Λαμίας | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 295.100 |  | 150.000 | 145.100 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Α |
| 1.1.23 | Ανάπλαση της διαδρομής : Υπεραστικά ΚΤΕΛ-ΦΙΛΙΑΣ-ΕΛΥΤΗ-ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ-ΟΘΩΝΟΣ-ΠΛ. ΛΑΟΥ | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 800.000 |  | 400.000 | 400.000 |  | 5 | 4 | 5 | 4,7 | Α |
| 1.1.24 | Δράσεις ήπιας κυκλοφορίας στην περιοχή Θεάτρου | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 400.000 |  | 250.000 | 150.000 |  | 4 | 4 | 5 | 4,3 | Α |
| 1.1.25 | Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων στάσεων αστικών γραμμών του Δήμου Λαμιέων | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 100.000 |  | 40.000 | 60.000 |  | 4 | 3 | 4 | 3,7 | Β |
| 1.1.26 | Ανακατασκευή - επέκταση πλακόστρωσης δικτύου οδών στην Τ.Κ. Παύλιανης | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 165.000 |  | 50.000 | 115.000 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | Β |
| 1.1.27 | Κατασκευή κόμβου στη συμβολή των οδών Φραντζή και Λεωφόρο Ελευθερίας | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1.2 | 150.000 |  | 150.000 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | Β |
| 1.1.28 | Ασφαλτοστρώσεις – ανακατασκευές οδών και κλιμάκων στη Δ.Κ. Λαμίας | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1.2 | 500.000 |  | 150.000 | 150.000 | 200.000 | 5 | 3 | 4 | 4,1 | Α |
| 1.1.29 | Ασφαλτοστρώσεις – τσιμεντοστρώσεις και τοιχεία αντιστήριξης Δημοτικών Κοινοτήτων | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1.2 | 250.000 |  | 150.000 | 100.000 |  | 4 | 3 | 4 | 3,7 | Β |
| 1.1.30 | Διευθέτηση παρόδου της οδού Υψηλάντη | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1.2 | 6.000 |  | 6.000 |  |  | 4 | 5 | 4 | 4,3 | Α |
| 1.1.31 | Κατασκευή οδών Δ.Ε. Λαμίας, Υπάτης, Γοργοποτάμου, Λιανοκλαδίου | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1.2 | 262.340 | 160.000 | 102.340 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Α |
| 1.1.32 | Κατασκευή έργων οδοποιίας Δήμου Λαμίας | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1.2 | 259.847 | 180.000 | 79.847 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Α |
| 1.1.33 | Κατασκευή κόμβων Λαμίας | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1.2 | 355.065 | 250.000 | 105.065 |  |  | 5 | 4 | 5 | 4,7 | Α |
| 1.1.34 | Έργα οδοποιίας στην πόλη της Λαμίας | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1.2 | 600.000 | 100.000 | 200.000 | 200.000 | 100.000 | 4 | 4 | 5 | 4,3 | Α |
| 1.1.35 | Τσιμεντοστρώσεις δημοτικών οδών μικρού πλάτους | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1.2 | 80.000 | 50.000 | 30.000 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | Β |
| 1.1.36 | Κατασκευή κιγκλιδωμάτων-στηθαίων ασφαλείας | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1.2 | 60.000 |  | 40.000 | 20.000 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | Β |
| 1.1.37 | Διάνοιξη περιφερειακής οδού στην ΤΚ Αγ. Παρασκευής | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1.2 | 42.475 |  | 42.475 |  |  | 4 | 3 | 4 | 3,7 | Β |
| 1.1.38 | Αποκατάσταση τµήµατος αγροτικού δρόµου προς την Ιερά Μονή Αναλήψεως στην Τ.Κ. Γοργοποτάµου | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1.2 | 36.500 |  | 36.500 |  |  | 3 | 4 | 4 | 3,6 | Β |
| 1.1.39 | Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Τοπικών κοινοτήτων | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1.2 | 150.000 | 80.000 | 70.000 |  |  | 5 | 4 | 5 | 4,7 | Α |
| 1.1.40 | Ασφαλτοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Γοργοποτάμου | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1.2 | 88.000 |  | 88.000 |  |  | 4 | 4 | 5 | 4,3 | Α |
| 1.1.41 | Κατασκευή-αποκατάσταση κυκλοφοριακών σημάνσεων και πινακίδων στις οδούς του Δήμου | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1.2 | 31.348 | 31.348 |  |  |  | 4 | 4 | 5 | 4,3 | Α |
| 1.1.42 | Μετατοπίσεις - βελτιώσεις στο δίκτυο Ο.Τ.Ε. | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1.2 | 35.300 | 35.300 |  |  |  | 4 | 5 | 5 | 4,6 | Α |
| 1.1.43 | Συντηρήσεις και αποκαταστάσεις βατότητας αγροτικών δρόμων Δήμου Λαμίας | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1.2 | 40.000 | 20.000 | 20.000 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | Β |
| 1.1.44 | Εργασίες συντήρησης-αποκατάστασης βλαβών ασφαλτικών οδοστρωμάτων | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1.2 | 40.000 | 20.000 | 20.000 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | Β |
| 1.1.45 | Βελτίωση αγροτικής οδού από ΧΥΤΑ Λαμίας προς Παλαιοχώρι | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1.2 | 513.500 |  | 150.000 | 363.500 |  | 4 | 5 | 5 | 4,6 | Α |
| 1.1.46 | Διαμορφώσεις-συντηρήσεις αγροτικών δρόμων | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1.2 | 40.000 | 20.000 | 20.000 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | Β |
| 1.1.47 | Κυκλοφοριακές σημάνσεις και διευθετήσεις σε οδούς του Δήμου | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1.2 | 30.000 |  | 30.000 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | Β |
| 1.1.48 | Συντήρηση οδών και κοινοχρήστων χώρων ΔΕ Γοργοποτάμου | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1.2 | 60.000 |  | 60.000 |  |  | 5 | 4 | 4 | 4,4 | Α |
| 1.1.49 | Συντήρηση οδών και κοινοχρήστων χώρων ΔΕ Λιανοκλαδίου | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1.2 | 60.000 |  | 60.000 |  |  | 5 | 4 | 4 | 4,4 | Α |
| 1.1.50 | Συντήρηση οδών και κοινοχρήστων χώρων ΔΕ Λαμίας | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1.2 | 60.000 |  | 60.000 |  |  | 5 | 4 | 4 | 4,4 | Α |
| 1.1.51 | Αλλαγή χάραξης και διαπλάτυνσης Κ.Χ. επί της οδού Λαρίσης | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1.2 | 120.000 | 20.000 | 100.000 |  |  | 4 | 3 | 4 | 3,7 | Β |
| 1.1.52 | Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έργων οδοποιίας και κοινοχρήστων χώρων | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1.2 | 22.000 | 22.000 |  |  |  | 4 | 5 | 5 | 4,6 | Α |
| 1.1.53 | Αποκατάσταση βατότητας κοινοτικών δρόμων Τ.Κ. Παύλιανης | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1.2 | 54.775 | 20.000 | 34.775 |  |  | 3 | 4 | 4 | 3,6 | Β |
| 1.1.54 | Κατασκευή έργων αποστράγγισης & αποκατάστασης φθορών οδοστρωμάτων τοπ. κοινότητας Παύλιανης | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1.2 | 30.182 |  | 30.182 |  |  | 3 | 4 | 4 | 3,6 | Β |
| 1.1.55 | Κατασκευή οδών (περιοχής πράξης εφαρμογής) στην ΤΚ Λουτρών Υπάτης | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1.2 | 62.000 |  | 62.000 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | Β |
| 1.1.56 | Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου στη Δ.Κ. Ροδίτσας | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1.2 | 118.535 | 60.000 | 58.535 |  |  | 4 | 5 | 5 | 4,6 | Α |
| 1.1.57 | Κατασκευή τμήματος της οδού Λευκάδας στη συμβολή με την οδό Σαμοθράκης | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1.2 | 47.849 | 47.849 |  |  |  | 4 | 5 | 5 | 4,6 | Α |
| 1.1.58 | Κατασκευή κυκλικού κόμβου Θερμοπυλών και Βασιλικών | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1.2 | 300.000 |  | 200.000 | 100.000 |  | 5 | 4 | 3 | 4,1 | Α |
| 1.1.59 | Κατασκευή κυκλικού κόμβου Αθηνών και Κύπρου | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1.2 | 200.000 | 100.000 | 100.000 |  |  | 5 | 4 | 3 | 4,1 | Α |
| 1.1.60 | Αγροτική οδοποιία | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1.2 | 8.000.000 |  |  | 4.000.000 | 4.000.000 | 4 | 4 | 4 | 4 | Β |
| 1.1.61 | Επέκταση περιφερειακής οδού Λαμίας όπισθεν ΠΑΒΥΠ | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1.2 | 2.000.000 |  | 1.000.000 | 1.000.000 |  | 5 | 4 | 3 | 4,1 | Α |
|  | Σύνολο |  |  |  |  |  | 18.385.083 | 2.014.660 | 4.806.823 | 7.113.600 | 4.450.000 |  |  |  |  |  |

Πίνακας 19:	Ιεράρχηση δράσεων Μέτρου 1.2 του Άξονα Προτεραιότητας 1

| Κωδ. | Ενδεικτικές Παρεμβάσεις | ΘΤ | ΑΠ | ΓΣ | Μ | ΕΣ | Ενδεικτικός Προϋπολογισμός | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Κ1 | Κ2 | Κ3 | Σύνολο | Προτ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Ολοκλήρωση τµήµατος αµαξοστασίου στα Νταµάρια | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.1.3 | 400.000 |  | 150.000 | 250.000 |  | 5 | 4 | 3 | 4,1 | Α |
| 1.2.2 | Σύνταξη Πράξεων Αναλογισμού Οδών Σχεδίου Πόλεως | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.1.3 | 3.000 | 3.000 |  |  |  | 3 | 3 | 5 | 3,6 | Β |
| 1.2.3 | Σύνταξη κυκλοφοριακής μελέτης μονοδρομήσεων - διευθετήσεων πόλης | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.1.3 | 16.000 | 16.000 |  |  |  | 5 | 4 | 5 | 4,7 | Α |
| 1.2.4 | Τοπογραφικές αποτυπώσεις έργων ΒΑΑ | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.1.3 | 24.800 | 24.800 |  |  |  | 5 | 4 | 5 | 4,7 | Α |
| 1.2.5 | Νέα κυκλοφοριακή μελέτη Δήμου Λαμιέων | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.1.3 | 74.400 |  | 74.400 |  |  | 5 | 4 | 4 | 4,4 | Α |
| 1.2.6 | Σύνταξη Μελετών Πράξεων Αναλογισμού - Απαλλοτρίωσης σε οδούς και Κοινόχρηστους Χώρους | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.1.3 | 15.000 | 15.000 |  |  |  | 3 | 3 | 4 | 3,3 | Β |
| 1.2.7 | Αποζημιώσεις για την εφαρμογή σχεδίου πόλης περιοχής επεκτάσεως | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.1.3 | 165.000 | 40.000 | 125.000 |  |  | 3 | 4 | 4 | 3,6 | Β |
| 1.2.8 | Διαμόρφωση βόρειας εισόδου πόλης Λαμίας | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.1.3 | 500.000 |  |  | 500.000 |  | 4 | 3 | 3 | 3,4 | Β |
| 1.2.9 | Πεζοδιαδρομή από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Λαμίας έως την Πλατεία Λαού | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.1.3 | 550.000 |  | 250.000 | 300.000 |  | 4 | 4 | 5 | 4,3 | Α |
| 1.2.10 | Αναβάθµιση δηµοσίου χώρου Ανοικτού Κέντρου Εµπορίου "Τριάγωνον" Λαµίας | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.1.3 | 400.000 |  | 400.000 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Α |
| 1.2.11 | Σύστημα παρακολούθησης κυκλοφοριακού φορτίου του κέντρου της πόλης και βελτίωση της κινητικότητας των Δημοτικών Οχημάτων | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.1.3 | 225.000 |  | 80.000 | 145.000 |  | 5 | 3 | 5 | 4,4 | Α |
| 1.2.12 | Ανάπλαση Δημοτικού χώρου στάθμευσης και περιοχής Παλιάς Αγοράς | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.1.3 | 300.000 |  |  | 300.000 |  | 4 | 4 | 5 | 4,3 | Α |
| 1.2.13 | Σύστημα και αστικός εξοπλισμός βελτίωσης Κινητικότητας και Περιβαλλοντικού ισοζυγίου (Κοινόχρηστα ποδήλατα, ηλιακά παγκάκια κ.α.) | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.1.3 | 234.905 |  | 100.000 | 134.905 |  | 4 | 4 | 5 | 4,3 | Α |
| 1.2.14 | Δημιουργία εικαστικών εγκαταστάσεων δημόσιου χώρου (Infokiosk, Infostand) | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.1.3 | 76.502 |  |  | 76.502 |  | 4 | 4 | 5 | 4,3 | Α |
| 1.2.15 | Συστήματα Ασύρματης Πρόσβασης | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.1.3 | 74.400 | 15.000 | 59.400 |  |  | 4 | 5 | 5 | 4,6 | Α |
| 1.2.16 | Συστήματα έξυπνης ενημέρωσης , περιήγησης και καταμέτρησης επισκεπτών της περιοχής παρέμβασης | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.1.3 | 248.496 |  | 100.000 | 148.496 |  | 4 | 4 | 5 | 4,3 | Α |
| 1.2.17 | Συστήματα Έξυπνης Βιώσιμης Κινητικότητας (Έξυπνες διαβάσεις, σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης) | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.1.3 | 105.623 |  | 50.000 | 55.623 |  | 5 | 4 | 5 | 4,7 | Α |
| 1.2.18 | Βελτίωση της προσβασιμότητας τουριστικών λεωφορείων στο κέντρο της πόλης | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.1.3 | 15.000 |  | 15.000 |  |  | 5 | 3 | 4 | 4,1 | Α |
| 1.2.19 | Πεζοδιαδρομη από την Πλατεία Λαού εώς το Κάστρο Λαμίας | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.1.3 | 150.000 |  | 150.000 |  |  | 5 | 4 | 5 | 4,7 | Α |
| 1.2.20 | Δημιουργία της λεωφορειακής διαδρομής «Άγιος Λουκάς – Κάστρο – Κέντρο Πόλης» με το ηλεκτροκίνητο minibus στο πλαίσιο του έργου Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.1.3 | 20.000 |  | 20.000 |  |  | 3 | 4 | 4 | 3,6 | Β |
| 1.2.21 | Δημιουργία έργων StreetArt μεγάλης κλίμακας σε τυφλές όψεις κτιρίων στο κέντρο της πόλης | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.1.3 | 50.000 |  |  | 50.000 |  | 2 | 3 | 1 | 2 | Γ |
| 1.2.22 | Εικαστικός φωτισμός επιλεγμένων περιοχών | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.1.3 | 50.000 |  | 25.000 | 25.000 |  | 3 | 2 | 3 | 2,7 | Β |
| 1.2.23 | Ολοκληρωμένο σχέδιο αστικής ανάπλασης νοτιοδυτικού τμήματος Λαμίας – Αστική Αναζωογόνηση Νότιας Λαμίας | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.1.3 | 11.396.000 |  |  | 6.000.000 | 5.396.000 | 5 | 4 | 3 | 4,1 | Α |
| 1.2.24 | Δράσεις αναβάθμισης αστικού φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος – Αστική Αναζωογόνηση Βόρειας Λαμίας | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.1.3 | 10.000.000 |  |  | 2.000.000 | 8.000.000 | 5 | 2 | 3 | 3,5 | Β |
| 1.2.25 | Δράσεις αναβάθμισης αστικού φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος – Αστική Αναζωογόνηση λοιπών περιοχών Λαμίας | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.1.3 | 10.000.000 |  |  |  | 10.000.000 | 5 | 2 | 3 | 3,5 | Β |
| 1.2.26 | Υποδομές Διαδικτύου των Πραγμάτων – Προμήθεια και εγκατάσταση ενός προηγμένου δικτύου αισθητήρων, δικτύων επικοινωνίας και πλατφορμών συλλογής, επεξεργασίας και διαχείρισης αστικών δεδομένων | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.1.3 | 50.000 |  |  | 50.000 |  | 3 | 4 | 2 | 3 | Β |
| 1.2.27 | Πιλοτική Λειτουργία Δικτύου 5G | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.1.3 | 50.000 |  |  | 50.000 |  | 3 | 4 | 2 | 3 | Β |
|  | Σύνολο |  |  |  |  |  | 35.194.126 | 113.800 | 1.598.800 | 10.085.526 | 23.396.000 |  |  |  |  |  |

Πίνακας 20:	Ιεράρχηση δράσεων Μέτρου 1.3 του Άξονα Προτεραιότητας 1

| Κωδ. | Ενδεικτικές Παρεμβάσεις | ΘΤ | ΑΠ | ΓΣ | Μ | ΕΣ | Ενδεικτικός Προϋπολογισμός | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Κ1 | Κ2 | Κ3 | Σύνολο | Προτ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1 | Κατασκευή μνημείου Αμφικτυονιών στην Ανθήλη | 1 | 1 | 2 | 1.3 | 2.1.1 | 30.000 |  | 30.000 |  |  | 3 | 4 | 3 | 3,3 | Β |
| 1.3.2 | Περίφραξη δημοτικών χώρων | 1 | 1 | 2 | 1.3 | 2.1.1 | 21.300 | 21.300 |  |  |  | 1 | 3 | 2 | 1,9 | Γ |
| 1.3.3 | Συντήρηση και αποκατάσταση διατηρητέου οδού Αριστοτέλους | 1 | 1 | 2 | 1.3 | 2.1.1 | 576.575 |  |  | 200.000 | 376.575 | 4 | 4 | 5 | 4,3 | Α |
| 1.3.4 | Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου δημοτικού κτιρίου στο Παγκράτι | 1 | 1 | 2 | 1.3 | 2.1.1 | 31.963 |  | 31.963 |  |  | 3 | 5 | 5 | 4,2 | Α |
| 1.3.5 | Ανακατασκευή παλαιού υδρόμυλου στην Τ.Κ. Μοσχοχωρίου | 1 | 1 | 2 | 1.3 | 2.1.1 | 30.000 |  | 30.000 |  |  | 3 | 4 | 4 | 3,6 | Β |
| 1.3.6 | Ολοκλήρωση της αποκατάστασης του κτιριακού συγκροτήματος του Φραντζόμυλου, επανάχρηση του με σεβασμό στο μνημείο και λειτουργίες υπερτοπικής σημασίας, σχετιζόμενες με τα παρακείμενα οικοσυστήματα του Σπερχειού και της Οίτης απευθυνόμενες σε επισκέπτες. | 1 | 1 | 2 | 1.3 | 2.1.1 | 120.000 |  | 60.000 | 60.000 |  | 3 | 5 | 4 | 3,9 | Β |
|  | Σύνολο |  |  |  |  |  | 809.838 | 21.300 | 151.963 | 260.000 | 376.575 |  |  |  |  |  |

Πίνακας 21:	Ιεράρχηση δράσεων Μέτρου 1.4 του Άξονα Προτεραιότητας 1

| Κωδ. | Ενδεικτικές Παρεμβάσεις | ΘΤ | ΑΠ | ΓΣ | Μ | ΕΣ | Ενδεικτικός Προϋπολογισμός | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Κ1 | Κ2 | Κ3 | Σύνολο | Προτ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.1 | Κατασκευή παιδικής χαράς ΑΜΕΑ στην πλατεία Γιαννιτσιώτη | 1 | 1 | 2 | 1.4 | 2.1.2 | 150.000 |  | 80.000 | 70.000 |  | 3 | 4 | 5 | 3,9 | B |
| 1.4.2 | Κατασκευή στεγάστρου στην πλατεία Γιαννιτσιώτη-Κισσάβου | 1 | 1 | 2 | 1.4 | 2.1.2 | 22.973 |  | 22.973 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | Β |
| 1.4.3 | Ανάπλαση πλατείας Κραββαρίτου | 1 | 1 | 2 | 1.4 | 2.1.2 | 40.000 | 40.000 |  |  |  | 3 | 4 | 3 | 3,3 | Β |
| 1.4.4 | Προστασία- Ανάπλαση-Δημιουργία χώρου αναψυχής στη θέση ξωκλήσι της Αρσαλής στην Τ.Κ. Αργυροχωρίου, Δημοτικής Ενότητας Υπάτης, Δήμου Λαμιέων | 1 | 1 | 2 | 1.4 | 2.1.2 | 12.214 | 12.214 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 3,9 | Β |
| 1.4.5 | Διαμόρφωση χώρου στη συμβολή των οδών Ολύμπου και 28ης Οκτωβρίου | 1 | 1 | 2 | 1.4 | 2.1.2 | 10.600 | 10.600 |  |  |  | 3 | 3 | 5 | 3,6 | Β |
| 1.4.6 | Ανάπλαση πλατείας Πάρκου | 1 | 1 | 2 | 1.4 | 2.1.2 | 602.600 | 300.000 | 302.600 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Α |
| 1.4.7 | Ανάπλαση κεντρικής πλατείας στα Καλύβια | 1 | 1 | 2 | 1.4 | 2.1.2 | 100.000 |  | 100.000 |  |  | 3 | 4 | 4 | 3,6 | Β |
| 1.4.8 | Ολοκλήρωση εργασιών πλατείας Βράχας | 1 | 1 | 2 | 1.4 | 2.1.2 | 80.000 | 60.000 | 20.000 |  |  | 3 | 5 | 4 | 3,9 | Β |
| 1.4.9 | Ολοκλήρωση εργασιών πλατείας Βασιλικών | 1 | 1 | 2 | 1.4 | 2.1.2 | 50.000 |  | 50.000 |  |  | 3 | 5 | 4 | 3,9 | Β |
| 1.4.10 | Επισκευές, συντηρήσεις, αποκαταστάσεις Παιδικών χαρών Δ.Ε. Λαμίας, Γοργοποτάμου, Λιανοκλαδίου | 1 | 1 | 2 | 1.4 | 2.1.2 | 170.000 | 50.000 | 120.000 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Α |
| 1.4.11 | Εργασίες επισκευών και αναβάθμισης σε πλατείες του Δήμου Λαμίας | 1 | 1 | 2 | 1.4 | 2.1.2 | 350.000 | 150.000 | 100.000 | 100.000 |  | 4 | 4 | 3 | 3,7 | Β |
| 1.4.12 | Ανάπλαση Πλατείας Ελευθερίας | 1 | 1 | 2 | 1.4 | 2.1.2 | 1.100.000 |  |  | 700.000 | 400.000 | 5 | 2 | 3 | 3,5 | Β |
| 1.4.13 | Ανάπλαση Πλατείας Λαού | 1 | 1 | 2 | 1.4 | 2.1.2 | 400.000 |  |  | 400.000 |  | 5 | 3 | 3 | 3,8 | Β |
| 1.4.14 | Ανάπλαση Πλατείας Διάκου | 1 | 1 | 2 | 1.4 | 2.1.2 | 400.000 |  |  | 400.000 |  | 5 | 2 | 3 | 3,5 | Β |
| 1.4.15 | Διεκδίκηση του χώρου για την δημιουργία θεματικών χώρων στο Στρατόπεδο Τσαλτάκη | 1 | 1 | 2 | 1.4 | 2.1.2 | 2.500.000 |  |  | 500.000 | 2.000.000 | 5 | 2 | 2 | 3,2 | Β |
| 1.4.16 | Δημιουργία πάρκων τσέπης (pocketparks) | 1 | 1 | 2 | 1.4 | 2.1.2 | 100.000 |  | 50.000 | 50.000 |  | 5 | 3 | 5 | 4,4 | Α |
| 1.4.17 | Φυτεύσεις δέντρων και καλλωπιστικών φυτών στο κέντρο της πόλης – Δημιουργία μητρώου πρασίνου | 1 | 1 | 2 | 1.4 | 2.1.2 | 50.000 | 25.000 | 25.000 |  |  | 3 | 4 | 5 | 3,9 | Β |
| 1.4.18 | Δημιουργία θεματικού Πάρκου ύδατος | 1 | 1 | 2 | 1.4 | 2.1.2 | 1.500.000 |  | 200.000 | 1.000.000 | 300.000 | 3 | 1 | 1 | 1,8 | Γ |
| 1.4.19 | Ανάπλαση διαδρομής παρόχθιας κοίτης Σπερχειού | 1 | 1 | 2 | 1.4 | 2.1.2 | 500.000 |  |  | 200.000 | 300.000 | 3 | 1 | 1 | 1,8 | Γ |
| 1.4.20 | Ανάπλαση διαδρομής παρόχθιας κοίτης Ξεριά | 1 | 1 | 2 | 1.4 | 2.1.2 | 500.000 |  |  | 200.000 | 300.000 | 3 | 1 | 1 | 1,8 | Γ |
| 1.4.21 | Ενίσχυση του πρασίνου με νέες φυτεύσεις δέντρων και εποχικών φυτών στο Δήμο Λαμιέων | 1 | 1 | 2 | 1.4 | 2.1.2 | 50.000 |  | 50.000 |  |  | 4 | 4 | 5 | 4,3 | Α |
| 1.4.22 | Ανάπλαση πλ. Ψυχάρη | 1 | 1 | 2 | 1.4 | 2.1.2 | 300.000 |  | 150.000 | 150.000 |  | 3 | 4 | 5 | 3,9 | B |
| 1.4.23 | Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων ιστορικού κέντρου Υπάτης - Β’ ΦΑΣΗ | 1 | 1 | 2 | 1.4 | 2.1.2 | 300.000 |  | 150.000 | 150.000 |  | 3 | 4 | 5 | 3,9 | B |
|  | Σύνολο |  |  |  |  |  | 9.288.387 | 647.814 | 1.420.573 | 3.920.000 | 3.300.000 |  |  |  |  |  |

Πίνακας 22:	Ιεράρχηση δράσεων Μέτρου 1.5 του Άξονα Προτεραιότητας 1

| Κωδ. | Ενδεικτικές Παρεμβάσεις | ΘΤ | ΑΠ | ΓΣ | Μ | ΕΣ | Ενδεικτικός Προϋπολογισμός | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Κ1 | Κ2 | Κ3 | Σύνολο | Προτ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5.1 | Κατασκευή λεκάνης απολύμανσης στα Δημοτικά Σφαγεία | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 3.1.1 | 12.600 | 12.600 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | Β |
| 1.5.2 | Διευθέτηση του υφιστάμενου ΧΥΤΑ και επέκταση κυττάρου στη θέση "ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ" Δήμου Λαμιέων | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 3.1.1 | 100.000 | 50.000 | 50.000 |  |  | 5 | 3 | 4 | 4,1 | Α |
| 1.5.3 | Εκτέλεση Χωματουργικών Εργασιών ως Συνοδό Έργο για την λειτουργία του ΧΥΤΑ Λαμίας | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 3.1.1 | 212.000 | 150.000 | 62.000 |  |  | 3 | 4 | 5 | 3,9 | Β |
| 1.5.4 | Ανανέωση του στόλου των απορριμματοφόρων οχημάτων του Δήμου Λαμιέων | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 3.1.1 | 1.000.000 |  | 1.000.000 |  |  | 5 | 2 | 2 | 3,2 | Β |
| 1.5.5 | Αξιοποίηση Ιαματικών Πηγών Καλλιδρόμου - Ψωρονερίων | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 3.1.2 | 141.108 |  | 141.108 |  |  | 5 | 4 | 5 | 4,7 | Α |
| 1.5.6 | Προσδιορισμός ορίων αναδασμού και απαλλοτριώσεις εκτάσεων του Δήμου και σύνταξη διαγραμμάτων για επείγουσα αποβολή από καταλαμβανόμενες εκτάσεις | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 3.1.2 | 15.000 | 15.000 |  |  |  | 4 | 4 | 3 | 3,7 | Β |
| 1.5.7 | Εκπόνηση ειδικού σχεδίου για την ανάδειξη του Εθνικού Δρυμού της Οίτης | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 3.1.2 | 40.000 |  | 40.000 |  |  | 5 | 3 | 3 | 3,8 | Β |
| 1.5.8 | Παρεμβάσεις ανάδειξης του Εθνικού Δρυμού της Οίτης (οδηγοί, μονοπάτια, καταφύγια κ.α.) | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 3.1.2 | 2.000.000 |  |  | 500.000 | 1.500.000 | 5 | 2 | 2 | 3,2 | Β |
| 1.5.9 | Παρεμβάσεις προστασίας και ανάδειξης του Πλατανοδάσους στην περιοχή των Μεξιατών | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 3.1.2 | 500.000 |  |  | 500.000 |  | 4 | 3 | 2 | 3,1 | Β |
| 1.5.10 | Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού αναβάθμισης ποιότητας και εξοικονόμησης ποσίμου νερού Λάμιας | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 3.1.2 | 927.500 | 500.000 | 427.500 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Α |
| 1.5.11 | Αναβάθμιση αγωγών εξωτερικού υδραγωγείου συνδέσμου ύδρευσης ΟΤΑ ν. Φθιώτιδας από πηγές Κανάλια Πύργου Υπάτης | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 3.1.2 | 2.250.000 | 750.000 | 1.000.000 | 500.000 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | Β |
| 1.5.12 | Αποκατάσταση περιβάλλοντος διέλευσης τροφοδοτικού αγωγού ύδρευσης – Ανάπλαση διαδρομής αγωγού ύδρευσης Γοργοποτάμου | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 3.1.2 | 500.000 | 100.000 | 400.000 |  |  | 5 | 3 | 4 | 4,1 | Α |
| 1.5.13 | Αποκατάσταση καλυμμάτων φρεατίων και φρεατίων υδροσυλλογής | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 3.1.2 | 60.000 | 60.000 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | Β |
| 1.5.14 | Διευθέτηση όμβριων Σκαμνού | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 3.1.2 | 90.000 | 60.000 | 30.000 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | Β |
| 1.5.15 | Βελτίωση των αντλιοστασίων του δήμου και δημιουργία χωρών αποθήκευσης νερού για την ορθή διαχείριση των υδατίνων πόρων | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 3.1.2 | 250.000 | 150.000 | 100.000 |  |  | 3 | 4 | 4 | 3,6 | Β |
| 1.5.16 | Δημιουργία μονάδας επεξεργασίας εμφιαλωμένου νερού | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 3.1.2 | 3.500.000 |  |  | 1.000.000 | 2.500.000 | 3 | 2 | 1 | 2,1 | Β |
| 1.5.17 | Ανάπτυξη έξυπνων ενεργειακών συστημάτων | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 3.1.3 | 5.000.000 |  |  | 2.000.000 | 3.000.000 | 5 | 4 | 3 | 4,1 | Α |
| 1.5.18 | Προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων και εγκατάσταση πιλοτικών σταθμών ηλεκτρικής φόρτισης στην πόλη της Λαμίας | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 3.1.3 | 675.000 |  | 175.000 | 500.000 |  | 4 | 4 | 5 | 4,3 | Α |
| 1.5.19 | Απόκτηση Ηλεκτροκίνητου MiniBus | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 3.1.3 | 290.879 |  |  | 290.879 |  | 4 | 4 | 5 | 4,3 | Α |
| 1.5.20 | Σταθμοί Ηλεκτρικής Φόρτισης | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 3.1.3 | 100.000 |  | 100.000 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | Β |
| 1.5.21 | Eπαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Λαμίας | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 3.1.4 | 2.450.000 |  |  | 1.000.000 | 1.450.000 | 4 | 3 | 2 | 3,1 | Β |
| 1.5.22 | Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ενέργειας για τη λειτουργία εγκαταστάσεων ύδρευσης - αποχέτευσης | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 3.1.4 | 700.000 |  |  | 700.000 |  | 3 | 1 | 1 | 1,8 | Γ |
| 1.5.23 | Εγκατάσταση μονάδας παραγωγής ενέργειας (Ενεργειακή Κοινότητα Δήμου Λαμιέων) | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 3.1.4 | 2.000.000 |  |  | 1.000.000 | 1.000.000 | 4 | 4 | 2 | 3,4 | Β |
| 1.5.24 | Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας δικτύων αποχέτευσης και Ε.Ε.Λ | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 3.1.4 | 500.000 |  |  | 250.000 | 250.000 | 4 | 4 | 3 | 3,7 | Β |
| 1.5.25 | Προμήθεια και εγκατάσταση ευφυών συστημάτων διαχείρισης ενέργειας στα δίκτυα πόσιμου νερού Δήμου Λαμιέων | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 3.1.4 | 3.700.000 |  |  | 1.700.000 | 2.000.000 | 4 | 3 | 2 | 3,1 | Β |
| 1.5.26 | Ενεργοποίηση της διαχείριση φυτικών αποβλήτων με βάση μελέτη του ΚΑΠΕ για τη δημιουργία μονάδας επεξεργασίας των υπολοίπων της γεωργικής παραγωγής | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 3.1.4 | 300.000 |  |  |  | 300.000 | 4 | 2 | 2 | 2,8 | Β |
| 1.5.27 | Εκπόνηση μελετών για την αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού και των δυνατοτήτων εκμίσθωσης από τον Δήμο Λαμιέων με βάση και το νέο θεσμικό πλαίσιο (Ν.4602/2019) | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 3.1.4 | 200.000 |  |  | 200.000 |  | 4 | 2 | 2 | 2,8 | Β |
| 1.5.28 | Εγκατάσταση συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας σε Δημοτικά και Σχολικά κτίρια | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 3.1.5 | 30.000 | 30.000 |  |  |  | 4 | 3 | 4 | 3,7 | Β |
| 1.5.29 | Υλοποίηση στοχευμένων δράσεων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης που θα συνοδεύουν τα προγράμματα διαλογής στην πηγή και ανακύκλωσης, με έμφαση στους νέους και ιδιαίτερα στους μαθητές. | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 3.1.6 | 20.000 | 20.000 |  |  |  | 4 | 3 | 4 | 3,7 | Β |
| 1.5.30 | Δημιουργία σημείων «γωνιές ανακύκλωσης» για την διαλογή στην πηγή | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 3.1.6 | 500.000 |  | 300.000 | 200.000 |  | 5 | 3 | 2 | 3,5 | Β |
| 1.5.31 | Προμήθεια και εγκατάσταση υπογειοποιημένων συστημάτων συλλογής σύμμεικτων και ανακυκλώσιμων απορριμμάτων σε κεντρικά σημεία της πόλης | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 3.1.6 | 300.000 |  |  | 300.000 |  | 5 | 2 | 2 | 3,2 | Β |
| 1.5.32 | Δημιουργία Πράσινου Σημείου | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 3.1.6 | 500.000 |  | 500.000 |  |  | 5 | 5 | 4 | 4,7 | Α |
|  | Σύνολο |  |  |  |  |  | 28.864.087 | 1.897.600 | 4.325.608 | 10.640.879 | 12.000.000 |  |  |  |  |  |

Πίνακας 23:	Ιεράρχηση δράσεων Μέτρου 1.6 του Άξονα Προτεραιότητας 1

| Κωδ. | Ενδεικτικές Παρεμβάσεις | ΘΤ | ΑΠ | ΓΣ | Μ | ΕΣ | Ενδεικτικός Προϋπολογισμός | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Κ1 | Κ2 | Κ3 | Σύνολο | Προτ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6.1 | Kατασκευή τροφοδοτικού αγωγού ύδρευσης Λιανοκλαδίου και δικτύων ύδρευσης | 1 | 1 | 3 | 1.6 | 3.1.7 | 490.000 | 250.000 | 240.000 |  |  | 3 | 5 | 5 | 4,2 | Α |
| 1.6.2 | Κατασκευή νέων τροφοδοτικών αγωγών Υδραγωγείου Πηγών Καναλιών | 1 | 1 | 3 | 1.6 | 3.1.7 | 2.000.000 | 500.000 | 1.000.000 | 500.000 |  | 4 | 5 | 5 | 4,6 | Α |
| 1.6.3 | Αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων έργων ΔΕΥΑ Λάμιας | 1 | 1 | 3 | 1.6 | 3.1.7 | 495.000 | 200.000 | 150.000 | 145.000 |  | 4 | 5 | 5 | 4,6 | Α |
| 1.6.4 | Διαχείριση βιοαποβλήτων | 1 | 1 | 3 | 1.6 | 3.1.7 | 2.000.000 |  |  | 1.000.000 | 1.000.000 | 4 | 4 | 4 | 3,3 | Β |
| 1.6.5 | Έργο ύδρευσης περιοχής Καμηλοβρυσης | 1 | 1 | 3 | 1.6 | 3.1.7 | 55.000 |  | 30.000 | 25.000 |  | 4 | 3 | 3 | 3,4 | Β |
| 1.6.6 | Αντικατάσταση εσωτερικών τμημάτων δικτύων ύδρευσης Λαμίας και Τοπικών Κοινοτήτων | 1 | 1 | 3 | 1.6 | 3.1.7 | 6.500.000 |  |  | 3.000.000 | 3.500.000 | 5 | 4 | 3 | 4,1 | Α |
| 1.6.7 | Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης λεκάνης Σπερχειού με αποδέκτη την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Λαμίας | 1 | 1 | 3 | 1.6 | 3.1.7 | 5.500.000 |  |  | 2.000.000 | 3.500.000 | 5 | 4 | 3 | 4,1 | Α |
| 1.6.8 | Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης λεκάνης Σπερχειού με αποδέκτη την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Λιανοκλαδίου - Υπάτης | 1 | 1 | 3 | 1.6 | 3.1.7 | 7.500.000 |  |  | 3.000.000 | 4.500.000 | 5 | 4 | 3 | 4,1 | Α |
| 1.6.9 | Συμπληρωματικά έργα δικτύων και αποκαταστάσεων ανατολικής εισόδου Λαμίας | 1 | 1 | 3 | 1.6 | 3.1.7 | 495.000 | 200.000 | 295.000 |  |  | 5 | 4 | 5 | 4,7 | Α |
| 1.6.10 | Συμπληρωματικά έργα αποχέτευσης Μοσχοχωρίου - Κόμματος – Λιανοκλαδίου | 1 | 1 | 3 | 1.6 | 3.1.7 | 494.000 | 300.000 | 194.000 |  |  | 3 | 3 | 4 | 3,3 | Β |
| 1.6.11 | Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού στην Ε.Ε.Λ. Λαμίας | 1 | 1 | 3 | 1.6 | 3.1.7 | 860.000 | 500.000 | 360.000 |  |  | 4 | 5 | 5 | 4,6 | Α |
| 1.6.12 | Επεκτάσεις δικτύων αποχέτευσης Δήμου Λαμιέων | 1 | 1 | 3 | 1.6 | 3.1.7 | 470.000 | 470.000 |  |  |  | 5 | 4 | 5 | 4,7 | Α |
| 1.6.13 | Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων και αγωγός μεταφοράς Φραντζή | 1 | 1 | 3 | 1.6 | 3.1.7 | 1.780.000 | 500.000 | 1.000.000 | 280.000 |  | 5 | 5 | 4 | 4,7 | Α |
| 1.6.14 | Συντήρηση και βελτίωση υποδομών Ε.Ε.Λ Λαμίας | 1 | 1 | 3 | 1.6 | 3.1.7 | 60.000 | 30.000 | 30.000 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | Β |
| 1.6.15 | Μικρά επείγοντα υδραυλικά έργα αποχέτευσης | 1 | 1 | 3 | 1.6 | 3.1.7 | 60.000 | 60.000 |  |  |  | 5 | 4 | 5 | 4,7 | Α |
| 1.6.16 | Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων περιοχών Λαμίας και συναφών έργων | 1 | 1 | 3 | 1.6 | 3.1.7 | 3.000.000 |  |  | 1.500.000 | 1.500.000 | 5 | 4 | 3 | 4,1 | Α |
| 1.6.17 | Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ηλεκτρονικής διαχείρισης στα υδραγωγεία Δήμου Λαμιέων | 1 | 1 | 3 | 1.6 | 3.1.7 | 1.417.600 |  | 1.417.600 |  |  | 5 | 4 | 5 | 4,7 | Α |
| 1.6.18 | Προμήθεια εγκατάσταση & θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεχειρισμού & έλεγχου διαρροών περιοχών Σπερχειάδας – Μακρακώμης και Υπάτης | 1 | 1 | 3 | 1.6 | 3.1.7 | 1.000.000 | 200.000 | 500.000 | 300.000 |  | 5 | 4 | 3 | 4,1 | Α |
| 1.6.19 | Προμήθεια εξοπλισμού βελτίωσης διαχείρισης ιλύος Ε.Ε.Λ. Λαμίας | 1 | 1 | 3 | 1.6 | 3.1.7 | 530.000 | 250.000 | 280.000 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | Β |
| 1.6.20 | Τοποθέτηση υδρομέτρων στη Δ.Ε. Λαμιέων | 1 | 1 | 3 | 1.6 | 3.1.7 | 85.000 | 85.000 |  |  |  | 4 | 5 | 5 | 4,6 | Α |
| 1.6.21 | Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεμετρικών συστημάτων υδρομέτρησης και ενσωμάτωση στα υφιστάμενα συστήματα διαχείρισης των δικτύων ύδρευσης πόλης Λαμίας | 1 | 1 | 3 | 1.6 | 3.1.7 | 4.000.000 |  |  | 2.000.000 | 2.000.000 | 5 | 4 | 3 | 4,1 | Α |
| 1.6.22 | Τηλέλεγχος – Τηλεχειρισμός δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων – ομβρίων Λαμίας | 1 | 1 | 3 | 1.6 | 3.1.7 | 1.200.000 |  | 1.200.000 |  |  | 5 | 4 | 5 | 4,7 | Α |
| 1.6.23 | Συμπληρωματικά έργα αντιπλημμυρικής προστασίας ανατολικής εισόδου Λαμίας | 1 | 1 | 3 | 1.6 | 3.1.8 | 294.714 | 294.714 |  |  |  | 4 | 5 | 5 | 4,6 | Α |
| 1.6.24 | Συντήρηση – αποπεράτωση τσιμενταυλάκων σε Δημοτικές Κοινότητες | 1 | 1 | 3 | 1.6 | 3.1.8 | 87.440 | 87.440 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | Β |
| 1.6.25 | Τοπογραφικές αποτυπώσεις κοίτης χειμάρρων – ποταμών | 1 | 1 | 3 | 1.6 | 3.1.8 | 22.000 | 22.000 |  |  |  | 3 | 3 | 4 | 3,3 | Β |
| 1.6.26 | Διευθέτηση αύλακα στην οδό Τυμφρηστού (Μυλαύλακας) | 1 | 1 | 3 | 1.6 | 3.1.8 | 2.000.000 |  | 1.000.000 | 1.000.000 |  | 5 | 4 | 5 | 4,7 | Α |
| 1.6.27 | Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) των υφιστάμενων δηµοτικών γεωτρήσεων, πηγών και επιφανειακών υδάτων άρδευσης στη ΔΕ Γοργοποτάµου | 1 | 1 | 3 | 1.6 | 3.1.9 | 15.000 | 15.000 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | Β |
| 1.6.28 | Βελτίωση - εκσυγχρονισμός Αρδευτικού Δικτύου Υπάτης Δ.Ε ΥΠΑΤΗΣ | 1 | 1 | 3 | 1.6 | 3.1.9 | 244.728 | 120.000 | 124.728 |  |  | 4 | 5 | 5 | 4,6 | Α |
| 1.6.29 | Αξιοποίηση αρδευτικών γεωτρήσεων Δ.Ε. Γοργοποτάμου | 1 | 1 | 3 | 1.6 | 3.1.9 | 30.000 | 30.000 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | Β |
| 1.6.30 | Ολοκλήρωση υδατοδεξαμενής Τ.Κ. Φραντζή | 1 | 1 | 3 | 1.6 | 3.1.9 | 25.000 | 25.000 |  |  |  | 4 | 5 | 5 | 4,6 | Α |
| 1.6.31 | Συντήρηση και επέκταση τσιμενταυλάκων και τάφρων Δ.Ε. Λαμίας, Υπάτης, Γοργοποτάμου και Λιανοκλαδίου | 1 | 1 | 3 | 1.6 | 3.1.9 | 120.877 | 60.000 | 60.877 |  |  | 4 | 5 | 5 | 4,6 | Α |
| 1.6.32 | Κατασκευή γεωτρήσεων Τοπικών Διαμερισμάτων | 1 | 1 | 3 | 1.6 | 3.1.9 | 11.000 | 11.000 |  |  |  | 3 | 3 | 4 | 3,3 | Β |
| 1.6.33 | Αξιοποίηση αρδευτικών γεωτρήσεων Δ.Ε. Λαμίας | 1 | 1 | 3 | 1.6 | 3.1.9 | 40.000 |  | 40.000 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | Β |
| 1.6.34 | Σύνταξη – Επικαιροποίηση γενικών σχεδίων ύδρευσης και ασφάλειας νερού ΔΕΥΑ Λαμίας (MasterPlan) | 1 | 1 | 3 | 1.6 | 3.1.9 | 400.000 |  | 150.000 | 250.000 |  | 5 | 4 | 5 | 4,7 | Α |
|  | Σύνολο |  |  |  |  |  | 43.282.359 | 4.210.154 | 8.072.205 | 15.000.000 | 16.000.000 |  |  |  |  |  |

Πίνακας 24:	Ιεράρχηση δράσεων Μέτρου 2.1 του Άξονα Προτεραιότητας 2

| Κωδ. | Ενδεικτικές Παρεμβάσεις | ΘΤ | ΑΠ | ΓΣ | Μ | ΕΣ | Ενδεικτικός Προϋπολογισμός | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Κ1 | Κ2 | Κ3 | Σύνολο | Προτ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Οδική ρύθμιση& σήμανση στον Αρχαιολογικό χώρο Θερμοπυλών | 2 | 2 | 4 | 2.1 | 4.1.1 | 50.000 |  | 50.000 |  |  | 5 | 3 | 4 | 4,1 | A |
| 2.1.2 | Βελτιωτικές παρεμβάσεις ήπιας ανάπλασης – ανάδειξης χώρου Θερμοπυλών | 2 | 2 | 4 | 2.1 | 4.1.1 | 500.000 |  |  | 300.000 | 200.000 | 5 | 4 | 5 | 4,7 | Α |
| 2.1.3 | Εκπόνηση Marketing Planγια τη δημιουργία και προώθηση του Brandname του Δήμου | 2 | 2 | 4 | 2.1 | 4.1.1 | 40.000 |  | 40.000 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | A |
| 2.1.4 | Στερεωτικές επεμβάσεις τείχους Φωκέων | 2 | 2 | 4 | 2.1 | 4.1.1 | 200.000 |  |  | 50.000 | 150.000 | 4 | 4 | 3 | 3,7 | Β |
| 2.1.5 | Στερέωση νότιου και νοτιοδυτικού τμήματος τειχών Κάστρου Λαμίας | 2 | 2 | 4 | 2.1 | 4.1.1 | 860.000 |  | 300.000 | 560.000 |  | 5 | 4 | 5 | 4,7 | Α |
| 2.1.6 | Πολυμεσική ανάδειξη, αξιοποίηση και διάδοση του Πολιτιστικού Αποθέματος και του Τουριστικού Προϊόντος | 2 | 2 | 4 | 2.1 | 4.1.1 | 250.000 |  | 250.000 |  |  | 5 | 4 | 5 | 4,7 | Α |
| 2.1.7 | Ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου και έξυπνων εφαρμογών διαχείρισης του προϊόντος | 2 | 2 | 4 | 2.1 | 4.1.1 | 30.000 |  | 30.000 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | Β |
| 2.1.8 | Δίκτυο τουριστικής ενημέρωσης μέσω Bluetooth Beacons | 2 | 2 | 4 | 2.1 | 4.1.1 | 50.000 |  | 25.000 | 25.000 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | Β |
| 2.1.9 | Διαχείριση Τουριστικών και Πολιτιστικών Ροών στο Αστικό Κέντρο | 2 | 2 | 4 | 2.1 | 4.1.1 | 100.000 |  | 50.000 | 50.000 |  | 5 | 4 | 5 | 4,7 | Α |
| 2.1.10 | Προορισμός: Λαμία (Destination: Lamia) | 2 | 2 | 4 | 2.1 | 4.1.1 | 350.000 |  | 150.000 | 200.000 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Α |
| 2.1.11 | Θερμοπύλεια – γιορτή Ιστορίας και Πολιτισμού | 2 | 2 | 4 | 2.1 | 4.1.1 | 100.000 |  | 100.000 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Α |
| 2.1.12 | Δημιουργία Κάρτας Επισκέπτη για την παροχή υπηρεσιών στην πόλη και στις εκδηλώσεις. | 2 | 2 | 4 | 2.1 | 4.1.1 | 350.000 |  | 100.000 | 150.000 | 100.000 | 4 | 3 | 2 | 3,1 | Β |
| 2.1.13 | Δημιουργία Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού (DMO) | 2 | 2 | 4 | 2.1 | 4.1.1 | 150.000 |  | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 5 | 5 | 5 | 5 | Α |
| 2.1.14 | Συμμετοχή στελεχών του Δήμου και των Ομάδων Εργασίας σε εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης «ανάπτυξης τουριστικού προϊόντος» από τουριστικούς και πολιτιστικούς οργανισμούς | 2 | 2 | 4 | 2.1 | 4.1.1 | 10.000 |  | 5.000 | 5.000 |  | 4 | 3 | 3 | 3,4 | Β |
| 2.1.15 | Δημιουργία portalτουριστικής πύλης του Δήμου Λαμιέων | 2 | 2 | 4 | 2.1 | 4.1.1 | 15.000 |  | 15.000 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Α |
| 2.1.16 | Ανάδειξη του Ιστορικού Περιπάτου στο Ιστορικό κέντρο της Λαμίας. Θα περιλαμβάνει πληροφοριακές είτε μέσω των ηλεκτρονικών σημείων πληροφόρησης (infopoints), είτε πινακίδες στα μνημεία και τα σημεία ιστορικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος | 2 | 2 | 4 | 2.1 | 4.1.1 | 20.000 |  | 20.000 |  |  | 5 | 4 | 4 | 4,4 | Α |
| 2.1.17 | Δημιουργία δύο κόμβων πληροφόρησης στο κέντρο της πόλης | 2 | 2 | 4 | 2.1 | 4.1.1 | 15.000 |  | 15.000 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Α |
| 2.1.18 | Ανάπλαση λόφου Αγίου Λουκά | 2 | 2 | 4 | 2.1 | 4.1.1 | 600.000 |  |  | 600.000 |  | 5 | 3 | 3 | 3,8 | Β |
| 2.1.19 | Ανάδειξη πολιτιστικών διαδρομών στην ευρύτερη περιοχή της Υπάτης με οδηγό «το μονοπάτι των μαγισσών». | 2 | 2 | 4 | 2.1 | 4.1.1 | 20.000 |  | 20.000 |  |  | 3 | 2 | 2 | 2,4 | Β |
| 2.1.20 | Ανάδειξη πολιτιστικών διαδρομών στην ευρύτερη περιοχή της Υπάτης – Γοργοποτάμου – Παύλιανης με οδηγό «την παρουσία και την πυρά του Ηρακλή | 2 | 2 | 4 | 2.1 | 4.1.1 | 20.000 |  | 20.000 |  |  | 4 | 3 | 2 | 3,1 | Β |
| 2.1.21 | Ανάδειξη πολιτιστικών διαδρομών στην ευρύτερη περιοχή της Υπάτης με οδηγό «το μνημεία και τις αρχαιότητες από τα Προϊστορικά χρόνια στη Σύγχρονη εποχή» | 2 | 2 | 4 | 2.1 | 4.1.1 | 20.000 |  |  | 20.000 |  | 3 | 2 | 2 | 2,4 | Β |
| 2.1.22 | Ανάπλαση της πεζοπορικής διαδρομής παροχθίως του χείμαρρου Ξηριά από τον Ι. Ναό της Αγίας Παρασκευής ως το κτίριο του παλαιού υδραγωγείου. Θα περιλαμβάνει και την αποκατάσταση των σωζόμενων αρχιτεκτονικών μαρτυριών του υδραγωγείου (κτιστοί αγωγοί, γέφυρες, λίθινο κτίσμα). | 2 | 2 | 4 | 2.1 | 4.1.1 | 20.000 |  | 20.000 |  |  | 3 | 2 | 2 | 2,4 | Β |
| 2.1.23 | Αξιοποίηση του άλσους «Ισιαδάκι» - Δημιουργία συναυλιακού χώρου | 2 | 2 | 4 | 2.1 | 4.1.1 | 100.000 |  | 20.000 | 80.000 |  | 4 | 4 | 3 | 3,7 | Β |
| 2.1.24 | Δημιουργία ψηφιακών ξεναγήσεων επαυξημένης πραγματικότητας για μνημεία φύσης και πολιτισμού διαδρομών | 2 | 2 | 4 | 2.1 | 4.1.1 | 70.000 |  |  | 70.000 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | Β |
| 2.1.25 | Δημιουργία πολιτιστικής και θρησκευτικής διαδρομής γύρω από το ιστορικό τρίγωνο Θερμοπύλες – Αλαμάνα - Γοργοπόταμος (Μονή Δαμάστας, Σωτήρα, Πυρά Ηρακλέους κ.α.) | 2 | 2 | 4 | 2.1 | 4.1.1 | 25.000 |  | 25.000 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | Β |
| 2.1.26 | Ανάδειξη γέφυρας Γοργοποτάμου και της περιοχής της Αλαμάνας | 2 | 2 | 4 | 2.1 | 4.1.1 | 250.000 |  | 100.000 | 150.000 |  | 5 | 3 | 3 | 3,8 | Β |
| 2.1.27 | Αναβάθμιση του κτιρίου της Δημοτικής Πινακοθήκης Λαμίας «Αλ.Κοντόπουλος» - Εργασίες για την συντήρηση και την ασφαλή έκθεηση των έργων τέχνης της Πινακοθήκης | 2 | 2 | 4 | 2.1 | 4.1.1 | 150.000 |  | 100.000 | 50.000 |  | 4 | 3 | 2 | 3,1 | Β |
| 2.1.28 | Δημιουργία ψηφιακού υλικού προβολής των εκθεμάτων του Αρχαιολογικού Μουσείου του Κάστρου Λαμίας | 2 | 2 | 4 | 2.1 | 4.1.1 | 30.000 |  | 30.000 |  |  | 4 | 3 | 4 | 3,7 | Β |
| 2.1.29 | Ενίσχυση και ανάδειξη του πλούσιου μουσειακού αποθέματος της Υπάτης με οργάνωση συνεδρίων, ημερίδων και συναφών δράσεων εκπαιδευτικού χαρακτήρα | 2 | 2 | 4 | 2.1 | 4.1.1 | 25.000 |  | 25.000 |  |  | 4 | 3 | 3 | 3,4 | Β |
| 2.1.30 | Ανάδειξη Λαογραφικού μουσείου με επισκέψεις- ξεναγήσεις σε συνδυασμό με δημιουργική απασχόληση παιδιών | 2 | 2 | 4 | 2.1 | 4.1.1 | 20.000 |  |  | 20.000 |  | 3 | 3 | 2 | 2,7 | Β |
| 2.1.31 | Δημιουργία και καθιέρωση μίας «Μεγάλης Βραδιάς» στο πλαίσιο της επαναλειτουργίας της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας | 2 | 2 | 4 | 2.1 | 4.1.1 | 50.000 |  | 50.000 |  |  | 5 | 3 | 2 | 3,5 | Β |
| 2.1.32 | Χάραξη πολιτιστικής διαδρομής για τουριστικούς σκοπούς κατά τα «Θερμοπύλεια» | 2 | 2 | 4 | 2.1 | 4.1.1 | 20.000 |  | 20.000 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | Β |
| 2.1.33 | Στήριξη του Φεστιβάλ Οίτης στα Λελέικα Υπάτης | 2 | 2 | 4 | 2.1 | 4.1.1 | 30.000 |  | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 2 | 3 | 2 | 2,3 | Β |
| 2.1.34 | Ανάπτυξη τρισδιάστατων απεικονίσεων με δυνατότητα ψηφιακής περιηγήσεις 360, σε μοναστηριακούς χώρους. με δυνατότητα επιλογής αντικειμένων, ώστε να εμφανίζονται οι αντίστοιχες πληροφορίες | 2 | 2 | 4 | 2.1 | 4.1.1 | 20.000 |  |  | 20.000 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | Β |
| 2.1.35 | Ανάπτυξη Διαδραστικών χαρτών με ιστορικά στοιχεία και φωτογραφικό υλικό. | 2 | 2 | 4 | 2.1 | 4.1.1 | 12.000 |  | 12.000 |  |  | 4 | 4 | 3 | 3,7 | Β |
| 2.1.36 | Δημιουργία Ψηφιακού λευκώματος (PDF) με σχέδια ζωγραφικής από επαγγελματίες & κείμενα από φιλολόγους αλλά και παιδιά | 2 | 2 | 4 | 2.1 | 4.1.1 | 10.000 |  |  | 10.000 |  | 3 | 2 | 3 | 2,7 | Β |
| 2.1.37 | Θερμοπύλεια – γιορτή Ιστορίας και Πολιτισμού | 2 | 2 | 4 | 2.1 | 4.1.1 | 300.000 |  | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 5 | 5 | 5 | 5 | Α |
| 2.1.38 | Ανάδειξη του μονοπατιού του Εφιάλτη | 2 | 2 | 4 | 2.1 | 4.1.1 | 50.000 |  | 50.000 |  |  | 5 | 4 | 5 | 4,7 | Α |
| 2.1.39 | Επετειακός φωτισμός μνημείου Λεωνίδα | 2 | 2 | 4 | 2.1 | 4.1.1 | 25.000 | 25.000 |  |  |  | 4 | 4 | 5 | 4,3 | Α |
| 2.1.40 | Σχεδιασμός μεγάλης σύνθετης εκδήλωσης για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Ελληνική επανάσταση του 1821 με συνεργασία ΛτΕ, ΔΗΠΕΘΕ Ρούμελης, Ιστορικού Αρχείου | 2 | 2 | 4 | 2.1 | 4.1.1 | 50.000 |  | 50.000 |  |  | 4 | 4 | 5 | 4,3 | Α |
| 2.1.41 | Επετειακός φωτισμός της γέφυρας Γοργοποτάμου και των μνημείων επανάστασης 1821 | 2 | 2 | 4 | 2.1 | 4.1.1 | 25.000 |  | 25.000 |  |  | 3 | 4 | 5 | 3,9 | Β |
| 2.1.42 | Αναβάθμιση της εκδήλωσης για την επέτειο της ανατίναξης της Γέφυρας του Γοργοποτάμου | 2 | 2 | 4 | 2.1 | 4.1.1 | 20.000 |  | 20.000 |  |  | 4 | 3 | 4 | 3,7 | Β |
| 2.1.43 | Ανάδειξη διαδρομής στα χνάρια της Ενωμένης Ελληνικής Αντίστασης και των Ανδρών της Επιχείρησης Harling, στη Γέφυρα του Γοργοποτάμου | 2 | 2 | 4 | 2.1 | 4.1.1 | 15.000 |  |  | 15.000 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | Γ |
| 2.1.44 | Υποστήριξη των δράσεων του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Ρούμελης – Προγραμματική σύμβαση με το Υπουργείο Πολιτισμού στο πλαίσιο της βελτίωσης της λειτουργία του Θεάτρου | 2 | 2 | 4 | 2.1 | 4.1.1 | 25.000 |  | 25.000 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | Β |
| 2.1.45 | Ηλεκτρονική καταγραφή εκθεμάτων πολιτιστικού αποθέματος ( μουσείων, πινακοθήκης κ.α.) - Δημιουργία έντυπου και ψηφιακού υλικού | 2 | 2 | 4 | 2.1 | 4.1.1 | 10.000 | 10.000 |  |  |  | 4 | 3 | 5 | 4 | Β |
| 2.1.46 | Δημιουργία καρτών – καρτποστάλ (προωθητικού υλικού) | 2 | 2 | 4 | 2.1 | 4.1.1 | 10.000 |  | 10.000 |  |  | 3 | 3 | 4 | 3,3 | Β |
| 2.1.47 | Συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις και λοιπές δράσεις διείσδυσης σε νέες τουριστικές αγορές | 2 | 2 | 4 | 2.1 | 4.1.1 | 20.000 |  | 10.000 | 10.000 |  | 5 | 3 | 5 | 4,4 | Α |
| 2.1.48 | Διοργάνωση από μέρους του Δήμου τοπικών εκθέσεων, ημερίδων και συνεδρίων | 2 | 2 | 4 | 2.1 | 4.1.1 | 10.000 |  | 5.000 | 5.000 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | Β |
| 2.1.49 | Διοργάνωση και καθιέρωση ενός Φεστιβάλ Φιλαρμονικών στην πόλη της Λαμίας με αφορμή τις εκδηλώσεις εορτασμού των 200 χρόνων από την επανάσταση το 1821 | 2 | 2 | 4 | 2.1 | 4.1.1 | 30.000 |  | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 5 | 3 | 4 | 4,1 | Α |
| 2.1.50 | Social Media FB & Instagram παρουσία του Δήμου και On-line campaign με FB/Instagram/Google ads | 2 | 2 | 4 | 2.1 | 4.1.1 | 60.000 |  | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 5 | 3 | 4 | 4,1 | Α |
| 2.1.51 | Συμμετοχή σε εκθέσεις Β2Β, και επικοινωνία μετά το πέρας τους, με εκπροσώπηση από τα στελέχη του DMO | 2 | 2 | 4 | 2.1 | 4.1.1 | 30.000 |  |  | 15.000 | 15.000 | 4 | 2 | 4 | 3,4 | Β |
| 2.1.52 | Σύνδεση με μεγάλες τουριστικές ιστοσελίδες (Booking.com, tripadvisor.com κα) | 2 | 2 | 4 | 2.1 | 4.1.1 | 60.000 |  | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 5 | 3 | 4 | 4,1 | Α |
| 2.1.53 | Διαφημιστική προβολή της ΠΔ σε εγχώρια και διεθνή ΜΜΕ | 2 | 2 | 4 | 2.1 | 4.1.1 | 50.000 |  |  | 25.000 | 25.000 | 4 | 3 | 4 | 3,7 | Β |
| 2.1.54 | Ανάπτυξη μόνιμου δίαυλου επικοινωνίας με τα Επιμελητήρια του Δήμου | 2 | 2 | 4 | 2.1 | 4.1.2 | - |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Α |
| 2.1.55 | Συμμετοχή των Ιδιωτών και φορέων που εμπλέκονται με τον Τουρισμό (τουριστικοί πράκτορες, ξενοδόχοι, εστίαση κ.α.), στη διαβούλευση | 2 | 2 | 4 | 2.1 | 4.1.2 | - |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Α |
| 2.1.56 | Ανάπτυξη δικτύου συνέργειας με φορείς της περιοχής που εμπλέκονται με τον ιαματικό τουρισμό στα Λουτρά Υπάτης. | 2 | 2 | 4 | 2.1 | 4.1.2 | - |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Α |
| 2.1.57 | Υποστήριξη των διαδημοτικών δικτυώσεων για την ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων (Affiliation events) | 2 | 2 | 4 | 2.1 | 4.1.2 | - |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Α |
| 2.1.58 | Διοργάνωση και καθιέρωση φεστιβάλ παραδοσιακών χορών με συμμετοχή ομάδων από Ελλάδα και εξωτερικό | 2 | 2 | 4 | 2.1 | 4.1.2 | 30.000 |  | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 3 | 3 | 4 | 3,3 | Β |
| 2.1.59 | Συνεργασία με τμήματα λαογραφίας ελληνικών πανεπιστημίων (π.χ. Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής) για την καταγραφή τοπικών εθίμων, μουσικής, τραγουδιών, φορεσιών, έκδοση αποτελεσμάτων και παρουσίαση σε αντίστοιχα κέντρα του εξωτερικού για την ανάδειξη και διάσωση της πολιτισμικής μας κληρονομιά | 2 | 2 | 4 | 2.1 | 4.1.2 | 15.000 |  |  | 15.000 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | Γ |
| 2.1.60 | Δημιουργία Χριστουγεννιάτικων Χωριών στο κέντρο της πόλης και σε κομβικά σημεία των Δημοτικών Ενοτήτων τις μέρες των εορτών | 2 | 2 | 4 | 2.1 | 4.1.2 | 50.000 |  | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | Α |
| 2.1.61 | Δημιουργία μητρώου δικτύου Μουσείων, Συλλόγων, Ομίλων κ.α. του Δήμου Λαμιέων - Λήψη των απαιτούμενων ενεργειών για την πιστοποίησή τους – Στήριξη προγράμματος πολιτιστικών εκδηλώσεων | 2 | 2 | 4 | 2.1 | 4.1.2 | 20.000 |  | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 2 | 2 | 2 | 2 | Γ |
|  | Σύνολο |  |  |  |  |  | 5.487.000 | 35.000 | 2.037.000 | 2.685.000 | 730.000 |  |  |  |  |  |

Πίνακας 25:	Ιεράρχηση δράσεων Μέτρου 2.2 του Άξονα Προτεραιότητας 2

| Κωδ. | Ενδεικτικές Παρεμβάσεις | ΘΤ | ΑΠ | ΓΣ | Μ | ΕΣ | Ενδεικτικός Προϋπολογισμός | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Κ1 | Κ2 | Κ3 | Σύνολο | Προτ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 | Προμήθεια και τοποθέτηση ιατρικού εξοπλισμού άμεσης ανάγκης σε κομβικά σημεία της πόλης | 2 | 2 | 5 | 2.2 | 5.1.1 | 24.000 |  | 24.000 |  |  | 5 | 5 | 4 | 4,7 | A |
| 2.2.2 | Αναβάθµιση κτιρίου στέγασης Κοινωνικών ∆οµών | 2 | 2 | 5 | 2.2 | 5.1.1 | 400.000 |  | 150.000 | 250.000 |  | 5 | 3 | 5 | 4,4 | Α |
| 2.2.3 | Δράσεις πολιτικής προστασίας και προστασίας της δημόσιας υγείας και ιδίως δράσεις προστασίας του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 | 2 | 2 | 5 | 2.2 | 5.1.1 | 1.000.000 | 600.000 | 400.000 |  |  | 5 | 4 | 4 | 4,4 | Α |
| 2.2.4 | Λειτουργία Δομών «Βοήθεια στο Σπίτι» | 2 | 2 | 5 | 2.2 | 5.1.2 | 255.185 | 255.185 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Α |
| 2.2.5 | Λειτουργία Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η) | 2 | 2 | 5 | 2.2 | 5.1.2 | 500.000 | 126.750,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 123.250,00 | 5 | 5 | 4 | 4,7 | Α |
| 2.2.6 | Λειτουργία Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ & ΚΔΑΠ μΕΑ) | 2 | 2 | 5 | 2.2 | 5.1.2 | 1.150.000 | 265.785,00 | 280.000,00 | 300.000,00 | 304.215,00 | 5 | 5 | 4 | 4,7 | Α |
| 2.2.7 | Λειτουργία Εικαστικών Εργαστηρίων | 2 | 2 | 5 | 2.2 | 5.1.2 | 450.000 | 103.600 | 110.000,00 | 115.000,00 | 121.400,00 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | Α |
| 2.2.8 | Προαγωγή της δημόσιας υγείας και της προληπτικής ιατρικής για το γενικό πληθυσμό με έμφαση στις ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες. Δράσεις όπως η ενημέρωση, η πρόληψη προσυμπτωματικού ελέγχου, η ευαισθητοποίηση σε θέματα δημόσιας υγείας και εξαρτήσεων, κ.α. | 2 | 2 | 5 | 2.2 | 5.1.2 | 100.000 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 5 | 4 | 3 | 4,1 | Α |
| 2.2.9 | Υποστήριξη καθημερινότητας ευάλωτων ομάδων πολιτών - Δράσεις για ηλικιωμένους, άτομα με ειδικές ανάγκες και μη αυτοεξυπηρετούμενους, με την παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και κατ΄οίκον φροντίδας, ενσωματώνοντας νέες τεχνολογίες σε υπηρεσίες υγείας (e-health) | 2 | 2 | 5 | 2.2 | 5.1.2 | 250.000 |  | 100.000 | 75.000,00 | 75.000,00 | 5 | 3 | 3 | 3,8 | Β |
| 2.2.10 | Δημιουργία Δημοτικού Παρατηρητηρίου Δημόσιας και Περιβαλλοντικής Υγείας | 2 | 2 | 5 | 2.2 | 5.1.2 | 150.000 |  | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 5 | 4 | 3 | 4,1 | Α |
| 2.2.11 | Υλοποίηση δράσεων μακροχρόνιας φροντίδας ηλικιωμένων και παράλληλες υποστηρικτικές υπηρεσίες ενεργούς γήρνασης | 2 | 2 | 5 | 2.2 | 5.1.2 | 200.000 |  | 50.000 | 50.000 | 100.000 | 5 | 4 | 3 | 4,1 | Α |
| 2.2.12 | Ολοκληρωμένο πρόγραμμα βελτίωσης της ποιότητας ζωής των ΑμεΑ | 2 | 2 | 5 | 2.2 | 5.1.2 | 150.000 |  | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 5 | 4 | 3 | 4,1 | Α |
| 2.2.13 | Αξιοποίηση πρώην κτιρίου ΚΑΠΗ- Δηµιουργία Socia-Hhub | 2 | 2 | 5 | 2.2 | 5.1.3 | 200.000 |  |  | 200.000 |  | 5 | 4 | 5 | 4,7 | Α |
| 2.2.14 | Ανάπτυξη Διευρυμένου Δικτύου Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών στο Δήμο Λαμιέων – Αποκέντρωση των υπηρεσιών του Κέντρου Κοινότητας | 2 | 2 | 5 | 2.2 | 5.1.3 | 300.000 |  | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 5 | 4 | 5 | 4,7 | Α |
| 2.2.15 | Υποστήριξη της Κοινωνικής Ένταξης μέσω δράσεων προώθησης Πολιτισμού και Αθλητισμού στο Δήμο Λαμιέων | 2 | 2 | 5 | 2.2 | 5.1.3 | 750.000 |  | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 5 | 4 | 5 | 4,7 | Α |
| 2.2.16 | Ανάπτυξη δράσεων ένταξης μεταναστών | 2 | 2 | 5 | 2.2 | 5.1.3 | 300.000 |  | 150.000 | 100.000 | 50.000 | 4 | 4 | 3 | 3,7 | Β |
| 2.2.17 | Δράσεις αντιμετώπισης υλικής στέρησης μέσω της τροφής και υλικής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων των συνοδευτικών μέτρων | 2 | 2 | 5 | 2.2 | 5.1.3 | 10.000.000 |  |  | 2.000.000 | 8.000.000 | 5 | 4 | 5 | 4,7 | Α |
|  | Σύνολο |  |  |  |  |  | 16.179.185 | 1.376.320 | 1.864.000 | 3.690.000 | 9.248.865 |  |  |  |  |  |

Πίνακας 26:	Ιεράρχηση δράσεων Μέτρου 2.3 του Άξονα Προτεραιότητας 2

| Κωδ. | Ενδεικτικές Παρεμβάσεις | ΘΤ | ΑΠ | ΓΣ | Μ | ΕΣ | Ενδεικτικός Προϋπολογισμός | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Κ1 | Κ2 | Κ3 | Σύνολο | Προτ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3.1 | Εγκατάσταση κλιματισμού στη 2η αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου Λαμίας | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.4 | 25.000 | 25.000 |  |  |  | 3 | 3 | 4 | 3,3 | Β |
| 2.3.2 | Ανακαίνιση 8ου Δημοτικού Σχολείου Λαμίας | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.4 | 50.000 | 50.000 |  |  |  | 5 | 4 | 4 | 4,4 | Α |
| 2.3.3 | Αποπεράτωση Βρεφικού Τμήματος Γ' Παιδικού σταθμού Δήμου Λαμιέων | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.4 | 50.000 | 50.000 |  |  |  | 5 | 4 | 4 | 4,4 | Α |
| 2.3.4 | Αποκατάσταση-Αναβάθμιση κεντρικών θερμάνσεων Δημοτικών κτιρίων | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.4 | 27.440 | 27.440 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Α |
| 2.3.5 | Ολοκλήρωση αποπεράτωσης Ιστορικού δημοτικού σχολείου Οίτης | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.4 | 25.000 |  | 25.000 |  |  | 5 | 4 | 3 | 4,1 | Α |
| 2.3.6 | Αποπεράτωση ισογείου χώρου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου στο Παγκράτι | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.4 | 50.000 | 25.000 | 25.000 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | Β |
| 2.3.7 | Μεταστέγαση εργαστηρίου ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.4 | 159.232 | 100.000 | 59.232 |  |  | 4 | 5 | 4 | 4,3 | Α |
| 2.3.8 | Υποδομή γηπέδων για υποδοχή πλαστικού χλοοτάπητα | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.4 | 54.000 |  | 54.000 |  |  | 3 | 4 | 4 | 3,6 | Β |
| 2.3.9 | Επέκταση στεγάστρου στο ΔΑΚ Λαμίας | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.4 | 427.180 |  | 427.180 |  |  | 4 | 4 | 5 | 4,3 | Α |
| 2.3.10 | Σύνδεση του κλειστού κολυμβητηρίου με τα δίκτυα ΟΚΩ | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.4 | 20.000 |  | 20.000 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | Β |
| 2.3.11 | Κατασκευή γηπέδων 5Χ5 | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.4 | 228.878 | 80.000 | 148.878 |  |  | 3 | 4 | 5 | 3,9 | Β |
| 2.3.12 | Κατασκευή στεγάστρου στο Ανοιχτό Κολυμβητήριο | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.4 | 160.000 |  | 160.000 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | Β |
| 2.3.13 | Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Μοσχοχωρίου | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.4 | 50.000 |  | 50.000 |  |  | 3 | 3 | 4 | 3,3 | Β |
| 2.3.14 | Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Υπάτης | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.4 | 70.620 |  | 70.620 |  |  | 3 | 4 | 3 | 3,3 | Β |
| 2.3.15 | Κατασκευή αυτοκινητοδρομίου | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.4 | 800.000 |  |  | 400.000 | 400.000 | 2 | 3 | 3 | 2,6 | Β |
| 2.3.16 | Κατασκευή κλειστού γηπέδου χάντμπολ στη Νέα Μαγνησία | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.4 | 120.000 |  |  |  | 120.000 | 4 | 2 | 3 | 3,1 | Β |
| 2.3.17 | Κατασκευή γηπέδου 5χ5 στις εργατικές κατοικίες Ν. Μαγνησίας | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.4 | 60.000 |  | 60.000 |  |  | 3 | 4 | 4 | 3,6 | Β |
| 2.3.18 | Αξιοποίηση του χώρου του αεροδρομίου για αγώνες πίστας και αλεξίπτωτου | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.4 | 50.000 |  |  | 50.000 |  | 4 | 3 | 3 | 3,4 | Β |
| 2.3.19 | Επισκευές - μονώσεις - συντηρήσεις σχολικών κτιρίων | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.4 | 2.165 |  | 2.165 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Α |
| 2.3.20 | Απόδοση σε σχολική επιτροπή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.4 | 118.575 | 118.575 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Α |
| 2.3.21 | Συντήρηση εγκαταστάσεων και κατασκευή στίβου στο γήπεδο Γαλανέϊκων | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.4 | 200.000 |  | 200.000 |  |  | 3 | 4 | 5 | 3,9 | Β |
| 2.3.22 | Μεταστέγαση Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.4 | 224.730 | 100.000 | 124.730 |  |  | 4 | 5 | 5 | 4,6 | Α |
| 2.3.23 | Συντηρήσεις-επισκευές σχολικών κτιρίων | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.4 | 74.000 |  |  | 74.000 |  | 4 | 3 | 3 | 3,4 | Β |
| 2.3.24 | Μονώσεις δωμάτων στο ΕΠΑΛ | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.4 | 120.000 | 30.000 | 90.000 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | Β |
| 2.3.25 | Αντικατάσταση κουφωμάτων και συναφείς εργασίες σε Σχολικά κτίρια | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.4 | 150.000 |  | 150.000 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | Β |
| 2.3.26 | Στεγανοποίηση κλειστού γυµναστηρίου (Χαλκιοπούλειο) | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.4 | 150.000 |  | 50.000 | 100.000 |  | 3 | 4 | 4 | 3,6 | Β |
| 2.3.27 | Ανακατασκευή στεγάστρου στο γήπεδο Λιανοκλαδίου | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.4 | 100.000 |  |  | 100.000 |  | 3 | 4 | 4 | 3,6 | Β |
| 2.3.28 | Βελτίωση γηπέδου στο Καλαμάκι | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.4 | 50.000 |  |  | 50.000 |  | 2 | 3 | 4 | 2,9 | Β |
| 2.3.29 | Επισκευές - βελτιώσεις προαυλίων χώρων σχολικών κτιρίων | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.4 | 43.660 | 23.660 | 20.000 |  |  | 4 | 3 | 3 | 3,4 | Β |
| 2.3.30 | Τακτική συντήρηση γηπέδων ποδοσφαίρου | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.4 | 12.000 |  | 6.000 | 6.000 |  | 4 | 5 | 5 | 4,6 | Α |
| 2.3.31 | Επισκευές αθλητικών εγκαταστάσεων | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.4 | 45.000 |  | 45.000 |  |  | 4 | 4 | 3 | 3,7 | Β |
| 2.3.32 | Επισκευή αυλείου χώρου 11ου Δημοτικού Σχολείου | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.4 | 123.418 | 123.418 |  |  |  | 5 | 3 | 3 | 3,8 | Β |
| 2.3.33 | Τοπογραφικές εφαρμογές κτιρίων Δημοτικών Σχολείων και εξάρτηση στο εγκεκριμένο σύστημα αναφοράς | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.4 | 15.000 | 15.000 |  |  |  | 3 | 4 | 4 | 3,6 | Β |
| 2.3.34 | Επικαιροποίηση μελέτης 5ου Ενιαίου Λυκείου Λαμίας | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.4 | 10.000 | 10.000 |  |  |  | 4 | 5 | 4 | 4,3 | Α |
| 2.3.35 | Γεωδαιτικές μελέτες κτιριακών και αθλητικών εγκαταστάσεων | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.4 | 24.800 |  | 24.800 |  |  | 4 | 3 | 4 | 3,7 | Β |
| 2.3.36 | Αναβάθμιση πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.4 | 20.000 |  | 20.000 |  |  | 4 | 3 | 3 | 3,4 | Β |
| 2.3.37 | Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων για την ενεργειακή αναβάθμιση του Χαλκιοπουλείου Κλειστού Γυμναστηρίου Λαμίας | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.4 | 223.200 |  | 223.200 |  |  | 4 | 5 | 5 | 4,6 | Α |
| 2.3.38 | Ανέγερση νέου Σταδίου Λαμίας στη θέση "Καμαρίτσα"- Γ Φάση: α) Αποπεράτωση στίβου και χλοοτάπητα | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.4 | 934.890 | 934.890 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Α |
| 2.3.39 | Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου στο Δ.Δ. Ηράκλειας-Βοηθητικοί χώροι αθλητικών εγκατ/σεων στο Δ.Δ.Ηράκλειας | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.4 | 45.644 |  | 45.644 |  |  | 3 | 4 | 4 | 3,6 | Β |
| 2.3.40 | Κατασκευή Κλειστού Κολυμβητηρίου Λαμίας | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.4 | 4.381.495 | 500.000 | 1.500.000 | 2.381.495 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Α |
| 2.3.41 | Ανάπλαση χώρου Αθλητικών δραστηριοτήτων Τ.Κ Κομποτάδων | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.4 | 55.960 |  | 55.960 |  |  | 3 | 4 | 4 | 3,6 | Β |
| 2.3.42 | Προσθήκη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και νέων διδακτηρίων στο 8ο Δημ. Σχολείο Λαμίας | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.4 | 361.350 | 200.000 | 161.350 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Α |
| 2.3.43 | Προσθήκη κατ΄επέκταση στο 6ο ολοήμερο Νηπιαγωγείο Λαμίας | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.4 | 49.422 | 49.422 |  |  |  | 4 | 5 | 4 | 4,3 | Α |
| 2.3.44 | Προσθήκη κατ΄επέκταση δύο αιθουσών εργαστηρίων στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Γοργοποτάμου | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.4 | 106.278 | 60.000 | 46.278 |  |  | 4 | 5 | 5 | 4,6 | Α |
| 2.3.45 | Ενεργειακή αναβάθμιση Σχολικού συγκροτήματος 1ου και 17ου Δημοτικών σχολείων και 17ου Νηπιαγωγείου | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.4 | 489.244 |  | 200.000 | 289.244 |  | 5 | 4 | 5 | 4,7 | Α |
| 2.3.46 | Έργο ενεργειακής αναβάθμισης Χαλκιοπουλείου Κλειστού Γυμναστηρίου Λαμίας | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.4 | 596.800 |  |  | 300.000 | 296.800 | 5 | 4 | 5 | 4,7 | Α |
| 2.3.47 | Επισκευή- συντήρηση & λοιπές δράσεις σε σχολικά κτίρια | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.4 | 266.101 | 150.000 | 116.101 |  |  | 5 | 4 | 5 | 4,7 | Α |
| 2.3.48 | Εργασίες αναβάθμισης ανοικτού κολυμβητηρίου | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.4 | 176.500 |  | 176.500 |  |  | 4 | 4 | 5 | 4,3 | Α |
| 2.3.49 | Αναβάθμιση και ανάδειξη του Αστεροσχολείου Υπάτης | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.4 | 30.000 |  | 30.000 |  |  | 4 | 3 | 4 | 3,7 | Β |
| 2.3.50 | Δημιουργία δύο νέων Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ & ΚΔΑΠ μΕΑ) στις Δ.Ε. του Δήμου Λαμιέων | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.4 | 150.000 |  |  | 150.000 |  | 5 | 3 | 4 | 4,1 | Α |
| 2.3.51 | Ανέγερση εργαστηρίου ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.4 | 3.000.000 |  | 500.000 | 2.000.000 | 500.000 | 5 | 2 | 3 | 3,5 | Β |
| 2.3.52 | Ανέγερση σταδίου στη θέση Καμαρίτσα | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.4 | 25.000.000 |  |  | 15.000.000 | 10.000.000 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | Α |
| 2.3.53 | Κατασκευή προπονητηρίου στη θέση Καμαρίτσα | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.4 | 500.000 |  | 500.000 |  |  | 4 | 5 | 4 | 4,3 | Α |
| 2.3.54 | Αξιοποίηση του Α.Β.Κ. 1886 ακινήτου στις Θερμοπύλες με την κατασκευή χώρου αναψυχής | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.5 | 10.000 |  | 10.000 |  |  | 4 | 3 | 4 | 3,7 | Β |
| 2.3.55 | Αποπεράτωση Θερινού Δημοτικού Θεάτρου | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.5 | 167.300 | 87.300 | 80.000 |  |  | 4 | 5 | 5 | 4,6 | Α |
| 2.3.56 | Συντήρηση ισογείου κτιρίου Λαογραφικού Μουσείου Δίβρης | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.5 | 11.500 |  | 11.500 |  |  | 3 | 4 | 4 | 3,6 | Β |
| 2.3.57 | Κατασκευή υπαίθριου θεάτρου στο Κάστρο Λαμίας | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.5 | 400.000 |  | 100.000 | 300.000 |  | 4 | 5 | 5 | 4,6 | Α |
| 2.3.58 | Διαμόρφωση αίθουσας ηχογραφήσεων - κρουστών και άλλες εργασίες στο Δημοτικό Ωδείο | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.5 | 230.000 |  | 100.000 | 130.000 |  | 4 | 4 | 3 | 3,7 | Β |
| 2.3.59 | Λειτουργία Κέντρου Ιστορικής Ενημέρωσης Θερμοπυλών – Κ.Ι.Ε.Θ. | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.5 | 800.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 5 | 5 | 4 | 4,7 | Α |
| 2.3.60 | Αναβάθμιση Κέντρου Ιστορικής Ενημέρωσης Θερμοπυλών | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.5 | 800.000 |  | 200.000 | 600.000 |  | 5 | 3 | 4 | 4,1 | Α |
| 2.3.61 | Ανέγερση πολυχώρων πολλαπλών χρήσεων επί δημοτικών ακινήτων | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.5 | 5.000.000 |  | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 4 | 3 | 4 | 3,7 | Β |
| 2.3.62 | Ανάπτυξη και πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων στο πλαίσιο υλοποίησης των ΟΧΕ | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.6 | 800.000 |  |  | 400.000 | 400.000 | 5 | 3 | 5 | 4,4 | Α |
| 2.3.63 | Υλοποίηση προγραμμάτων δια βίου μάθησης σε συνεργασία με τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.6 | 400.000 |  |  | 200.000 | 200.000 | 5 | 2 | 3 | 3,5 | Β |
|  | Σύνολο |  |  |  |  |  | 48.896.382 | 2.959.705 | 7.089.138 | 24.730.739 | 14.116.800 |  |  |  |  |  |

Πίνακας 27:	Ιεράρχηση δράσεων Μέτρου 3.1 του Άξονα Προτεραιότητας 3

| Κωδ. | Ενδεικτικές Παρεμβάσεις | ΘΤ | ΑΠ | ΓΣ | Μ | ΕΣ | Ενδεικτικός Προϋπολογισμός | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Κ1 | Κ2 | Κ3 | Σύνολο | Προτ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | Προώθηση δράσεων Αγροτικής Ανάπτυξης | 3 | 3 | 6 | 3.1 | 6.1.1 | 2.000.000 |  | 500.000 | 1.000.000 | 500.000 | 5 | 3 | 1 | 3,2 | Β |
| 3.1.2 | Ενέργειες προσέλκυσης επενδύσεων για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην ευρύτερη περιοχή | 3 | 3 | 6 | 3.1 | 6.1.1 | - |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Α |
| 3.1.3 | Συμβουλευτικό Κέντρο Ανέργων στο Δήμο Λαμιέων | 3 | 3 | 6 | 3.1 | 6.1.2 | 300.000 |  | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 5 | 4 | 5 | 4,7 | Α |
| 3.1.4 | Βελτίωση Δεξιοτήτων Ανέργων που ανήκουν σε Ευπαθείς Ομάδες μέσω Κατάρτισης | 3 | 3 | 6 | 3.1 | 6.1.2 | 900.000 |  |  | 450.000 | 450.000 | 5 | 4 | 5 | 4,7 | Α |
|  | Σύνολο |  |  |  |  |  | 3.200.000 | 0 | 600.000 | 1.550.000 | 1.050.000 |  |  |  |  |  |

Πίνακας 28:	Ιεράρχηση δράσεων Μέτρου 3.2 του Άξονα Προτεραιότητας 3

| Κωδ. | Ενδεικτικές Παρεμβάσεις | ΘΤ | ΑΠ | ΓΣ | Μ | ΕΣ | Ενδεικτικός Προϋπολογισμός | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Κ1 | Κ2 | Κ3 | Σύνολο | Προτ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1 | Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ανάλυση συγκεκριμένων αγορών και επιπέδων ανταγωνισμού | 3 | 3 | 7 | 3.2 | 7.1.1 | 50.000 |  | 25.000 | 25.000 |  | 1 | 2 | 3 | 1,9 | Γ |
| 3.2.2 | Υποστήριξη της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε νέες και διεθνείς αγορές | 3 | 3 | 7 | 3.2 | 7.1.1 | 50.000 |  | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 3 | 2 | 2 | 2,4 | Β |
| 3.2.3 | Εκπόνηση Σχεδίου Ανάπτυξης - Μaster Plan για το Δήμο Λαμιέων (Αειφόρος ανάπτυξη, Τοπική Οικονομία, Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας, Ιαματικά κ.α.) | 3 | 3 | 7 | 3.2 | 7.1.1 | 1.000.000 |  |  | 1.000.000 |  | 5 | 3 | 2 | 3,5 | Β |
| 3.2.4 | Πιλοτικά / Οριζόντια Εργαλεία για την υποστήριξη της Προσαρμογής των τοπικών επιχειρήσεων και των Εργαζομένων σε αυτές στις αλλαγές του ανταγωνισμού και στις ευκαιρίες της ΒΑΑ/ΟΧΕ | 3 | 3 | 7 | 3.2 | 7.1.2 | 400.000 |  | 100.000 | 150.000 | 150.000 | 5 | 4 | 4 | 4,4 | Α |
| 3.2.5 | Δημιουργία προτεινόμενων «πακέτων» διαδρομών για την γνωριμία με την πόλη (π.χ. Κέντρο πόλης – μουσεία, Θερμοπύλες – Λόφος Κολωνού, Φαγητό στα χωριά της Λαμίας – Νυχτερινή Λαμία κ.α.) | 3 | 3 | 7 | 3.2 | 7.1.2 | 25.000 |  |  | 25.000 |  | 3 | 2 | 2 | 2,4 | Β |
| 3.2.6 | Υποστήριξη συνεργατικών σχημάτων (clusters) με την συμμετοχή τουριστικών κλάδων | 3 | 3 | 7 | 3.2 | 7.1.2 | 300.000 |  | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 4 | 3 | 2 | 3,1 | Β |
| 3.2.7 | Στήριξη τουριστικών επιχειρήσεων και απασχολούμενων στον τουρισμό στο πλαίσιο των επιπτώσεων της πανδημίας λόγω Covιd-19 | 3 | 3 | 7 | 3.2 | 7.1.2 | 200.000 |  | 100.000 | 100.000 |  | 5 | 3 | 2 | 3,5 | Β |
| 3.2.8 | Διοργάνωση δύο καλλιτεχνικών Φεστιβάλ στο πλαίσιο της λειτουργίας του «ΤRIAGONON LAMIA OPEN MALL» σε συνεργασία με το επιμελητήριο Φθιώτιδας | 3 | 3 | 7 | 3.2 | 7.1.2 | 30.000 |  | 15.000 | 15.000 |  | 3 | 4 | 5 | 3,9 | Β |
| 3.2.9 | Δημιουργία & καθιέρωση Φεστιβάλ Γαστρονομίας & Οίνου με αποκλειστικά τοπικά προϊόντα και τοπικό χαρακτήρα | 3 | 3 | 7 | 3.2 | 7.1.2 | 25.000 |  |  | 15.000 | 10.000 | 3 | 2 | 2 | 2,4 | Β |
| 3.2.10 | Ενίσχυση της κοινωνικής εταιρικότητας και προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στον αγροδιατροφικό τομέα και τουριστικό τομέα | 3 | 3 | 7 | 3.2 | 7.1.2 | 250.000 |  | 100.000 | 150.000 |  | 4 | 2 | 3 | 3,1 | Β |
| 3.2.11 | Διοργάνωση Ετήσιων Παμφθιωτικών Τουρνουά 2-3 αθλημάτων για παιδιά από 5-10 ετών | 3 | 3 | 7 | 3.2 | 7.1.2 | 25.000 |  | 10.000 | 7.500 | 7.500 | 4 | 3 | 3 | 3,4 | Β |
| 3.2.12 | Διοργάνωση Ετήσιων Παμφθιωτικών Τουρνουά 2-3 αθλημάτων για παιδιά από 11-17 ετών | 3 | 3 | 7 | 3.2 | 7.1.2 | 25.000 |  | 10.000 | 7.500 | 7.500 | 4 | 3 | 3 | 3,4 | Β |
| 3.2.13 | Στήριξη του ετήσιου νυχτερινού αγώνα LamiaNightRun | 3 | 3 | 7 | 3.2 | 7.1.2 | 20.000 |  | 10.000 | 10.000 |  | 4 | 3 | 3 | 3,4 | Β |
| 3.2.14 | Στήριξη αγώνων τρεξίματος στις δημοτικές ενότητες (Ημιμαραθώνιος Ηρακλής, Ανοπαία Ατραπός κ.α.) | 3 | 3 | 7 | 3.2 | 7.1.2 | 20.000 |  | 10.000 | 10.000 |  | 4 | 3 | 3 | 3,4 | Β |
| 3.2.15 | Φιλοξενία ετήσιων αγώνων Καράτε στην πόλη | 3 | 3 | 7 | 3.2 | 7.1.2 | 25.000 |  | 10.000 | 7.500 | 7.500 | 4 | 3 | 3 | 3,4 | Β |
| 3.2.16 | Φιλοξενία αγώνων στίβου και μαθητικών αγώνων στην πόλη | 3 | 3 | 7 | 3.2 | 7.1.2 | 25.000 |  | 10.000 | 7.500 | 7.500 | 4 | 3 | 3 | 3,4 | Β |
| 3.2.17 | Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας | 3 | 3 | 7 | 3.2 | 7.1.3 | 100.000 |  | 50.000 | 30.000 | 20.000 | 4 | 2 | 2 | 2,8 | Β |
| 3.2.18 | Ανοιχτό Εργαστήριο Πολιτιστικής Κληρονομιάς | 3 | 3 | 7 | 3.2 | 7.1.3 | 50.000 |  | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 4 | 3 | 2 | 3,1 | Β |
| 3.2.19 | Δράσεις προώθησης της καινοτομίας (π.χ. απόκτηση/ επικύρωση/ προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας) | 3 | 3 | 7 | 3.2 | 7.1.4 | 100.000 |  |  | 40.000 | 60.000 | 2 | 2 | 1 | 1,8 | Γ |
| 3.2.20 | Δημιουργία ενός πόλου επιχειρηματικότητας, έρευνας και καινοτομίας στο χώρο της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας | 3 | 3 | 7 | 3.2 | 7.1.4 | 150.000 |  | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 5 | 3 | 2 | 3,5 | Β |
| 3.2.21 | Στήριξη αγροτικού τομέα μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου | 3 | 3 | 7 | 3.2 | 7.1.5 | 50.000 |  | 25.000 | 25.000 |  | 4 | 2 | 1 | 2,5 | Β |
| 3.2.22 | Ενέργειες προβολής (πχ. συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις) | 3 | 3 | 7 | 3.2 | 7.1.5 | 150.000 |  | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 4 | 3 | 2 | 3,1 | Β |
| 3.2.23 | Καταγραφή προϊόντων Αγροδιατροφής, συμπεριλαμβανομένου και του οίνου που παράγονται εντός των ορίων του Δήμου Λαμιέων, σε ηλεκτρονικό αρχείο | 3 | 3 | 7 | 3.2 | 7.1.6 | 3.000 | 3.000 |  |  |  | 3 | 2 | 2 | 2,4 | Β |
| 3.2.24 | Δημιουργία Ενιαίας Πλατφόρμας προϊόντων και υπηρεσιών, όπου θα καταχωρίζονται μόνον τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που έχουν πιστοποιηθεί και λειτουργούν με τον ενδεδειγμένο τρόπο, για την παροχή αξιόλογων εμπειριών στους τουρίστες | 3 | 3 | 7 | 3.2 | 7.1.6 | 7.000 |  | 7.000 |  |  | 3 | 2 | 2 | 2,4 | Β |
| 3.2.25 | Αποτύπωση της παρούσας κατάστασης και καταγραφή των αγροτοτουριστικών και οινικών μονάδων που πιθανόν δραστηριοποιούνται στον Δήμο Λαμιέων. | 3 | 3 | 7 | 3.2 | 7.1.6 | 2.000 |  | 2.000 |  |  | 3 | 2 | 2 | 2,4 | Β |
| 3.2.26 | Στήριξη παραγωγικών μονάδων του πρωτογενούς τομέα που δύνανται να λειτουργήσουν ως αγροτοτουριστικές | 3 | 3 | 7 | 3.2 | 7.1.6 | 100.000 |  | 20.000 | 40.000 | 40.000 | 4 | 2 | 1 | 2,5 | Β |
| 3.2.27 | Δημιουργία ειδικού χαρτοφυλακίου από ομάδα επιστημόνων για την προσέλκυση επενδύσεων στις ιαματικές πηγές Θερμοπυλών και Υπάτης | 3 | 3 | 7 | 3.2 | 7.1.6 | 40.000 |  | 40.000 |  |  | 5 | 3 | 2 | 3,5 | Β |
| 3.2.28 | Ανάπτυξη προηγμένης πλατφόρμας δικτύωσης και συνεργασίας αλλά και διαβούλευσης των παραγωγικών φορέων της πόλης σε θέματα αστικού σχεδιασμού και προκλήσεις της καθημερινότητας στην πόλη | 3 | 3 | 7 | 3.2 | 7.1.6 | 100.000 |  | 50.000 | 50.000 |  | 5 | 3 | 1 | 3,2 | Β |
| 3.2.29 | Ολοκληρωμένες δράσεις υποστήριξης επιχειρήσεων Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) με έμφαση στις ευκαιρίες που αναδεικνύονται μέσω της ΒΑΑ/ΟΧΕ | 3 | 3 | 7 | 3.2 | 7.1.7 | 400.000 |  | 100.000 | 150.000 | 150.000 | 4 | 4 | 5 | 4,3 | Α |
|  | Σύνολο |  |  |  |  |  | 3.722.000 | 3.000 | 934.000 | 2.095.000 | 690.000 |  |  |  |  |  |

Πίνακας 29:	Ιεράρχηση δράσεων Μέτρου 4.1 του Άξονα Προτεραιότητας 4

| Κωδ. | Ενδεικτικές Παρεμβάσεις | ΘΤ | ΑΠ | ΓΣ | Μ | ΕΣ | Ενδεικτικός Προϋπολογισμός | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Κ1 | Κ2 | Κ3 | Σύνολο | Προτ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 | Ηλεκτρονική διαχείριση συναλλαγών και εξυπηρέτηση του δημότη | 4 | 4 | 8 | 4.1 | 8.1.1 | 100.000 |  | 60.000 | 40.000 |  | 5 | 4 | 3 | 4,1 | Β |
| 4.1.2 | Ψηφιοποίηση υπηρεσιών του Δήμου | 4 | 4 | 8 | 4.1 | 8.1.2 | 2.000.000 |  | 500.000 | 1.500.000 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | Β |
| 4.1.3 | Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Υποστήριξης της Κοινωνικής Ένταξης στο Δήμο Λαμιέων (sociallamia) | 4 | 4 | 8 | 4.1 | 8.1.2 | 150.000 |  | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 5 | 4 | 5 | 4,7 | Α |
| 4.1.4 | Αποθετήρια Ανοιχτών Δεδομένων - Ανάπτυξη νέων υπηρεσιών Διαδικτύου (webservices και APIs) & αναβάθμιση των ψηφιακών εφαρμογών με νέα δεδομένα | 4 | 4 | 8 | 4.1 | 8.1.2 | 35.000 |  |  | 35.000 |  | 4 | 3 | 2 | 3,1 | Β |
| 4.1.5 | Ανοιχτή Διακυβέρνηση - Ανάπτυξη εξειδικευμένου δικτυακού τόπου για την συνδιαμόρφωση των αποφάσεων | 4 | 4 | 8 | 4.1 | 8.1.2 | 50.000 |  | 50.000 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Α |
| 4.1.6 | Διαδικτυακό Παρατηρητήριο Πόλης | 4 | 4 | 8 | 4.1 | 8.1.2 | 100.000 |  | 50.000 | 50.000 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | Β |
| 4.1.7 | Εισαγωγή Ολοκληρωμένης Στρατηγικής Διοίκησης | 4 | 4 | 8 | 4.1 | 8.1.3 | - |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Α |
| 4.1.8 | Λειτουργία Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης – EuropeDirect | 4 | 4 | 8 | 4.1 | 8.1.3 | 90.000 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 3 | 5 | 5 | 4,2 | Α |
|  | Σύνολο |  |  |  |  |  | 2.525.000 | 30.000 | 730.000 | 1.695.000 | 70.000 |  |  |  |  |  |

Πίνακας 30:	Ιεράρχηση δράσεων Μέτρου 4.2 του Άξονα Προτεραιότητας 4

| Κωδ. | Ενδεικτικές Παρεμβάσεις | ΘΤ | ΑΠ | ΓΣ | Μ | ΕΣ | Ενδεικτικός Προϋπολογισμός | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Κ1 | Κ2 | Κ3 | Σύνολο | Προτ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.1 | Ανταλλαγή πολιτιστικών, εμπορικών και τουριστικών επισκέψεων με τις αδελφοποιημένες πόλεις του Δήμου Λαμιέων (Πάφος, ΚΥΠΡΟΣ - Chioggia, ITAΛΙΑ – Rzeszow, ΠΟΛΩΝΙΑ) | 4 | 4 | 9 | 4.2 | 9.1.1 | 30.000 |  | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 3 | 3 | 4 | 3,3 | Β |
| 4.2.2 | Συμμετοχή του Δήμου Λαμιέων στον διαδημοτικό Αναπτυξιακό Οργανισμό «Αμφικτυονίες» | 4 | 4 | 9 | 4.2 | 9.1.1 | 1.600.000 |  | 1.600.000 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Α |
| 4.2.3 | Εισαγωγή νέων προτύπων διαχείρισης έργων και διασφάλισης ποιοτητας | 4 | 4 | 9 | 4.2 | 9.1.2 | 50.000 |  | 25.000 | 25.000 |  | 4 | 4 | 5 | 4,3 | Α |
|  | Σύνολο |  |  |  |  |  | 1.680.000 | 0 | 1.635.000 | 35.000 | 10.000 |  |  |  |  |  |

Πίνακας 31:	Ιεράρχηση δράσεων Μέτρου 4.3 του Άξονα Προτεραιότητας 4

| Κωδ. | Ενδεικτικές Παρεμβάσεις | ΘΤ | ΑΠ | ΓΣ | Μ | ΕΣ | Ενδεικτικός Προϋπολογισμός | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Κ1 | Κ2 | Κ3 | Σύνολο | Προτ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3.1 | Βελτίωση όψεων Δημοτικών κτιρίων | 4 | 4 | 10 | 4.3 | 10.1.1 | 5.000 | 5.000 |  |  |  | 3 | 4 | 4 | 3,6 | Β |
| 4.3.2 | Συντήρηση κοινοτικού καταστήματος Ελευθεροχωρίου | 4 | 4 | 10 | 4.3 | 10.1.1 | 3.000 | 3.000 |  |  |  | 3 | 4 | 4 | 3,6 | Β |
| 4.3.3 | Συντηρήσεις - μονώσεις δημοτικών κτιρίων | 4 | 4 | 10 | 4.3 | 10.1.1 | 45.000 | 25.000 | 20.000 |  |  | 4 | 3 | 3 | 3,4 | Β |
| 4.3.4 | Επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων Κ.Ε.Π. | 4 | 4 | 10 | 4.3 | 10.1.1 | 24.000 |  | 24.000 |  |  | 4 | 4 | 3 | 3,7 | Β |
| 4.3.5 | Επισκευή κοινοτικών καταστημάτων | 4 | 4 | 10 | 4.3 | 10.1.1 | 36.188 | 36.188 |  |  |  | 3 | 4 | 4 | 3,6 | Β |
| 4.3.6 | Βελτιώσεις στο Δημοτικό κυνοκομείο | 4 | 4 | 10 | 4.3 | 10.1.1 | 6.545 | 6.545 |  |  |  | 3 | 5 | 5 | 4,2 | Α |
| 4.3.7 | Δημιουργία νέου χώρου φιλοξενίας αδέσποτων ζώων | 4 | 4 | 10 | 4.3 | 10.1.1 | 1.600.000 |  |  | 800.000 | 800.000 | 3 | 4 | 1 | 2,7 | Β |
| 4.3.8 | Αποπεράτωση 3ου ορόφου ∆ηµαρχείου | 4 | 4 | 10 | 4.3 | 10.1.1 | 41.398 | 41.398 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | Β |
| 4.3.9 | Μελέτη πυροπροστασίας δημοτικών κτιρίων | 4 | 4 | 10 | 4.3 | 10.1.1 | 24.000 | 24.000 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | Β |
| 4.3.10 | Μελέτη εγκατάστασης φυσικού αερίου σε Δημοτικά κτίρια | 4 | 4 | 10 | 4.3 | 10.1.1 | 24.800 |  | 24.800 |  |  | 5 | 3 | 3 | 3,8 | Β |
| 4.3.11 | Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων σε κτήρια του Δήμου | 4 | 4 | 10 | 4.3 | 10.1.1 | 37.000 | 37.000 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | Β |
| 4.3.12 | Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Λαμιέων | 4 | 4 | 10 | 4.3 | 10.1.1 | 100.000 |  | 60.000 | 40.000 |  | 4 | 4 | 3 | 3,7 | Β |
| 4.3.13 | Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου ή και Δευτεροβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών | 4 | 4 | 10 | 4.3 | 10.1.1 | 100.000 |  |  | 100.000 |  | 5 | 3 | 1 | 3,2 | Β |
| 4.3.14 | Εκπόνηση Μελέτης Αποτίμησης – Ανασχεδιασμού (Στατικής Επάρκειας) & Τευχών Δημοπράτησης για τις κρίσιμες υποδομές | 4 | 4 | 10 | 4.3 | 10.1.1 | 150.000 |  |  | 150.000 |  | 5 | 3 | 1 | 3,2 | Β |
| 4.3.15 | Ανακαίνιση κτηρίων Δημοτικού κοιμητηρίου | 4 | 4 | 10 | 4.3 | 10.1.1 | 70.000 |  | 30.000 | 40.000 |  | 3 | 4 | 4 | 3,6 | Β |
| 4.3.16 | Ανάπλαση δημοτικού ακινήτου επί της οδού Κραββαρίτη | 4 | 4 | 10 | 4.3 | 10.1.1 | 500.000 |  | 200.000 | 300.000 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | Β |
| 4.3.17 | Ενίσχυση - Στελέχωση του Τμήματος Τουρισμού του Δήμου | 4 | 4 | 10 | 4.3 | 10.1.2 | 100.000 |  |  | 50.000 | 50.000 | 2 | 2 | 2 | 2 | Γ |
| 4.3.18 | Ενίσχυση της επανασύστασης της Δημοτικής Αστυνομίας | 4 | 4 | 10 | 4.3 | 10.1.2 | 150.000 |  | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 5 | 4 | 3 | 4,1 | Β |
|  | Σύνολο |  |  |  |  |  | 3.016.391 | 178.131 | 408.800 | 1.530.000 | 900.000 |  |  |  |  |  |

Πίνακας 32:	Ιεράρχηση δράσεων Μέτρου 4.4 του Άξονα Προτεραιότητας 4

| Κωδ. | Ενδεικτικές Παρεμβάσεις | ΘΤ | ΑΠ | ΓΣ | Μ | ΕΣ | Ενδεικτικός Προϋπολογισμός | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Κ1 | Κ2 | Κ3 | Σύνολο | Προτ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4.1 | Τοπογραφικές αποτυπώσεις δημοτικών εκτάσεων | 4 | 4 | 11 | 4.4 | 11.1.1 | 15.115 | 15.115 |  |  |  | 3 | 4 | 2 | 3,2 | Β |
| 4.4.2 | Ανανέωση μητρώου ακίνητης περιουσίας – Πρόγραμμα δημιουργικής επανάχρησης Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας | 4 | 4 | 11 | 4.4 | 11.1.1 | 25.000 |  | 25.000 |  |  | 5 | 3 | 3 | 3,8 | Β |
|  | Σύνολο |  |  |  |  |  | 40.115 | 15.115 | 25.000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |

    - Ομαδοποίηση Δράσεων κατά Πηγή Χρηματοδότησης

Στην παρούσα ενότητα η ομαδοποίηση των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Λαμιέων ανά πηγή χρηματοδότησης. Μέσω των Δημοτικών πόρων θα χρηματοδοτηθούν 189 δράσεις ύψους 42.138.162 €. Το ύψος της ΣΑΤΑ που θα χρηματοδοτήσουν 81 δράσεις ύψους 10.246.794 €. Το ΕΣΠΑ καλύπτει δαπάνες ύψους 42.002.199 € που αντιστοιχούν σε 51 δράσεις. Από Εθνικούς Πόρους (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, Πράσινο Ταμείο κ.α.) αναμένεται να χρηματοδοτηθούν 22 δράσεις ύψους 20.801.803 €. Από το Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ αναμένεται να χρηματοδοτηθούν 23 δράσεις ύψους 99.546.000€.

Από το Μηχανισμό  Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αναμένεται να χρηματοδοτηθούν 7 δράσεις ύψους 2.200.000 €. Ταυτόχρονα από διάφορες πηγές θα χρηματοδοτηθούν 4 δράσεις ύψους 435.535 €. Οι δράσεις για τις οποίες δεν έχει προσδιορισθεί πηγή χρηματοδότησης ανέρχονται σε 3.200.000 €. Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος κατανεμημένες κατά πηγή χρηματοδότησης.

Πίνακας 33:  Δράσεις χρηματοδοτούμενες από Δημοτικούς Πόρους

| Κωδ. | Δράσεις | ΘΤ | ΑΠ | ΓΣ | Μ | ΕΣ | Ενδεικτικός Προϋπ/σμός | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3 | Κατασκευή ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων τοπικών κοινοτήτων | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 120.000 | 60.000 | 60.000 |  |  |
| 1.1.4 | Αναπλάσεις πλατειών και πεζοδρομίων τοπικών κοινοτήτων | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 18.500 | 18.500 |  |  |  |
| 1.1.14 | Επισκευή κλιμάκων κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε.Λαμίας | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 17.600 | 17.600 |  |  |  |
| 1.1.15 | Οριζόντια διαγράμμιση οδών | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 21.170 | 21.170 |  |  |  |
| 1.1.16 | Αναπλάσεις πεζοδρομίων ΔΕ Λαμίας | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 279.986 | 200.000 | 79.986 |  |  |
| 1.1. 20 | Διαμόρφωση χώρου για μετεγκατάσταση οικισμού Ρομά στην Καμηλόβρυση | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 50.000 |  |  | 50.000 |  |
| 1.1.21 | Μελέτη φωτεινής σηματοδότησης κόμβων | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 23.000 | 23.000 |  |  |  |
| 1.1.28 | Ασφαλτοστρώσεις – ανακατασκευές οδών και κλιμάκων στη Δ.Κ. Λαμίας | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1.2 | 500.000 |  | 150.000 | 150.000 | 200.000 |
| 1.1.33 | Κατασκευή κόμβων Λαμίας | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1.2 | 355.065 | 250.000 | 105.065 |  |  |
| 1.1.37 | Διάνοιξη περιφερειακής οδού στην ΤΚ Αγ. Παρασκευής | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1.2 | 42.475 |  | 42.475 |  |  |
| 1.1.39 | Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Τοπικών κοινοτήτων | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1.2 | 150.000 | 80.000 | 70.000 |  |  |
| 1.1.40 | Ασφαλτοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Γοργοποτάμου | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1.2 | 88.000 |  | 88.000 |  |  |
| 1.1.51 | Αλλαγή χάραξης και διαπλάτυνσης Κ.Χ. επί της οδού Λαρίσης | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1.2 | 120.000 | 20.000 | 100.000 |  |  |
| 1.1.52 | Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έργων οδοποιίας και κοινοχρήστων χώρων | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1.2 | 22.000 | 22.000 |  |  |  |
| 1.1.57 | Κατασκευή τμήματος της οδού Λευκάδας στη συμβολή με την οδό Σαμοθράκης | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1.2 | 47.849 | 47.849 |  |  |  |
| 1.2.2 | Σύνταξη Πράξεων Αναλογισμού Οδών Σχεδίου Πόλεως | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.1.3 | 3.000 | 3.000 |  |  |  |
| 1.2.3 | Σύνταξη κυκλοφοριακής μελέτης μονοδρομήσεων - διευθετήσεων πόλης | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.1.3 | 16.000 | 16.000 |  |  |  |
| 1.2.4 | Τοπογραφικές αποτυπώσεις έργων ΒΑΑ | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.1.3 | 24.800 | 24.800 |  |  |  |
| 1.2.5 | Νέα κυκλοφοριακή μελέτη Δήμου Λαμιέων | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.1.3 | 74.400 |  | 74.400 |  |  |
| 1.2.6 | Σύνταξη Μελετών Πράξεων Αναλογισμού - Απαλλοτρίωσης σε οδούς και Κοινόχρηστους Χώρους | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.1.3 | 15.000 | 15.000 |  |  |  |
| 1.2.18 | Βελτίωση της προσβασιμότητας τουριστικών λεωφορείων στο κέντρο της πόλης | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.1.3 | 15.000 |  | 15.000 |  |  |
| 1.2.19 | Πεζοδιαδρομη από την Πλατεία Λαού έως το Κάστρο Λαμίας | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.1.3 | 150.000 |  | 150.000 |  |  |
| 1.2.20 | Δημιουργία της λεωφορειακής διαδρομής «Άγιος Λουκάς – Κάστρο – Κέντρο Πόλης» με το ηλεκτροκίνητο minibusστο πλαίσιο του έργου Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.1.3 | 20.000 |  | 20.000 |  |  |
| 1.2.21 | Δημιουργία έργων StreetArt μεγάλης κλίμακας σε τυφλές όψεις κτιρίων στο κέντρο της πόλης | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.1.3 | 50.000 |  |  | 50.000 |  |
| 1.2.22 | Εικαστικός φωτισμός επιλεγμένων περιοχών | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.1.3 | 50.000 |  | 25.000 | 25.000 |  |
| 1.2.24 | Δράσεις αναβάθμισης αστικού φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος – Αστική Αναζωογόνηση Βόρειας Λαμίας | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.1.3 | 5.000.000 |  |  | 2.000.000 | 3.000.000 |
| 1.2.25 | Δράσεις αναβάθμισης αστικού φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος – Αστική Αναζωογόνηση λοιπών περιοχών Λαμίας | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.1.3 | 5.000.000 |  |  |  | 5.000.000 |
| 1.2.26 | Υποδομές Διαδικτύου των Πραγμάτων –Προμήθεια και εγκατάσταση ενός προηγμένου δικτύου αισθητήρων, δικτύων επικοινωνίας και πλατφορμών συλλογής, επεξεργασίας και διαχείρισης αστικών δεδομένων | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.1.3 | 50.000 |  |  | 50.000 |  |
| 1.2.27 | Πιλοτική Λειτουργία Δικτύου 5G | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.1.3 | 50.000 |  |  | 50.000 |  |
| 1.3.1 | Κατασκευή μνημείου Αμφικτυονιών στην Ανθήλη | 1 | 1 | 2 | 1.3 | 2.1.1 | 30.000 |  | 30.000 |  |  |
| 1.3.2 | Περίφραξη δημοτικών χώρων | 1 | 1 | 2 | 1.3 | 2.1.1 | 21.300 | 21.300 |  |  |  |
| 1.3.5 | Ανακατασκευή παλαιού υδρόμυλου στην Τ.Κ. Μοσχοχωρίου | 1 | 1 | 2 | 1.3 | 2.1.1 | 30.000 |  | 30.000 |  |  |
| 1.3.6 | Ολοκλήρωση της αποκατάστασης του κτιριακού συγκροτήματος του Φραντζόμυλου, επανάχρηση με σεβασμό στο μνημείο, με λειτουργίες υπερτοπικής σημασίας απευθυνόμενες σε επισκέπτες και σχετιζόμενες με τα παρακείμενα οικοσυστήματα του Σπερχειού και της Οίτης | 1 | 1 | 2 | 1.3 | 2.1.1 | 120.000 |  | 60.000 | 60.000 |  |
| 1.4.4 | Προστασία – Ανάπλαση-Δημιουργία χώρου αναψυχής στη θέση ξωκλήσι της Αρσαλής στην Τ.Κ. Αργυροχωρίου, δημοτικής ενότητας Υπάτης, Δήμου Λαμιέων | 1 | 1 | 2 | 1.4 | 2.1.2 | 12.214 | 12.214 |  |  |  |
| 1.4.5 | Διαμόρφωση χώρου στη συμβολή των οδών Ολύμπου και 28ης Οκτωβρίου | 1 | 1 | 2 | 1.4 | 2.1.2 | 10.600 | 10.600 |  |  |  |
| 1.4.9 | Ολοκλήρωση εργασιών πλατείας Βασιλικών | 1 | 1 | 2 | 1.4 | 2.1.2 | 50.000 |  | 50.000 |  |  |
| 1.4.11 | Εργασίες επισκευών και αναβάθμισης σε πλατείες του Δήμου Λαμίας | 1 | 1 | 2 | 1.4 | 2.1.2 | 350.000 | 150.000 | 100.000 | 100.000 |  |
| 1.4.13 | Ανάπλαση Πλατείας Λαού | 1 | 1 | 2 | 1.4 | 2.1.2 | 400.000 |  |  | 400.000 |  |
| 1.4.14 | Ανάπλαση Πλατείας Διάκου | 1 | 1 | 2 | 1.4 | 2.1.2 | 400.000 |  |  | 400.000 |  |
| 1.4.15 | Διεκδίκηση του χώρου για την δημιουργία θεματικών χώρων στο Στρατόπεδο Τσαλτάκη | 1 | 1 | 2 | 1.4 | 2.1.2 | 2.500.000 |  |  | 500.000 | 2.000.000 |
| 1.4.16 | Δημιουργία πάρκων τσέπης (pocketparks) | 1 | 1 | 2 | 1.4 | 2.1.2 | 100.000 |  | 50.000 | 50.000 |  |
| 1.4.17 | Φυτεύσεις δέντρων και καλλωπιστικών φυτών στο κέντρο της πόλης – Δημιουργία μητρώου πρασίνου | 1 | 1 | 2 | 1.4 | 2.1.2 | 50.000 | 25.000 | 25.000 |  |  |
| 1.4.18 | Δημιουργία θεματικού Πάρκου ύδατος | 1 | 1 | 2 | 1.4 | 2.1.2 | 1.500.000 |  | 200.000 | 1.000.000 | 300.000 |
| 1.4.19 | Ανάπλαση διαδρομής παρόχθιας κοίτης Σπερχειού | 1 | 1 | 2 | 1.4 | 2.1.2 | 500.000 |  |  | 200.000 | 300.000 |
| 1.4.20 | Ανάπλαση διαδρομής παρόχθιας κοίτης Ξεριά | 1 | 1 | 2 | 1.4 | 2.1.2 | 500.000 |  |  | 200.000 | 300.000 |
| 1.4.21 | Ενίσχυση του πρασίνου με νέες φυτεύσεις δέντρων και εποχικών φυτών στο Δήμο Λαμιέων | 1 | 1 | 2 | 1.4 | 2.1.2 | 50.000 |  | 50.000 |  |  |
| 1.5.1 | Κατασκευή λεκάνης απολύμανσης στα Δημοτικά Σφαγεία | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 3.1.1 | 12.600 | 12.600 |  |  |  |
| 1.5.2 | Διευθέτηση του υφιστάμενου ΧΥΤΑ και επέκταση κυττάρου στη θέση "ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ" Δήμου Λαμιέων | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 3.1.1 | 100.000 | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 1.5.6 | Προσδιορισμός ορίων αναδασμού και απαλλοτριώσεις εκτάσεων του Δήμου και σύνταξη διαγραμμάτων για επείγουσα αποβολή από καταλαμβανόμενες εκτάσεις | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 3.1.2 | 15.000 | 15.000 |  |  |  |
| 1.5.7 | Εκπόνηση ειδικού σχεδίου για την ανάδειξη του Εθνικού Δρυμού της Οίτης | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 3.1.2 | 40.000 |  | 40.000 |  |  |
| 1.5.12 | Αποκατάσταση περιβάλλοντος διέλευσης τροφοδοτικού αγωγού ύδρευσης – Ανάπλαση διαδρομής αγωγού ύδρευσης Γοργοποτάμου | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 3.1.2 | 500.000 | 100.000 | 400.000 |  |  |
| 1.5.13 | Αποκατάσταση καλυμμάτων φρεατίων και φρεατίων υδροσυλλογής | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 3.1.2 | 60.000 | 60.000 |  |  |  |
| 1.5.14 | Διευθέτηση όμβριων Σκαμνού | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 3.1.2 | 90.000 | 60.000 | 30.000 |  |  |
| 1.5.15 | Βελτίωση των αντλιοστασίων του δήμου και δημιουργία χωρών αποθήκευσης νερού για την ορθή διαχείριση των υδάτινων πόρων | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 3.1.2 | 250.000 | 150.000 | 100.000 |  |  |
| 1.5.16 | Δημιουργία μονάδας επεξεργασίας εμφιαλωμένου νερού | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 3.1.2 | 3.500.000 |  |  | 1.000.000 | 2.500.000 |
| 1.5.17 | Κατασκευή εγκαταστάσεων για χρήση φυσικού αερίου σε δημοτικά κτίρια | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 3.1.3 | 40.000 |  | 40.000 |  |  |
| 1.5.20 | Σταθμοί Ηλεκτρικής Φόρτισης | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 3.1.3 | 100.000 |  | 100.000 |  |  |
| 1.5.23 | Εγκατάσταση μονάδας παραγωγής ενέργειας (Ενεργειακή Κοινότητα Δήμου Λαμιέων) | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 3.1.4 | 2.000.000 |  |  | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.5.29 | Υλοποίηση στοχευμένων δράσεων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης που θα συνοδεύουν τα προγράμματα διαλογής στην πηγή και ανακύκλωσης, με έμφαση στους νέους και ιδιαίτερα στους μαθητές. | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 3.1.6 | 20.000 | 20.000 |  |  |  |
| 1.6.1 | Κατασκευή τροφοδοτικού ύδρευσης Λιανοκλαδίου και δικτύων ύδρευσης | 1 | 1 | 3 | 1.6 | 3.1.7 | 490.000 | 250.000 | 240.000 |  |  |
| 1.6.3 | Αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων έργων ΔΕΥΑ Λάμιας | 1 | 1 | 3 | 1.6 | 3.1.7 | 495.000 | 200.000 | 150.000 | 145.000 |  |
| 1.6.4 | Έργα βελτίωσης δικτύων και υποδομών περιοχής Ροδίτσας | 1 | 1 | 3 | 1.6 | 3.1.7 | 60.000 |  | 40.000 | 20.000 |  |
| 1.6.5 | Έργο ύδρευσης περιοχής Καμηλοβρυσης | 1 | 1 | 3 | 1.6 | 3.1.7 | 55.000 |  | 30.000 | 25.000 |  |
| 1.6.9 | Συμπληρωματικά έργα δικτύων και αποκαταστάσεων ανατολικής εισόδου Λαμίας | 1 | 1 | 3 | 1.6 | 3.1.7 | 495.000 | 200.000 | 295.000 |  |  |
| 1.6.10 | Συμπληρωματικά έργα αποχέτευσης Μοσχοχωριού - Κόμματος – Λιανοκλαδίου | 1 | 1 | 3 | 1.6 | 3.1.7 | 494.000 | 300.000 | 194.000 |  |  |
| 1.6.12 | Επεκτάσεις δικτύων αποχέτευσης δήμου Λαμιέων | 1 | 1 | 3 | 1.6 | 3.1.7 | 470.000 | 470.000 |  |  |  |
| 1.6.14 | Συντήρηση και βελτίωση υποδομών Ε.Ε.Λ Λαμίας | 1 | 1 | 3 | 1.6 | 3.1.7 | 60.000 | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 1.6.15 | Μικρά επείγοντα υδραυλικά έργα αποχέτευσης | 1 | 1 | 3 | 1.6 | 3.1.7 | 60.000 | 60.000 |  |  |  |
| 1.6.20 | Τοποθέτηση υδρομέτρων στη Δ.Ε. Λαμιέων | 1 | 1 | 3 | 1.6 | 3.1.7 | 85.000 | 85.000 |  |  |  |
| 1.6.23 | Συμπληρωματικά έργα αντιπλημμυρικής προστασίας ανατολικής εισόδου Λαμίας | 1 | 1 | 3 | 1.6 | 3.1.8 | 294.714 | 294.714 |  |  |  |
| 1.6.24 | Συντήρηση – αποπεράτωση τσιμενταυλάκων σε Δημοτικές Κοινότητες | 1 | 1 | 3 | 1.6 | 3.1.8 | 87.440 | 87.440 |  |  |  |
| 1.6.25 | Τοπογραφικές αποτυπώσεις κοίτης χειμάρρων - ποταμών | 1 | 1 | 3 | 1.6 | 3.1.8 | 22.000 | 22.000 |  |  |  |
| 1.6.26 | Διευθέτηση αύλακα στην οδό Τυμφρηστού (Μυλαύλακας) | 1 | 1 | 3 | 1.6 | 3.1.8 | 1.000.000 |  |  | 1.000.000 |  |
| 1.6.27 | Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) των υφιστάμενων δηµοτικών γεωτρήσεων, πηγών και επιφανειακών υδάτων άρδευσης στη ΔΕ Γοργοποτάµου | 1 | 1 | 3 | 1.6 | 3.1.9 | 15.000 | 15.000 |  |  |  |
| 1.6.28 | Βελτίωση - εκσυγχρονισμός Αρδευτικού Δικτύου Υπάτης Δ.Ε ΥΠΑΤΗΣ | 1 | 1 | 3 | 1.6 | 3.1.9 | 244.728 | 120.000 | 124.728 |  |  |
| 1.6.29 | Αξιοποίηση αρδευτικών γεωτρήσεων Δ.Ε. Γοργοποτάμου | 1 | 1 | 3 | 1.6 | 3.1.9 | 30.000 | 30.000 |  |  |  |
| 1.6.30 | Ολοκλήρωση υδατοδεξαμενής Τ.Κ. Φραντζή | 1 | 1 | 3 | 1.6 | 3.1.9 | 25.000 | 25.000 |  |  |  |
| 1.6.31 | Συντήρηση και επέκταση τσιμενταυλάκων και τάφρων Δ.Ε. Λαμίας, Υπάτης, Γοργοποτάμου και Λιανοκλαδίου | 1 | 1 | 3 | 1.6 | 3.1.9 | 120.877 | 60.000 | 60.877 |  |  |
| 1.6.32 | Κατασκευή γεωτρήσεων Τοπικών Διαμερισμάτων | 1 | 1 | 3 | 1.6 | 3.1.9 | 11.000 | 11.000 |  |  |  |
| 1.6.33 | Αξιοποίηση αρδευτικών γεωτρήσεων Δ.Ε. Λαμίας | 1 | 1 | 3 | 1.6 | 3.1.9 | 40.000 |  | 40.000 |  |  |
| 2.1.1 | Οδική ρύθμιση& σήμανση στον Αρχαιολογικό χώρο Θερμοπυλών | 2 | 2 | 4 | 2.1 | 4.1.1 | 50.000 |  | 50.000 |  |  |
| 2.1.3 | Εκπόνηση Marketing Plan για τη δημιουργία και προώθηση του Brandname του Δήμου | 2 | 2 | 4 | 2.1 | 4.1.1 | 40.000 |  | 40.000 |  |  |
| 2.1.7 | Ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου και έξυπνων εφαρμογών διαχείρισης του προϊόντος | 2 | 2 | 4 | 2.1 | 4.1.1 | 30.000 |  | 30.000 |  |  |
| 2.1.9 | Διαχείριση Τουριστικών και Πολιτιστικών Ροών στο Αστικό Κέντρο | 2 | 2 | 4 | 2.1 | 4.1.1 | 100.000 |  | 50.000 | 50.000 |  |
| 2.1.12 | Δημιουργία Κάρτας Επισκέπτη για την παροχή υπηρεσιών στην πόλη και στις εκδηλώσεις. | 2 | 2 | 4 | 2.1 | 4.1.1 | 350.000 |  | 100.000 | 150.000 | 100.000 |
| 2.1.14 | Συμμετοχή στελεχών του Δήμου και των Ομάδων Εργασίας σε εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης «ανάπτυξης τουριστικού προϊόντος» από τουριστικούς και πολιτιστικούς οργανισμούς | 2 | 2 | 4 | 2.1 | 4.1.1 | 10.000 |  | 5.000 | 5.000 |  |
| 2.1.15 | Δημιουργία portalτουριστικής πύλης του Δήμου Λαμιέων | 2 | 2 | 4 | 2.1 | 4.1.1 | 15.000 |  | 15.000 |  |  |
| 2.1.16 | Ανάδειξη του Ιστορικού Περιπάτου στο Ιστορικό κέντρο της Λαμίας. Θα περιλαμβάνει πληροφοριακές είτε μέσω των ηλεκτρονικών σημείων πληροφόρησης (infopoints), είτε πινακίδες στα μνημεία και τα σημεία ιστορικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος | 2 | 2 | 4 | 2.1 | 4.1.1 | 20.000 |  | 20.000 |  |  |
| 2.1.17 | Δημιουργία δύο κόμβων πληροφόρησης στο κέντρο της πόλης | 2 | 2 | 4 | 2.1 | 4.1.1 | 15.000 |  | 15.000 |  |  |
| 2.1.19 | Ανάδειξη πολιτιστικών διαδρομών στην ευρύτερη περιοχή της Υπάτης με οδηγό «το μονοπάτι των μαγισσών». | 2 | 2 | 4 | 2.1 | 4.1.1 | 20.000 |  | 20.000 |  |  |
| 2.1.20 | Ανάδειξη πολιτιστικών διαδρομών στην ευρύτερη περιοχή της Υπάτης – Γοργοποτάμου – Παύλιανης με οδηγό «την παρουσία και την πυρά του Ηρακλή | 2 | 2 | 4 | 2.1 | 4.1.1 | 20.000 |  | 20.000 |  |  |
| 2.1.21 | Ανάδειξη πολιτιστικών διαδρομών στην ευρύτερη περιοχή της Υπάτης με οδηγό «το μνημεία και τις αρχαιότητες από τα Προϊστορικά χρόνια στη Σύγχρονη εποχή» | 2 | 2 | 4 | 2.1 | 4.1.1 | 20.000 |  |  | 20.000 |  |
| 2.1.22 | Ανάπλαση της πεζοπορικής διαδρομής παροχθίως του χείμαρρου Ξηριά από τον Ι. Ναό της Αγίας Παρασκευής ως το κτίριο του παλαιού υδραγωγείου. Θα περιλαμβάνει και την αποκατάσταση των σωζόμενων αρχιτεκτονικών μαρτυριών του υδραγωγείου (κτιστοί αγωγοί, γέφυρες, λίθινο κτίσμα). | 2 | 2 | 4 | 2.1 | 4.1.1 | 20.000 |  | 20.000 |  |  |
| 2.1.23 | Αξιοποίηση του άλσους «Ισιαδάκι» - Δημιουργία συναυλιακού χώρου | 2 | 2 | 4 | 2.1 | 4.1.1 | 100.000 |  | 20.000 | 80.000 |  |
| 2.1.24 | Δημιουργία ψηφιακών ξεναγήσεων επαυξημένης πραγματικότητας για μνημεία φύσης και πολιτισμού διαδρομών | 2 | 2 | 4 | 2.1 | 4.1.1 | 70.000 |  |  | 70.000 |  |
| 2.1.25 | Δημιουργία πολιτιστικής και θρησκευτικής διαδρομής γύρω από το ιστορικό τρίγωνο Θερμοπύλες – Αλαμάνα - Γοργοπόταμος (Μονή Δαμάστας, Σωτήρα, Πυρά Ηρακλέους κ.α.) | 2 | 2 | 4 | 2.1 | 4.1.1 | 25.000 |  | 25.000 |  |  |
| 2.1.26 | Ανάδειξη γέφυρας Γοργοποτάμου και της περιοχής της Αλαμάνας | 2 | 2 | 4 | 2.1 | 4.1.1 | 250.000 |  | 100.000 | 150.000 |  |
| 2.1.27 | Αναβάθμιση του κτιρίου της Δημοτικής Πινακοθήκης Λαμίας «Αλ.Κοντόπουλος» - Εργασίες για την συντήρηση και την ασφαλή έκθεηση των έργων τέχνης της Πινακοθήκης | 2 | 2 | 4 | 2.1 | 4.1.1 | 150.000 |  | 100.000 | 50.000 |  |
| 2.1.28 | Δημιουργία ψηφιακού υλικού προβολής των εκθεμάτων του Αρχαιολογικού Μουσείου του Κάστρου Λαμίας | 2 | 2 | 4 | 2.1 | 4.1.1 | 30.000 |  | 30.000 |  |  |
| 2.1.29 | Ενίσχυση και ανάδειξη του πλούσιου μουσειακού αποθέματος της Υπάτης με οργάνωση συνεδρίων, ημερίδων και συναφών δράσεων εκπαιδευτικού χαρακτήρα | 2 | 2 | 4 | 2.1 | 4.1.1 | 25.000 |  | 25.000 |  |  |
| 2.1.30 | Ανάδειξη Λαογραφικού μουσείου με επισκέψεις- ξεναγήσεις σε συνδυασμό με δημιουργική απασχόληση παιδιών | 2 | 2 | 4 | 2.1 | 4.1.1 | 20.000 |  |  | 20.000 |  |
| 2.1.31 | Δημιουργία και καθιέρωση μίας «Μεγάλης Βραδιάς» στο πλαίσιο της επαναλειτουργίας της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας | 2 | 2 | 4 | 2.1 | 4.1.1 | 50.000 |  | 50.000 |  |  |
| 2.1.32 | Χάραξη πολιτιστικής διαδρομής για τουριστικούς σκοπούς κατά τα «Θερμοπύλεια» | 2 | 2 | 4 | 2.1 | 4.1.1 | 20.000 |  | 20.000 |  |  |
| 2.1.33 | Στήριξη του Φεστιβάλ Οίτης στα Λελέικα Υπάτης | 2 | 2 | 4 | 2.1 | 4.1.1 | 30.000 |  | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 2.1.34 | Ανάπτυξη τρισδιάστατων απεικονίσεων με δυνατότητα ψηφιακής περιηγήσεις 360, σε μοναστηριακούς χώρους. με δυνατότητα επιλογής αντικειμένων, ώστε να εμφανίζονται οι αντίστοιχες πληροφορίες | 2 | 2 | 4 | 2.1 | 4.1.1 | 20.000 |  |  | 20.000 |  |
| 2.1.35 | Ανάπτυξη Διαδραστικών χαρτών με ιστορικά στοιχεία καιφωτογραφικό υλικό. | 2 | 2 | 4 | 2.1 | 4.1.1 | 12.000 |  | 12.000 |  |  |
| 2.1.36 | Δημιουργία Ψηφιακού λευκώματος (PDF) με σχέδια ζωγραφικής από επαγγελματίες & κείμενα από φιλολόγους αλλά και παιδιά | 2 | 2 | 4 | 2.1 | 4.1.1 | 10.000 |  |  | 10.000 |  |
| 2.1.37 | Θερμοπύλεια – γιορτή Ιστορίας και Πολιτισμού | 2 | 2 | 4 | 2.1 | 4.1.1 | 300.000 |  | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 2.1.38 | Ανάδειξη του μονοπατιού του Εφιάλτη | 2 | 2 | 4 | 2.1 | 4.1.1 | 50.000 |  | 50.000 |  |  |
| 2.1.39 | Επετειακός φωτισμός μνημείου Λεωνίδα | 2 | 2 | 4 | 2.1 | 4.1.1 | 25.000 | 25.000 |  |  |  |
| 2.1.40 | Σχεδιασμός μεγάλης σύνθετης εκδήλωσης για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Ελληνική επανάσταση του 1821 με συνεργασία ΛτΕ ,ΔΗΠΕΘΕ Ρούμελης, Ιστορικού Αρχείου | 2 | 2 | 4 | 2.1 | 4.1.1 | 50.000 |  | 50.000 |  |  |
| 2.1.41 | Επετειακός φωτισμός της γέφυρας Γοργοποτάμου και των μνημείων επανάστασης 1821 | 2 | 2 | 4 | 2.1 | 4.1.1 | 25.000 |  | 25.000 |  |  |
| 2.1.42 | Αναβάθμιση της εκδήλωσης για την επέτειο της ανατίναξης της Γέφυρας του Γοργοποτάμου | 2 | 2 | 4 | 2.1 | 4.1.1 | 20.000 |  | 20.000 |  |  |
| 2.1.43 | Ανάδειξη διαδρομής στα χνάρια της Ενωμένης Ελληνικής Αντίστασης και των Ανδρών της Επιχείρησης Harling, στη Γέφυρα του Γοργοποτάμου | 2 | 2 | 4 | 2.1 | 4.1.1 | 15.000 |  |  | 15.000 |  |
| 2.1.44 | Υποστήριξη των δράσεων του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Ρούμελης – Προγραμματική σύμβαση με το Υπουργείο Πολιτισμού στο πλαίσιο της βελτίωσης της λειτουργία του Θεάτρου | 2 | 2 | 4 | 2.1 | 4.1.1 | 25.000 |  | 25.000 |  |  |
| 2.1.45 | Ηλεκτρονική καταγραφή εκθεμάτων πολιτιστικού αποθέματος ( μουσείων, πινακοθήκης κ.α.) - Δημιουργία έντυπου και ψηφιακού υλικού | 2 | 2 | 4 | 2.1 | 4.1.1 | 10.000 | 10.000 |  |  |  |
| 2.1.46 | Δημιουργία καρτών –καρτποστάλ (προωθητικού υλικού) | 2 | 2 | 4 | 2.1 | 4.1.1 | 10.000 |  | 10.000 |  |  |
| 2.1.47 | Συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις και λοιπές δράσεις διείσδυσης σε νέες τουριστικές αγορές | 2 | 2 | 4 | 2.1 | 4.1.1 | 20.000 |  | 10.000 | 10.000 |  |
| 2.1.48 | Διοργάνωση από μέρους του Δήμου τοπικών εκθέσεων, ημερίδων και συνεδρίων | 2 | 2 | 4 | 2.1 | 4.1.1 | 10.000 |  | 5.000 | 5.000 |  |
| 2.1.49 | Διοργάνωση και καθιέρωση ενός Φεστιβάλ Φιλαρμονικών στην πόλη της Λαμίας με αφορμή τις εκδηλώσεις εορτασμού των 200 χρόνων από την επανάσταση το 1821 | 2 | 2 | 4 | 2.1 | 4.1.1 | 30.000 |  | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 2.1.50 | Social Media FB & Instagram παρουσία του Δήμου και On-line campaign με FB/Instagram/Google ads | 2 | 2 | 4 | 2.1 | 4.1.1 | 60.000 |  | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 2.1.51 | Συμμετοχή σε εκθέσεις Β2Β, και επικοινωνία μετά το πέρας τους, με εκπροσώπηση από τα στελέχη του DMO | 2 | 2 | 4 | 2.1 | 4.1.1 | 30.000 |  |  | 15.000 | 15.000 |
| 2.1.52 | Σύνδεση με μεγάλες τουριστικές ιστοσελίδες (Booking.com, tripadvisor.com κα) | 2 | 2 | 4 | 2.1 | 4.1.1 | 60.000 |  | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 2.1.53 | Διαφημιστική προβολή της ΠΔ σε εγχώρια και διεθνή ΜΜΕ | 2 | 2 | 4 | 2.1 | 4.1.1 | 50.000 |  |  | 25.000 | 25.000 |
| 2.1.58 | Διοργάνωση και καθιέρωση φεστιβάλ παραδοσιακών χορών με συμμετοχή ομάδων από Ελλάδα και εξωτερικό | 2 | 2 | 4 | 2.1 | 4.1.2 | 30.000 |  | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 2.1.59 | Συνεργασία με τμήματα λαογραφίας ελληνικών πανεπιστημίων (π.χ. Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής) για την καταγραφή τοπικών εθίμων, μουσικής, τραγουδιών, φορεσιών, έκδοση αποτελεσμάτων και παρουσίαση σε αντίστοιχα κέντρα του εξωτερικού για την ανάδειξη και διάσωση της πολιτισμικής μας κληρονομιά | 2 | 2 | 4 | 2.1 | 4.1.2 | 15.000 |  |  | 15.000 |  |
| 2.1.60 | Δημιουργία Χριστουγεννιάτικων Χωριών στο κέντρο της πόλης και σε κομβικά σημεία των Δημοτικών Ενοτήτων τις μέρες των εορτών | 2 | 2 | 4 | 2.1 | 4.1.2 | 50.000 |  | 20.000 | 15.000 | 15.000 |
| 2.1.61 | Δημιουργία μητρώου δικτύου Μουσείων, Συλλόγων, Ομίλων κ.α. του Δήμου Λαμιέων - Λήψη των απαιτούμενων ενεργειών για την πιστοποίησή τους – Στήριξη προγράμματος πολιτιστικών εκδηλώσεων | 2 | 2 | 4 | 2.1 | 4.1.2 | 20.000 |  | 10.000 | 5.000 | 5.000 |
| 2.2.1 | Προμήθεια και τοποθέτηση ιατρικού εξοπλισμού άμεσης ανάγκης σε κομβικά σημεία της πόλης | 2 | 2 | 5 | 2.2 | 5.1.1 | 24.000 |  | 24.000 |  |  |
| 2.2.7 | Λειτουργία Εικαστικών Εργαστηρίων | 2 | 2 | 5 | 2.2 | 5.1.2 | 450.000 | 103.600 | 110.000,00 | 115.000,00 | 121.400,00 |
| 2.2.8 | Προαγωγή της δημόσιας υγείας και της προληπτικής ιατρικής για το γενικό πληθυσμό με έμφαση στις ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες. Δράσεις όπως η ενημέρωση, η πρόληψη προσυμπτωματικού ελέγχου, η ευαισθητοποίηση σε θέματα δημόσιας υγείας και εξαρτήσεων, κ.α. | 2 | 2 | 5 | 2.2 | 5.1.2 | 100.000 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 2.2.10 | Δημιουργία Δημοτικού Παρατηρητηρίου Δημόσιας και Περιβαλλοντικής Υγείας | 2 | 2 | 5 | 2.2 | 5.1.2 | 150.000 |  | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 2.2.11 | Υλοποίηση δράσεων μακροχρόνιας φροντίδας ηλικιωμένων και παράλληλες υποστηρικτικές υπηρεσίες ενεργούς γήρανσης | 2 | 2 | 5 | 2.2 | 5.1.2 | 200.000 |  | 50.000 | 50.000 | 100.000 |
| 2.2.12 | Ολοκληρωμένο πρόγραμμα βελτίωσης της ποιότητας ζωής των ΑμεΑ | 2 | 2 | 5 | 2.2 | 5.1.2 | 150.000 |  | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 2.3.11 | Κατασκευή γηπέδων 5Χ5 | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.4 | 228.878 | 80.000 | 148.878 |  |  |
| 2.3.13 | Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Μοσχοχωρίου | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.4 | 50.000 |  | 50.000 |  |  |
| 2.3.14 | Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Υπάτης | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.4 | 70.620 |  | 70.620 |  |  |
| 2.3.15 | Κατασκευή αυτοκινητοδρομίου | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.4 | 800.000 |  |  | 400.000 | 400.000 |
| 2.3.16 | Κατασκευή κλειστού γηπέδου χάντμπολ στη Νέα Μαγνησία | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.4 | 120.000 |  |  |  | 120.000 |
| 2.3.17 | Κατασκευή γηπέδου 5χ5 στις εργατικές κατοικίες Ν. Μαγνησίας | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.4 | 60.000 |  | 60.000 |  |  |
| 2.3.18 | Αξιοποίηση του χώρου του αεροδρομίου για αγώνες πίστας και αλεξίπτωτου | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.4 | 50.000 |  |  | 50.000 |  |
| 2.3.35 | Γεωδαιτικές μελέτες κτιριακών και αθλητικών εγκαταστάσεων | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.4 | 24.800 |  | 24.800 |  |  |
| 2.3.36 | Αναβάθμιση πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.4 | 20.000 |  | 20.000 |  |  |
| 2.3.49 | Αναβάθμιση και ανάδειξη του Αστεροσχολείου Υπάτης | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.4 | 30.000 |  | 30.000 |  |  |
| 2.3.50 | Δημιουργία δύο νέων Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ & ΚΔΑΠ μΕΑ) στις Δ.Ε. του Δήμου Λαμιέων | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.4 | 150.000 |  |  | 150.000 |  |
| 2.3.53 | Κατασκευή προπονητηρίου στη θέση Καμαρίτσα | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.4 | 500.000 |  | 500.000 |  |  |
| 2.3.56 | Συντήρηση ισογείου κτιρίου Λαογραφικού Μουσείου Δίβρης | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.5 | 11.500 |  | 11.500 |  |  |
| 2.3.58 | Διαμόρφωση αίθουσας ηχογραφήσεων - κρουστών και άλλες εργασίες στο Δημοτικό Ωδείο | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.5 | 230.000 |  | 100.000 | 130.000 |  |
| 2.3.59 | Λειτουργία Κέντρου Ιστορικής Ενημέρωσης Θερμοπυλών – Κ.Ι.Ε.Θ. | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.5 | 800.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 2.3.60 | Αναβάθμιση Κέντρου Ιστορικής Ενημέρωσης Θερμοπυλών | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.5 | 800.000 |  | 200.000 | 600.000 |  |
| 3.2.1 | Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ανάλυση συγκεκριμένων αγορών και επιπέδων ανταγωνισμού | 3 | 3 | 7 | 3.2 | 7.1.1 | 50.000 |  | 25.000 | 25.000 |  |
| 3.2.2 | Υποστήριξη της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε νέες και διεθνείς αγορές | 3 | 3 | 7 | 3.2 | 7.1.1 | 50.000 |  | 20.000 | 15.000 | 15.000 |
| 3.2.3 | Εκπόνηση Σχεδίου Ανάπτυξης - Μaster Plan για τον Δήμο Λαμιέων (Αειφόρος ανάπτυξη, Τοπική Οικονομία, Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας, Ιαματικά κ.α.) | 3 | 3 | 7 | 3.2 | 7.1.1 | 1.000.000 |  |  | 1.000.000 |  |
| 3.2.5 | Δημιουργία προτεινόμενων «πακέτων» διαδρομών για την γνωριμία με την πόλη (π.χ. Κέντρο πόλης – μουσεία, Θερμοπύλες – Λόφος Κολωνού, Φαγητό στα χωριά της Λαμίας – Νυχτερινή Λαμία κ.α.) | 3 | 3 | 7 | 3.2 | 7.1.2 | 25.000 |  |  | 25.000 |  |
| 3.2.8 | Διοργάνωση 2 καλλιτεχνικών Φεστιβάλ στο πλαίσιο της λειτουργίας του «ΤRIAGONON LAMIA OPEN MALL» σε συνεργασία με το επιμελητήριο Φθιώτιδας | 3 | 3 | 7 | 3.2 | 7.1.2 | 30.000 |  | 15.000 | 15.000 |  |
| 3.2.9 | Δημιουργία & καθιέρωση Φεστιβάλ Γαστρονομίας & Οίνου με αποκλειστικά τοπικά προϊόντα και τοπικό χαρακτήρα | 3 | 3 | 7 | 3.2 | 7.1.2 | 25.000 |  |  | 15.000 | 10.000 |
| 3.2.11 | Διοργάνωση Ετήσιων Παμφθιωτικών Τουρνουά 2-3 αθλημάτων για παιδιά από 5-10 ετών | 3 | 3 | 7 | 3.2 | 7.1.2 | 25.000 |  | 10.000 | 7.500 | 7.500 |
| 3.2.12 | Διοργάνωση Ετήσιων Παμφθιωτικών Τουρνουά 2-3 αθλημάτων για παιδιά από 11-17 ετών | 3 | 3 | 7 | 3.2 | 7.1.2 | 25.000 |  | 10.000 | 7.500 | 7.500 |
| 3.2.13 | Στήριξη του ετήσιου νυχτερινού αγώνα LamiaNightRun | 3 | 3 | 7 | 3.2 | 7.1.2 | 20.000 |  | 10.000 | 10.000 |  |
| 3.2.14 | Στήριξη αγώνων τρεξίματος στις δημοτικές ενότητες (Ημιμαραθώνιος Ηρακλής, Ανοπαία Ατραπός κ.α.) | 3 | 3 | 7 | 3.2 | 7.1.2 | 20.000 |  | 10.000 | 10.000 |  |
| 3.2.15 | Φιλοξενία ετήσιων αγώνων Καράτε στην πόλη | 3 | 3 | 7 | 3.2 | 7.1.2 | 25.000 |  | 10.000 | 7.500 | 7.500 |
| 3.2.16 | Φιλοξενία αγώνων στίβου και μαθητικών αγώνων στην πόλη | 3 | 3 | 7 | 3.2 | 7.1.2 | 25.000 |  | 10.000 | 7.500 | 7.500 |
| 3.2.18 | Ανοιχτό Εργαστήριο Πολιτιστικής Κληρονομιάς | 3 | 3 | 7 | 3.2 | 7.1.3 | 50.000 |  | 20.000 | 15.000 | 15.000 |
| 3.2.20 | Δημιουργία ενός πόλου επιχειρηματικότητας, έρευνας και καινοτομίας στο χώρο της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας | 3 | 3 | 7 | 3.2 | 7.1.4 | 150.000 |  | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 3.2.23 | Καταγραφή προϊόντων Αγροδιατροφής, συμπεριλαμβανομένου και του οίνου που παράγονται εντός των ορίων του Δήμου Λαμιέων, σε ηλεκτρονικό αρχείο | 3 | 3 | 7 | 3.2 | 7.1.6 | 3.000 | 3.000 |  |  |  |
| 3.2.24 | Δημιουργία Ενιαίας Πλατφόρμας προϊόντων και υπηρεσιών, όπου θα καταχωρίζονται μόνον τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που έχουν πιστοποιηθεί και λειτουργούν με τον ενδεδειγμένο τρόπο, για την παροχή αξιόλογων εμπειριών στους τουρίστες | 3 | 3 | 7 | 3.2 | 7.1.6 | 7.000 |  | 7.000 |  |  |
| 3.2.25 | Αποτύπωση της παρούσας κατάστασης και καταγραφή των αγροτοτουριστικών και οινικών μονάδων που πιθανόν δραστηριοποιούνται στον Δήμο Λαμιέων. | 3 | 3 | 7 | 3.2 | 7.1.6 | 2.000 |  | 2.000 |  |  |
| 3.2.27 | Δημιουργία ειδικού χαρτοφυλακίου από ομάδα επιστημόνων για την προσέλκυση επενδύσεων στις ιαματικές πηγές Θερμοπυλών και Υπάτης | 3 | 3 | 7 | 3.2 | 7.1.6 | 40.000 |  | 40.000 |  |  |
| 3.2.28 | Ανάπτυξη προηγμένης πλατφόρμας δικτύωσης και συνεργασίας αλλά και διαβούλευσης των παραγωγικών φορέων της πόλης σε θέματα αστικού σχεδιασμού και προκλήσεις της καθημερινότητας στην πόλη | 3 | 3 | 7 | 3.2 | 7.1.6 | 100.000 |  | 50.000 | 50.000 |  |
| 4.1.1 | Ηλεκτρονική διαχείριση συναλλαγών και εξυπηρέτηση του δημότη | 4 | 4 | 8 | 4.1 | 8.1.1 | 100.000 |  | 60.000 | 40.000 |  |
| 4.1.4 | Αποθετήρια Ανοιχτών Δεδομένων - Ανάπτυξη νέων υπηρεσιών Διαδικτύου (webservices και APIs) & αναβάθμιση των ψηφιακών εφαρμογών με νέα δεδομένα | 4 | 4 | 8 | 4.1 | 8.1.2 | 35.000 |  |  | 35.000 |  |
| 4.1.5 | Ανοιχτή Διακυβέρνηση - Ανάπτυξη εξειδικευμένου δικτυακού τόπου για την συνδιαμόρφωση των αποφάσεων | 4 | 4 | 8 | 4.1 | 8.1.2 | 50.000 |  | 50.000 |  |  |
| 4.1.6 | Διαδικτυακό Παρατηρητήριο Πόλης | 4 | 4 | 8 | 4.1 | 8.1.2 | 100.000 |  | 50.000 | 50.000 |  |
| 4.2.1 | Ανταλλαγή πολιτιστικών, εμπορικών και τουριστικών επισκέψεων με τις αδελφοποιημένες πόλεις του Δήμου Λαμιέων (Πάφος, ΚΥΠΡΟΣ - Chioggia, ITAΛΙΑ – Rzeszow, ΠΟΛΩΝΙΑ) | 4 | 4 | 9 | 4.2 | 9.1.1 | 30.000 |  | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4.2.2 | Συμμετοχή του Δήμου Λαμιέων στον διαδημοτικό Αναπτυξιακό Οργανισμό «Αμφικτυονίες» | 4 | 4 | 9 | 4.2 | 9.1.1 | 1.600.000 |  | 1.600.000 |  |  |
| 4.2.3 | Εισαγωγή νέων προτύπων διαχείρισης έργων και διασφάλισης ποιότητας | 4 | 4 | 9 | 4.2 | 9.1.2 | 50.000 |  | 25.000 | 25.000 |  |
| 4.3.4 | Επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων Κ.Ε.Π. | 4 | 4 | 10 | 4.3 | 10.1.1 | 24.000 |  | 24.000 |  |  |
| 4.3.5 | Επισκευή κοινοτικών καταστημάτων | 4 | 4 | 10 | 4.3 | 10.1.1 | 36.188 | 36.188 |  |  |  |
| 4.3.6 | Βελτιώσεις στο Δημοτικό Κυνοκομείο | 4 | 4 | 10 | 4.3 | 10.1.1 | 6.545 | 6.545 |  |  |  |
| 4.3.8 | Αποπεράτωση 3ου ορόφου ∆ηµαρχείου | 4 | 4 | 10 | 4.3 | 10.1.1 | 41.398 | 41.398 |  |  |  |
| 4.3.9 | Μελέτη πυροπροστασίας δημοτικών κτιρίων | 4 | 4 | 10 | 4.3 | 10.1.1 | 24.000 | 24.000 |  |  |  |
| 4.3.10 | Μελέτη εγκατάστασης φυσικού αερίου σε Δημοτικά κτίρια | 4 | 4 | 10 | 4.3 | 10.1.1 | 24.800 |  | 24.800 |  |  |
| 4.3.11 | Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων σε κτήρια του Δήμου | 4 | 4 | 10 | 4.3 | 10.1.1 | 37.000 | 37.000 |  |  |  |
| 4.3.15 | Ανακαίνιση κτηρίων Δημοτικού κοιμητηρίου | 4 | 4 | 10 | 4.3 | 10.1.1 | 70.000 |  | 30.000 | 40.000 |  |
| 4.3.16 | Ανάπλαση δημοτικού ακινήτου επί της οδού Κραββαρίτη | 4 | 4 | 10 | 4.3 | 10.1.1 | 500.000 |  | 200.000 | 300.000 |  |
| 4.3.17 | Ενίσχυση - Στελέχωση του Τμήματος Τουρισμού του Δήμου | 4 | 4 | 10 | 4.3 | 10.1.2 | 100.000 |  |  | 50.000 | 50.000 |
| 4.3.18 | Ενίσχυση της επανασύστασης της Δημοτικής Αστυνομίας | 4 | 4 | 10 | 4.3 | 10.1.2 | 150.000 |  | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 4.4.1 | Τοπογραφικές αποτυπώσεις δημοτικών εκτάσεων | 4 | 4 | 11 | 4.4 | 11.1.1 | 15.115 | 15.115 |  |  |  |
| 4.4.2 | Ανανέωση μητρώου ακίνητης περιουσίας – Πρόγραμμα δημιουργικής επανάχρησης Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας | 4 | 4 | 11 | 4.4 | 11.1.1 | 25.000 |  | 25.000 |  |  |
|  | Σύνολο |  |  |  |  |  | 42.138.162 | 4.372.633 | 8.484.129 | 13.055.000 | 16.227.400 |

Πίνακας 34:	Δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΣΑΤΑ

| Κωδ. | Δράσεις | ΘΤ | ΑΠ | ΓΣ | Μ | ΕΣ | Ενδεικτικός Προϋπ/σμός | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Τοποθέτηση πινακίδων ονοματοθεσίας οδών σε Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 20.000 | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 1.1.2 | Διαγραμμίσεις διαβάσεων και συντήρηση υφισταμένων | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 3.000 | 3.000 |  |  |  |
| 1.1.5 | Ανάπλαση πεζοδρομίων στον άξονα της «Αλατόστρατα» | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 500.000 |  | 150.000 | 200.000 | 150.000 |
| 1.1.6 | Κατασκευή νέων πεζοδρομίων Δήμου Λαμιέων | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 103.682 | 70.000 | 33.682 |  |  |
| 1.1.7 | Μετατοπίσεις - βελτιώσεις στο δίκτυο φωτισμού Δήμου Λαμίας | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 177.436 | 100.000 | 77.436 |  |  |
| 1.1.8 | Βελτίωση - Επέκταση κόμβων σηματοδοτών Δήμου Λαμίας | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 50.000 | 30.000 | 20.000 |  |  |
| 1.1.9 | Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Γοργοποτάμου (Αλεπόσπιτα) ή Αμουρίου | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 10.725 | 10.725 |  |  |  |
| 1.1.10 | Ηλεκτροφωτισμός οδών και κοινοχρήστων χώρων Δημοτικών Ενοτήτων | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 60.000 | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 1.1.11 | Κατασκευή πεζογέφυρας επί της οδού Καλυβίων | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 58.440 | 28.440 | 30.000 |  |  |
| 1.1.12 | Αποπερατώσεις νεκροταφείων Δημοτικών Ενοτήτων | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 30.000 | 30.000 |  |  |  |
| 1.1.13 | Βελτίωση προσβασιμότητας ΑΜΕΑ στο σχολικό συγκρότημα 1ου και 17ου Δημοτικού | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 30.728 | 30.728 |  |  |  |
| 1.1.17 | Επέκταση δηµοτικούφωτισµού (οδών, Κ.Χ κλπ) | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 100.000 | 20.000 | 80.000 |  |  |
| 1.1.18 | Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού Δήμου Λαμίας | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 185.000 | 65.000 | 60.000 | 60.000 |  |
| 1.1.19 | Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού Δημοτικών Ενοτήτων | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 60.000 | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 1.1.22 | Ηλεκτροφωτισμός περιφερειακής οδού Λαμίας | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 295.100 |  | 150.000 | 145.100 |  |
| 1.1.27 | Κατασκευή κόμβου στη συμβολή των οδών Φραντζή και Λεωφόρο Ελευθερίας | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1.2 | 150.000 |  | 150.000 |  |  |
| 1.1.29 | Ασφαλτοστρώσεις – τσιμεντοστρώσεις και τοιχεία αντιστήριξης Δημοτικών Κοινοτήτων | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1.2 | 250.000 |  | 150.000 | 100.000 |  |
| 1.1.30 | Διευθέτηση παρόδου της οδού Υψηλάντη | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1.2 | 6.000 |  | 6.000 |  |  |
| 1.1.31 | Κατασκευή οδών Δ.Ε. Λαμίας, Υπάτης, Γοργοποτάμου, Λιανοκλαδίου | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1.2 | 262.340 | 160.000 | 102.340 |  |  |
| 1.1.32 | Κατασκευή έργων οδοποιίας Δήμου Λαμίας | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1.2 | 259.847 | 180.000 | 79.847 |  |  |
| 1.1.34 | Έργα οδοποιίας στην πόλη της Λαμίας | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1.2 | 600.000 | 100.000 | 200.000 | 200.000 | 100.000 |
| 1.1.35 | Τσιμεντοστρώσεις δημοτικών οδών μικρού πλάτους | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1.2 | 80.000 | 50.000 | 30.000 |  |  |
| 1.1.36 | Κατασκευή κιγκλιδωμάτων-στηθαίων ασφαλείας | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1.2 | 60.000 |  | 40.000 | 20.000 |  |
| 1.1.38 | Αποκατάσταση τµήµατος αγροτικού δρόµου προς την Ιερά Μονή Αναλήψεως στην Τ.Κ. Γοργοποτάµου | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1.2 | 36.500 |  | 36.500 |  |  |
| 1.1.41 | Κατασκευή-αποκατάσταση κυκλοφοριακών σημάνσεων και πινακίδων στις οδούς του Δήμου | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1.2 | 31.348 | 31.348 |  |  |  |
| 1.1.42 | Μετατοπίσεις - βελτιώσεις στο δίκτυο Ο.Τ.Ε. | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1.2 | 35.300 | 35.300 |  |  |  |
| 1.1.43 | Συντηρήσεις και αποκαταστάσεις βατότητας αγροτικών δρόμων Δήμου Λαμίας | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1.2 | 40.000 | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 1.1.44 | Εργασίες συντήρησης-αποκατάστασης βλαβών ασφαλτικών οδοστρωμάτων | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1.2 | 40.000 | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 1.1.46 | Διαμορφώσεις-συντηρήσεις αγροτικών δρόμων | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1.2 | 40.000 | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 1.1.47 | Κυκλοφοριακές σημάνσεις και διευθετήσεις σε οδούς του Δήμου | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1.2 | 30.000 |  | 30.000 |  |  |
| 1.1.48 | Συντήρηση οδών και κοινοχρήστων χώρων ΔΕ Γοργοποτάμου | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1.2 | 60.000 |  | 60.000 |  |  |
| 1.1.49 | Συντήρηση οδών και κοινοχρήστων χώρων ΔΕ Λιανοκλαδίου | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1.2 | 60.000 |  | 60.000 |  |  |
| 1.1.50 | Συντήρηση οδών και κοινοχρήστων χώρων ΔΕ Λαμίας | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1.2 | 60.000 |  | 60.000 |  |  |
| 1.1.58 | Κατασκευή κυκλικού κόμβου Θερμοπυλών και Βασιλικών | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1.2 | 300.000 |  | 200.000 | 100.000 |  |
| 1.1.59 | Κατασκευή κυκλικού κόμβου Αθηνών και Κύπρου | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1.2 | 200.000 | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 1.2.1 | Ολοκλήρωση τµήµατος αµαξοστασίου στα Νταµάρια | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.1.3 | 400.000 |  | 150.000 | 250.000 |  |
| 1.2.7 | Αποζημιώσεις για την εφαρμογή σχεδίου πόλης περιοχής επεκτάσεως | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.1.3 | 165.000 | 40.000 | 125.000 |  |  |
| 1.2.8 | Διαμόρφωση βόρειας εισόδου πόλης Λαμίας | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.1.3 | 500.000 |  |  | 500.000 |  |
| 1.3.4 | Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου δημοτικού κτιρίου στο Παγκράτι | 1 | 1 | 2 | 1.3 | 2.1.1 | 31.963 |  | 31.963 |  |  |
| 1.4.1 | Κατασκευή παιδικής χαράς ΑΜΕΑ στην πλατεία Γιαννιτσιώτη | 1 | 1 | 2 | 1.4 | 2.1.2 | 150.000 |  | 80.000 | 70.000 |  |
| 1.4.2 | Κατασκευή στεγάστρου στην πλατεία Γιαννιτσιώτη-Κισσάβου | 1 | 1 | 2 | 1.4 | 2.1.2 | 22.973 |  | 22.973 |  |  |
| 1.4.3 | Ανάπλαση πλατείας Κραββαρίτου | 1 | 1 | 2 | 1.4 | 2.1.2 | 40.000 | 40.000 |  |  |  |
| 1.4.7 | Ανάπλαση κεντρικής πλατείας στα Καλύβια | 1 | 1 | 2 | 1.4 | 2.1.2 | 100.000 |  | 100.000 |  |  |
| 1.4.8 | Ολοκλήρωση εργασιών πλατείας Βράχας | 1 | 1 | 2 | 1.4 | 2.1.2 | 80.000 | 60.000 | 20.000 |  |  |
| 1.4.10 | Επισκευές, συντηρήσεις, αποκαταστάσεις Παιδικών χαρών Δ.Ε. Λαμίας,Γοργοποτάμου, Λιανοκλαδίου | 1 | 1 | 2 | 1.4 | 2.1.2 | 170.000 | 50.000 | 120.000 |  |  |
| 1.4.22 | Ανάπλαση πλ. Ψυχάρη | 1 | 1 | 2 | 1.4 | 2.1.2 | 300.000 |  | 150.000 | 150.000 |  |
| 1.4.23 | Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων ιστορικού κέντρου Υπάτης - Β’ ΦΑΣΗ | 1 | 1 | 2 | 1.4 | 2.1.2 | 300.000 |  | 150.000 | 150.000 |  |
| 1.5.3 | Εκτέλεση Χωματουργικών Εργασιών ως Συνοδό Έργο για την λειτουργία του ΧΥΤΑ Λαμίας | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 3.1.1 | 212.000 | 150.000 | 62.000 |  |  |
| 1.5.5 | Αξιοποίηση Ιαματικών Πηγών Καλλιδρόμου - Ψωρονερίων | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 3.1.2 | 141.108 |  | 141.108 |  |  |
| 1.5.28 | Εγκατάσταση συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας σε Δημοτικά και Σχολικά κτίρια | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 3.1.5 | 30.000 | 30.000 |  |  |  |
| 2.1.4 | Στερεωτικές επεμβάσεις τείχους Φωκέων | 2 | 2 | 4 | 2.1 | 4.1.1 | 200.000 |  |  | 50.000 | 150.000 |
| 2.3.1 | Εγκατάσταση κλιματισμού στη 2η αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου Λαμίας | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.4 | 25.000 | 25.000 |  |  |  |
| 2.3.2 | Ανακαίνιση 8ου Δημοτικού Σχολείου Λαμίας | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.4 | 50.000 | 50.000 |  |  |  |
| 2.3.4 | Αποκατάσταση-Αναβάθμιση κεντρικών θερμάνσεων Δημοτικών κτιρίων | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.4 | 27.440 | 27.440 |  |  |  |
| 2.3.5 | Ολοκλήρωση αποπεράτωσης Ιστορικού δημοτικού σχολείου Οίτης | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.4 | 25.000 |  | 25.000 |  |  |
| 2.3.6 | Αποπεράτωση ισογείου χώρου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου στο Παγκράτι | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.4 | 50.000 | 25.000 | 25.000 |  |  |
| 2.3.7 | Μεταστέγαση εργαστηρίου ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.4 | 159.232 | 100.000 | 59.232 |  |  |
| 2.3.8 | Υποδομή γηπέδων για υποδοχή πλαστικού χλοοτάπητα | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.4 | 54.000 |  | 54.000 |  |  |
| 2.3.9 | Επέκταση στεγάστρου στο ΔΑΚ Λαμίας | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.4 | 427.180 |  | 427.180 |  |  |
| 2.3.12 | Κατασκευή στεγάστρου στο Ανοιχτό Κολυμβητήριο | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.4 | 160.000 |  | 160.000 |  |  |
| 2.3.19 | Επισκευές - μονώσεις - συντηρήσεις σχολικών κτιρίων | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.4 | 2.165 |  | 2.165 |  |  |
| 2.3.20 | Απόδοση σε σχολική επιτροπή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.4 | 118.575 | 118.575 |  |  |  |
| 2.3.21 | Συντήρηση εγκαταστάσεων και κατασκευή στίβου στο γήπεδο Γαλανέϊκων | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.4 | 200.000 |  | 200.000 |  |  |
| 2.3.22 | Μεταστέγαση Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.4 | 224.730 | 100.000 | 124.730 |  |  |
| 2.3.23 | Συντηρήσεις-επισκευές σχολικών κτιρίων | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.4 | 74.000 |  |  | 74.000 |  |
| 2.3.24 | Μονώσεις δωμάτων στο ΕΠΑΛ | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.4 | 120.000 | 30.000 | 90.000 |  |  |
| 2.3.25 | Αντικατάσταση κουφωμάτων και συναφείς εργασίες σε Σχολικά κτίρια | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.4 | 150.000 |  | 150.000 |  |  |
| 2.3.26 | Στεγανοποίηση κλειστού γυµναστηρίου (Χαλκιοπούλειο) | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.4 | 150.000 |  | 50.000 | 100.000 |  |
| 2.3.27 | Ανακατασκευή στεγάστρου στο γήπεδο Λιανοκλαδίου | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.4 | 100.000 |  |  | 100.000 |  |
| 2.3.28 | Βελτίωση γηπέδου στο Καλαμάκι | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.4 | 50.000 |  |  | 50.000 |  |
| 2.3.29 | Επισκευές - βελτιώσεις προαυλίων χώρων σχολικών κτιρίων | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.4 | 43.660 | 23.660 | 20.000 |  |  |
| 2.3.30 | Τακτική συντήρηση γηπέδων ποδοσφαίρου | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.4 | 12.000 |  | 6.000 | 6.000 |  |
| 2.3.31 | Επισκευές αθλητικών εγκαταστάσεων | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.4 | 45.000 |  | 45.000 |  |  |
| 2.3.32 | Επισκευή αυλείου χώρου 11ου Δημοτικού Σχολείου | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.4 | 123.418 | 123.418 |  |  |  |
| 2.3.39 | Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου στο Δ.Δ. Ηράκλειας-Βοηθητικοί χώροι αθλητικών εγκατ/σεων στο Δ.Δ.Ηράκλειας | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.4 | 45.644 |  | 45.644 |  |  |
| 2.3.41 | Ανάπλαση χώρου Αθλητικών δραστηριοτήτων Τ.Κ Κομποτάδων | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.4 | 55.960 |  | 55.960 |  |  |
| 2.3.54 | Αξιοποίηση του Α.Β.Κ. 1886 ακινήτου στις Θερμοπύλες με την κατασκευή χώρου αναψυχής | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.5 | 10.000 |  | 10.000 |  |  |
| 2.3.55 | Αποπεράτωση Θερινού Δημοτικού Θεάτρου | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.5 | 167.300 | 87.300 | 80.000 |  |  |
| 2.3.57 | Κατασκευή υπαίθριου θεάτρου στο Κάστρο Λαμίας | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.5 | 400.000 |  | 100.000 | 300.000 |  |
| 4.3.2 | Συντήρηση κοινοτικού καταστήματος Ελευθεροχωρίου | 4 | 4 | 10 | 4.3 | 10.1.1 | 3.000 | 3.000 |  |  |  |
| 4.3.3 | Συντηρήσεις - μονώσεις δημοτικών κτιρίων | 4 | 4 | 10 | 4.3 | 10.1.1 | 45.000 | 25.000 | 20.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 10.246.794 | 2.282.934 | 4.938.760 | 2.625.100 | 400.000 |

Πίνακας 35:	Δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΕΣΠΑ 2014 – 2020 & ΕΣΠΑ 2021 - 2027

| Κωδ. | Δράσεις | ΘΤ | ΑΠ | ΓΣ | Μ | ΕΣ | Ενδεικτικός Προϋπ/σμός | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.23 | Ανάπλαση της διαδρομής : Υπεραστικά ΚΤΕΛ-ΦΙΛΙΑΣ-ΕΛΥΤΗ-ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ-ΟΘΩΝΟΣ-ΠΛ. ΛΑΟΥ | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 800.000 |  | 400.000 | 400.000 |  |
| 1.1.24 | Δράσεις ήπιας κυκλοφορίας στην περιοχή Θεάτρου | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 400.000 |  | 250.000 | 150.000 |  |
| 1.1.61 | Επέκταση περιφερειακής οδού Λαμίας όπισθεν ΠΑΒΥΠ | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1.2 | 2.000.000 |  | 1.000.000 | 1.000.000 |  |
| 1.2.9 | Πεζοδιαδρομή από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Λαμίας έως την Πλατεία Λαού | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.1.3 | 550.000 |  | 250.000 | 300.000 |  |
| 1.2.10 | Αναβάθµιση δηµοσίου χώρου Ανοικτού Κέντρου Εµπορίου "Τριάγωνον" Λαµίας | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.1.3 | 400.000 |  | 400.000 |  |  |
| 1.2.11 | Σύστημα παρακολούθησης κυκλοφοριακού φορτίου του κέντρου της πόλης και βελτίωση της κινητικότητας των Δημοτικών Οχημάτων | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.1.3 | 225.000 |  | 80.000 | 145.000 |  |
| 1.2.12 | Ανάπλαση Δημοτικού χώρου στάθμευσης και περιοχής Παλιάς Αγοράς | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.1.3 | 300.000 |  |  | 300.000 |  |
| 1.2.13 | Σύστημα και αστικός εξοπλισμός βελτίωσης Κινητικότητας και Περιβαλλοντικού ισοζυγίου (Κοινόχρηστα ποδήλατα, ηλιακά παγκάκια κ.α.) | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.1.3 | 234.905 |  | 100.000 | 134.905 |  |
| 1.2.14 | Δημιουργία εικαστικών εγκαταστάσεων δημόσιου χώρου (Infokiosk, Infostand) | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.1.3 | 76.502 |  |  | 76.502 |  |
| 1.2.15 | Συστήματα Ασύρματης Πρόσβασης στο Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.1.3 | 74.400 | 15.000 | 59.400 |  |  |
| 1.2.16 | Συστήματα έξυπνης ενημέρωσης , περιήγησης και καταμέτρησης επισκεπτών της περιοχής παρέμβασης | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.1.3 | 248.496 |  | 100.000 | 148.496 |  |
| 1.2.17 | Συστήματα Έξυπνης Βιώσιμης Κινητικότητας (Έξυπνες διαβάσεις, σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης) | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.1.3 | 105.623 |  | 50.000 | 55.623 |  |
| 1.4.12 | Ανάπλαση Πλατείας Ελευθερίας | 1 | 1 | 2 | 1.4 | 2.1.2 | 1.100.000 |  |  | 700.000 | 400.000 |
| 1.5.4 | Ανανέωση του στόλου των απορριμματοφόρων οχημάτων του Δήμου Λαμιέων | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 3.1.1 | 1.000.000 |  | 1.000.000 |  |  |
| 1.5.10 | Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού αναβάθμισης ποιότητας και εξοικονόμησης ποσίμου νερού Λάμιας | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 3.1.2 | 927.500 | 500.000 | 427.500 |  |  |
| 1.5.11 | Αναβάθμιση αγωγών εξωτερικού υδραγωγείου συνδέσμου ύδρευσης ΟΤΑ ν. Φθιώτιδας από πηγές Κανάλια Πύργου Υπάτης | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 3.1.2 | 2.250.000 | 750.000 | 1.000.000 | 500.000 |  |
| 1.5.17 | Ανάπτυξη έξυπνων ενεργειακών συστημάτων | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 3.1.3 | 2.500.000 |  |  | 1.000.000 | 1.500.000 |
| 1.5.18 | Προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων και εγκατάσταση πιλοτικών σταθμών ηλεκτρικής φόρτισης στην πόλη της Λαμίας | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 3.1.3 | 175.000 |  | 175.000 |  |  |
| 1.5.19 | Απόκτηση Ηλεκτροκίνητου MiniBus | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 3.1.3 | 290.879 |  |  | 290.879 |  |
| 1.5.30 | Δημιουργία σημείων «γωνιές ανακύκλωσης» για την διαλογή στην πηγή | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 3.1.6 | 500.000 |  | 300.000 | 200.000 |  |
| 1.5.31 | Προμήθεια και εγκατάσταση υπογειοποιημένων συστημάτων συλλογής σύμμεικτων και ανακυκλώσιμων απορριμμάτων σε κεντρικά σημεία της πόλης | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 3.1.6 | 300.000 |  |  | 300.000 |  |
| 1.5.32 | Δημιουργία Πράσινου Σημείου | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 3.1.6 | 500.000 |  | 500.000 |  |  |
| 1.6.4 | Διαχείριση βιοαποβλήτων | 1 | 1 | 3 | 1.6 | 3.1.7 | 2.000.000 |  |  | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.6.11 | Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού στην Ε.Ε.ΛΛαμίας | 1 | 1 | 3 | 1.6 | 3.1.7 | 860.000 | 500.000 | 360.000 |  |  |
| 1.6.17 | Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ηλεκτρονικής διαχείρισης στα υδραγωγεία Δήμου Λαμιέων | 1 | 1 | 3 | 1.6 | 3.1.7 | 1.417.600 |  | 1.417.600 |  |  |
| 1.6.19 | Προμήθεια εξοπλισμού βελτίωσης διαχείρισης ιλύος Ε.Ε.ΛΛαμίας | 1 | 1 | 3 | 1.6 | 3.1.7 | 530.000 | 250.000 | 280.000 |  |  |
| 1.6.26 | Διευθέτηση αύλακα στην οδό Τυμφρηστού (Μυλαύλακας) | 1 | 1 | 3 | 1.6 | 3.1.8 | 1.000.000 |  | 1.000.000 |  |  |
| 2.1.2 | Βελτιωτικές παρεμβάσεις ήπιας ανάπλασης – ανάδειξης χώρου Θερμοπυλών | 2 | 2 | 4 | 2.1 | 4.1.1 | 500.000 |  |  | 300.000 | 200.000 |
| 2.1.5 | Στερέωση νότιου και νοτιοδυτικού τμήματος τειχών Κάστρου Λαμίας | 2 | 2 | 4 | 2.1 | 4.1.1 | 860.000 |  | 300.000 | 560.000 |  |
| 2.1.6 | Πολυμεσική ανάδειξη, αξιοποίηση και διάδοση του Πολιτιστικού Αποθέματος και του Τουριστικού Προϊόντος | 2 | 2 | 4 | 2.1 | 4.1.1 | 250.000 |  | 250.000 |  |  |
| 2.1.10 | Προορισμός: Λαμία (Destination: Lamia) | 2 | 2 | 4 | 2.1 | 4.1.1 | 350.000 |  | 150.000 | 200.000 |  |
| 2.1.11 | Θερμοπύλεια – γιορτή Ιστορίας και Πολιτισμού | 2 | 2 | 4 | 2.1 | 4.1.1 | 100.000 |  | 100.000 |  |  |
| 2.1.13 | Δημιουργία Οργανισμού Διαχείρισης Προοσριμού (DMO) | 2 | 2 | 4 | 2.1 | 4.1.1 | 150.000 |  | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 2.1.18 | Ανάπλαση λόφου Αγίου Λουκά | 2 | 2 | 4 | 2.1 | 4.1.1 | 600.000 |  |  | 600.000 |  |
| 2.2.2 | Αναβάθµιση κτιρίου στέγασης Κοινωνικών ∆οµών | 2 | 2 | 5 | 2.2 | 5.1.1 | 400.000 |  | 150.000 | 250.000 |  |
| 2.2.5 | Λειτουργία Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η) | 2 | 2 | 5 | 2.2 | 5.1.2 | 500.000 | 126.750,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 123.250,00 |
| 2.2.6 | Λειτουργία Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ & ΚΔΑΠ μΕΑ) | 2 | 2 | 5 | 2.2 | 5.1.2 | 1.150.000 | 265.785,00 | 280.000,00 | 300.000,00 | 304.215,00 |
| 2.2.13 | Αξιοποίηση πρώην κτιρίου ΚΑΠΗ- Δηµιουργία Social-Hub | 2 | 2 | 5 | 2.2 | 5.1.3 | 200.000 |  |  | 200.000 |  |
| 2.2.14 | Ανάπτυξη Διευρυμένου Δικτύου Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών στο Δήμο Λαμιέων – Αποκέντρωση των υπηρεσιών του Κέντρου Κοινότητας | 2 | 2 | 5 | 2.2 | 5.1.3 | 300.000 |  | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 2.2.15 | Υποστήριξη της Κοινωνικής Ένταξης μέσω δράσεων προώθησης Πολιτισμού και Αθλητισμού στο Δήμο Λαμιέων | 2 | 2 | 5 | 2.2 | 5.1.3 | 750.000 |  | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 2.2.17 | Δράσεις αντιμετώπισης υλικής στέρησης μέσω της τροφής και υλικής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων των συνοδευτικών μέτρων | 2 | 2 | 5 | 2.2 | 5.1.3 | 10.000.000 |  |  | 2.000.000 | 8.000.000 |
| 2.3.37 | Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων για την ενεργειακή αναβάθμιση του Χαλκιοπουλείου Κλειστού Γυμναστηρίου Λαμίας(ΥΜΕΠΕΡΑΑ) | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.4 | 223.200 |  | 223.200 |  |  |
| 2.3.42 | Προσθήκη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και νέων διδακτηρίων στο 8ο Δημ. Σχολείο Λαμίας | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.4 | 361.350 | 200.000 | 161.350 |  |  |
| 2.3.43 | Προσθήκη κατ΄επέκταση στο 6ο ολοήμερο Νηπιαγωγείο Λαμίας | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.4 | 49.422 | 49.422 |  |  |  |
| 2.3.44 | Προσθήκη κατ΄επέκταση δύο αιθουσών εργαστηρίων στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Γοργοποτάμου | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.4 | 106.278 | 60.000 | 46.278 |  |  |
| 2.3.45 | Ενεργειακή αναβάθμιση Σχολικού συγκροτήματος 1ου και 17ου Δημοτικών σχολείων και 17ου Νηπιαγωγείου | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.4 | 489.244 |  | 200.000 | 289.244 |  |
| 2.3.46 | Έργο ενεργειακής αναβάθμισης Χαλκιοπουλείου Κλειστού Γυμναστηρίου Λαμίας(ΥΜΕΠΕΡΑΑ) | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.4 | 596.800 |  |  | 300.000 | 296.800 |
| 2.3.62 | Ανάπτυξη και πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων στο πλαίσιο υλοποίησης των ΟΧΕ | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.6 | 800.000 |  |  | 400.000 | 400.000 |
| 3.1.3 | Συμβουλευτικό Κέντρο Ανέργων στο Δήμο Λαμιέων | 3 | 3 | 6 | 3.1 | 6.1.2 | 300.000 |  | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 3.1.4 | Βελτίωση Δεξιοτήτων Ανέργων που ανήκουν σε Ευπαθείς Ομάδες μέσω Κατάρτισης | 3 | 3 | 6 | 3.1 | 6.1.2 | 900.000 |  |  | 450.000 | 450.000 |
| 3.2.4 | Πιλοτικά / Οριζόντια Εργαλεία για την υποστήριξη της Προσαρμογής των τοπικών επιχειρήσεων και των Εργαζομένων σε αυτές στις αλλαγές του ανταγωνισμού και στις ευκαιρίες της ΒΑΑ/ΟΧΕ | 3 | 3 | 7 | 3.2 | 7.1.2 | 400.000 |  | 100.000 | 150.000 | 150.000 |
| 3.2.29 | Ολοκληρωμένες δράσεις υποστήριξης επιχειρήσεων Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) με έμφαση στις ευκαιρίες που αναδεικνύονται μέσω της ΒΑΑ/ΟΧΕ | 3 | 3 | 7 | 3.2 | 7.1.7 | 400.000 |  | 100.000 | 150.000 | 150.000 |
| 4.1.2 | Έξυπνες Υπηρεσίες προς Πολίτες και επισκέπτες στο Αστικό περιβάλλον | 4 | 4 | 8 | 4.1 | 8.1.2 | 350.000 |  |  | 200.000 | 150.000 |
| 4.1.3 | Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Υποστήριξης της Κοινωνικής Ένταξης στο Δήμο Λαμιέων (sociallamia) | 4 | 4 | 8 | 4.1 | 8.1.2 | 150.000 |  | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
|  | Σύνολο |  |  |  |  |  | 42.002.199 | 2.716.957 | 11.885.328 | 13.725.649 | 13.674.265 |

Πίνακας 36:	Δράσεις χρηματοδοτούμενες από Εθνικούς Πόρους (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, ΠΔΕ, Πράσινο Ταμείο, ΗΛΕΚΤΡΑ κ.α.)

| Κωδ. | Δράσεις | ΘΤ | ΑΠ | ΓΣ | Μ | ΕΣ | Ενδεικτικός Προϋπ/σμός | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Πρόγραμμα |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.45 | Βελτίωση αγροτικής οδού από ΧΥΤΑ Λαμίας προς Παλαιοχώρι | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1.2 | 513.500 |  | 150.000 | 363.500 |  | ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι |
| 1.1.53 | Αποκατάσταση βατότητας κοινοτικών δρόμων Τ.Κ. Παύλιανης | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1.2 | 54.775 | 20.000 | 34.775 |  |  | ΥΠΕΣ –ΣΑΕ055 |
| 1.1.54 | Κατασκευή έργων αποστράγγισης & αποκατάστασης φθορών οδοστρωμάτων τοπ. κοινότητας Παύλιανης | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1.2 | 30.182 |  | 30.182 |  |  | ΥΠΕΣ –ΣΑΕ055 |
| 1.3.3 | Συντήρηση και αποκατάσταση διατηρητέου οδού Αριστοτέλους | 1 | 1 | 2 | 1.3 | 2.1.1 | 576.575 |  |  | 200.000 | 376.575 | ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ |
| 1.4.6 | Ανάπλαση πλατείας Πάρκου | 1 | 1 | 2 | 1.4 | 2.1.2 | 602.600 | 300.000 | 302.600 |  |  | ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ |
| 1.5.17 | Ανάπτυξη έξυπνων ενεργειακών συστημάτων | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 3.1.3 | 2.500.000 |  |  | 1.500.000 | 1.000.000 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΕΚΤΡΑ - ΤΠΔ |
| 1.5.21 | Eπαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Λαμίας | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 3.1.4 | 2.450.000 |  |  | 1.000.000 | 1.450.000 | ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι |
| 1.6.2 | Κατασκευή νέων τροφοδοτικών αγωγών Υδραγωγείου Πηγών Καναλιών | 1 | 1 | 3 | 1.6 | 3.1.7 | 2.000.000 | 500.000 | 1.000.000 | 500.000 |  | Π.Π. |
| 1.6.13 | Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων και αγωγός μεταφοράς Φραντζή | 1 | 1 | 3 | 1.6 | 3.1.7 | 1.780.000 | 500.000 | 1.000.000 | 280.000 |  | ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I |
| 1.6.18 | Προμήθεια εγκατάσταση & θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεχειρισμού & έλεγχου διαρροών περιοχών Σπερχειάδας – Μακρακώμης και Υπάτης | 1 | 1 | 3 | 1.6 | 3.1.7 | 1.000.000 | 200.000 | 500.000 | 300.000 |  | ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I |
| 1.6.22 | Τηλέλεγχος – Τηλεχειρισμός δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων – ομβρίων Λαμίας | 1 | 1 | 3 | 1.6 | 3.1.7 | 1.200.000 |  | 1.200.000 |  |  | ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I |
| 2.2.4 | Λειτουργία Δομών «Βοήθεια στο Σπίτι» | 2 | 2 | 5 | 2.2 | 5.1.2 | 255.185 | 255.185 |  |  |  | ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| 2.2.16 | Ανάπτυξη δράσεων ένταξης μεταναστών | 2 | 2 | 5 | 2.2 | 5.1.3 | 300.000 |  | 150.000 | 100.000 | 50.000 | ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| 2.3.3 | Αποπεράτωση Βρεφικού Τμήματος Γ' Παιδικού σταθμού Δήμου Λαμιέων | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.4 | 50.000 | 50.000 |  |  |  | ΥΠΕΚΑ |
| 2.3.33 | Τοπογραφικές εφαρμογές κτιρίων Δημοτικών Σχολείων και εξάρτηση στο εγκεκριμένο σύστημα αναφοράς | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.4 | 15.000 | 15.000 |  |  |  | Π.Π. |
| 2.3.34 | Επικαιροποίηση μελέτης 5ου Ενιαίου Λυκείου Λαμίας | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.4 | 10.000 | 10.000 |  |  |  | Π.Π |
| 2.3.38 | Ανέγερση νέου Σταδίου Λαμίας στη θέση "Καμαρίτσα"- Γ Φάση: α) Αποπεράτωση στίβου και χλοοτάπητα | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.4 | 934.890 | 934.890 |  |  |  | Γ.Γ.ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΣΑΕ016 |
| 2.3.40 | Κατασκευή Κλειστού Κολυμβητηρίου Λαμίας | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.4 | 4.381.495 | 500.000 | 1.500.000 | 2.381.495 |  | ΠΔΕ |
| 2.3.47 | Επισκευή- συντήρηση & λοιπές δράσεις σε σχολικά κτίρια | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.4 | 266.101 | 150.000 | 116.101 |  |  | ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ |
| 2.3.48 | Εργασίες αναβάθμισης ανοικτού κολυμβητηρίου | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.4 | 176.500 |  | 176.500 |  |  | ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ |
| 4.3.1 | Βελτίωση όψεων Δημοτικών κτιρίων | 4 | 4 | 10 | 4.3 | 10.1.1 | 5.000 | 5.000 |  |  |  | Π.Π. |
| 4.3.7 | Δημιουργία νέου χώρου φιλοξενίας αδέσποτων ζώων | 4 | 4 | 10 | 4.3 | 10.1.1 | 1.600.000 |  |  | 800.000 | 800.000 | ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ |
| 4.3.12 | Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Λαμιέων | 4 | 4 | 10 | 4.3 | 10.1.1 | 100.000 |  | 60.000 | 40.000 |  | ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ |
|  | Σύνολο |  |  |  |  |  | 20.801.803 | 3.440.075 | 6.220.158 | 7.464.995 | 3.675.575 |  |

Πίνακας 37:	Δράσεις χρηματοδοτούμενες από Εθνικούς Πόρους (Πρόγραμμα “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”)

| Κωδ. | Δράσεις | ΘΤ | ΑΠ | ΓΣ | Μ | ΕΣ | Ενδεικτικός Προϋπ/σμός | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.25 | Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων στάσεων αστικών γραμμών του Δήμου Λαμιέων | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 100.000 |  | 40.000 | 60.000 |  |
| 1.1.60 | Αγροτική οδοποιία | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1.2 | 8.000.000 |  |  | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 1.2.23 | Ολοκληρωμένο σχέδιο αστικής ανάπλασης νοτιοδυτικού τμήματος Λαμίας – Αστική Αναζωογόνηση Νότιας Λαμίας | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.1.3 | 11.396.000 |  |  | 6.000.000 | 5.396.000 |
| 1.2.24 | Δράσεις αναβάθμισης αστικού φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος – Αστική Αναζωογόνηση Βόρειας Λαμίας | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.1.3 | 5.000.000 |  |  |  | 5.000.000 |
| 1.2.25 | Δράσεις αναβάθμισης αστικού φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος – Αστική Αναζωογόνηση λοιπών περιοχών Λαμίας | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.1.3 | 5.000.000 |  |  |  | 5.000.000 |
| 1.5.8 | Παρεμβάσεις ανάδειξης του Εθνικού Δρυμού της Οίτης (οδηγοί, μονοπάτια, καταφύγια κ.α.) | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 3.1.2 | 2.000.000 |  |  | 500.000 | 1.500.000 |
| 1.5.9 | Παρεμβάσεις προστασίας και ανάδειξης του Πλατανοδάσους στην περιοχή των Μεξιατών | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 3.1.2 | 500.000 |  |  | 500.000 |  |
| 1.5.18 | Προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων και εγκατάσταση πιλοτικών σταθμών ηλεκτρικής φόρτισης στην πόλη της Λαμίας | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 3.1.3 | 500.000 |  |  | 500.000 |  |
| 1.5.22 | Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ενέργειας για τη λειτουργία εγκαταστάσεων ύδρευσης - αποχέτευσης | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 3.1.4 | 700.000 |  |  | 700.000 |  |
| 1.5.24 | Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας δικτύων αποχέτευσης και Ε.Ε.Λ | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 3.1.4 | 500.000 |  |  | 250.000 | 250.000 |
| 1.5.25 | Προμήθεια και εγκατάσταση ευφυών συστημάτων διαχείρισης ενέργειας στα δίκτυα πόσιμου νερού Δήμου Λαμιέων | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 3.1.4 | 3.700.000 |  |  | 1.700.000 | 2.000.000 |
| 1.6.6 | Αντικατάσταση εσωτερικών τμημάτων δικτύων ύδρευσης Λαμίας και Τοπικών Κοινοτήτων | 1 | 1 | 3 | 1.6 | 3.1.7 | 6.500.000 |  |  | 3.000.000 | 3.500.000 |
| 1.6.7 | Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης λεκάνης Σπερχειού με αποδέκτη την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Λαμίας | 1 | 1 | 3 | 1.6 | 3.1.7 | 5.500.000 |  |  | 2.000.000 | 3.500.000 |
| 1.6.8 | Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης λεκάνης Σπερχειού με αποδέκτη την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Λιανοκλαδίου - Υπάτης | 1 | 1 | 3 | 1.6 | 3.1.7 | 7.500.000 |  |  | 3.000.000 | 4.500.000 |
| 1.6.16 | Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων περιοχών Λαμίας και συναφών έργων | 1 | 1 | 3 | 1.6 | 3.1.7 | 3.000.000 |  |  | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 1.6.21 | Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεμετρικών συστημάτων υδρομέτρησης και ενσωμάτωση στα υφιστάμενα συστήματα διαχείρισης των δικτύων ύδρευσης πόλης Λαμίας | 1 | 1 | 3 | 1.6 | 3.1.7 | 4.000.000 |  |  | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 1.6.34 | Σύνταξη – Επικαιροποίηση γενικών σχεδίων ύδρευσης και ασφάλειας νερού ΔΕΥΑ Λαμίας (MasterPlan) | 1 | 1 | 3 | 1.6 | 3.1.9 | 400.000 |  | 150.000 | 250.000 |  |
| 2.3.51 | Ανέγερση εργαστηρίου ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.4 | 3.000.000 |  | 500.000 | 2.000.000 | 500.000 |
| 2.3.52 | Ανέγερση σταδίου στη θέση Καμαρίτσα | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.4 | 25.000.000 |  |  | 15.000.000 | 10.000.000 |
| 2.3.61 | Ανέγερση πολυχώρων πολλαπλών χρήσεων επί δημοτικών ακινήτων | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.5 | 5.000.000 |  | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 4.1.2 | Ψηφιοποίηση υπηρεσιών του Δήμου | 4 | 4 | 8 | 4.1 | 8.1.2 | 2.000.000 |  | 500.000 | 1.500.000 |  |
| 4.3.13 | Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου ή και Δευτεροβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών | 4 | 4 | 10 | 4.3 | 10.1.1 | 100.000 |  |  | 100.000 |  |
| 4.3.14 | Εκπόνηση Μελέτης Αποτίμησης – Ανασχεδιασμού (Στατικής Επάρκειας) & Τευχών Δημοπράτησης για τις κρίσιμες υποδομές | 4 | 4 | 10 | 4.3 | 10.1.1 | 150.000 |  |  | 150.000 |  |
|  | Σύνολο |  |  |  |  |  | 99.546.000 | 0 | 2.190.000 | 46.710.000 | 50.646.000 |

Πίνακας 38:	Δράσεις χρηματοδοτούμενες από τον «Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας»

| Κωδ. | Δράσεις | ΘΤ | ΑΠ | ΓΣ | Μ | ΕΣ | Ενδεικτικός Προϋπ/σμός | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.3 | Δράσεις πολιτικής προστασίας και προστασίας της δημόσιας υγείας και ιδίως δράσεις προστασίας του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 | 2 | 2 | 5 | 2.2 | 5.1.1 | 1.000.000 | 600.000 | 400.000 |  |  |
| 2.2.9 | Υποστήριξη καθημερινότητας ευάλωτων ομάδων πολιτών - Δράσεις για ηλικιωμένους, άτομα με ειδικές ανάγκες και μη αυτοεξυπηρετούμενους, με την παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και κατ΄οίκον φροντίδας, ενσωματώνοντας νέες τεχνολογίες σε υπηρεσίες υγείας (e-health) | 2 | 2 | 5 | 2.2 | 5.1.2 | 250.000 |  | 100.000 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 3.2.6 | Υποστήριξη συνεργατικών σχημάτων (clusters) με την συμμετοχή τουριστικών κλάδων | 3 | 3 | 7 | 3.2 | 7.1.2 | 300.000 |  | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 3.2.7 | Στήριξη τουριστικών επιχειρήσεων και απασχολούμενων στον τουρισμό στο πλαίσιο των επιπτώσεων της πανδημίας λόγω covιd19 | 3 | 3 | 7 | 3.2 | 7.1.2 | 200.000 |  | 100.000 | 100.000 |  |
| 3.2.10 | Ενίσχυση της κοινωνικής εταιρικότητας και προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στον αγροδιατροφικό τομέα και τουριστικό τομέα | 3 | 3 | 7 | 3.2 | 7.1.2 | 250.000 |  | 100.000 | 150.000 |  |
| 3.2.17 | Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας | 3 | 3 | 7 | 3.2 | 7.1.3 | 100.000 |  | 50.000 | 30.000 | 20.000 |
| 3.2.26 | Στήριξη παραγωγικών μονάδων του πρωτογενούς τομέα που δύνανται να λειτουργήσουν ως αγροτοτουριστικές | 3 | 3 | 7 | 3.2 | 7.1.6 | 100.000 |  | 20.000 | 40.000 | 40.000 |
|  | Σύνολο |  |  |  |  |  | 2.200.000 | 600.000 | 870.000 | 495.000 | 235.000 |

Πίνακας 39:	Δράσεις χρηματοδοτούμενες από διάφορες πηγές

| Κωδ. | Δράσεις | ΘΤ | ΑΠ | ΓΣ | Μ | ΕΣ | Ενδεικτικός Προϋπ/σμός | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Πηγή Χρηματοδότησης |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.26 | Ανακατασκευή - επέκταση πλακόστρωσης δικτύου οδών στην Τ.Κ. Παύλιανης | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 165.000 |  | 50.000 | 115.000 |  | ΕΣΠΑ/LEADER ΠΑΡΑΠΑΡΝΑΣΙΟ |
| 1.1.55 | Κατασκευή οδών (περιοχής πράξης εφαρμογής) στην ΤΚ Λουτρών Υπάτης | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1.2 | 62.000 |  | 62.000 |  |  | ΕΣΠΑ/LEADER |
| 1.1.56 | Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου στη Δ.Κ. Ροδίτσας | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1.2 | 118.535 | 60.000 | 58.535 |  |  | ΠΑΑ 2014 - 2020 |
| 4.1.8 | Λειτουργία Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης – EuropeDirect | 4 | 4 | 8 | 4.1 | 8.1.3 | 90.000 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | EuropeDirect 2018 - 2020 |
|  | Σύνολο |  |  |  |  |  | 435.535 | 90.000 | 190.535 | 135.000 | 20.000 |  |

Πίνακας 40:	Δράσεις για τις οποίες δεν έχει προσδιορισθεί πηγή χρηματοδότησης ή δεν εμπεριέχουν κόστος

| Κωδ. | Δράσεις | ΘΤ | ΑΠ | ΓΣ | Μ | ΕΣ | Ενδεικτικός Προϋπ/σμός | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5.26 | Ενεργοποίηση της διαχείριση φυτικών αποβλήτων με βάση μελέτη του ΚΑΠΕ για τη δημιουργία μονάδας επεξεργασίας των υπολοίπων της γεωργικής παραγωγής | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 3.1.4 | 300.000 |  |  |  | 300.000 |
| 1.5.27 | Εκπόνηση μελετών για την αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού και των δυνατοτήτων εκμίσθωσης από τον Δήμο Λαμιέων με βάση και το νέο θεσμικό πλαίσιο (Ν.4602/2019) | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 3.1.4 | 200.000 |  |  | 200.000 |  |
| 2.1.54 | Ανάπτυξη μόνιμου δίαυλου επικοινωνίας με τα Επιμελητήρια του Δήμου | 2 | 2 | 4 | 2.1 | 4.1.2 | - |  |  |  |  |
| 2.1.55 | Συμμετοχή των Ιδιωτών και φορέων που εμπλέκονται με τον Τουρισμό (τουριστικοί πράκτορες, ξενοδόχοι, εστίαση κ.α.), στη διαβούλευση | 2 | 2 | 4 | 2.1 | 4.1.2 | - |  |  |  |  |
| 2.1.56 | Ανάπτυξη δικτύου συνέργειας με φορείς της περιοχής που εμπλέκονται με τον ιαματικό τουρισμό στα Λουτρά Υπάτης. | 2 | 2 | 4 | 2.1 | 4.1.2 | - |  |  |  |  |
| 2.1.57 | Υποστήριξη των διαδημοτικών δικτυώσεων για την ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων(Affiliationevents) | 2 | 2 | 4 | 2.1 | 4.1.2 | - |  |  |  |  |
| 2.3.59 | Υλοποίηση προγραμμάτων δια βίου μάθησης σε συνεργασία με τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα | 2 | 2 | 5 | 2.3 | 5.1.6 | 400.000 |  |  | 200.000 | 200.000 |
| 3.1.1 | Προώθηση δράσεων Αγροτικής Ανάπτυξης | 3 | 3 | 6 | 3.1 | 6.1.1 | 2.000.000 |  | 500.000 | 1.000.000 | 500.000 |
| 3.1.2 | Ενέργειες προσέλκυσης επενδύσεων για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην ευρύτερη περιοχή | 3 | 3 | 6 | 3.1 | 6.1.1 | - |  |  |  |  |
| 3.2.19 | Δράσεις προώθησης της καινοτομίας (π.χ. απόκτηση/ επικύρωση/ προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας) | 3 | 3 | 7 | 3.2 | 7.1.4 | 100.000 |  |  | 40.000 | 60.000 |
| 3.2.21 | Στήριξη αγροτικού τομέα μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου | 3 | 3 | 7 | 3.2 | 7.1.5 | 50.000 |  | 25.000 | 25.000 |  |
| 3.2.22 | Ενέργειες προβολής (πχ. συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις) | 3 | 3 | 7 | 3.2 | 7.1.5 | 150.000 |  | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 4.1.7 | Εισαγωγή Ολοκληρωμένης Στρατηγικής Διοίκησης | 4 | 4 | 8 | 4.1 | 8.1.3 | - |  |  |  |  |
|  | Σύνολο |  |  |  |  |  | 3.200.000 | 0 | 575.000 | 1.515.000 | 1.110.000 |

- ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟ

  - Έσοδα των ΟΤΑ

Οι κύριες πηγές εσόδων των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ προέρχονται από τους ίδιους πόρους, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και άλλους Εθνικούς Πόρους, από κοινοτικούς πόρους (ΕΣΠΑ) και από τυχόν δάνεια.

Σχήμα 8:	Πηγές χρηματοδότησης των ΟΤΑ

ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  ΟΤΑ

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ  (ΠΔΕ, λοιποί εθνικοί πόροι)

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΔΑΝΕΙΑ

Τα κονδύλια του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων διοχετεύονται προς τους φορείς της Αυτοδιοίκησης με:

- Τη ΣΑΤΑ (Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης).

- Τη ΣΑΕ (Συλλογική Απόφαση Έργου), ΣΑΕΠ (Συλλογική Απόφαση Έργων Περιφέρειας).

- Την καταβολή της εθνικής συμμετοχής για τα έργα της Αυτοδιοίκησης τα οποία είναι ενταγμένα σε συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ προγράμματα.

- Το νέο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης»

Οι κοινοτικοί πόροι προέρχονται κυρίως από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (Περιφερειακά, Τομεακά, Ταμείο Συνοχής, Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, κ.α.), αλλά και από άλλα χρηματοδοτούμενα απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προγράμματα.

Όσον αφορά στο δανεισμό, οι φορείς της Αυτοδιοίκησης συνάπτουν δάνεια είτε με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, είτε από άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

    - Συγκεντρωτικός Υπολογισμός των Δαπανών ανά Άξονα Προτεραιότητας και Μέτρο

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα συγκεντρωτικά στοιχεία δαπανών του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Λαμιέων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του πίνακα 41, το 61,58% (135.823.880€) του συνόλου των δαπανών του Επιχειρησιακού Προγράμματος αφορά στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής των Πολιτών, Αναβάθμιση του Φυσικού και Δομημένου Περιβάλλοντος», το 31,99% (70.562.567 €) στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Ενίσχυση της Κοινωνικής Πολιτικής, Βελτίωση των Υποδομών και Υπηρεσιών στους Τομείς της Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού», το 3,14% (6.922.000 €) στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «Ενίσχυση της Τοπικής Οικονομίας και Απασχόλησης» και το υπόλοιπο 3,24% (7.262.046 €) στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας του Δήμου».

Στο σύνολο του προϋπολογισμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος, το μεγαλύτερο ποσοστό, 22,17% (48.896.382€) 19,62% (43.282.359 €) κατανέμεται στο Μέτρο 2.3 «Ενίσχυση και βελτίωση εκπαιδευτικών αθλητικών και πολιτισμικών υποδομών και υπηρεσιών» και ακολουθεί το Μέτρο 1.6 «Αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης ,αποχέτευσης, και διαχείρισης αποβλήτων. Βελτίωση αρδευτικού δικτύου» και ακολουθεί το Μέτρο 2.3 «Αναβάθμιση αστικού χώρου και ενίσχυση υποδομών στάθμευσης» με ποσοστό 22,17% (48.896.382€) και το Μέτρο 1.2.« Αναβάθμιση αστικού χώρου και ενίσχυση υποδομών στάθμευσης» με ποσοστό 15,96% (35.194.126€)

Από την επεξεργασία των χρηματοδοτικών στοιχείων του Πίνακα 42 προκύπτει ότι το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού του επιχειρησιακού προγράμματος αφορά σε δράσεις οι οποίες προβλέπεται να υλοποιηθούν τα δύο τελευταία έτη της επιχειρησιακής περιόδου. Στις δράσεις αυτές περιλαμβάνονται, ενταγμένα έργα για τα οποία είναι ακόμη χωρίς νομική δέσμευση, μεγάλος αριθμός ώριμων έργων για τα οποία είναι προς χρηματοδότηση σε αντίστοιχα χρηματοδοτικά εργαλεία καθώς και δράσεις γίνονται για τις οποίες γίνονται ενέργειες ωρίμανσης και προσπάθειες ανεύρεσης πόρων και χρηματοδοτικών εργαλείων.

Οι κυριότερες πηγές χρηματοδότησης δαπανών του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Λαμιέων είναι οι Εθνικοί Πόροι από το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με ποσοστό 45,13% ή 99.546.000 €, ενώ ακολουθούν οι δημοτικοί πόροι με ποσοστό 19,10% ή 42.138.162 €. και η συνεισφορά των πόρων του ΕΣΠΑ με ποσοστό 19,04% ή 42.002.199€.

Από την εξέταση της συνεισφοράς των πηγών χρηματοδότησης ανά έτος προκύπτει ότι για το έτος 2020 η κύρια πηγή χρηματοδότησης των δράσεων που έχουν προσδιοριστεί είναι οι Δημοτικοί Πόροι (32,38% ή 4.372.633 €) και ακολουθούν οι εθνικοί πόροι με παλαιότερα έργα του ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ (25,48% ή 3.440.075€).

Για τα έτη 2021 η κύρια πηγή χρηματοδότησης είναι το ΕΣΠΑ με ποσοστό 33,62% ή 11.885.328 €, ενώ για τα έτη 2022 και 2023 η κύρια πηγή χρηματοδότησης πρόκειται να είναι το Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ με ποσοστό 54,59% ή 46.710.000€ και 58,90% ή 50.646.000€ αντίστοιχα.

Ο Πίνακας 43 παρουσιάζει τη συνεισφορά των πηγών χρηματοδότησης συνολικά και κατά έτος στο σύνολο του προϋπολογισμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Λαμιέων. Βάσει της ανάλυσης των στοιχείων του πίνακα διαπιστώνεται ότι ο μεγαλύτερο ποσό των δαπανών του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Λαμιέων προβλέπεται να πραγματοποιηθεί σχεδόν ισόποσα κατά το έτη 2022 και 2023 με 85.725.744€ και 85.988.240€ αντίστοιχα.

Πίνακας 41:	Συγκεντρωτικός πίνακας δαπανών τετραετίας

| Άξονες Προτεραιότητας / Μέτρα |  | Δαπάνες Τετραετίας | % επί του Συνόλου των Δαπανών του ΕΠ |
| --- | --- | --- | --- |
| Άξονας 1 | Βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών .Αναβάθμιση του Φυσικού και Δομημένου Περιβάλλοντος | 135.823.880 | 61,58% |
| Μέτρο 1.1 | Βελτίωση της προσβασιμότητας των πολιτών σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους/ αναβάθμιση οδικού δικτύου | 18.385.083 | 8,34% |
| Μέτρο 1.2 | Αναβάθμιση αστικού χώρου και ενίσχυση υποδομών στάθμευσης. | 35.194.126 | 15,96% |
| Μέτρο 1.3 | Ανάπτυξη οικιστικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. | 809.838 | 0,37% |
| Μέτρο 1.4 | Διασφάλιση ελευθέρων χώρων και χώρων πρασίνου. .Ενίσχυση υποδομών και μείωσης της ρύπανσης. | 9.288.387 | 4,21% |
| Μέτρο 1.5 | Προστασία και αναβάθμιση φυσικού περιβάλλοντος. | 28.864.087 | 13,09% |
| Μέτρο 1.6 | Αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης ,αποχέτευσης, και διαχείρισης αποβλήτων. Βελτίωση αρδευτικού δικτύου. | 43.282.359 | 19,62% |
| Άξονας 2 | Ενίσχυση της Κοινωνικής πολιτικής ,βελτίωση των υποδομών και Υπηρεσιών στους Τομείς της παιδείας πολιτισμού και αθλητισμού. | 70.562.567 | 31,99% |
| Μέτρο 2.1 | Ανάδειξη και προστασία πολιτιστικής κληρονομίας. | 5.487.000 | 2,49% |
| Μέτρο 2.2 | Κοινωνική πρόνοια και φροντίδα | 16.179.185 | 7,34% |
| Μέτρο 2.3 | Ενίσχυση και βελτίωση εκπαιδευτικών αθλητικών και πολιτισμικών υποδομών και υπηρεσιών. | 48.896.382 | 22,17% |
| Άξονας 3 | Ενίσχυση της Τοπικής Οικονομίας και Απασχόλησης. | 6.922.000 | 3,14% |
| Μέτρο 3.1 | Τοπική απασχολησιμότητα | 3.200.000 | 1,45% |
| Μέτρο 3.2 | Ανάπτυξη της τοπικής επιχειρηματικότητας /ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. | 3.722.000 | 1,69% |
| Άξονας 4 | Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας του Δήμου | 7.262.046 | 3,29% |
| Μέτρο 4.1 | Εκσυγχρονισμός της λειτουργίας του Δήμου –βελτίωση των παρεχομένων Υπηρεσιών. | 2.525.000 | 1,14% |
| Μέτρο 4.2 | Ανάπτυξη Σχέσεων και Συνεργασιών | 1.680.000 | 0,76% |
| Μέτρο 4.3 | Βελτίωση της Υλικοτεχνικής υποδομής – Ανάπτυξη ανθρωπίνου δυναμικού | 3.016.931 | 1,37% |
| Μέτρο 4.4 | Οικονομική διαχείριση | 40.115 | 0,02% |
| Σύνολο |  | 220.570.493 | 100,00 |

Πίνακας 42:	Συνεισφορά των πηγών χρηματοδότησης του ΕΠ ανά έτος

| Πηγή Χρηματοδότησης | Δαπάνες Τετραετίας |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Σύνολο |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  |
|  | Ποσό | % | Ποσό | % | Ποσό | % | Ποσό | % | Ποσό | % |
| ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ | 42.138.162 | 19,10% | 4.372.633 | 32,38% | 8.484.129 | 24,00% | 13.055.000 | 15,23% | 16.227.400 | 18,87% |
| ΣΑΤΑ | 10.246.794 | 4,65% | 2.282.934 | 16,91% | 4.938.760 | 13,97% | 2.625.100 | 3,06% | 400.000 | 0,47% |
| ΕΣΠΑ | 42.002.199 | 19,04% | 2.716.957 | 20,12% | 11.885.328 | 33,62% | 13.725.649 | 16,01% | 13.674.265 | 15,90% |
| ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, ΠΔΕ, Πράσινο Ταμείο κ.α) | 20.801.803 | 9,43% | 3.440.075 | 25,48% | 6.220.158 | 17,59% | 7.464.995 | 8,71% | 3.675.575 | 4,27% |
| ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”) | 99.546.000 | 45,13% | 0 | 0,00% | 2.190.000 | 6,19% | 46.710.000 | 54,49% | 50.646.000 | 58,90% |
| ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ | 2.200.000 | 1,00% | 600.000 | 4,44% | 870.000 | 2,46% | 495.000 | 0,58% | 235.000 | 0,27% |
| ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΗΓΕΣ | 435.535 | 0,20% | 90.000 | 0,67% | 190.535 | 0,54% | 135.000 | 0,16% | 20.000 | 0,02% |
| ΜΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΘΕΙΣΑ ΠΗΓΗ | 3.200.000 | 1,45% | 0 | 0,00% | 575.000 | 1,63% | 1.515.000 | 1,77% | 1.110.000 | 1,29% |
| Σύνολο | 220.570.493 | 100% | 13.502.599 | 6,12% | 35.353.910 | 16,03% | 85.725.744 | 38,87% | 85.988.240 | 38,98% |

Σχήμα 9:	Ποσοστιαία κατανομή ανά πηγή χρηματοδότησης

Πίνακας 43:	Συνεισφορά των πηγών χρηματοδότησης στο σύνολο του ΕΠ ανά έτος

| Πηγή Χρηματοδότησης | Δαπάνες Τετραετίας |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Σύνολο |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  |
|  | Ποσό | % | Ποσό | % | Ποσό | % | Ποσό | % | Ποσό | % |
| ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ | 42.138.162 | 19,10% | 4.372.633 | 1,98% | 8.484.129 | 3,85% | 13.055.000 | 5,92% | 16.227.400 | 7,36% |
| ΣΑΤΑ | 10.246.794 | 4,65% | 2.282.934 | 1,04% | 4.938.760 | 2,24% | 2.625.100 | 1,19% | 400.000 | 0,18% |
| ΕΣΠΑ | 42.002.199 | 19,04% | 2.716.957 | 1,23% | 11.885.328 | 5,39% | 13.725.649 | 6,22% | 13.674.265 | 6,20% |
| ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, ΠΔΕ, Πράσινο Ταμείο κ.α) | 20.801.803 | 9,43% | 3.440.075 | 1,56% | 6.220.158 | 2,82% | 7.464.995 | 3,38% | 3.675.575 | 1,67% |
| ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”) | 99.546.000 | 45,13% | 0 | 0,00% | 2.190.000 | 0,99% | 46.710.000 | 21,18% | 50.646.000 | 22,96% |
| ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ | 2.200.000 | 1,00% | 600.000 | 0,27% | 870.000 | 0,39% | 495.000 | 0,22% | 235.000 | 0,11% |
| ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΗΓΕΣ | 435.535 | 0,20% | 90.000 | 0,04% | 190.535 | 0,09% | 135.000 | 0,06% | 20.000 | 0,01% |
| ΜΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΘΕΙΣΑ ΠΗΓΗ | 3.200.000 | 1,45% | 0 | 0,00% | 575.000 | 0,26% | 1.515.000 | 0,69% | 1.110.000 | 0,50% |
| Σύνολο | 220.570.493 | 100% | 13.502.599 | 6,12% | 35.353.910 | 16,03% | 85.725.744 | 38,87% | 85.988.240 | 38,98% |

Σχήμα 10:	Ποσοστιαία κατανομή χρηματοδότησης ανά έτος του Ε.Π.

- ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

  - Γενικά Στοιχεία για την Παρακολούθηση και Αξιολόγηση του Προγράμματος

Μετά την κατάρτιση οριστικοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι ιδιαίτερα κρίσιμη η παρακολούθηση, αξιολόγηση και επικαιροποίησή του. Βασικό στόχο του ΕΠ αποτελεί η διαδικασία του προγραμματισμού, της παρακολούθησης και της μέτρησης των αποτελεσμάτων της υλοποίησης των δράσεων του Δήμου έτσι ώστε να αποτελέσει μια σταθερή εσωτερική μόνιμη λειτουργία, στην οποία θα συμμετέχει σε όλες τις φάσεις και με συγκεκριμένο ρόλο, το πολιτικό και στελεχιακό δυναμικό του.

Η αξιολόγηση και η επικαιροποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος σχετίζεται με την επίτευξη και την πρόοδο υλοποίησης των στόχων, που έχουν τεθεί. Αποσκοπεί στον εντοπισμό καθυστερήσεων ή αστοχιών και την εισήγηση για λήψη αποφάσεων και υλοποίησης ενεργειών ώστε να διασφαλιστεί η συμπλήρωση και η επιτυχής υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος σε ορίζοντα πενταετίας.

Με βάση τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, η Εκτελεστική Επιτροπή, με την υποστήριξη του Τμήματος Προγραμματισμού παρακολουθεί:

- την πορεία υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος

- την πορεία υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος

- την εξέλιξη των τιμών των δεικτών

Για την αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος το τμήμα Προγραμματισμού & Οργάνωσης συνεργάζεται με τις όλες υπηρεσίες του Δήμου και των Δημοτικών Νομικών Προσώπων καθώς και τα συμβούλια των Δημοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων. Επίσης κατά τη διάρκεια της περιόδου κρίνεται σκόπιμη η εκπόνηση τουλάχιστον δύο σχετικών εκθέσεων αξιολόγησης προς την Εκτελεστική Επιτροπή. Αυτές είναι οι:

- Ενδιάμεση έκθεσης αξιολόγησης, με την ολοκλήρωση του απολογισμού του δεύτερου έτους της Δημοτικής περιόδου και

- η τελική έκθεση αξιολόγησης, κατά το τελευταίο δίμηνο της Δημοτικής περιόδου αντίστοιχα.

Η διαδικασία παρακολούθησης προϋποθέτει την διαρκή παρακολούθηση και συλλογή των δεδομένων υλοποίησης των ενεργειών από κάθε αρμόδια υπηρεσία, η οποία περιοδικά θα παρέχει στοιχεία  στο τμήμα Προγραμματισμού.

  - Κατηγορίες Δείκτών Παρακολούθησης

Για την αντικειμενικότερη αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος χρησιμοποιούνται «Δείκτες Μέτρησης». Με το αρθ. 5 του Ν. 3230/04 «Δείκτες μέτρησης είναι τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την αποτίμηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας» όπου σύμφωνα με το άρθρο 1 του παρόντος «..αποτελεσματικότητα θεωρείται η επίτευξη συγκεκριμένων και προκαθορισμένων στόχων και αποδοτικότητα η μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων με δεδομένους πόρους...».

Επιπλέον σύμφωνα με τις παραγράφους 2 & 3 του άρθρου 5 του Ν. 3230/2004 οι Δείκτες Μέτρησης διακρίνονται σε Γενικούς και Ειδικούς. Ως Γενικοί Δείκτες ορίζονται «ο χρόνος ανταπόκρισης στα αιτήματα των πολιτών, το ποσοστό ικανοποίησης των παραπόνων που υποβάλλονται, η εφαρμογή νέων τεχνολογιών, το κόστος διαχείρισης και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών» ενώ ως Ειδικοί αυτοί «που αντιστοιχούν στο είδος των παρεχόμενων από αυτές υπηρεσιών....». Μία άλλη κατηγοριοποίηση των δεικτών είναι επίσης σε ποσοτικούς δείκτες, που εκφράζονται με ένα απόλυτο αριθμό και ποιοτικούς δείκτες , που εκφράζουν στάσεις, απόψεις, ιδέες και γνώμες από τις οποίες μπορούν να προκύψουν χρήσιμα δεδομένα.

Για τις ανάγκες όμως των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων οι δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης που θα χρησιμοποιηθούν διακρίνονται σε:

- Δείκτες εισροών: Οι Δείκτες εισροών είναι ποσοτικά μεγέθη που εκτιμούν την πρόοδο υλοποίησης μιας δράσης μετρώντας τους πόρους που καταναλώνονται για την υλοποίηση της δράσης, σε ένα χρονικό διάστημα. Ο πλέον συνήθης δείκτης εισροών είναι οι δαπάνες υλοποίησης μιας δράσης, οι οποίες στην αρχή κάθε έτους πρέπει να προϋπολογίζονται και να αποτυπώνονται στον οικονομικό προϋπολογισμό του Δήμου.

- Δείκτες εκροών: Με τους Δείκτες αυτούς παρακολουθείται η υλοποίηση των δράσεων του Δήμου. Οι Δείκτες Εκροών είναι ποσοτικά μεγέθη που εκτιμούν την πρόοδο υλοποίησης μιας δράσης μετρώντας τις εκροές που παράγονται από την υλοποίηση της δράσης, σε ένα χρονικό διάστημα. Οι εκροές είναι τα επιχειρησιακά αποτελέσματα της λειτουργίας του Δήμου, τα οποία στην αρχή κάθε έτους πρέπει να καθορίζονται ποσοτικά και να αποτυπώνονται στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Δήμου (επιχειρησιακοί στόχοι).

- Δείκτες αποτελέσματος: Με τους οποίους παρακολουθείται η επίτευξη των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του επιχειρησιακού προγράμματος, χρησιμοποιούνται δείκτες αποτελεσματικότητας, που επιτρέπουν να εκτιμηθεί ο βαθμός επίτευξης των στόχων σε σχέση με τα αποτελέσματα των δράσεων και δείκτες αποδοτικότητας, που συσχετίζουν το κόστος πραγματοποίησης με τις εκροές των δράσεων, οι οποίοι δείκτες αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας 44:	Πίνακας Δεικτών Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος

| Άξονες Προτεραιότητας / Μέτρα / Ειδικοί Στόχοι |  | Δείκτης | Κατηγορία Δείκτη | Τιμή Στόχος |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Άξονας 1 | Βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών .Αναβάθμιση του Φυσικού και Δομημένου Περιβάλλοντος | Πλήθος δράσεων | Εκροών | 185 |
|  |  | Ποσοστό % δαπανών πενταετίας επί των συνολικών δαπανών του Ε.Π. για την επίτευξη του άξονα | Εισροών | 61.58% |
| Μέτρο 1.1 | Βελτίωση της προσβασιμότητας των πολιτών σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους/ αναβάθμιση οδικού δικτύου | Πλήθος δράσεων | Εκροών | 61 |
|  |  | Ποσοστό % δαπανών πενταετίας επί των συνολικών δαπανών βτου Ε.Π. για την επίτευξη του μέτρου | Εισροών | 8,34% |
| ΕΣ1.1.1 | Βελτίωση της προσβασιμότητας των πολιτών στους χώρους κατοικίας, εργασίας, εκπαίδευσης κι αναψυχής | Πλήθος δράσεων | Εκροών | 26 |
|  |  | Ποσοστό % δαπανών πενταετίας επί των συνολικών δαπανών του Ε.Π. για την επίτευξη του στόχου | Εισροών | 1,67% |
| ΕΣ1.1.1 | Βελτίωση του οδικού δικτύου και των συγκοινωνιακών υποδομών | Πλήθος δράσεων | Εκροών | 35 |
|  |  | Ποσοστό % δαπανών πενταετίας επί των συνολικών δαπανών του Ε.Π. για την επίτευξη του στόχου | Εισροών | 6,67% |
| Μέτρο 1.2 | Αναβάθμιση αστικού χώρου και ενίσχυση υποδομών στάθμευσης. | Πλήθος δράσεων | Εκροών | 27 |
|  |  | Ποσοστό % δαπανών πενταετίας επί των συνολικών δαπανών βτου Ε.Π. για την επίτευξη του μέτρου | Εισροών | 15,96% |
| ΕΣ1.1.3 | Εφαρμογή των αρχών της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και του εγκεκριμένου γενικού πολεοδομικού σχεδίου (ΓΠΣ) του Δήμου Λαμιέων | Πλήθος δράσεων | Εκροών | 27 |
|  |  | Ποσοστό % δαπανών πενταετίας επί των συνολικών δαπανών του Ε.Π. για την επίτευξη του στόχου | Εισροών | 15,96% |
| Μέτρο 1.3 | Ανάπτυξη οικιστικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. | Πλήθος δράσεων | Εκροών | 7 |
|  |  | Ποσοστό % δαπανών πενταετίας επί των συνολικών δαπανών βτου Ε.Π. για την επίτευξη του μέτρου | Εισροών | 0,37% |
| ΕΣ2.1.1 | Προστασία και αποκατάσταση του κτιριακού αποθέματος και διατήρηση των οικισμών παραδοσιακού χαρακτήρα | Πλήθος δράσεων | Εκροών | 6 |
|  |  | Ποσοστό % δαπανών πενταετίας επί των συνολικών δαπανών του Ε.Π. για την επίτευξη του στόχου | Εισροών | 0,37% |
| Μέτρο 1.4 | Διασφάλιση ελευθέρων χώρων και χώρων πρασίνου. .Ενίσχυση υποδομών και μείωσης της ρύπανσης. | Πλήθος δράσεων | Εκροών | 23 |
|  |  | Ποσοστό % δαπανών πενταετίας επί των συνολικών δαπανών βτου Ε.Π. για την επίτευξη του μέτρου | Εισροών | 4,21% |
| ΕΣ2.1.2 | Αύξηση και διασφάλιση του αστικού και περιαστικού πρασίνου και των ελεύθερων χώρων | Πλήθος δράσεων | Εκροών | 23 |
|  |  | Ποσοστό % δαπανών πενταετίας επί των συνολικών δαπανών του Ε.Π. για την επίτευξη του στόχου | Εισροών | 4,21% |
| Μέτρο 1.5 | Προστασία και αναβάθμιση φυσικού περιβάλλοντος. | Πλήθος δράσεων | Εκροών | 33 |
|  |  | Ποσοστό % δαπανών πενταετίας επί των συνολικών δαπανών βτου Ε.Π. για την επίτευξη του μέτρου | Εισροών | 13,09% |
| ΕΣ3.1.1 | Μείωση της ρύπανσης | Πλήθος δράσεων | Εκροών | 4 |
|  |  | Ποσοστό % δαπανών πενταετίας επί των συνολικών δαπανών του Ε.Π. για την επίτευξη του στόχου | Εισροών | 0,60% |
| ΕΣ3.1.2 | Προστασία και ανάδειξη του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων | Πλήθος δράσεων | Εκροών | 12 |
|  |  | Ποσοστό % δαπανών πενταετίας επί των συνολικών δαπανών του Ε.Π. για την επίτευξη του στόχου | Εισροών | 4,66% |
| ΕΣ3.1.3 | Προώθηση της ανάπτυξης έξυπνων ενεργειακών συστημάτων | Πλήθος δράσεων | Εκροών | 4 |
|  |  | Ποσοστό % δαπανών πενταετίας επί των συνολικών δαπανών του Ε.Π. για την επίτευξη του στόχου | Εισροών | 2,75% |
| ΕΣ3.1.4 | Προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας | Πλήθος δράσεων | Εκροών | 7 |
|  |  | Ποσοστό % δαπανών πενταετίας επί των συνολικών δαπανών του Ε.Π. για την επίτευξη του στόχου | Εισροών | 4,47% |
| ΕΣ3.1.5 | Προαγωγή της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης των κινδύνων και της ανθεκτικότητας στις καταστροφές | Πλήθος δράσεων | Εκροών | 1 |
|  |  | Ποσοστό % δαπανών πενταετίας επί των συνολικών δαπανών του Ε.Π. για την επίτευξη του στόχου | Εισροών | 0,01% |
| ΕΣ3.1.6 | Προώθηση της ανακύκλωσης και της μετάβασης στην κυκλική οικονομία | Πλήθος δράσεων | Εκροών | 4 |
|  |  | Ποσοστό % δαπανών πενταετίας επί των συνολικών δαπανών του Ε.Π. για την επίτευξη του στόχου | Εισροών | 0,60% |
| Μέτρο 1.6 | Αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης ,αποχέτευσης, και διαχείρισης αποβλήτων. Βελτίωση αρδευτικού δικτύου. | Πλήθος δράσεων | Εκροών | 34 |
|  |  | Ποσοστό % δαπανών πενταετίας επί των συνολικών δαπανών βτου Ε.Π. για την επίτευξη του μέτρου | Εισροών | 19,62% |
| ΕΣ3.1.7 | Βελτίωση υποδομών ύδρευσης και διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων καθώς και δικτύων αποχέτευσης | Πλήθος δράσεων | Εκροών | 22 |
|  |  | Ποσοστό % δαπανών πενταετίας επί των συνολικών δαπανών του Ε.Π. για την επίτευξη του στόχου | Εισροών | 18,13% |
| ΕΣ3.1.8 | Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέσω της βελτίωσης των υφιστάμενων συστημάτων προστασίας από ακραία φαινόμενα | Πλήθος δράσεων | Εκροών | 4 |
|  |  | Ποσοστό % δαπανών πενταετίας επί των συνολικών δαπανών του Ε.Π. για την επίτευξη του στόχου | Εισροών | 1,09% |
| ΕΣ3.1.9 | Διαχείριση υδάτινων πόρων | Πλήθος δράσεων | Εκροών | 8 |
|  |  | Ποσοστό % δαπανών πενταετίας επί των συνολικών δαπανών του Ε.Π. για την επίτευξη του στόχου | Εισροών | 0,40% |
| Άξονας 2 | Ενίσχυση της Κοινωνικής πολιτικής ,βελτίωση των υποδομών και Υπηρεσιών στους Τομείς της παιδείας πολιτισμού και αθλητισμού. | Πλήθος δράσεων | Εκροών | 138 |
|  |  | Ποσοστό % δαπανών πενταετίας επί των συνολικών δαπανών του Ε.Π. για την επίτευξη του άξονα | Εισροών | 31,99% |
| Μέτρο 2.1 | Ανάδειξη και προστασία πολιτιστικής κληρονομίας. | Πλήθος δράσεων | Εκροών | 61 |
|  |  | Ποσοστό % δαπανών πενταετίας επί των συνολικών δαπανών βτου Ε.Π. για την επίτευξη του μέτρου | Εισροών | 2,49% |
| ΕΣ4.1.1 | Διατήρηση, προβολή και αξιοποίηση των πολιτιστικών πόρων και ανάδειξη του Δήμου ως διεθνή τουριστικού προορισμού (Brandingstrategy) | Πλήθος δράσεων | Εκροών | 53 |
|  |  | Ποσοστό % δαπανών πενταετίας επί των συνολικών δαπανών του Ε.Π. για την επίτευξη του στόχου | Εισροών | 2,44% |
| ΕΣ4.1.2 | Ενίσχυση της εξωστρέφειας και της εμβέλειας των τοπικών συλλογικών φορέων | Πλήθος δράσεων | Εκροών | 8 |
|  |  | Ποσοστό % δαπανών πενταετίας επί των συνολικών δαπανών του Ε.Π. για την επίτευξη του στόχου | Εισροών | 0,05% |
| Μέτρο 2.2 | Κοινωνική πρόνοια και φροντίδα | Πλήθος δράσεων | Εκροών | 17 |
|  |  | Ποσοστό % δαπανών πενταετίας επί των συνολικών δαπανών βτου Ε.Π. για την επίτευξη του μέτρου | Εισροών | 7,34% |
| ΕΣ5.1.1 | Βελτίωση των υποδομών δημόσιας υγείας και κοινωνικής πρόνοιας | Πλήθος δράσεων | Εκροών | 3 |
|  |  | Ποσοστό % δαπανών πενταετίας επί των συνολικών δαπανών του Ε.Π. για την επίτευξη του στόχου | Εισροών | 0,65% |
| ΕΣ5.1.2 | Ενίσχυση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές, βιώσιμες και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας και πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης | Πλήθος δράσεων | Εκροών | 9 |
|  |  | Ποσοστό % δαπανών πενταετίας επί των συνολικών δαπανών του Ε.Π. για την επίτευξη του στόχου | Εισροών | 1,45% |
| ΕΣ5.1.3 | Προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων | Πλήθος δράσεων | Εκροών | 5 |
|  |  | Ποσοστό % δαπανών πενταετίας επί των συνολικών δαπανών του Ε.Π. για την επίτευξη του στόχου | Εισροών | 5,24% |
| Μέτρο 2.3 | Ενίσχυση και βελτίωση εκπαιδευτικών αθλητικών και πολιτισμικών υποδομών και υπηρεσιών. | Πλήθος δράσεων | Εκροών | 64 |
|  |  | Ποσοστό % δαπανών πενταετίας επί των συνολικών δαπανών βτου Ε.Π. για την επίτευξη του μέτρου | Εισροών | 22,17% |
| ΕΣ5.1.4 | Βελτίωση και αναβάθμιση των εκπαιδευτικών και αθλητικών υποδομών | Πλήθος δράσεων | Εκροών | 53 |
|  |  | Ποσοστό % δαπανών πενταετίας επί των συνολικών δαπανών του Ε.Π. για την επίτευξη του στόχου | Εισροών | 18,26% |
| ΕΣ5.1.5 | Ενίσχυση υποδομών πολιτισμού | Πλήθος δράσεων | Εκροών | 8 |
|  |  | Ποσοστό % δαπανών πενταετίας επί των συνολικών δαπανών του Ε.Π. για την επίτευξη του στόχου | Εισροών | 3,36% |
| ΕΣ5.1.6 | Βελτίωση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης | Πλήθος δράσεων | Εκροών | 2 |
|  |  | Ποσοστό % δαπανών πενταετίας επί των συνολικών δαπανών του Ε.Π. για την επίτευξη του στόχου | Εισροών | 0,54% |
| Άξονας 3 | Ενίσχυση της Τοπικής Οικονομίας και Απασχόλησης. | Πλήθος δράσεων | Εκροών | 33 |
|  |  | Ποσοστό % δαπανών πενταετίας επί των συνολικών δαπανών του Ε.Π. για την επίτευξη του άξονα | Εισροών | 3,14% |
| Μέτρο 3.1 | Τοπική απασχολησιμότητα | Πλήθος δράσεων | Εκροών | 4 |
|  |  | Ποσοστό % δαπανών πενταετίας επί των συνολικών δαπανών βτου Ε.Π. για την επίτευξη του μέτρου | Εισροών | 1,45% |
| ΕΣ6.1.1 | Προαγωγή ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης | Πλήθος δράσεων | Εκροών | 2 |
|  |  | Ποσοστό % δαπανών πενταετίας επί των συνολικών δαπανών του Ε.Π. για την επίτευξη του στόχου | Εισροών | 0,91% |
| ΕΣ6.1.2 | Βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση όλων των ατόμων που αναζητούν εργασία, ιδίως των νέων, των μακροχρόνια ανέργων, των ΑΜΕΑ και των οικονομικά μη ενεργών ατόμων, προώθηση της αυτοαπασχόλησης | Πλήθος δράσεων | Εκροών | 2 |
|  |  | Ποσοστό % δαπανών πενταετίας επί των συνολικών δαπανών του Ε.Π. για την επίτευξη του στόχου | Εισροών | 0,54% |
| Μέτρο 3.2 | Ανάπτυξη της τοπικής επιχειρηματικότητας /ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. | Πλήθος δράσεων | Εκροών | 29 |
|  |  | Ποσοστό % δαπανών πενταετίας επί των συνολικών δαπανών βτου Ε.Π. για την επίτευξη του μέτρου | Εισροών | 1,69% |
| ΕΣ7.1.1 | Ενίσχυση του ρόλου των δομών στήριξης επιχειρηματικής δραστηριότητας | Πλήθος δράσεων | Εκροών | 3 |
|  |  | Ποσοστό % δαπανών πενταετίας επί των συνολικών δαπανών του Ε.Π. για την επίτευξη του στόχου | Εισροών | 0,50% |
| ΕΣ7.1.2 | Ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας, της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας μέσω της αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Δήμου | Πλήθος δράσεων | Εκροών | 13 |
|  |  | Ποσοστό % δαπανών πενταετίας επί των συνολικών δαπανών του Ε.Π. για την επίτευξη του στόχου | Εισροών | 0,62% |
| ΕΣ7.1.3 | Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την έξυπνη εξειδίκευση, τη βιομηχανική μετάβαση και την επιχειρηματικότητα | Πλήθος δράσεων | Εκροών | 2 |
|  |  | Ποσοστό % δαπανών πενταετίας επί των συνολικών δαπανών βτου Ε.Π. για την επίτευξη του μέτρου | Εισροών | 0,07% |
| ΕΣ7.1.4 | Προώθηση της έρευνας και καινοτομίας σε συνεργασία με ερευνητικά και τριτοβάθμια εκπαιδευτικά Ιδρύματα. | Πλήθος δράσεων | Εκροών | 2 |
|  |  | Ποσοστό % δαπανών πενταετίας επί των συνολικών δαπανών του Ε.Π. για την επίτευξη του στόχου | Εισροών | 0,11% |
| ΕΣ7.1.5 | Προώθηση της εξωστρέφειας του ιδιωτικού τομέα | Πλήθος δράσεων | Εκροών | 2 |
|  |  | Ποσοστό % δαπανών πενταετίας επί των συνολικών δαπανών του Ε.Π. για την επίτευξη του στόχου | Εισροών | 0,09% |
| ΕΣ7.1.6 | Προώθηση της συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και άλλων φορέων υποστήριξης της παραγωγικής και οικονομικής δραστηριότητας | Πλήθος δράσεων | Εκροών | 6 |
|  |  | Ποσοστό % δαπανών πενταετίας επί των συνολικών δαπανών του Ε.Π. για την επίτευξη του στόχου | Εισροών | 0,11% |
| ΕΣ7.1.7 | Προώθηση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (K.ΑΛ.Ο) και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας | Πλήθος δράσεων | Εκροών | 1 |
|  |  | Ποσοστό % δαπανών πενταετίας επί των συνολικών δαπανών του Ε.Π. για την επίτευξη του στόχου | Εισροών | 0,18% |
| Άξονας 4 | Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας του Δήμου | Πλήθος δράσεων | Εκροών | 28 |
|  |  | Ποσοστό % δαπανών πενταετίας επί των συνολικών δαπανών του Ε.Π. για την επίτευξη του άξονα | Εισροών | 3,29% |
| Μέτρο 4.1 | Εκσυγχρονισμός της λειτουργίας του Δήμου –βελτίωση των παρεχομένων Υπηρεσιών. | Πλήθος δράσεων | Εκροών | 7 |
|  |  | Ποσοστό % δαπανών πενταετίας επί των συνολικών δαπανών βτου Ε.Π. για την επίτευξη του μέτρου | Εισροών | 1,14% |
| ΕΣ8.1.1 | Διασφάλιση ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω της προώθησης τυποποίησης διαδικασιών | Πλήθος δράσεων | Εκροών | 1 |
|  |  | Ποσοστό % δαπανών πενταετίας επί των συνολικών δαπανών του Ε.Π. για την επίτευξη του στόχου | Εισροών | 0,05% |
| ΕΣ8.1.2 | Εφαρμογή των διαδικασιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης | Πλήθος δράσεων | Εκροών | 5 |
|  |  | Ποσοστό % δαπανών πενταετίας επί των συνολικών δαπανών του Ε.Π. για την επίτευξη του στόχου | Εισροών | 0,99% |
| ΕΣ8.1.3 | Βελτίωση της λειτουργίας των οργάνων διοίκησης | Πλήθος δράσεων | Εκροών | 1 |
|  |  | Ποσοστό % δαπανών πενταετίας επί των συνολικών δαπανών του Ε.Π. για την επίτευξη του στόχου | Εισροών | 0,04% |
| Μέτρο 4.2 | Ανάπτυξη Σχέσεων και Συνεργασιών | Πλήθος δράσεων | Εκροών | 2 |
|  |  | Ποσοστό % δαπανών πενταετίας επί των συνολικών δαπανών βτου Ε.Π. για την επίτευξη του μέτρου | Εισροών | 0,76% |
| ΕΣ9.1.1 | Προώθηση των συνεργασιών με άλλους φορείς και της συμμετοχής σε δίκτυα τοπικής και υπερτοπικής σημασίας | Πλήθος δράσεων | Εκροών | 2 |
|  |  | Ποσοστό % δαπανών πενταετίας επί των συνολικών δαπανών του Ε.Π. για την επίτευξη του στόχου | Εισροών | 0,74% |
| ΕΣ9.1.2 | Ενσωμάτωση διαδικασιών και προτύπων για την ολοκληρωμένη διαχείριση έργων και προγραμμάτων | Πλήθος δράσεων | Εκροών | 1 |
|  |  | Ποσοστό % δαπανών πενταετίας επί των συνολικών δαπανών του Ε.Π. για την επίτευξη του στόχου | Εισροών | 0,02% |
| Μέτρο 4.3 | Βελτίωση της Υλικοτεχνικής υποδομής – Ανάπτυξη ανθρωπίνου δυναμικού | Πλήθος δράσεων | Εκροών | 17 |
|  |  | Ποσοστό % δαπανών πενταετίας επί των συνολικών δαπανών βτου Ε.Π. για την επίτευξη του μέτρου | Εισροών | 1,37% |
| ΕΣ10.1.1 | Βελτίωση της κτιριακής και υλικοτεχνικής υποδομής | Πλήθος δράσεων | Εκροών | 16 |
|  |  | Ποσοστό % δαπανών πενταετίας επί των συνολικών δαπανών του Ε.Π. για την επίτευξη του στόχου | Εισροών | 1,25% |
| ΕΣ10.1.2 | Ενίσχυση της στελέχωσης και ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού | Πλήθος δράσεων | Εκροών | 1 |
|  |  | Ποσοστό % δαπανών πενταετίας επί των συνολικών δαπανών του Ε.Π. για την επίτευξη του στόχου | Εισροών | 0,11% |
| Μέτρο 4.4 | Οικονομική διαχείριση | Πλήθος δράσεων | Εκροών | 3 |
|  |  | Ποσοστό % δαπανών πενταετίας επί των συνολικών δαπανών βτου Ε.Π. για την επίτευξη του μέτρου | Εισροών | 0,02% |
| ΕΣ11.1.1 | Βελτίωση υφιστάμενων ή/ και ανάπτυξη νέων προσοδοφόρων δραστηριοτήτων/ αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου | Πλήθος δράσεων | Εκροών | 3 |
|  |  | Ποσοστό % δαπανών πενταετίας επί των συνολικών δαπανών του Ε.Π. για την επίτευξη του στόχου | Εισροών | 0,02% |

  - Καθορισμός Δεικτών Παρακολούθησης ανά Ειδικό Στόχο

Για την παρακολούθηση των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος επιλέγονται οι κατάλληλοι δείκτες αποτελέσματος οι οποίοι μετρούν (άμεσα ή έμμεσα) τα χαρακτηριστικά της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής και του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου και παρακολουθούν τις αλλαγές τους κατά τη διάρκεια υλοποίησης των δράσεων.

Η επιδιωκόμενη «τιμή στόχος» για κάθε δείκτη θα ορίζεται κατ΄ έτος για το υπόλοιπο της περιόδου 2020 – 2023. Το Τμήμα Προγραμματισμού και Οργάνωσης σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, είναι αρμόδιο για την επιλογή των κατάλληλων δεικτών παρακολούθησης και αξιολόγησης, σε αντιστοιχία με τους στόχους και τις δράσεις κάθε Άξονα και Μέτρου Προτεραιότητας. Επιδιωκόμενες τιμές στόχοι θα καταγραφούν και οριστούν κατά τη σύνταξη των Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης. Στον πίνακα που ακολουθεί, παρατίθενται κατηγοριοποιημένοι οι Δείκτες Μέτρησης του Δήμου Λαμιέων, ανά Άξονα Προτεραιότητας και συσχετισμένοι με τους Ειδικούς Στόχους που εξυπηρετούν.

Πίνακας 45: Πίνακας Δεικτών Μέτρησης ανά Ειδικό Στόχο του Άξονα Προτεραιότητας 1

| Άξονες Προτεραιότητας 1 Μέτρα & Ειδικοί Στόχοι |  | Δείκτης | Κατηγορία Δείκτη |
| --- | --- | --- | --- |
| Μέτρο 1.1 | Βελτίωση της προσβασιμότητας των πολιτών σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους/ αναβάθμιση οδικού δικτύου |  |  |
| ΕΣ1.1.1 | Βελτίωση της προσβασιμότητας των πολιτών στους χώρους κατοικίας, εργασίας, εκπαίδευσης κι αναψυχής | Μέτρα Πεζοδρόμων που δημιουργήθηκαν, επεκτάθηκαν ή συντηρήθηκαν | Αποτελέσματος |
|  |  | Μήκος δικτύου ηλεκτροφωτισμού που δημιουργήθηκε επεκτάθηκε ή συντηρήθηκε | Αποτελέσματος |
| ΕΣ1.1.1 | Βελτίωση του οδικού δικτύου και των συγκοινωνιακών υποδομών | Συνολικό μήκος νέων οδών | Εκροών |
|  |  | Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών | Εκροών |
|  |  | Αριθμός Νέων Ασφαλτοστρώσεων Οδικού Δικτύου / Υφιστάμενο Οδικό Δίκτυο (km) | Αποτελέσματος |
|  |  | Αριθμός Συντηρούμενων Χιλιομέτρων Οδικού Δικτύου / Υφιστάμενο Οδικό Δίκτυο (km) | Αποτελέσματος |
|  |  | Αριθμός Νέων Τσιμεντοστρώσεων Οδικού Δικτύου / Υφιστάμενο Οδικό Δίκτυο (km) | Αποτελέσματος |
| Μέτρο 1.2 | Αναβάθμιση αστικού χώρου και ενίσχυση υποδομών στάθμευσης. |  |  |
| ΕΣ1.1.3 | Εφαρμογή των αρχών της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και του εγκεκριμένου γενικού πολεοδομικού σχεδίου (ΓΠΣ) του Δήμου Λαμιέων | Περιοχές που καλύπτονται από ΓΠΣ | Εκροών |
|  |  | Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές | Εκροών |
|  |  | Συνολική έκταση που καλύπτεται από δράσεις βιώσιμης αστικής ανάπτυξης | Αποτελέσματος |
| Μέτρο 1.3 | Ανάπτυξη οικιστικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. |  |  |
| ΕΣ2.1.1 | Προστασία και αποκατάσταση του κτιριακού αποθέματος και διατήρηση των οικισμών παραδοσιακού χαρακτήρα | Ανέγερση ή ανακαίνιση δημόσιων ή εμπορικών κτιρίων | Εκροών |
|  |  | Αριθμός Αναβαθμίσεων, Συντηρήσεων Δημοτικών Κτιρίων | Εκροών |
| Μέτρο 1.4 | Διασφάλιση ελευθέρων χώρων και χώρων πρασίνου..Ενίσχυση υποδομών και μείωσης της ρύπανσης. |  |  |
| ΕΣ2.1.2 | Αύξηση και διασφάλιση του αστικού και περιαστικού πρασίνου και των ελεύθερων χώρων | Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές | Εκροών |
|  |  | Τετραγωνικά μέτρα χώρων που δημιουργούνται ή αναπλάθονται | Εκροών |
|  |  | Εκτάσεις αστικού πρασίνου που συντηρήθηκαν | Εκροών |
|  |  | Αριθμός δέντρων και φυτών που φυτεύτηκαν | Εκροών |
| Μέτρο 1.5 | Προστασία και αναβάθμιση φυσικού περιβάλλοντος. |  |  |
| ΕΣ3.1.1 | Μείωση της ρύπανσης | Ημερήσιος Όγκος Αποκομιδής Απορριμμάτων | Εκροών |
|  |  | Μέσος Χρόνος Αποκομιδής Απορριμμάτων | Εκροών |
|  |  | Εξυπηρετούμενοι κάτοικοι ανά αριθμό Συμβατικών Κάδων | Αποτελέσματος |
| ΕΣ3.1.2 | Προστασία και ανάδειξη του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων | Περιοχές τοπικού φυσικού περιβάλλοντος που αναβαθμίζονται - αναδεικνύονται | Εκροών |
|  |  | Πληθυσμός που καλύπτεται από δράσεις διαχείρισης φυσικών πόρων | Αποτελέσματος |
| ΕΣ3.1.3 | Προώθηση της ανάπτυξης έξυπνων ενεργειακών συστημάτων | Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτηρίων | Εκροών |
|  |  | Ετήσια εξοικονόμηση τελικής ενέργειας | Αποτελέσματος |
|  |  | Ηλεκτρικά οχήματα | Εκροών |
|  |  | Σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων | Εκροών |
| ΕΣ3.1.4 | Προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας | Ενεργειακές κοινότητες που δημιουργούνται | Εκροών |
|  |  | Ισχύς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που εγκαθίσταται | Εκροών |
| ΕΣ3.1.5 | Προαγωγή της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης των κινδύνων και της ανθεκτικότητας στις καταστροφές | Αριθμός δράσεων και ενεργειών πολιτικής προστασίας | Εκροών |
|  |  | Αριθμός δράσεων ευαισθητοποίησης που πραγματοποιήθηκαν για την περιβαλλοντική προστασία | Εκροών |
| ΕΣ3.1.6 | Προώθηση της ανακύκλωσης και της μετάβασης στην κυκλική οικονομία | Εξυπηρετούμενοι κάτοικοι ανά αριθμό Κάδων Ανακύκλωσης | Εκροών |
|  |  | Πρόσθετη δυναμικότητα Ανακύκλωσης αποβλήτων | Εκροών |
|  |  | Ποσοστό κλάσματος που οδηγείται σε ανακύκλωση | Αποτελέσματος |
| Μέτρο 1.6 | Αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης ,αποχέτευσης, και διαχείρισης αποβλήτων. Βελτίωση αρδευτικού δικτύου. |  |  |
| ΕΣ3.1.7 | Βελτίωση υποδομών ύδρευσης και διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων καθώς και δικτύων αποχέτευσης | Μήκος / Χιλιόμετρα νέου δικτύου ύδρευσης | Εκροών |
|  |  | Μήκος δικτύου ύδρευσης που βελτιώνεται - συντηρείται | Εκροών |
|  |  | Αριθμός κατοίκων που καλύπτονται από δίκτυο ύδρευσης | Αποτελέσματος |
|  |  | Μήκος / Χιλιόμετρα νέου δικτύου αποχέτευσης | Εκροών |
|  |  | Μήκος δικτύου αποχέτευσης που βελτιώνεται - συντηρείται | Εκροών |
|  |  | Αριθμός κατοίκων που καλύπτονται από δίκτυο αποχέτευσης | Αποτελέσματος |
|  |  | Ποσοστό ισοδύναμου πληθυσμού που καλύπτεται από δίκτυα και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων στο επίπεδο της Περιφέρειας | Αποτελέσματος |
| ΕΣ3.1.8 | Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέσω της βελτίωσης των υφιστάμενων συστημάτων προστασίας από ακραία φαινόμενα | Έκταση που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης ομβρίων (km2) | Εκροών |
|  |  | Έκταση που εξυπηρετείται από έργα δημιουργίας και συντήρησης αρδευτικού δικτύου | Εισροών |
| ΕΣ3.1.9 | Διαχείριση υδάτινων πόρων | Πληθυσμός που καλύπτεται από δράσεις διαχείρισης των υδάτινων πόρων | Αποτελέσματος |

Πίνακας 46: Πίνακας Δεικτών Μέτρησης ανά Ειδικό Στόχο του Άξονα Προτεραιότητας 2

| Άξονες Προτεραιότητας 2 Μέτρα & Ειδικοί Στόχοι |  | Δείκτης | Κατηγορία Δείκτη |
| --- | --- | --- | --- |
| Μέτρο 2.1 | Ανάδειξη και προστασία πολιτιστικής κληρονομίας. |  |  |
| ΕΣ4.1.1 | Διατήρηση, προβολή και αξιοποίηση των πολιτιστικών πόρων και ανάδειξη του Δήμου ως διεθνή τουριστικού προορισμού (Brandingstrategy) | Αριθμός πολιτιστικών εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν (κατ’ έτος) | Εκροών |
|  |  | Αριθμός συμμετοχών σε εκθέσεις | Εκροών |
|  |  | Αριθμός Μελετών-Σχεδίων που διεξήχθησαν για τον Τουρισμό | Εκροών |
|  |  | Πολιτιστικοί πόροι που αναβαθμίζονται | Εκροών |
|  |  | Αύξηση του Αναμενόμενου αιθμού επισκέψεων σε εισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής πολιτιστικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών | Εκροών |
|  |  | Αριθμός επισκεπτών σε χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς στην Περιφέρεια | Αποτελέσματος |
| ΕΣ4.1.2 | Ενίσχυση της εξωστρέφειας και της εμβέλειας των τοπικών συλλογικών φορέων | Αριθμός επαφών και συνεργασιών για τουριστικά & πολιτιστικά ζητήματα | Εκροών |
|  |  | Δράσεις (Εκδηλώσεις-Ημερίδες) για τουριστικά θέματα προς ιδιώτες & φορείς | Εισροών |
| Μέτρο 2.2 | Κοινωνική πρόνοια και φροντίδα |  |  |
| ΕΣ5.1.1 | Βελτίωση των υποδομών δημόσιας υγείας και κοινωνικής πρόνοιας | Αριθμός εντάξεων / Αριθμό αιτήσεων (κατ’ έτος) για τις δομές «ΒσΣ, ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ κ.α.» | Αποτελέσματος |
|  |  | Δομές Υποστήριξης ΑμεΑ: Αριθμός εντάξεων / Αριθμό αιτήσεων (κατ’ έτος) | Αποτελέσματος |
|  |  | Δυναμικότητα των υποδομών πρόνοιας του Δήμου | Εκροών |
|  |  | Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες πρόνοιας | Εκροών |
| ΕΣ5.1.2 | Ενίσχυση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές, βιώσιμες και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας και πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης | Αριθμός Προγραμμάτων Δημόσιας Υγείας Αγωγής Υγείας που ολοκληρώθηκαν (κατ’ έτος) | Αποτελέσματος |
|  |  | Δυναμικότητα των υποδομών που δημιουργούνται στο πλαίσιο στρατηγικών αστικής και τοπικής ανάπτυξης που στοχεύουν στην κοινωνική ένταξη | Εκροών |
| ΕΣ5.1.3 | Προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων | Μειονεκτούντα άτομα που ωφελούνται από παροχή υπηρεσιών υγείας – Πρόνοιας | Εκροών |
|  |  | Αριθμός δράσεων καταπολέμησης των διακρίσεων που πραγματοποιήθηκαν (κατ’ έτος) | Εισροών |
|  |  | οσοστό κάλυψης των δράσεων υγείας - πρόνοιας επί του γενικού συνόλου των πολιτών που διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας και δεν διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη | Αποτελέσματος |
| Μέτρο 2.3 | Ενίσχυση και βελτίωση εκπαιδευτικών αθλητικών και πολιτισμικών υποδομών και υπηρεσιών. |  |  |
| ΕΣ5.1.4 | Βελτίωση και αναβάθμιση των εκπαιδευτικών και αθλητικών υποδομών | Δημιουργία-συντήρηση δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων | Εκροών |
|  |  | Αριθμός επωφελούμενων από Προγράμματα στον τομέα του Αθλητισμού | Εκροών |
|  |  | Αριθμός Δημοτικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων / Σύνολο του Πληθυσμού | Αποτελέσματος |
| ΕΣ5.1.5 | Ενίσχυση υποδομών πολιτισμού | Δημιουργία-συντήρηση πολιτιστικών υποδομών | Εκροών |
| ΕΣ5.1.6 | Βελτίωση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης | Αριθμός προγραμμάτων δια βίου μάθησης που ολοκληρώθηκαν (κατ’ έτος) | Εκροών |

Πίνακας 47: Πίνακας Δεικτών Μέτρησης ανά Ειδικό Στόχο του Άξονα Προτεραιότητας 3

| Άξονες Προτεραιότητας 3 Μέτρα & Ειδικοί Στόχοι |  | Δείκτης | Κατηγορία Δείκτη |
| --- | --- | --- | --- |
| Μέτρο 3.1 | Τοπική απασχολησιμότητα |  |  |
| ΕΣ6.1.1 | Προαγωγή ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης | Αριθμός ολοκληρωμένων δράσεων που ενισχύουν την γεωργική και αγροτική τοπική επιχειρηματικότητα και καινοτομία | Εκροών |
| ΕΣ6.1.2 | Βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση όλων των ατόμων που αναζητούν εργασία, ιδίως των νέων, των μακροχρόνια ανέργων, των ΑΜΕΑ και των οικονομικά μη ενεργών ατόμων, προώθηση της αυτοαπασχόλησης | Προγράμματα κατάρτισης που υλοποιούνται | Εκροών |
| Μέτρο 3.2 | Ανάπτυξη της τοπικής επιχειρηματικότητας /ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. |  |  |
| ΕΣ7.1.1 | Ενίσχυση του ρόλου των δομών στήριξης επιχειρηματικής δραστηριότητας | Αριθμός επιχειρήσεων που εξυπηρετούνται από δομές - μηχανισμούς επιχειρηματικής υποστήριξης | Εκροών |
|  |  | Αριθμός σχεδίων ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας που εκπονούνται | Εκροών |
| ΕΣ7.1.2 | Ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας, της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας μέσω της αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Δήμου | Αριθμός επιχειρήσεων που ωφελούνται από προγράμματα και δράσεις | Εκροών |
| ΕΣ7.1.3 | Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την έξυπνη εξειδίκευση, τη βιομηχανική μετάβαση και την επιχειρηματικότητα | Προγράμματα κατάρτισης που υλοποιούνται | Εκροών |
| ΕΣ7.1.4 | Προώθηση της έρευνας και καινοτομίας σε συνεργασία με ερευνητικά και τριτοβάθμια εκπαιδευτικά Ιδρύματα. | Δράσεις ενίσχυσης και προώθησης της έρευνας και της καινοτομίας | Εκροών |
|  |  | Ημερίδες – εκδηλώσεις με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών ιδρυμάτων | Εκροών |
| ΕΣ7.1.5 | Προώθηση της εξωστρέφειας του ιδιωτικού τομέα | Αριθμός δράσεων ΤΠΕ που ενισχύουν την τοπική επιχειρηματικότητα και καινοτομία | Εκροών |
| ΕΣ7.1.6 | Προώθηση της συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και άλλων φορέων υποστήριξης της παραγωγικής και οικονομικής δραστηριότητας | Αριθμός προγραμμάτων-δράσεων προώθησης στην εργασία | Εκροών |
| ΕΣ7.1.7 | Προώθηση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (K.ΑΛ.Ο) και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας | Αριθμός Επιχειρησιακών σχεδίων για κοινωνικές επιχειρήσεις που χρηματοδοτούνται | Εκροών |
|  |  | Κοινωνικές επιχειρήσεις που η λειτουργία τους συνεχίζεται ένα χρόνο μετά τη λήξη της παρέμβασης | Αποτελέσματος |

Πίνακας 48: Πίνακας Δεικτών Μέτρησης ανά Ειδικό Στόχο του Άξονα Προτεραιότητας 4

| Άξονες Προτεραιότητας 4 Μέτρα & Ειδικοί Στόχοι |  | Δείκτης | Κατηγορία Δείκτη |
| --- | --- | --- | --- |
| Μέτρο 4.1 | Εκσυγχρονισμός της λειτουργίας του Δήμου –βελτίωση των παρεχομένων Υπηρεσιών. |  |  |
| ΕΣ8.1.1 | Διασφάλιση ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω της προώθησης τυποποίησης διαδικασιών | Αριθμός επισκεπτών σε ψηφιακές υπηρεσίες του Δήμου (κατ΄έτος) | Εκροών |
|  |  | Παρεχόμενες κατηγορίες υπηρεσιών ΤΠΕ | Αποτελέσματος |
| ΕΣ8.1.2 | Εφαρμογή των διαδικασιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης | Αριθμός επισκεπτών σε ψηφιακές υπηρεσίες του Δήμου (κατ΄έτος) | Εκροών |
|  |  | Διαδικτυακό Παρατηρητήριο που δημιουργείται | Εκροών |
| ΕΣ8.1.3 | Βελτίωση της λειτουργίας των οργάνων διοίκησης | Συστήματα – Στρατηγικές που εφαρμόζονται | Εκροών |
| Μέτρο 4.2 | Ανάπτυξη Σχέσεων και Συνεργασιών |  |  |
| ΕΣ9.1.1 | Προώθηση των συνεργασιών με άλλους φορείς και της συμμετοχής σε δίκτυα τοπικής και υπερτοπικής σημασίας | Δίκτυα - συνεργασίες που συμμετέχει ο Δήμος | Εκροών |
| ΕΣ9.1.2 | Ενσωμάτωση διαδικασιών και προτύπων για την ολοκληρωμένη διαχείριση έργων και προγραμμάτων | Πρότυπα συστήματα και εφαρμογές διαχείρισης που εφαρμόζονται | Εκροών |
| Μέτρο 4.3 | Βελτίωση της Υλικοτεχνικής υποδομής – Ανάπτυξη ανθρωπίνου δυναμικού |  |  |
| ΕΣ10.1.1 | Βελτίωση της κτιριακής και υλικοτεχνικής υποδομής | Δημοτικά κτίρια και εγκαταστάσεις που αναβαθμίζονται | Εκροών |
| ΕΣ10.1.2 | Ενίσχυση της στελέχωσης και ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού | Συνολικός αριθμός μόνιμων προσλήψεων / Συνολικό αριθμό αναγκαίων μόνιμων προσλήψεων (κατ΄ έτος) | Εκροών / Αποτελέσματος |
|  |  | Συνολικός αριθμός εποχικών προσλήψεων / Συνολικό αριθμό αναγκαίων εποχικών προσλήψεων (κατ΄ έτος) | Εκροών / Αποτελέσματος |
|  |  | Αριθμός Εγκεκριμένων Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Στελεχών | Αποτελέσματος |
| Μέτρο 4.4 | Οικονομική διαχείριση |  |  |
| ΕΣ11.1.1 | Βελτίωση υφιστάμενων ή/ και ανάπτυξη νέων προσοδοφόρων δραστηριοτήτων/ αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου | Ανανέωση μητρώου ακίνητης περιουσίας | Αποτελέσματος |