ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρμόδιος: Ιωάννης Μυλωνής Τηλ. 2231351556 Ηλ. Ταχυδρ.: milonis@lamia-city.gr; ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Είδος Πράξης: Λοιπές Κανονιστικές Πράξεις Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή. Θέμα: Σύσταση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του Έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΕ ΛΑΜΙΑΣ - ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ - ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018 (Α ΦΑΣΗ)»

Εισήγηση

Προς την Οικονομική Επιτροπή

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. η) του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. η) του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και την παρ. 9α του άρθρου 10 του Ν.4825/2019 περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής των δήμων («Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων…»), τίθεται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής το Πρακτικό Κλήρωσης για την ανάδειξη μελών της Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΕ ΛΑΜΙΑΣ - ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ - ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018 (Α ΦΑΣΗ)» αναδόχου ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

1. Ιστορικό

•	Η αριθμ. 01/2018 μελέτη συντάχθηκε από την Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων με προϋπολογισμό του έργου που ανέρχεται σε 277.000,00 Ευρώ μαζί με το ΦΠΑ.

•	Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 24-09-2018, όπου μειοδότης αναδείχτηκε ο ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 53,77% επί των τιμών του τιμολογίου.

•	Με την 451/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων έγινε η έγκριση του 1ου πρακτικού.

•	Με την αριθμό 2/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων εγκρίθηκε το 2ο πρακτικό για το υπ’ όψη έργο – κατακύρωση αναδόχου.

•	Με την αριθ. πρωτ. 246/4499/23-01-2019 έγινε έλεγχος νομιμότητας της αριθ. 2/2019 απόφασης της οικονομικής Επιτροπής.

•	Την 14-03-2019 υπογράφηκε η αριθ. 10954 σύμβαση για ποσό 128.064,27 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α.

•	Για το έργο εκδόθηκε η από 09-09-2019 βεβαίωση περαίωσης εργασιών, σύμφωνα με την οποία το έργο έχει περατωθεί εμπρόθεσμα.

Το έργο ανατέθηκε και εκτελέστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Σύμφωνα με το άρθρο 170 του Ν.4412/2016, για τη διενέργεια της οριστικής παραλαβής του έργου, η προϊσταμένη αρχή ορίζει την επιτροπή παραλαβής με μέλη που είναι τεχνικοί υπάλληλοι και επιλέγονται κατόπιν κληρώσεως.

Για το σκοπό αυτό, διενεργήθηκε την 23-12-2020 κλήρωση για την ανάδειξη μελών που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής του έργου. Σύμφωνα με το πρακτικό της εν λόγω κλήρωσης, τα ονόματα των κληρωθέντων μελών αναγράφονται κατά σειρά κλήρωσης στον παρακάτω πίνακα:

Τακτικά Μέλη

| α/α | Όνομα | Επώνυμο | Ιδιότητα |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αγγελική | Μακρυγιάννη | Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ |
| 2 | Ζωή | Κακανά | Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ |
| 3 | Ανέστης | Καρτσιώτης | Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ |

Αναπληρωματικά μέλη

| α/α | Όνομα | Επώνυμο | Ιδιότητα |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Πανωραία | Καραντζάβελου | Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ |
| 2 | Ιωάννης | Γκέτσιος | Αρχιτέκτων Μηχανικός |
| 3 | Όλγα-Μαρία | Αντωνοπούλου | Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ |

Μετά τα παραπάνω,

Προτείνεται η λήψη απόφασης για τη σύσταση Επιτροπής  Οριστικής Παραλαβής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΕ ΛΑΜΙΑΣ - ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ - ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018 (Α ΦΑΣΗ)» αναδόχου ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, προϋπολογισμού 277.000,00€, η οποία αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

Τακτικά Μέλη

| α/α | Όνομα | Επώνυμο | Ιδιότητα |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αγγελική | Μακρυγιάννη | Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ |
| 2 | Ζωή | Κακανά | Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ |
| 3 | Ανέστης | Καρτσιώτης | Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ |

Αναπληρωματικά μέλη

| α/α | Όνομα | Επώνυμο | Ιδιότητα |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Πανωραία | Καραντζάβελου | Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ |
| 2 | Ιωάννης | Γκέτσιος | Αρχιτέκτων Μηχανικός |
| 3 | Όλγα-Μαρία | Αντωνοπούλου | Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ |

| Ο αρμόδιος υπάλληλος Μυλωνής Ιωάννης Πολιτικός μηχανικός Τ.Ε. | # Ο προϊστάμενος τμήματος Σωτήριος Ρίζος Τοπογράφος μηχανικός | Η αναπλ. προϊσταμένη Δ/νσης Αφροδίτη Πολιτοπούλου Αρχιτέκτων μηχανικός |
| --- | --- | --- |