ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 							  ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ          		    ΕΙΔΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ

Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ

& ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ        .

Αρμόδιος: Γεώργιος Λέτσος

Τηλ.: 22313-51554

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Θέμα:  Έγκριση του 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΛΑΜΙΑΣ»

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. η) του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. η) του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και την παρ. 9α του άρθρου 10 του Ν.4825/2019 περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής των δήμων («Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων …»), τίθεται υπόψη σας η έγκριση του 1ου Α.Π.Ε.,  έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΛΑΜΙΑΣ» αναδόχου «ΧΕΙΜΑΡΑΣ ΑΘ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ».

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΓΕΝΙΚΑ

- Η Τεχνική Μελέτη συντάχθηκε από την Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων Ν. Φθιώτιδας με αριθμ. 27/2020 του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΛΑΜΙΑΣ», προϋπολογισμού δαπάνης (σύμφωνα με τη μελέτη) 74.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. και πίστωση από Σ.Α.Τ.Α Π.Ε. με Κ.Α. 30.7333.0045, με πίστωση 60.000,00 €.

- Το έργο δημοπρατήθηκε στις 25/06/2020, όπου μειοδότης αναδείχθηκε ο ΧΕΙΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΟΣ.

- Με την αριθμ. 274/02-07-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων, εγκρίθηκε το 1Ο πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού και η ανάθεση του έργου στον ΧΕΙΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟ.

- Στις  16-09-2020 υπογράφηκε η σύμβαση ποσού 34.016,13 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και 42.180,00 € (με Φ.Π.Α.), συμπεριλαμβανομένων απρόβλεπτων δαπανών-αναθεώρησης.

Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1ΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η σύνταξη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τροποποιήσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών, όπως προκύπτουν από τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις και αυξομειώσεις των εργασιών κατά την πορεία εκτέλεσης του έργου.

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε σε ισοζύγιο με τη συμβατική δαπάνη, ήτοι στο ποσό των  34.016,13 € για εργασίες και 8.163,87 € για Φ.Π.Α. 24,00%, σύνολο 42.180,00 €.

| ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΕΡΓΑΣΙΕΣ | ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ | ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ | Φ.Π.Α. | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ | 29.579,25 € | 4.436,87 € | 0,00 € | 8.163,87 € | 42.180,00 € |
| 1ΟΣ Α.Π.Ε. | 29.579,25 € | 4.436,87 € | 0,00 € | 8.163,87 € | 42.180,00 € |

Κατόπιν των ανωτέρω

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την έγκριση

του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΛΑΜΙΑΣ».

| Λαμία, – 03 – 2021 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΤΣΟΣ Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ | Λαμία, – 03 – 2021 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΡΙΖΟΣ Τοπογράφος Μηχανικός | Λαμία, – 03 – 2021 Η ΑΝΑΠ. ΔΙΕΥΘΥΝτΗΣ Δ.Υ.Τ.Ε. ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ Αρχιτέκτων Μηχανικός β. Α |
| --- | --- | --- |