| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Συντάξας: Γκέτσιος Ιωάννης / Αρχιτέκτων Μηχανικός gketsios@lamia-city.gr, Τηλέφωνο :2231351546 | ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Είδος Πράξης: Λοιπές Κανονιστικές Πράξεις Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή |
| --- | --- |

ΘΕΜΑ: Περί σύστασης Επιτροπής Παραλαβής του έργου:

«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ.Ε. ΛΑΜΙΑΣ, ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ» αναδόχου Στεργιόπουλος Χρήστος, προϋπολογισμού 425.000,00€ (με ΦΠΑ).

Εισήγηση

Προς την Οικονομική Επιτροπή

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. η) του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. η) του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και την παρ. 9α του άρθρου 10 του Ν.4825/2019 περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής των δήμων («Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων…»), τίθεται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής το Πρακτικό Κλήρωσης για την ανάδειξη μελών της Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Επισκευές Συντηρήσεις Αποκαταστάσεις παιδικών χαρών Δ.Ε. Λαμίας, Γοργοποτάμου, Λιανοκλαδίου»  αναδόχου Στεργιόπουλος, προϋπολογισμού 425.000,00€

Στοιχεία έργου:

- Η μελέτη με αρ. 43/2018 και τίτλο «Επισκευές , Συντηρήσεις, Αποκαταστάσεις, Παιδικών Χαρών Δ.Ε. Λαμίας, Γοργοποτάμου, Λιανοκλαδίου »  που θεωρήθηκε από την Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν.

- Το έργο χρηματοδοτήθηκε από πιστώσεις ΣΑΤΑ / Π.Ε., με Κ.Α. 30.7332.0006 με ποσό 234.000,00€.

- Η με αρ. πρωτ. 21561/27.05.2019 εργολαβική σύμβαση του έργου με τον ανάδοχο.

- Η συμβατική προθεσμία του έργου ήταν εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες με καταλυτική ημερομηνία περαίωσης του έργου την 27.09.2019.

- Το έργο ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα την 26η Μαρτίου του έτους 2020 σύμφωνα με την τελευταία παράταση προθεσμίας που αποφασίστηκε με την αρ.393/2020 Α.O.E. (ΑΔΑ:Ω7ΚΟΩΛΚ-6ΝΚ)

- Η τελική επιμέτρηση θεωρήθηκε αρμοδίως την 27.05.2020

- Το έργο παραλήφθηκε Προσωρινά την 04.08.2021 με την αρ. 564/2021 Α.Ο.Ε.

- Την 22.10.2021 διενεργήθηκε κλήρωση για την ανάδειξη μελών που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής του έργου. Σύμφωνα με το πρακτικό της εν λόγω κλήρωσης, το οποίο θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για τον ορισμό της Επιτροπής Παραλαβής του έργου, τα ονόματα των κληρωθέντων μελών αναγράφονται κατά σειρά κλήρωσης στον παρακάτω πίνακα:

Τακτικά Μέλη

| Α/Α | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ευθυμία | Καραγκούνη | πρόεδρος |
| 2 | Βασιλική | Φυτά | μέλος |
| 3 | Ζωή | Κακανά | μέλος |

Αναπληρωματικά μέλη

| Α/Α | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αγγελική | Μακρυγιάννη | πρόεδρος |
| 2 | Γεώργιος | Λέτσος | μέλος |
| 3 | Σταματίνα | Μπάτρη | μέλος |

Μετά τα παραπάνω,

προτείνεται η λήψη απόφασης για τη σύσταση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ.Ε. ΛΑΜΙΑΣ, ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ»  αναδόχου Στεργιόπουλος Χρήστος, προϋπολογισμού 425.000,00€ (με ΦΠΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, η οποία αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

Τακτικά Μέλη

| Α/Α | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ευθυμία | Καραγκούνη | πρόεδρος |
| 2 | Βασιλική | Φυτά | μέλος |
| 3 | Ζωή | Κακανά | μέλος |

Αναπληρωματικά μέλη

| Α/Α | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αγγελική | Μακρυγιάννη | πρόεδρος |
| 2 | Γεώργιος | Λέτσος | μέλος |
| 3 | Σταματίνα | Μπάτρη | μέλος |

| O συντάξας Γκέτσιος Ιωάννης Αρχιτέκτων Μηχανικός |  | Λαμία, 22.10.21 Η Αναπλ. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων Πολιτοπούλου Αφροδίτη Αρχιτέκτων Μηχανικός |
| --- | --- | --- |