| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Συντάξας: Γκέτσιος Ιωάννης / Αρχιτέκτων Μηχανικός gketsios@lamia-city.gr, Τηλέφωνο :2231351546 | ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Είδος Πράξης: Λοιπές Κανονιστικές Πράξεις Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή |
| --- | --- |

ΘΕΜΑ: Περί σύστασης Επιτροπής Παραλαβής του έργου:

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΩΤΗ – ΚΙΣΣΑΒΟΥ

Εισήγηση

Προς την Οικονομική Επιτροπή

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. η) του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. η) του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και την παρ. 9α του άρθρου 10 του Ν.4825/2019 περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής των δήμων («Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων…»), τίθεται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής το Πρακτικό Κλήρωσης για την ανάδειξη μελών της Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΩΤΗ - ΚΙΣΣΑΒΟΥ»  αναδόχου Στεργιόπουλος, προϋπολογισμού 53.500,00€

Στοιχεία έργου:

- Η με αρ. 21/2019 μελέτη και τίτλο «Κατασκευή Στεγάστρου στην πλατεία Γιαννιτσιώτη-Κισσάβου» που θεωρήθηκε από την Δ/νση Υποδομών & Τεχν. Έργων Δήμου Λαμιέων μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν.

- Το έργο χρηματοδοτήθηκε από πιστώσεις ΣΑΤΑ/Π.Ε., με Κ.Α. 30.7322.0015.

- Η με αριθμ. Πρωτ 12358 / 12-03-2020 εργολαβική σύμβαση του έργου, με ανάδοχο τον Χρήστο Στεργιόπουλο και  η συμβατική προθεσμία του έργου είναι ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες.

- Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα την 12.06.2020 σύμφωνα με την από 19.06.2020 βεβαίωση περαίωσης.

- Το έργο ανατέθηκε και εκτελέστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Σύμφωνα με το άρθρο 170 του Ν.4412/2016, για τη διενέργεια παραλαβής του έργου, η προϊσταμένη αρχή ορίζει την επιτροπή παραλαβής με μέλη που είναι τεχνικοί υπάλληλοι και επιλέγονται κατόπιν κληρώσεως.

- Το έργο παραλήφθηκε Προσωρινά την 18.01.2021 με την αρ. 60/2021 Α.Ο.Ε.

- Την 22.10.2021 διενεργήθηκε κλήρωση για την ανάδειξη μελών που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής του έργου. Σύμφωνα με το πρακτικό της εν λόγω κλήρωσης, το οποίο θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για τον ορισμό της Επιτροπής Παραλαβής του έργου, τα ονόματα των κληρωθέντων μελών αναγράφονται κατά σειρά κλήρωσης στον παρακάτω πίνακα:

Τακτικά Μέλη

| Α/Α | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ευθυμία | Καραγκούνη | πρόεδρος |
| 2 | Πανωραία | Καρατζάβελου | μέλος |
| 3 | Αλεξία | Ρουχά | μέλος |

Αναπληρωματικά μέλη

| Α/Α | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αγγελική | Μακρυγιάννη | πρόεδρος |
| 2 | Ανέστης | Καρτσιώτης | μέλος |
| 3 | Ελένη | Δήμου | μέλος |

Μετά τα παραπάνω,

προτείνεται η λήψη απόφασης για τη σύσταση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΩΤΗ - ΚΙΣΣΑΒΟΥ»  αναδόχου Στεργιόπουλος, προϋπολογισμού 53.500,00€, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, η οποία αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

Τακτικά Μέλη

| Α/Α | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ευθυμία | Καραγκούνη | πρόεδρος |
| 2 | Πανωραία | Καρατζάβελου | μέλος |
| 3 | Αλεξία | Ρουχά | μέλος |

Αναπληρωματικά μέλη

| Α/Α | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αγγελική | Μακρυγιάννη | πρόεδρος |
| 2 | Ανέστης | Καρτσιώτης | μέλος |
| 3 | Ελένη | Δήμου | μέλος |

| O συντάξας Γκέτσιος Ιωάννης Αρχιτέκτων Μηχανικός |  | Λαμία, 22.10.21 Η Αναπλ. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων Πολιτοπούλου Αφροδίτη Αρχιτέκτων Μηχανικός |
| --- | --- | --- |