| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ |  |
| --- | --- |

Υπόμνημα – Εισήγηση

της Δ/νσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ :  Περί σύστασης Επιτροπής  ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ  Παραλαβής του έργου: «     ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ & ΤΑΦΡΩΝ ΔΕ ΛΑΜΙΑΣ ΥΠΑΤΗΣ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ          »

Τίθενται υπόψη Της Οικονομικης Επιτροπης  τα κάτωθι:

Η Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (Δ.Υ.Τ.Ε.) συνέταξε την αρ. 28/2018 μελέτη του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ & ΤΑΦΡΩΝ ΔΕ ΛΑΜΙΑΣ ΥΠΑΤΗΣ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ           », προϋπολογισμού 241,800,00 € με ΦΠΑ 24%.

- Η σύμβαση του έργου (αρ. πρωτ. 18031 ) υπεγράφη την 3-5--2019 για ποσό 120,877,23 € (με ΦΠΑ 24%), κατόπιν ανοικτου  διαγωνισμού, με προθεσμία περαίωσης ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ   (300) ημερολογιακών ημερών.

- Δοθηκε παραταση εως 3-7-2020

- Η βεβαίωση περαίωσης του έργου εκδόθηκε εμπρόθεσμα την 26-6-2020 από τη Διεύθυνση Υποδομών και Τεχνικών Έργων του Δήμου μας.

- Η τελική επιμέτρηση του έργου υποβλήθηκε εμπρόθεσμα και εγκρίθηκε την 2-7-2020 από τη Διεύθυνση Υποδομών και Τεχνικών Έργων του Δήμου μας.

Το έργο ανατέθηκε και εκτελέστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Σύμφωνα με το άρθρο 170 του Ν.4412/2016, για τη διενέργεια της προσωρινής παραλαβής του έργου, η προϊσταμένη αρχή ορίζει την επιτροπή παραλαβής με μέλη που είναι τεχνικοί υπάλληλοι και επιλέγονται κατόπιν κληρώσεως.

Μετά τα παραπάνω, διενεργήθηκε την 22-10-2021 εκ κλήρωση για την ανάδειξη μελών που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή οριστικης  Παραλαβής του έργου. Σύμφωνα με το πρακτικό της εν λόγω κλήρωσης, τα ονόματα των κληρωθέντων μελών αναγράφονται κατά σειρά κλήρωσης στον παρακάτω πίνακα:

Τακτικά Μέλη

| Α/Α | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ιωαννης | Μυλωνης | Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ |
| 2 | Ολγα | Αντωνοπουλου | Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ |
| 3 | Ζωη | Κακανα | Πολιτικος Μηχανικός ΠΕ |

Αναπληρωματικά μέλη

| Α/Α | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ | ΜΠΑΤΡΗ | Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ |
| 2 | ΑΝΕΣΤΗΣ | ΚΑΡΣΙΩΤΗΣ | Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ |
| 3 | Ιωαννης | ΓΚΕΤΣΙΟΣ | Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ |

Μετά τα παραπάνω,

Προτείνεται:

- Η σύσταση  Επιτροπής ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ  Παραλαβής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, του έργου «  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ & ΤΑΦΡΩΝ ΔΕ ΛΑΜΙΑΣ ΥΠΑΤΗΣ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ          » προϋπολογισμού 241,800,00 €, με αριθμό μελέτης 28/2018, η οποία αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

Τακτικά Μέλη

| Α/Α | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ιωαννης | Μυλωνης | Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ |
| 2 | Ολγα | Αντωνοπουλου | Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ |
| 3 | Ζωη | Κακανα | Πολιτικος Μηχανικός ΠΕ |

Αναπληρωματικά μέλη

| Α/Α | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ | ΜΠΑΤΡΗ | Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ |
| 2 | ΑΝΕΣΤΗΣ | ΚΑΡΣΙΩΤΗΣ | Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ |
| 3 | Ιωαννης | ΓΚΕΤΣΙΟΣ | Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ |

| ΛΑΜΙΑ, / /2021 Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΜ. ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & ΚΥΚΛΟΦ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΕΤΣΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | ΛΑΜΙΑ, / /2021 Η ΑΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΦΡ. ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |
| --- | --- |

ΛΑΜΙΑ,        /     / 2021

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΣΩΤΗΡΗΣ ΡΙΖΟΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ