ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Είδος πράξης: Λοιπές Κανονιστικές Πράξεις Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Τμήμα Κτιριακών Έργων & Κοινοχρήστων Χώρων

Αρμόδιος υπάλληλος : Ανέστης Καρτσιώτης

Εισήγηση

Της Δ/νσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων

Προς την Οικονομική Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ΄ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ»

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. η) του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. η) του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και την παρ. 9α του άρθρου 10 του Ν.4825/2019 περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής των δήμων, τίθεται υπόψη σας η έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής εργασιών του έργου του θέματος.

Ιστορικό

- Για το έργο συντάχθηκε 26/2018 μελέτη από την ΔΥΤΕ προϋπολογισμού 74.385,29€ από πιστώσεις του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

- Με την αρ. 328/2018 (ΑΔΑ: ΩΝ27ΩΛΚ-ΜΨ0) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Λαμιέων περί έγκρισης του τρόπου εκτέλεσης του έργου με συνοπτικό διαγωνισμό.

- Με την αρ. 482/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε ως ανάδοχος του έργου Χειμάρας Γεώργιος με μέση έκπτωση 52,02%.

- Η αρ. 58313/05-12-2018  Σύμβαση του έργου υπεγράφη στο ποσό των 35.668,25 € με ΦΠΑ 24%, συμπεριλαμβανομένων απροβλέπτων δαπανών με προθεσμία περαίωσης εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες.

- Με την αρ. 286/2019 (ΑΔΑ: 6ΠΛΣΩΛΚ-0Β1) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 05-08-2019.

- Με την αρ. 197/2018 (ΑΔΑ: ΨΜΒΘΩΛΚ-Β01) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

- Για το έργο εκδόθηκε η από 05-08-2018 βεβαίωση εμπρόθεσμης περαίωσης.

- Με την αρ. 40986/14-10-2019 απόφαση του Προϊσταμένου της Δ.Υ.Τ.Ε. του Δήμου Λαμιέων εγκρίθηκε η Τελική Επιμέτρηση του έργου.

- Το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής υπογράφτηκε στις 10-09-2020 και εγκρίθηκε με την αρ. 390/2020 (ΑΔΑ: 6ΧΔΥΩΛΚ-2ΑΣ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

- Με την αρ. 83/2021 (ΑΔΑ: ΩΣΨΨΩΛΚ-Ο42) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής συστήθηκε η επιτροπή Οριστικής Παραλαβής του Έργου η οποία και υπέγραψε το σχετικό πρωτόκολλο στις 22-10-2021.

Μετά τα παραπάνω προτείνεται:

Η έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Εργασιών του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ΄ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» αναδόχου Χειμάρα Γεώργιου.

| Λαμία, 26 – 10 – 2021 Ο Συντάξας Ανέστης Καρτσιώτης Πολιτικός Μηχανικός |  | Λαμία, 26 – 10 – 2021 Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων κ.α.α. Σωτήριος Ρίζος Τοπογράφος Μηχανικός |
| --- | --- | --- |