ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Είδος πράξης: Λοιπές Κανονιστικές Πράξεις Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Τμήμα κτιριακών έργων & υπαίθριων χώρων Αρμόδιος υπάλληλος : Γκέτσιος Ιωάννης / αρχιτέκτων μηχανικός

τηλ. : 2231351546 / e-mail: gketsios@lamia-city.gr

ΕΙΣΗΓΗΣΗ- ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ Δ/ΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Προς την Οικονομική Επιτροπή

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ του έργου:

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. η) του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. η) του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και την παρ. 9α του άρθρου 10 του Ν.4825/2019 περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής των δήμων («Στις συμβάσεις … εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της»), τίθεται υπόψη σας η έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- Η μελέτη με αρ. 42/2018 και τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ», προϋπολογισμού  74.400,00€ με ΦΠΑ.

- Η με αριθμό πρωτοκόλλου 40997/14.09.2018 Σύμβαση του έργου  στο ποσό των 30.868,83 € με ΦΠΑ, με ανάδοχο τον Στεργιόπουλο Χρήστο Ε.Δ.Ε.

- Η με αριθμό πρωτοκόλλου 52995/16.12.2019 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου στο ποσό των 13.928,02 €, με τον ανάδοχο.

- Το έργο χρηματοδοτήθηκε  από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2017, με Κ.Α. 30.7336.0011.

- Με την αρ. 264/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαμιέων, εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ του έργου στο ποσό των 44.721,61€

- Το έργο ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα την 09.04.2020

- Η τελική επιμέτρηση του έργου θεωρήθηκε αρμοδίως την 16.06.2020

- Το πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του έργου υπογράφηκε από την αρμόδια επιτροπή (ΑΔΑ: 952ΖΩΛΚ-Α4Θ) την 23η Σεπτεμβρίου του έτους 2020.

- Με την αρ. 565/2021 (ΑΔΑ: 67ΤΓΩΛΚ-5Ξ0) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαμιέων, ορίστηκε η επιτροπή παραλαβής του έργου, η οποία το παρέλαβε ΟΡΙΣΤΙΚΑ και υπέγραψε το σχετικό πρωτόκολλο την 3η Νοεμβρίου του έτους 2020.

Μετά τα παραπάνω  εισηγούμαστε

Την λήψη απόφασης για έγκριση του Πρωτοκόλλου ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ Παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» , προϋπολογισμού  74.400,00€ με ΦΠΑ και αναδόχου Στεργιόπουλος Χρήστος ΕΔΕ.

| Ο αρμόδιος υπάλληλος |  | Η αναπλ. Προϊσταμένη Δ.Υ.Τ.Ε. |
| --- | --- | --- |
| Ιωάννης Γκέτσιος |  | Πολιτοπούλου Αφροδίτη |
| Αρχιτέκτων Μηχανικός |  | Αρχιτέκτων Μηχανικός |