| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ |  | Λαμία, 06-12-2021 |
| --- | --- | --- |
| Πληροφορίες: Α.Πολιτοπούλου Ταχ.Δνση :Φλέμινγκ & Ερ.Σταυρού Ταχ.Κώδικας: 351 31 ΛΑΜΙΑ Αρ. τηλεφ. : 22313 51540 e-mail :politopoulou@lamia-city.gr |  | ΠΡΟΣ: τo Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Λαμιέων |

ΘΕΜΑ : Χορήγηση παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των συμμετοχών στο διαγωνισμό με τίτλο  «Ανοικτός αρχιτεκτονικός διαγωνισμός προσχεδίων μελέτης ανάπλασης των πλατειών Ελευθερίας, Λαού και Διάκου της πόλης της Λαμίας»

***

Ι. Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

1.- Η Διεύθυνση Υποδομών & Τεχνικών Έργων συνέταξε τεύχη ανοικτού αρχιτεκτονικού διαγωνισμού Προσχεδίων Μελέτης, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της Αρχιτεκτονικής μελέτης του έργου : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΛΑΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΛΑΜΙΑΣ».

2.- Τα παραπάνω τεύχη αρχιτεκτονικού διαγωνισμού υποβλήθηκαν στην υπ.αριθ. πρωτ. 3834/12.07.2019 Πρόσκληση (ΑΔΑ: ΩΟΘΨ46Ψ844-ΔΣΛ) του «ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ» για χρηματοδότηση, κατόπιν της υπ.αριθ.467/4-12-2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΡΟΛΩΛΚ-ΛΗ1), όπως εξειδικεύτηκε με την αρ. 435/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 0ΨΜΞΟΩΛΚ-Β7Δ).

3.- Με την υπ.αριθ.43/2021 (ΑΔΑ: ΨΗ61ΩΛΚ-ΘΩΠ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το έργο εντάχθηκε στο Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό του Δήμου Λαμιέων με πίστωση 31.782,72 € για το έτος 2021 και Κ.Α. 30.7412.0009, κατόπιν της με αρ. 201.5/2020 Απόφαση ένταξης του Πράσινου Ταμείου (ΑΔΑ: Ω7ΕΠ46Ψ844-ΥΘΡ).

4.Με την αρ.105/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 9ΡΕΤΩΛΚ-8ΤΣ) καθορίστηκαν οι όροι του Αρχιτεκτονικού διαγωνισμού,  σύμφωνα με τις διατάξεις της με αρ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387/19-5-21 Απόφασης ΥΠΕΝ (ΦΕΚ 2239/ Β΄/31.05.2021).

5. Με την ως άνω Απόφαση, καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσχεδίων της μελέτης των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό ορίστηκε η 29 Δεκεμβρίου του 2021, ημέρα Τετάρτη.

ΙΙ.- Προκειμένου δε, να διεξαχθεί ο προαναφερόμενος αρχιτεκτονικός διαγωνισμός των τριών πλατειών, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 12 της  αρ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387/19-5-21 Απόφασης ΥΠΕΝ, και την παρ.8.2 του άρθρου 8 της Αναλυτικής Προκήρυξης του Διαγωνισμού, απαιτείται η συγκρότηση της κριτικής επιτροπής να «…..αποστέλλεται για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως…. και να δημοσιοποιείται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των μελετών…», ήτοι έως την 9η Δεκεμβρίου 2021.

Σημειώνεται ότι η Επιτροπή του διαγωνισμού, σύμφωνα με  τους όρους της αναλυτικής προκήρυξης, είναι 5μελής.  Οι τρείς (3) από τους πέντε (5) κριτές, ορίζονται από τον κατάλογο των κριτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) με κλήρωση, κατόπιν αιτήματος του Δήμου  (άρθρο 12 αρ.: ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387/19-5-21 Απόφασης ΥΠΕΝ). Ο Πρόεδρος με τον αναπληρωτή του, καθώς και ο εκπρόσωπος του Δήμου Λαμιέων με τον αναπληρωτή του ορίζονται από τη διοργανώτρια αρχή (Δήμος Λαμιέων), που έχει και την ευθύνη συγκρότησης της Επιτροπής.

Επειδή όμως:

- Η Διεύθυνση Υποδομών και Τεχνικών Έργων την 6η Σεπτεμβρίου 2021, με το αρ. πρωτ.: 35838/ 06.09.2021έγγραφο της, ζήτησε την υπόδειξη των κριτών από το ΥΠΕΝ.

- Το ΥΠΕΝ με αρ.: ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/110905/895/01.12.2021 έγγραφο του , που έλαβε αρ. πρωτ.: 50558/03.12.2021 δηλαδή την 3η Δεκεμβρίου ημέρα Παρασκευή στο Δήμο, όρισε τα μέλη της Επιτροπής για τη διενέργεια του διαγωνισμού, ήτοι τρείς (3) κριτές με τους αναπληρωτές τους και επιπλέον τρείς (3) επιλαχόντες.

- Κατόπιν, του ως άνω εγγράφου του ΥΠΕΝ  ο χρόνος έως την 9η Δεκεμβρίου ημέρα Πέμπτη (3 ημέρες)  , δεν είναι αρκετός για τη σύσταση και την δημοσιοποίηση της Επιτροπής του διαγωνισμού, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Για τους λόγους αυτούς:

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Να ληφθεί απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο, για:

Την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας  υποβολής των προσχεδίων μελετών των συμμετεχόντων  του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού με τίτλο «Ανοικτός αρχιτεκτονικός διαγωνισμός προσχεδίων μελέτης ανάπλασης των πλατειών Ελευθερίας, Λαού και Διάκου της πόλης της Λαμίας» κατά σαράντα πέντε 45 ημέρες, ήτοι έως την 14η Φεβρουαρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

α) Έγγραφο Δ.ΥΤ.Ε. για ορισμό κριτών

β) Έγγραφο ΥΠΕΝ ορισμού κριτών

γ) Πρακτικό κλήρωσης

|  | Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ Αρχιτέκτων Μηχανικός |
| --- | --- |

|  | Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΕΥΘΥΜΙΟΣ K. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ |
| --- | --- |