| ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρμόδια Υπάλληλος: Ιωάννα Σερεμέτη Τηλ.: 2231351550 Ηλεκτρ. Ταχυδρ.: i.seremeti@lamia-city.gr | ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Είδος Πράξης: Λοιπές Κανονιστικές Πράξεις Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή |
| --- | --- |

Εισήγηση

Προς

Την Οικονομική Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής, του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ».

Τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση του  Πρωτοκόλλου Προσωρινής  Παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ» με ανάδοχο τον ΤΣΙΝΤΖΗΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- Το έργο κατασκευάσθηκε σύμφωνα  με την αριθμ. 26/2021 μελέτη της Δ/νσης Υποδομών & Τεχν. Έργων με προϋπολογισμό 250.000,00 (με ΦΠΑ 24%).

- Η χρηματοδότηση του έργου είναι από πιστώσεις ΣΑΤΑ/ΠΕ, (Κ.Α. 30.7312.0013).

- Το έργο, που δημοπρατήθηκε με την Διαδικασία Διαπραγμάτευσης Χωρίς Προηγούμενη Δημοσίευση, ανατέθηκε στον κο Τσίντζηρα Παρασκευά με την απόφαση 242/2021  (ΑΔΑ:6HBTΩΛΚ-6ΟΕ) της Οικονομικής Επιτροπής

- Την 25-05-2021 υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. 20434 εργολαβική σύμβαση του έργου για ποσόν 228.105,24 (με ΦΠΑ 24%)  και συμβατική προθεσμία τέσσερις (4) μήνες.

- Την 24/09/2021 υπογράφηκε η βεβαίωση περαίωσης εργασιών

- Η τελική επιμέτρηση υποβλήθηκε από τον Ανάδοχο την 22/11/2021 και θεωρήθηκε την 01/12/2021

- Το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής υπεγράφη στις 15-2-2022 από την επιτροπή που ορίστηκε με την αριθμ. 824/2021 (ΑΔΑ: ΨΧΞΓΩΛΚ-6Μ3) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

Μετά τα παραπάνω προτείνεται :

Η λήψη απόφασης για την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής Εργασιών του έργου: του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ» αναδόχου ΤΣΙΝΤΖΗΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ

| -02-2022 Η συντάξασα | -02-2022 Οι προϊστάμενος τμήματος | -02-2022 Η αναπλ.προϊσταμένη Δ/νσης |
| --- | --- | --- |
| Ιωάννα Σερεμέτη Ηλεκ. Μηχ/κός –Α’ Βαθμ. | Θεόδωρος Φούντας Μηχαν. Μηχ/κός–Α’ Βαθμ. | Αφροδίτη Πολιτοπούλου Αρχιτ. Μηχ/κός–Α’ Βαθμ. |