| ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρμόδιος υπάλληλος : Ζωή Κακανά/πολ. μηχανικός Τηλ.: 22313 51552 Email: kakana@lamia-city.gr | ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Είδος Πράξης: Λοιπές Κανονιστικές Πράξεις Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή |
| --- | --- |

Θέμα: Σύσταση Επιτροπής  Οριστικής  Παραλαβής του Έργου:  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ ΛΑΜΙΑΣ»

Εισήγηση

Προς την Οικονομική Επιτροπή

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. η) του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων όπως τροποποιήθηκε αντικαταστάθηκε και ισχύει, τίθεται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής το Πρακτικό Κλήρωσης για την ανάδειξη μελών της Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ ΛΑΜΙΑΣ», αναδόχου Κ/ΞΙΑ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ-ΜΠΑΡΩΝΗΣ Α. ΑΓΓΕΛΟΣ.

1. Ιστορικό

Έχοντας υπόψη:

- Την μελέτη µε αριθµ. 47/31-07-2018, τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ ΛΑΜΙΑΣ»  και προϋπολογισμό 614.000,00€ με ΦΠΑ 24%, που συντάχθηκε από την Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαµιέων.

- Την αριθμ. 393/2018  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων, που αφορά την κατάρτιση των όρων διακήρυξης του παραπάνω έργου

- Την αριθ. 43/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαµιέων για την έγκριση του  πρακτικού δημοπράτησης του έργου –κατακύρωση αναδόχου,

- Την από 12-04-2019 Σύμβαση του έργου, με αριθμ. 15024 αντί ποσού 355.065,06 €.

- Την αριθμ.331/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων, που αφορά την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του 2ου ΠΚΤΜΝΕ και της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του παραπάνω έργου

- Την από 08-10-2020 1η συμπληρωματική σύμβαση του έργου, με αριθμ. 39751 αντί ποσού 71.684,40 €.

- Την από 31-12-2020 Βεβαίωση περαίωσης εργασιών του έργου.

- Με την 498/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Λαμιέων, εγκρίθηκε το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του έργου.

- Την υπ αριθμ. Πρωτ. 7978/01-03-2021 αίτηση του εκπροσώπου της αναδόχου Κ/ΞΙΑΣ  «ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ-ΜΠΑΡΩΝΗΣ Α. ΑΓΓΕΛΟΣ».

- Ότι το έργο ανατέθηκε και εκτελέστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Σύμφωνα  τις διατάξεις των άρθρων 170 & 172 του Ν. 4412/2016, για τη διενέργεια της Παραλαβής του έργου, η Προϊσταμένη Αρχή ορίζει την επιτροπή παραλαβής με μέλη που είναι τεχνικοί υπάλληλοι και επιλέγονται κατόπιν κληρώσεως

- Την 15-03-2022 διενεργήθηκε κλήρωση για την ανάδειξη μελών που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή  Οριστικής Παραλαβής του έργου. Σύμφωνα με το Πρακτικό της εν λόγω κλήρωσης,  τα ονόματα των κληρωθέντων μελών αναγράφονται κατά σειρά κλήρωσης στον παρακάτω πίνακα:

Τακτικά Μέλη

| Α/Α | Όνομα | Επώνυμο | Ιδιότητα |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αγγελική | Μακρυγιάννη | Μηχανολόγος Μηχανικός, Πρόεδρος, Δ/νση Περιβάλλοντος& Πολιτικής Προστασίας, Δήμος Λαμιέων |
| 2 | Αλεξία | Ρουχά | Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, Δήμος Λαμιέων |
| 3 | Ιωάννα | Σερεμέτη | Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Δήμος Λαμιέων |

Αναπληρωματικά μέλη

| Α/Α | Όνομα | Επώνυμο | Ιδιότητα |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Σταματίνα | Μπάτρη | Πολιτικός Μηχανικός TE, Πρόεδρος, Τμήμα Υπηρεσίας Δόμησης, Δήμος Λαμιέων |
| 2 | Γεώργιος | Λέτσος | Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, Δήμος Λαμιέων |
| 3 | Ανέστης | Καρτσιώτης | Πολιτικός Μηχανικός, Δήμος Λαμιέων |

Μετά τα παραπάνω,

Προτείνεται η λήψη απόφασης για τη σύσταση Επιτροπής  Οριστικής Παραλαβής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ ΛΑΜΙΑΣ» αναδόχου «Κ/ΞΙΑ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ-ΜΠΑΡΩΝΗΣ Α. ΑΓΓΕΛΟΣ» συνολικής δαπάνης 426.749,46 € (με ΦΠΑ), (αριθ μελέτης 47/2018), η οποία αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

Τακτικά μέλη

| Α/Α | Όνομα | Επώνυμο | Ιδιότητα |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αγγελική | Μακρυγιάννη | Μηχανολόγος Μηχανικός, Πρόεδρος, Δ/νση Περιβάλλοντος& Πολιτικής Προστασίας, Δήμος Λαμιέων |
| 2 | Αλεξία | Ρουχά | Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, Δήμος Λαμιέων |
| 3 | Ιωάννα | Σερεμέτη | Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Δήμος Λαμιέων |

Αναπληρωματικά μέλη

| Α/Α | Όνομα | Επώνυμο | Ιδιότητα |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Σταματίνα | Μπάτρη | Πολιτικός Μηχανικός TE, Πρόεδρος, Τμήμα Υπηρεσίας Δόμησης, Δήμος Λαμιέων |
| 2 | Γεώργιος | Λέτσος | Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, Δήμος Λαμιέων |
| 3 | Ανέστης | Καρτσιώτης | Πολιτικός Μηχανικός, Δήμος Λαμιέων |

| Η Συντάξασα | Προϊστάμενος Τμήματος Οδοποιίας & Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων | Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Υποδομών και Τεχνικών Έργων |
| --- | --- | --- |
| Ζωή Κακανά | Σωτήριος Ρίζος | Αφροδίτη Πολιτοπούλου |
| Πολιτικός μηχανικός | Τοπογράφος Μηχανικός | Αρχιτέκτων μηχανικός |