ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

| Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Αρμόδιος: Γιωργος Λετσος Τηλ.: 22313-51077 | ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Είδος Πράξης: Λοιπές Κανονιστικές Πράξεις Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή |
| --- | --- |

e-mail:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση του Πρωτοκόλλου  ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ  Παραλαβής του έργου: « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ  ».

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. η) του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. η) του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και την παρ. 9α του άρθρου 10 του Ν.4825/2019 περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής των δήμων («Στις συμβάσεις … εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της»), τίθεται υπόψη σας η έγκριση του Πρωτοκόλλου  ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ  Παραλαβής του έργου «   ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ    ».

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- Το έργο κατασκευάσθηκε σύμφωνα με την αριθμ. 9 /2019 μελέτη που θεωρήθηκε αρμόδια την  3 – 5 – 2019.

- Η χρηματοδότηση του έργου είναι από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2019-ΠΕ . με ποσό 100,000,00 € και Κ.Α. 30.7333.0039 στον προϋπολογισμό του Δήμου.

- Το έργο εκτελέστηκε με εργολαβία μετά από Δημοπρασία σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 130 /2019  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

- Την 11 μηνός  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2020 υπογράφτηκε η αριθμ. 6789 σύμβαση με τον ανάδοχο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟ   , για ποσό 103,682,48  €.

- Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν έως την 11-9-2020

- Το έργο περαιώθηκε την 24-12-2021 συμφωνα με παρατασεις που δοθηκαν

- Ειναι προσωρινη παραλαβη

2.  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ   ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Το Πρωτόκολλο Προσωρινής   Παραλαβής υπεγράφη στις 30-3-2022 από την επιτροπή που ορίστηκε με την αρ. αριθμ. 154/2022  απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαμιέων.

Μετά τα παραπάνω προτείνεται:

Η έγκριση του Πρωτοκόλλου ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ    Παραλαβής του έργου: «  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ    », αναδόχου ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ .

| Λαμία, – 3 – 2022 Ο συντάξας ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΕΤΣΟΣ Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ | Λαμία, – 3 – 2022 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΡΙΖΟΣ Τοπογράφος Μηχανικός | Λαμία, – 3 – 2022 Η ΑΝ Δ/ΝΤΗΣ Δ.Υ.Τ.Ε. ΑΦΡ ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ Αρχ Μηχανικός |
| --- | --- | --- |