ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Είδος πράξης: Λοιπές Κανονιστικές Πράξεις Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Τμήμα κτιριακών έργων & υπαίθριων χώρων Αρμόδιος υπάλληλος : Γκέτσιος Ιωάννης / αρχιτέκτων μηχανικός

τηλ. : 2231351546 email: gketsios@lamia-city.gr

## ΕΙΣΗΓΗΣΗ- ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ Δ/ΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Προς την Οικονομική Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΩΤΗ»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε / αντικαταστάθηκε και ισχύει, τίθεται υπόψη σας η εισήγηση για έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΩΤΗ» αναδόχου Κ/Ξ ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Α.  ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η αριθμ. 50/2020 μελέτη του ως άνω έργου συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λαμίας, με προϋπολογισμό του έργου που ανέρχεται σε 350.000,00 € μαζί με το ΦΠΑ.

Η αρ. 489/19 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, περί ένταξης του έργου στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Λαμιέων.

Με την αρ. 476/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων καταρτίστηκαν οι όροι Δημοπράτησης του έργου.

Με την αρ. 90/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαμιέων εγκρίθηκε το 1ο πρακτικό δημοπράτησης του έργου.

Με την αριθ. 259/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαμιέων με ΑΔΑΜ: 21ΑWRD008772313 εγκρίθηκε το 2ο πρακτικό δημοπράτησης του έργου – κατακύρωση αναδόχου.

Με την αριθ. πρωτ. 71074/12-04-2021 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς με ΑΔΑ: 6247ΟΡ10-050), έγινε έλεγχος νομιμότητας της εν λόγω απόφασης.

Την 27η Ιουλίου του έτους 2021 υπογράφηκε σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Λαμιέων και του εκπροσώπου της αναδόχου Κ/Ξ ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ για ποσό 167.575,39 Ευρώ με το Φ.Π.Α.

Β.  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1ου Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΤΟΥ 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών και κονδυλίων που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου.

Η σύνταξη του 1ου Α.Π.Ε. έγινε σε ισοζύγιο με την συμβατική δαπάνη, ήτοι συνολική δαπάνη του έργου   167.575,39 € με το ΦΠΑ.

Οι αυξήσεις των δαπανών καλύπτονται  από τη διάθεση του ποσού των απροβλέπτων.

Δεν γίνεται χρήση των «επί έλασσον» δαπανών.

Επίσης ουδεμία τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου έγινε, ούτε θίγεται  η πληρότητα και τη λειτουργικότητά του.

| ΔΑΠΑΝΕΣ |  | ΕΡΓΑΣΙΕΣ | ΦΠΑ 24% | ΣΥΝΟΛΟ | ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Συμβατική δαπάνη |  | 135.141,44 | 32.433,95 | 167.575,39 |  |  |  | - |  |  |
| 1ος ΑΠΕ |  | 135.141,44 | 32.433,95 | 167.575,39 | 0,00 ευρώ |  |  |  |  |  |

Επομένως η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 167.575,39 €

Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. κλείνει σε ισοζύγιο με το ποσό της σύμβασης.

Μετά τα παραπάνω, προτείνεται :

Η λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου ΑΠΕ) του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΩΤΗ», ο οποίος κλείνει σε ισοζύγιο με τη συμβατική δαπάνη του έργου ποσού 167.575,39 € Ευρώ (με το Φ.Π.Α.), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 156 του Ν.4412/2016.

| Λαμία , 22.06.2022 |  | Λαμία, 22.06.2022 |
| --- | --- | --- |
| Ο αρμόδιος υπάλληλος |  | Η αναπλ. Προϊσταμένη Δ.Υ.Τ.Ε. |
| Ιωάννης Γκέτσιος |  | Πολιτοπούλου Αφροδίτη |
| Αρχιτέκτων Μηχανικός |  | Αρχιτέκτων Μηχανικός |