| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρμόδιος: Ανέστης Καρτσιώτης | ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Είδος Πράξης: Λοιπές Κανονιστικές Πράξεις Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή |
| --- | --- |

Εισήγηση

Προς

Την Οικονομική Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Περί σύστασης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Προσθήκη κατ’ επέκταση δύο αιθουσών εργαστηρίων στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Γοργοποτάμου».

Τίθενται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα κάτωθι :

- Από την Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 54/2017 μελέτη προϋπολογισμού 228.000,00 € με ΦΠΑ 24%.

- Με την αρ. 89/17-01-2019 (ΑΔΑ: Ω6ΤΖ7ΛΗ-9ΗΖ) απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας εντάχθηκε το έργο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014 – 2020» με κωδικό ΟΠΣ 5002441 και κωδικό έργου 2019ΕΠ05610001.

- Με την αρ. 236/2019 (ΑΔΑ: 6ΧΣΕΩΛΚ-ΔΩΓ) Απόφαση της Οικ.Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου.

- Με την αρ. 377/2019 (ΑΔΑ:6ΙΒ0ΩΛΚ-4Σ9) Απόφαση της Οικ. Επιτροπής κατακυρώθηκε ως ανάδοχος του έργου η εταιρεία «Λ.ΚΙΤΣΟΣ ΑΤΕ». Η απόφαση αυτή ελέγχθηκε ως προς τη νομιμότητά της με την αρ. 8298/224809/30-12-2019 (ΑΔΑ: ΩΜΝΓΟΡ10-2ΝΓ)  Απόφ. Αποκ. Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας Δ/νση Διοίκησης.

- Η αρ. 8664/20-02-2020 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 20SYMV006317788) του έργου υπεγράφη στο ποσό των 106.278.06 € με ΦΠΑ με προθεσμία περαίωσης διακόσιες εβδομήντα (270) ημερολογιακές ημέρες.

- Με την αρ. 301/2020 (ΑΔΑ:Ψ9Γ1ΩΛΚ-ΚΕ8) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως 14-01-2021.

- Με την αρ. 87/2021 (ΑΔΑ:6ΣΦ8ΩΛΚ-Ε6Ω) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως 14-04-2021.

- Με την αρ. 263/2021 (ΑΔΑ: 6ΦΜ5ΩΛΚ-7ΟΩ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

- Στις 14-04-2021 εκδόθηκε η βεβαίωση περαίωσης του έργου.

Το έργο ανατέθηκε και εκτελέστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Σύμφωνα με το άρθρο 170 του Ν.4412/2016, για τη διενέργεια της προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου, η προϊσταμένη αρχή ορίζει την επιτροπή παραλαβής με μέλη που είναι τεχνικοί υπάλληλοι και επιλέγονται κατόπιν κληρώσεως.

Για το σκοπό αυτό, διενεργήθηκε την 23-06-2022 κλήρωση για την ανάδειξη μελών που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου. Σύμφωνα με το πρακτικό της εν λόγω κλήρωσης, τα ονόματα των κληρωθέντων μελών αναγράφονται κατά σειρά κλήρωσης στον παρακάτω πίνακα:

Τακτικά Μέλη

| Α/Α | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αγγελική | Μακρυγιάννη | Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ |
| 2 | Ζωή | Κακανά | Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ |
| 3 | Αλεξία | Ρουχα | Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ |

Αναπληρωματικά μέλη

| Α/Α | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ιωάννης | Μυλωνής | Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ |
| 2 | Γεώργος | Λέτσος | Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ |
| 3 | Όλγα-Μαρία | Αντωνοπούλου | Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ |

Μετά τα παραπάνω,

Προτείνεται η λήψη απόφασης για τη σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, του έργου «Προσθήκη κατ’ επέκταση δύο αιθουσών εργαστηρίων στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Γοργοποτάμου», προϋπολογισμού 228.000,00€, με αριθμό μελέτης 54/2017, η οποία θα αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

Τακτικά Μέλη

| Α/Α | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αγγελική | Μακρυγιάννη | Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ |
| 2 | Ζωή | Κακανά | Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ |
| 3 | Αλεξία | Ρουχα | Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ |

Αναπληρωματικά μέλη

| Α/Α | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ιωάννης | Μυλωνής | Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ |
| 2 | Γεώργος | Λέτσος | Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ |
| 3 | Όλγα-Μαρία | Αντωνοπούλου | Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ |

| Λαμία, 24 – 06 – 2022 Ο συντάξας Ανέστης Καρτσιώτης Πολιτικός Μηχανικός |  | Λαμία, 24 – 06 – 2022 Η Αναπλ. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων Αφροδίτη Πολιτοπούλου Αρχιτέκτων Μηχανικός |
| --- | --- | --- |