ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Είδος πράξης: Λοιπές Κανονιστικές Πράξεις

Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή

### Δ Η Μ Ο Σ   Λ Α Μ Ι Ε Ω Ν

### Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αρμόδιος : Σωτήριος Ρίζος

Τηλ.          : 2231351542

Email: rizos@ lamia-city.gr

ΘΕΜΑ: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας - Δήμου Λαμιέων για την εκτέλεση του έργου:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ  (Β’ ΦΑΣΗ)προϋπολογισμού 283.500,00 €

Εισήγηση

Προς την Οικονομική Επιτροπή

Τίθεται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής . :

- H έγκριση του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Λαμιέων για την εκτέλεση του έργου:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ  (Β’ ΦΑΣΗ)» προϋπολογισμού 283.500,00 €

- H εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της παραπάνω Προγραμματικής Σύμβασης

- O ορισμός δύο εκπροσώπων του Δήμου με τα αναπληρωματικά μέλη στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης

- Η Έγκριση της υπ’ αριθμ 72/2022 μελέτης του έργου«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ  (Β’ ΦΑΣΗ)»προϋπολογισμού 283.500,00 €

Ιστορικό

Η Διεύθυνση Υποδομών & Τεχνικών Έργων του Δήμου συνέταξε την με αριθμ. 72/2022μελέτη του έργου

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ  (Β’ ΦΑΣΗ)»προϋπολογισμού

283.500,00 € με το ΦΠΑ

Με   την    παρούσα     πρόταση    προβλέπεται   η   συντήρηση    αγροτικής    οδοποιίας  υφιστάμενων

αγροτικών δρόμων  στις Δ.Ε. Λαμίας –. Γοργοποτάμου – Υπάτης- Λιανοκλαδιου  και Κοινότητας  Παύλιανης,

που  θα  έχει  ως  αποτέλεσμα τη    διευκόλυνσητης προσβασιμότητας   στις    γεωργικές    εκμεταλλεύσεις.

Το παρόν έργο συνίσταται στη συντήρηση των δομικών και γεωμετρικών χαρακτηριστικώνκαι γενικά των

κυκλοφοριακών συνθηκών των υφιστάμενων οδών. Το χωμάτινο οδόστρωμάτων  υπό  μελέτη  οδών έχει

υποστεί  φθορές και  ανωμαλίες, σε  αρκετά  σημεία,το   κατάστρωμά   έχει υποστείεκτεταμένες αποκολλήσεις

και καθιζήσεις   (δημιουργία    χανδάκων   σημαντικού   βάθους,   λόγω   ανεπαρκούς   υδραυλικής   αντιμετώπισης     πουτο  καθιστούν σε  μεγάλο  τμήμα δύσβατο. Συνεπώς, οι ανάγκες ομαλής και άνετης μετακίνησης στην περιοχή καθιστούν αναγκαία τη συντήρηση των υπό μελέτη αγροτικών δρόμων.

Η κύρια προβλεπόμενη εργασία είναι η διάστρωση με κατάλληλο υλικό των αγροτικών δρόμων, στα σημεία

που απαιτείται για τη σωστή συντήρησή τους. Το μέσο μεταβλητό πάχος  αμμοχαλικόστρωσης  θα  είναι

περίπου   10 – 15cm.

Με την α.π. 53874/25-05-2022 (Α∆Α: ΨΙΒ046ΜΤΛΡ-ΚΕΡ) εντάχθηκε στην ΣΑΕΠ766, με κ.α. 2017ΕΠ56600003και προϋπολογισμό 283.500,00€.

Προκειμένου να εκτελεστεί το έργο και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 3852 / 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν με το ν.4071/2012, απαιτείται η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Λαμιέων.

Οι όροι της Προγραμματικής σύμβασης θα έχουν ως ακολούθως:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣΥΜΒΑΣΗΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ  (Β΄ΦΑΣΗ)»

ΣτηΛαμία,σήμερατην............/........./ 2022,οιπαρακάτωσυμβαλλόμενοι:

- ΗΠεριφέρειαΣτερεάςΕλλάδαςπουεδρεύειστηΛαμία(µεΑΦΜ:997947718),και εκπροσωπείται νόμιμααπότονΠεριφερειάρχη, κ.ΦΑΝΗ Χ. ΣΠΑΝΟ(Φορέας Χρηματοδότησης)

- Ο Δήμος ΛΑΜΙΕΩΝ  που εδρεύει στη ΛΑΜΙΑ  (µε ΑΦΜ: 997947640)  και  εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. ΕΥΘΥΜΙΟ ΚΑΡΑΙΣΚΟ(Κύριος του έργου & Φορέας Υλοποίησης),

Μεβάσητιςδιατάξεις:

- Τουν.4412/2016(ΦΕΚ147/Α/08-09-2008)«ΔημόσιεςΣυμβάσειςΈργων,ΠρομηθειώνκαιΥπηρεσιών (προσαρμογήστιςΟδηγίες2014/24/ΕΕκαι2014/25/ΕΕ).»,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

- Τουν.3852/2010(ΦΕΚ87/Α/07-06-2010) «ΝέαΑρχιτεκτονικήτηςΑυτοδιοίκησης και της  ΑποκεντρωμένηςΔιοίκησης - ΠρόγραμμαΚαλλικράτης»,  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

- Τουάρθρου100τουΝ.3852/2010(ΦΕΚ87/Α/07-06-2010) «ΝέαΑρχιτεκτονικήτηςΑυτοδιοίκησης και της ΑποκεντρωμένηςΔιοίκησης  -  ΠρόγραμμαΚαλλικράτης», όπως οι  παρ. 1.α και 5 αντικαταστάθηκανµετοάρθρο8παρ.9και10τουΝ.4071/2012(ΦΕΚ85/Α/11-04-2012) και με το άρθρο 74 του Ν. 4483/17  (ΦΕΚ-107 Α/31-7-174483/17

- Τουπ.δ.148/2010«Οργανισμός τηςΠεριφέρειαςΣτερεάςΕλλάδας»(ΦΕΚ241Α/27-12-2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

- Τουν.3861/2010(Α’112)«Ενίσχυσητηςδιαφάνειαςµετηνυποχρεωτικήανάρτησηνόμωνκαι πράξεωντωνκυβερνητικών,διοικητικώνκαιαυτοδιοικητικώνοργάνωνστοδιαδίκτυοΠρόγραμμα Διαύγεια”και άλλεςδιατάξεις»,όπως τροποποιήθηκεκαιισχύει.

- Του ν.4129/2013(Α’ 52) «Κύρωσητου Κώδικα Νόμωνγια το ΕλεγκτικόΣυνέδριο»,όπως τροποποιήθηκεκαιισχύει.

- Τουν.4270/2014(Α’143)«Αρχέςδημοσιονομικής διαχείρισηςκαιεποπτείας(ενσωμάτωσητης Οδηγίας2011/85/ΕΕ)-δημόσιολογιστικόκαι άλλες διατάξεις»,όπωςτροποποιήθηκεκαιισχύει.

- Τουν.4281/2014(Α’160)«Μέτραστήριξηςκαιανάπτυξηςτηςελληνικήςοικονομίας, οργανωτικά θέματα ΥπουργείουΟικονομικών και άλλεςδιατάξεις»,όπωςτροποποιήθηκεκαιισχύει.

- Του ν.4128/2013 «Κύρωση της από 18 Δεκεμβρίου 2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της Χώρας» και άλλες διατάξεις».

- Του ν. 4700/2020 (ΦΕΚ 127 Α΄/29-06-2020) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις

- Τον ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» (ΦΕΚ 133 Α΄ /19-07-2018) άρθρο  116 και 179

- Του ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197 Α΄/12-10-2020) Άρθρο 40 «αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού

- Του ν.4690/2020 (άρθρο 21 παρ. 1) “Ρυθμίσεις για τη σύναψη και εκτέλεση προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτουν ΟΤΑ α' και β' βαθμού”: «Οι προγραμματικές συμβάσεις όπου ένας εκ των συμβαλλομένων είναι ΟΤΑ α΄ ή β΄ βαθμού, δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 225του ν.3852/2010 (έλεγχος νομιμότητας).».

Και έχοντας υπόψη:

- Την με α.π. 53874/25-5-2022 (Α∆Α: ΨΙΒ046ΜΤΛΡ-ΚΕΡ) έγκριση της ΣΑΕΠ566, για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2022.

- Την µε αριθ. 165/2020 (ΑΔΑ: 9ΣΑΗ7ΛΗ-ΦΝΞ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Στερεά Ελλάδας µε την οποία εγκρίθηκε ο πίνακας υποέργων Β΄ Φάσης που θα χρηματοδοτηθούν και θα υλοποιηθούν από πιστώσεις του ενάριθμου2017ΕΠ56600003 της ΣΑΕΠ566.

- Την με αριθ. ......./2022 (ΑΔΑ: ..........) απόφαση του Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων με την οποία εγκρίθηκε η με αριθ 72/2022 τεχνική μελέτη προϋπολογισμού  283.500,00 .€ με ΦΠΑ.

- Την µε αριθ.     /2022 (ΑΔΑ:     )Απόφαση της ΟικονομικήςΈπιτροπής της Περιφέρειας Στερεά Ελλάδας µε την οποία εγκρίνεται η σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, εγκρίνονται οι όροι της, η εξουσιοδότηση του κ.  Περιφερειάρχη για την υπογραφή της καθώς και ο ορισμός εκπροσώπων µε τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης .

- Την µε αριθ.                 /2022    (ΑΔΑ:            ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου .............., µε την οποία εγκρίνεται η σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, εγκρίνονται οι όροι της, η εξουσιοδότηση της κ. Δημάρχου για την υπογραφή της ο ορισμός εκπροσώπου µε τον αναπληρωτή του για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης

- Την µε αριθ. …………………. (ΑΔΑ: ………………) απόφαση ελέγχου νομιμότητας της ……/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς.

Συμφώνησανκαι συναποδέχθηκανταπαρακάτω:

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενοτηςπαρούσαςσύμβασηςείναιησυνεργασίατωνσυμβαλλομένωνμερών, με σκοπό την υλοποίηση, από τον Δήμο Λαμιέων  , του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ  (Β’ ΦΑΣΗ)» που θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις της Περιφέρειας και συγκεκριμένα από πιστώσεις του ενάριθμου2017ΕΠ56600003 της ΣΑΕΠ566 .

Με την παρούσα πρόταση προβλέπεται η συντήρηση αγροτικής οδοποιίας υφιστάμενων αγροτικών δρόμων στις Δ.Ε. Λαμίας-Γοργοποτάμου-Υπάτης-Λιανοκλαδιου και Κοινότητα Παύλιανης  που θα εχει ως αποτέλεσμα την διευκόλυνση της προσβασιμότητας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Το  παρόν συνίσταται στη  συντήρηση των  δομικών στοιχείων και  γεωμετρικών  χαρακτηριστικών  και γενικά

των κυκλοφοριακών  συνθηκών  των υφισταμένων  οδών . Το χωμάτινο  οδόστρωμα  των υπό μελέτη  οδών

εχει υποστεί φθορές και ανωμαλίες  σε αρκετασημέια . Συνεπως οι ανάγκες ομαλής και άνετης μετακίνησης

στην περιοχή  καθιστούν αναγκαία τη συντηρηση των υπο μελέτη  αγροτικών δρόμων

Η κύρια προβλεπόμενη εργασία είναι η διάστρωση με κατάλληλο υλικό των αγροτικών δρόμων, στα σημεία

Που απαιτείται για τη σωστή συντήρησή τους. Το μέσο μεταβλητό πάχος  αμμοχαλικόστρωσηςθα

είναι  περίπου   10 – 15cm.

Το παρόν έργο περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες:

- Διάνοιξη    τάφρου

- Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες

- Δανεια θραυστών υλικών λατομείου

- Προμήθεια κοκκώδους υλικού

- Κατασκευή επιχώματος

- Κατασκευή  υποβάσεως  μεταβλητού  πάχους

- Κατασκευη ρείθρων , τραπεζοειδών τάφρων, με σκυρόδεμα C16/20

- Χαλύβδινο δομικό πλέγμα

ΑΡΘΡΟ 2: ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο θα εκτελεστεί σε αγροτικούς δρόμους  στις Δ.Ε. Λαμίας- Λιανοκλαδίου-Υπάτης- Γοργοποτάμου  και      Τ.Κ Παύλιανης

ΑΡΘΡΟ 3 :  ΦΟΡΕΑΣ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ   ΦΟΡΕΑΣ  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Α.ΗΠεριφέρειαΣτερεάςΕλλάδαςαναλαμβάνει:

- Την χρηματοδότηση του έργου, από πιστώσεις του ενάριθμου2017ΕΠ56600003, την εξασφάλιση των σχετικών χρηματορροών και την έκδοση όλων των σχετικών διοικητικών πράξεων που απαιτούνται για την ομαλή χρηματοδότηση και πληρωμή του έργου.

- Την διενέργεια των πληρωμών του έργου, δια του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης που θα διενεργήσει τις σχετικές πληρωμές ως υπόλογος διαχειριστής του έργου.

- ΤονορισμόεκπροσώπουτηςστηνΚοινήΕπιτροπήΠαρακολούθησης.

Β.Ο Δήμος    Λαμιέων  αναλαμβάνει:

- ΤονορισμόεκπροσώπωντουστηνΚοινήΕπιτροπήΠαρακολούθησης.

- Τηνχρηματοδότηση κάθεεπιπλέονδαπάνηςμελετών και εργασιών πέραν των περιγραφόμενων στην παρούσα προγραμματική.

- Τηνμέριμνα γιατηνέκδοσηκαιτυχόναναθεώρησητωναπαιτούμενων μελετών, αδειοδοτήσεωνκαιεγκρίσεων πριναπότη δημοπράτησητουέργου.

- Τηνδημοπράτηση,τηνυπογραφήσύμβασηςµετονανάδοχο,τηνεπίβλεψηκατασκευήςτουέργουκαι τηνπαραλαβήτου.

- Τηνμέριμναγιατηναπομάκρυνση όσωνκινητώνευρίσκονταιεπίτουχώρου,ώστεναείναιδυνατήη απρόσκοπτηεγκατάστασητουεργοταξίουκαι ηέναρξητωνεργασιών.

- Την γραμματειακή υποστήριξητηςΚοινήςΕπιτροπήςΠαρακολούθησηςκαι τηνενημέρωση τηςΕπιτροπήςΠαρακολούθησηςγιατηνπορείαυλοποίησηςτουέργου.

- Τηνευθύνηγιατηφύλαξητουέργουμετάτηδιοικητικήπαραλαβήγιαχρήσηκαιμέχριτηνοριστική παραλαβήτου. Την καθολική μέριμνα, μετάτην οριστική παραλαβή, για τη συντήρηση του έργου και των εγκαταστάσεώντου,τηφύλαξητουκαιγενικάτηλήψηκάθεεπιπλέονμέτρουγιατηναποτροπή βλαβώνήκαταστροφών.

- Τηνυποχρέωσηναπροσδώσειδημοσιότηταστηχρηματοδότηση τουέργου απότηνΠεριφέρειαΣτερεάςΕλλάδας,µέσωανοικτήςεκδήλωσηςήανακοίνωσηςστοντοπικότύποκαι τοτοπικόραδιόφωνο και τηνκατασκευήενημερωτικήςπινακίδαςγιατοέργο.

- Τηναποστολή στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης τηςΠεριφέρειαςΣτερεάς Ελλάδας κάθε πιστοποίησηςδαπάνης  και λογαριασμόέργου που φέρει την έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας τουΔήμουσυνοδευμένηαπόόλαταλοιπάδικαιολογητικάπουαπαιτούνταιαπότονόµο, (σεαντίγραφα)προκειμένουναπροχωρούναπρόσκοπταοιδιαδικασίεςπληρωμής.

- Την  ενημέρωση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού σχετικά με την πορεία υλοποίησης του έργου και την κοινοποίηση σε αυτή λογαριασμών του έργου.

ΑΡΘΡΟ 4 : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ

      - Οπροϋπολογισμόςτουέργουανέρχεται,σύμφωναµε την σχετική τεχνοοικονομικήμελέτη, στοποσότων283.500,00 €,στοοποίο συμπεριλαμβάνονται ηεκτιμώμενηδαπάνηαναθεώρησης,οιαπρόβλεπτεςδαπάνες, Απολογιστικές εργασίες  για ΑΕΚΚ αναθεωρήσειςκαι οΦ.Π.Α.πουαναλογείκαιαναλύεταιωςακολούθως:

| α/α Τιμολογίου | Άρθρο | Εργασία | Κωδικός Αναθεώρησης | είδος μονάδας | Ποσότητα | τιμή μονάδας σε € | Δαπάνη σε € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ομάδα Χωματουργικά |  |  |  |  |  |
| 1 | Α-2 | Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες | ΟΔΟ-1123Α | m3 | 700,00 | 2,83 | 1.981,00 |
| 2 | Α-4.1 | Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες | ΟΔΟ-1212 | m3 | 500,00 | 3,78 | 1.890,00 |
| 3 | Α-18.3 | Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγ. Ε4 | ΟΔΟ-1510 | m3 | 4.500,00 | 8,13 | 36.585,00 |
| 4 | Α-19 | Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm | ΟΔΟ-3121Β | m3 | 2.100,00 | 10,33 | 21.693,00 |
| 5 | Α-20 | Κατασκευή επιχωμάτων | ΟΔΟ-1530 | m3 | 6.600,00 | 1,05 | 6.930,00 |
|  | Γ-1.1 | Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους | ΟΔΟ-3121.Β | m3 | 6.600,00 | 13.63 | 89.958,00 |
|  |  | Άθροισμα ομάδας Χωματουργικά |  |  |  |  | 159.037,00 |
|  |  | Ομάδα Τεχνικά Έργα |  |  |  |  |  |
| 7 | Β-29.3.1 | Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20 | ΟΔΟ-2532 | m3 | 60,00 | 94,20 | 5.652,00 |
| 8 | Β-30.3 | Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων | ΥΔΡ-7018 | kg | 600,00 | 1,15 | 690,00 |
|  |  | Άθροισμα ομάδας Τεχνικά Έργα |  |  |  |  | 6.342,00 |
|  |  | Άθροισμα εργασιών |  |  |  |  | 165.739,00 |
|  |  | Γ.Ο. & Ε.Ε. 18,00 % |  |  |  |  | 29.768,22 |
|  |  | Σύνολο |  |  |  |  | 195.147,22 |
|  |  | Απρόβλεπτα 15 % |  |  |  |  | 29.272,08 |
|  |  | Σύνολο |  |  |  |  | 224.419,30 |
|  |  | Αναθεωρήσεις |  |  |  |  | 4.209,72 |
|  |  | Εργολαβικό αντικείμενο χωρίς ΦΠΑ |  |  |  |  | 228.629,02 |
|  |  | Φ.Π.Α. 24 % |  |  |  |  | 54.870,97 |
|  |  | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ευρώ : |  |  |  |  | 283.500,00 |

      - Π

2.Τοέργοχρηματοδοτείταιαπό πιστώσεις της ΣΑΕΠ566 και συγκεκριμένα θα βαρύνει τις πιστώσεις του ενάριθμου2017ΕΠ56600003, σύμφωνα με την µε αριθ. 165/2020 (ΑΔΑ: 9ΣΑΗ7ΛΗ-ΦΝΞ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Στερεά Ελλάδας µε την οποία εγκρίθηκε ο πίνακας υποέργων Β΄ Φάσης που θα χρηματοδοτηθούν και θα υλοποιηθούν από πιστώσεις του ενάριθμου2017ΕΠ56600003 της ΣΑΕΠ566.

3. Ηχρηματοδότησητουέργουθαγίνεταισταδιακά μετάαπό την πιστοποίηση τωνεργασιώνσύμφωναµετιςδιατάξειςπερίεκτέλεσηςδημοσίωνέργων.

4. Οι πληρωμές στο έργοθα πραγματοποιούνταιαπό το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης,σύμφωνα µετιςκείμενεςδιατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Στερεά Ελλάδας µε την οποία εγκρίθηκε ο πίνακας υποέργων Β΄ Φάσης που θα χρηματοδοτηθούν και θα υλοποιηθούν από πιστώσεις του ενάριθμου2017ΕΠ56600003 της ΣΑΕΠ566.

ΑΡΘΡΟ 5 :  ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ

1. Ηισχύςτης παρούσας προγραμματικής σύμβασηςαρχίζειαπότηνυπογραφήτης και ηδιάρκειάτης ορίζεται για είκοσιεπτά   (27) μήνες. Στοχρονικόαυτόδιάστημα περιλαμβάνεταιη δημοπράτηση του έργου, η εκτέλεσητωνεργασιώνκαιησυντήρησητουέργουαπό τονΑνάδοχομέχριτηνΟριστικήτουΠαραλαβή. Με την οριστική παραλαβή του έργου, ολοκληρώνεται το αντικείμενο της παρούσας και αυτή λύεται αυτοδίκαια.

2. Τοχρονοδιάγραμμα υλοποίησηςτηςπρογραμματικήςπαρατίθεταιστοΠαράρτημαΙ,τοοποίο αποτελείαναπόσπαστομέροςτηςπαρούσας.

3. Παράτασητηςχρονικήςδιάρκειαςτηςπρογραμματικής σύμβασηςεπιτρέπεται, έως δώδεκα (12) μήνες,µεέγγραφησυμφωνίατων συμβαλλομένων,κατόπινειδικώςαιτιολογημένηςεισήγησηςτηςΕπιτροπήςΠαρακολούθησης.

ΑΡΘΡΟ 6 :  ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

1. ΟΔήμος Λαμιέων είναιοµόνοςυπεύθυνοςέναντιτωνόποιωναξιώσεωντρίτων, συμπεριλαμβανομένουτουαναδόχου,σχετιζομένωνείτεµετοκαθεστώςιδιοκτησίαςκαιτηχρήση τωνχώρωνπαρέμβασηςείτε µε τη µη λήψηόλωντωνκατά νόμοαπαιτούμενωναδειώνκαι εγκρίσεων καιτη µηέγκαιρηέναρξηκαιολοκλήρωσητουέργου.

2. Σεπερίπτωσηαδυναμίαςήκαθυστέρησηςυλοποίησηςτουέργουεξαιτίαςοποιωνδήποτενομικώνή πραγματικών ελαττωμάτωνσχετιζομένων είτεµετοκαθεστώςιδιοκτησίας, είτεµετοπεριβαλλοντικό καιπολεοδομικόκαθεστώς,είτεγιαάλλουςλόγουςπουανάγονταιστιςκατάτηνπαρούσασύμβαση και  τον νόμουποχρεώσειςτου  Δήμου,ο ΔήμοςΛαμιέωνευθύνεταικατάνόμοέναντιτης ΠεριφέρειαςΣτερεάς Ελλάδας.ΣτηνπερίπτωσηαυτήηΠεριφέρειαΣτερεάς Ελλάδαςδιατηρείαξιώσεις αποζημίωσηςέναντιτουΔήμου.

3. ΟΔήμος Λαμιέων είναιοµόνοςυπεύθυνοςγιακαταβολήαποζημιώσεωνκαιγιατηνεκπλήρωση τωνπροβλεπόμενων στηνεργολαβικήσύμβασηκαιτηνκείμενηνομοθεσίαυποχρεώσεωνέναντιτου αναδόχουτουέργουήάλλωνπροσώπωνπουδιεκδικούνδικαιώματααπότηναναφερόμενη στην προηγούμενηπαράγραφοαδυναμίαήκαθυστέρησηήδιακοπήυλοποίησηςτουέργου.

4.  ΟΔήμοςΛαμιέωνοφείλειναπροωθείκάθεαναγκαίαδιαδικασίααρμοδιότηταςτουκαιγενικότερανα μεριμνά για την ομαλή και απρόσκοπτηεξέλιξη  και ολοκλήρωσητων έργων και την απορρόφησητων πιστώσεων.

5. Σε περίπτωση που παρά τις απαλλακτικές κατά την παρούσα σύμβαση ρήτρες για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ο ανάδοχος ή άλλα τρίτα πρόσωπα εγείρουν αξιώσεις κατά της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  και  για  οποιονδήποτε  λόγο  η  Περιφέρεια  Στερεάς  Ελλάδας  υποχρεωθεί,  παρά  την αποκλειστική ευθύνη του Δήμου Λαμιέων να καταβάλει ποσά σε τρίτα πρόσωπα, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας  μπορεί  να  αναζητήσει  αναγωγικά  τα  καταβληθέντα  ποσά  από  τον  Δήμο . Λαμιέων, δυνάμει της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ  7  :  ΚΟΙΝΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Τα  συμβαλλόμενα  μέρηγια  την  υλοποίηση  της  παρούσας σύμβασης  ορίζουν  Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου. Η Κοινή Επιτροπή αποτελείται απότρία(3)µέλη,εκπροσώπουςτων συμβαλλομένωνμερών,µετους νόμιμους αναπληρωτέςτους,καιειδικότερα:

Ένανεκπρόσωποτης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας :

- κ.        , Προϊστάμενο της Δ.Τ.Ε ΠΕ ........................., ως πρόεδρο, με αναπληρωτή τον κ.         , υπάλληλο της Δ.Τ.Ε ΠΕ .......................

Δύοεκπροσώπουςτου Δήμου Λαμιέων:

- τον/την κ.……………………… κλάδου ΠΕ/ΤΕ…….Μηχανικών – υπάλληλο της Διεύθυνσης Υποδομών και Τεχνικών ΄Εργων ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον/την…………………………..               κλάδου ΠΕ/ΤΕ ………… Μηχανικών, υπάλληλο της ίδιας Δ/νσης.

- τον/την κ.……………………… κλάδου ΠΕ/ΤΕ …….Μηχανικών – υπάλληλο της Διεύθυνσης Υποδομών και Τεχνικών ΄Εργων ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον/την …………………………..               κλάδου ΠΕ/ΤΕ ………… Μηχανικών, υπάλληλο της ίδιας Δ/νσης

ΗΚοινήΕπιτροπήΠαρακολούθησηςέχειειδικότερατιςακόλουθεςαρμοδιότητες:

α)παρακολουθείτηνπορείαυλοποίησηςτηςπρογραμματικήςσύμβασης σύμφωνα  µετουςόρουςαυτήςκαι τηντήρησητουχρονοδιαγράμματοςκαιενημερώνεταιγιατην πληρωμήκάθελογαριασμού-πιστοποίησης πουέχειεγκριθείαρμοδίωςαπότηΔιευθύνουσαΥπηρεσία.

β)εισηγείταιστουςσυμβαλλόμενους γιακάθεμέτροπουκρίνειαναγκαίογιατηνβέλτιστηυλοποίησητης προγραμματικήςσύμβασης

γ)ενημερώνεταιγιατηνυλοποίησητης κατασκευήςτουέργου

δ)εισηγείταιαιτιολογημένα στουςσυμβαλλόμενους γιατηνανάγκητροποποίησης τωνόρωντης προγραμματικήςσύμβασης.

ΗΕπιτροπήσυγκαλείται μετάαπότηνυπογραφή τηςπαρούσας,µεευθύνητουΠροέδρου τηςκαιµεγραπτή πρόσκληση,σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις περί συλλογικών οργάνων. ΗΕπιτροπήσυνέρχεταιτακτικάκάθε 6 μήνες απότηνυπογραφή τηςσύμβασηςκαιέκτακταόταντοζητήσει έστωκαιένατακτικόµέλοςτης. Κάθε θέμα που αφορά τον τόπο και τον χρόνο των συνεδριάσεων ρυθμίζεται με σχετικές αποφάσεις – προσκλήσεις του προέδρου. ΗΕπιτροπή αποφασίζεινομίμωςγια κάθε θέμα, µε απόλυτηπλειοψηφίατου συνόλουτων παρόντωνµελών της. Ταμέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησηςδεναμείβονταιγιατο παραπάνω έργο τους.

Λοιπά θέματα που αφορούν την λειτουργία της, ρυθμίζονται με σχετικές αποφάσεις της επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 8 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Με κοινή έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών, η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται ως προς το χρονοδιάγραμμα και τους λοιπούς όρους της Σύμβασης.

Ειδικότερα, παράταση της διάρκειας της σύμβασης, έως δώδεκα (12) μήνες,δύναται να χορηγηθεί έως το τέλος της Πράξης, μετά από αιτιολογημένη αίτηση του ενδιαφερόμενου συμβαλλόμενου, και τη σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.

Η  ενδεχόμενη παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης, δεν μπορεί να συνεπάγεται επέκταση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου αυτής.,

ΑΡΘΡΟ 9 : ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΡΗΤΡΕΣ

1.Όλοιοιόροιτηςπαρούσαςσύμβασηςθεωρούνταιουσιώδεις.

2.Ηπαράβασηοποιουδήποτεόρουτηςπαρούσαςαπόένανεκτωναντισυμβαλλομένων, παρέχειστον έτεροαντισυμβαλλόμενοτο δικαίωμα  νααξιώσειαποκατάστασητωνσυνεπειώντωναντισυμβατικών ενεργειώνεντός εύλογου χρόνουκαισεαντίθετηπερίπτωση,το δικαίωμα νακαταγγείλειτη σύμβαση μονομερώς, αξιώνονταςκάθεθετικήήαποθετική ζημία του,καθώςκαιναεγείρεικάθεάλλησχετική αξίωση πουπροβλέπεται στον νόμοήειδικώςστουςόρουςτηςπαρούσης προγραμματικής συμβάσεως.

ΑΡΘΡΟ 10 : ΕΠΙΛΥΣΗ  ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Κάθεδιαφοράμεταξύτωνσυμβαλλομένων μερών πουαφοράστηνεκτέλεσηκαιερμηνείατωνόρωντης παρούσας σύμβασης η οποία δεν επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης  της παρούσας σύμβασης,επιλύεταιαπότααρμόδια  Δικαστήρια.

ΑΡΘΡΟ 11 : ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Τα παραπάνω  συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν,τα συμβαλλόμεναμέρη και προς απόδειξη αυτών συντάχθηκετοπαρόντο οποίουπογράφεταισε πέντε(5) πρωτότυπα,απόταοποίαη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θαλάβειδύο(2).

Εισηγούμαι

α) Την έγκριση της σύναψης Προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ  (Β’ ΦΑΣΗ)» προϋπολογισμού 283.500,00 € όπως παραπάνω.

β) την εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου  για την υπογραφή της παραπάνω Προγραμματικής Σύμβασης.

γ) Τον ορισμό  των:

- κ.                      του Δήμου Λαμιέων ως μέλος στην Επιτροπή Παρακολούθησης της υλοποίησης και της εφαρμογής των όρων της παραπάνω Σύμβασης με αναπληρωτή τον/την κ        του Δήμου Λαμίας. .

- κ.                  του Δήμου Λαμιέων ως μέλος στην Επιτροπή Παρακολούθησης της υλοποίησης και της εφαρμογής των  όρων της παραπάνω Σύμβασης με αναπληρωτή τον/την κ            του Δήμου Λαμίας.

δ) Την έγκριση της υπ’ αριθμ 72/2022 μελέτης του εργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ  (Β’ ΦΑΣΗ)» προϋπολογισμού 283.500,00 €

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ. ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ                                     Η ΑΝΑΠΛ.ΔΝΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ

& ΚΥΚΛ. ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ    						ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΡΙΖΟΣ     					ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΟΠ.ΜΗΧ	ΑΡΧΙΤ.ΜΗΧ