| ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Αρμόδιος: Γκέτσιος Ιωάννης | ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Είδος Πράξης: Λοιπές Κανονιστικές Πράξεις Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή |
| --- | --- |

Εισήγηση

Προς

την Οικονομική Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Περί σύστασης Επιτροπής Οριστικής  Παραλαβής για το έργο: «Ολοκλήρωση Εργασιών Πλατείας Βασιλικών»

Τίθενται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα κάτωθι:

- Από την Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 2/2020 μελέτη προϋπολογισμού 50.000,00 € με ΦΠΑ 24%, με Κ.Α. 30.7322.0023 στον Προϋπολογισμό του Δήμου και πιστώσεις Σ.Α.Τ.Α Π.Ε.

- Την 14η–07–2020 διεξήχθη η δημοπρασία του έργου και με την αρ. 378/2020 (ΑΔΑ: 9ΡΝΝΩΛΚ-706, ΑΔΑΜ: 20AWRD007468851) Απόφαση της Οικ. Επιτροπής (η οποία τροποποιήθηκε – διορθώθηκε με την αρ. 503/2020, ΑΔΑ: Ψ1ΔΟΩΛΚ-ΙΟΑ, απόφαση Ο.Ε.) κατακυρώθηκε ως ανάδοχος του έργου η Όλγα Τσώνη  με μέση τεκμαρτή έκπτωση 44%.

- Η αρ. 43706/02-11-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV007573715) Σύμβαση του έργου υπεγράφη στο ποσό των 22.580,65 € πλέον ΦΠΑ 24% 5.419,36 €, σύνολο 28.000,01 € με ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένων απροβλέπτων δαπανών, ΓΕ&ΟΕ και αναθεώρησης με προθεσμία περαίωσης ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, δηλ. έως 02-02-2021.

- Με το αρ. 44132/03-11-2020 έγγραφο ΔΥΤΕ έγινε ορισμός επιβλέποντα του έργου.

- Με την αρ. 44973/08-01-2021 απόφαση ΔΥΤΕ εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα του έργου.

- Με την αρ. 53417/31-12-2020 (ΑΔΑ: 6ΔΙΦΩΛΚ-2Θ9) Απόφαση Δ.Υ.Τ.Ε. ορίστηκε η Επιτροπή Αφανών Εργασιών.

- Με την αρ. 24/2021 (ΑΔΑ: 60ΓΞΩΛΚ-42Φ) Απόφαση Ο.Ε. εγκρίθηκε η πρώτη παράταση περαίωσης του έργου μέχρι 30-04-2021.

- Με την αρ. 284/2021 (ΑΔΑ: 6ΦΦΦΩΛΚ-Β35) Απόφαση Ο.Ε. εγκρίθηκε η δεύτερη παράταση περαίωσης του έργου μέχρι 30-05-2021.

- Με την αρ. 307/2021 (ΑΔΑ: ΩΦΥΦΩΛΚ-ΟΜ7) Απόφαση Οικ. Επιτροπής εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ του έργου.

- Την 31η Μαΐου 2021 υπεγράφη η Βεβαίωση Περαίωσης του έργου.

- Με την αρ. 24963/29-06-2021 Απόφαση ΔΥΤΕ εγκρίθηκε η Τελική Επιμέτρηση του έργου.

- Το σχετικό Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής εγκρίθηκε με την αρ.750/2021 ΑΟΕ (ΑΔΑ9ΩΕΩΛΚ-Υ49)

- Το έργο ανατέθηκε και εκτελέστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Σύμφωνα με το άρθρο 170 του Ν.4412/2016, για τη διενέργεια της Οριστικής παραλαβής του έργου, η προϊσταμένη αρχή ορίζει την επιτροπή παραλαβής με μέλη που είναι τεχνικοί υπάλληλοι και επιλέγονται κατόπιν κληρώσεως.

- Την 12η/09/2022 διενεργήθηκε κλήρωση για την ανάδειξη μελών που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής του έργου. Σύμφωνα με το Πρακτικό της εν λόγω κλήρωσης, το οποίο θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για τον ορισμό της Επιτροπής Παραλαβής του έργου, τα ονόματα των κληρωθέντων μελών αναγράφονται κατά σειρά κλήρωσης στον παρακάτω πίνακα:

Τακτικά Μέλη

| Α/Α | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Πανωραία | Καραντζάβελου | Πρόεδρος Πολιτικός μηχανικός Π.Ε. Τμήμα Υπηρεσίας Δόμησης |
| 2 | Αλεξία | Ρουχά | Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. Δ.Υ.Τ.Ε. |
| 3 | Ανέστης | Καρτσιώτης | Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ Δ.Υ.Τ.Ε. |

Αναπληρωματικά μέλη

| Α/Α | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ευθυμία | Καραγκούνη | Πρόεδρος Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. Τμήμα Υπηρεσίας Δόμησης |
| 2 | Ζωή | Κακανά | Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ Δ.Υ.Τ.Ε. |
| 3 | Ιωάννα | Σερεμέτη | Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε. Δ.Υ.Τ.Ε. |

Μετά τα παραπάνω,

Προτείνεται η λήψη απόφασης για τη σύσταση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, του έργου «Ολοκλήρωση Εργασιών Πλατείας Βασιλικών»  αναδόχου Όλγας Τσώνη, προϋπολογισμού 50.000,00€. με αριθμό μελέτης 2/2020, η οποία αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

Τακτικά Μέλη

| Α/Α | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Πανωραία | Καραντζάβελου | Πρόεδρος Πολιτικός μηχανικός Π.Ε. Τμήμα Υπηρεσίας Δόμησης |
| 2 | Αλεξία | Ρουχά | Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. Δ.Υ.Τ.Ε. |
| 3 | Ανέστης | Καρτσιώτης | Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ Δ.Υ.Τ.Ε. |

Αναπληρωματικά μέλη

| Α/Α | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ευθυμία | Καραγκούνη | Πρόεδρος Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. Τμήμα Υπηρεσίας Δόμησης |
| 2 | Ζωή | Κακανά | Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ Δ.Υ.Τ.Ε. |
| 3 | Ιωάννα | Σερεμέτη | Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε. Δ.Υ.Τ.Ε. |

| Λαμία, 12/09/2022 Ο αρμόδιος υπάλληλος Γκέτσιος Ιωάννης Αρχιτέκτων Μηχανικός |  | Λαμία, 12 /09/ 2022 Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων Αφροδίτη Πολιτοπούλου Αρχιτέκτων Μηχανικός, Α’ βαθμό |
| --- | --- | --- |