| ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Αρμόδιος υπάλληλος: Ρουχά Αλεξία Τηλ.: 2231351553 Ηλεκτρ. Ταχυδρ.: alexrouha@lamia-city.gr | ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Είδος Πράξης: Λοιπές Κανονιστικές Πράξεις Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή |
| --- | --- |

Εισήγηση

Προς

Την Οικονομική Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Αναπλάσεις πεζοδρομίων Δ.Ε. Λαμίας».

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε/αντικαταστάθηκε και ισχύει, τίθεται υπόψη σας η έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Αναπλάσεις πεζοδρομίων Δ.Ε. Λαμίας» αναδόχου εταιρείας «ΜΑΡΔΑΣ Β. – ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν. – ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε.» με δ.τ. «MSKAT CIVIL WORKS».

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- Από την Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 70/2018 μελέτη προϋπολογισμού 607.600,00 € με ΦΠΑ.

- Με την αρ. 276/2018 (ΑΔΑ:ΩΤΚ4ΩΛΚ-Γ2Ζ) απόφαση ΔΣ εγκρίθηκε η κατασκευή και ο τρόπος εκτέλεσης του έργου με ανοικτή διαδικασία.

- Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, με Κ.Α. 30.7334.0011 στον προϋπολογισμό του Δήμου και πίστωση 250.000,00 €.

- Την 12–12–2018 διεξήχθη η ηλεκτρονική δημοπρασία του έργου.

- Με την αρ. 66/2019 (ΑΔΑ:ΩΤ8ΥΩΛΚ-ΖΞΡ, ΑΔΑΜ:19AWRD004894725) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, την αριθ. 1436/33273/18-03-2019 (ΑΔΑ:Ω17ΓΟΡ10-ΛΔ8) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας που έκανε τον έλεγχο της παραπάνω απόφασης και την 28/02-04-2019 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία αποφαίνεται ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης, εγκρίθηκε η ανάθεση του παραπάνω έργου στην εταιρεία «ΜΑΡΔΑΣ Β.-ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν.-ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε.» με διακριτικό τίτλο «MSKAT CIVIL WORKS».

- Την 20-05-2019 υπογράφηκε η με αριθ. πρωτ. 20588 (ΑΔΑΜ:19SYMV004976152) σύμβαση του έργου για ποσό των 279.986,20€ με ΦΠΑ,  με προθεσμία περαίωσης την 14-01-2020.

- Με τις αρ. 27/2020 (ΑΔΑ:Ω8ΛΩΩΛΚ-ΥΒΞ), 119/2020 (ΑΔΑ:ΨΨΛ8ΩΛΚ-ΤΩΥ),  245/2020 (ΑΔΑ:6ΜΕ7ΩΛΚ-ΖΧ7), 323/2020 (ΑΔΑ:ΩΗΠ6ΩΛΚ-4Α0), 175/2021 (ΑΔΑ:9ΦΒΨΩΛΚ-20Ζ), 412/2021 (ΑΔΑ:6ΝΚΡΩΛΚ-ΒΣ0) και 562/2021 (ΑΔΑ:ΨΞ2ΕΩΛΚ-ΑΜΔ) Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε χορήγηση παράτασης του έργου μέχρι την 02-10-2021.

- Με την αρ. 120/2020 (ΑΔΑ:ΩΣ1ΕΩΛΚ-ΓΓΠ) απόφαση Ο.Ε. εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου.

- Με την αρ. 423/2020 (ΑΔΑ:6ΜΙ1ΩΛΚ-ΝΩΙ) απόφαση Ο.Ε. εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ.

10.Με την αρ. 106/2022 (ΑΔΑ:6ΔΚΚΩΛΚ-ΒΧΙ) απόφαση Ο.Ε. εγκρίθηκε ο 3ος ΑΠΕ.

11.Για το έργο εκδόθηκε η από 04-10-2021 βεβαίωση περαίωσης εργασιών, σύμφωνα με την οποία το έργο έχει περατωθεί εμπρόθεσμα, ήτοι την 01-10-2021.

12.Με την υπ’ αριθμ 13524/11-04-2022 αίτηση της αναδόχου εταιρείας υπεβλήθη η τελική επιμέτρηση του έργου, η οποία εγκρίθηκε με την αριθ. 13524/14-04-2022 απόφαση της Δ.Υ.Τ.Ε.

13.Με την υπ’ αριθμ 37417/21-09-2022 αίτηση της αναδόχου εταιρείας υπεβλήθη ο  Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) του έργου.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

- Με την αριθμ. 240/2022 (ΑΔΑ:9ΒΩ5ΩΛΚ-7Ρ9) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου Λαμιέων συστήθηκε η επιτροπή προσωρινής παραλαβής του έργου.

- Η επιτροπή παραλαβής παρέλαβε το έργο και υπέγραψε το σχετικό πρωτόκολλο   την 27-09-2022.

Μετά τα παραπάνω προτείνεται:

Η έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Αναπλάσεις πεζοδρομίων Δ.Ε. Λαμίας» αναδόχου εταιρείας «ΜΑΡΔΑΣ Β. – ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν. – ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε.» με δ.τ. «MSKAT CIVIL WORKS».

| -09-2022 Η συντάξασα | -09-2022 Ο προϊστάμενος τμήματος | -09-2022 Η αναπλ. προϊσταμένη Δ/νσης |
| --- | --- | --- |
| Αλεξία Ρουχά Πολιτ. Μηχ/κός ΤΕ–Α’ Βαθμ. | Σωτήριος Ρίζος Τοπογ. Μηχανικός–Α’ Βαθμ. | Αφροδίτη Πολιτοπούλου Αρχιτ. Μηχανικός–Α’ Βαθμ. |