ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρμόδιος: Όλγα-Μαρία Αντωνοπούλου Τηλ. 2231351548 Ηλ. Ταχυδρ.: antonopoulou@lamia-city.gr; ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Είδος Πράξης: Λοιπές Κανονιστικές Πράξεις Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή. Θέμα: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Συντήρηση και επισκευή τουαλετών Δημοτικού Σχολείου Λιανοκλαδίου» αναδόχου «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ»

Εισήγηση

Προς την Οικονομική Επιτροπή

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. η) του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. η) του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και την παρ. 9α του άρθρου 10 του Ν.4825/2019 περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής των δήμων («Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων…»), τίθεται υπόψη σας η έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου ΑΠΕ) του έργου «Συντήρηση και επισκευή τουαλετών Δημοτικού Σχολείου Λιανοκλαδίου» αναδόχου «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ».

1) Ιστορικό

- Από την Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 150/2021 μελέτη προϋπολογισμού 25.000,00 € με ΦΠΑ 24%.

- Με την αρ. 112/2021 (ΑΔΑ: ΩΤ09ΩΛΚ-Ο02) Απόφ. Δημ. Συμβουλίου εγκρίθηκε η ένταξη του έργου στο Τεχνικό Πρόγραμμα με Κ.Α. 30.7331.0066 ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, το οποίο εκτελείται με απ’ ευθείας ανάθεση (άρθρο 118 του Ν. 4412/2016).

- Με την αρ. 21425/07-06-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010706767) πρόσκληση της ΔΥΤΕ προσκλήθηκε ο οικονομικός φορέας «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ» να καταθέσει προσφορά και δικαιολογητικά για το υπόψη έργο.

- Με την αρ. 22100/10-06-2022 αίτησή του ο οικονομικός φορέας «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ» υπέβαλε την προσφορά του στο ποσό των 24.500,02 € με ΦΠΑ.

- Με την αρ. 8952/21-06-2022 (ΑΔΑΜ: 22AWRD010783022, ΑΔΑ: 9ΧΟΨΩΛΚ-618) απόφαση Δημάρχου έγινε η ανάθεση του έργου στον οικονομικό φορέα «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ»

- Με το αρ. 10980/22-06-2022 έγγραφό της η ΔΥΤΕ ζήτησε δικαιολογητικά από τον οικονομικό φορέα «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ», τα οποία υπεβλήθησαν με την αρ. 24133/22-06-2022 αίτησή του

- Η αρ. 13159/29-06-2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV010832631) Σύμβαση του έργου υπεγράφη στο ποσό των 19.758,08 € πλέον ΦΠΑ 24% = 4.741,94 €, σύνολο = 24.500,02 € με ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένων απροβλέπτων δαπανών – αναθεώρησης με προθεσμία περαίωσης εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες.

- Με το αρ. 13256/11-07-2022 έγγραφο ΔΥΤΕ έγινε ο ορισμός επίβλεψης του έργου.

- Με την αρ. 26198/21-07-2022 Απόφαση ΔΥΤΕ εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα του έργου του θέματος.

2)  Λόγοι Σύνταξης 1ου ΑΠΕ

Ο παρών 1ος ΑΠΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών, όπως αυτές προέκυψαν από κατά την πρόοδο του έργου και από τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις.

Ο παρών 1ος ΑΠΕ συντάχθηκε «επί έλαττον» της συμβατικής δαπάνης στο ποσό των 19.730,94 € για εργασίες και 4.735,43 € για ΦΠΑ 24%, σύνολο = 24.466,37 €.

Δεν υπάρχουν «επί έλαττον» δαπάνες.

Εισηγούμαστε

Τη λήψη Απόφασης για την Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου ΑΠΕ) για το έργο «Συντήρηση και επισκευή τουαλετών Δημοτικού Σχολείου Λιανοκλαδίου», αναδόχου «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ»  στο ποσό των 24.466,37 € με ΦΠΑ επί έλαττον της αρχικής σύμβασης με την αρχική σύμβαση, όπως συντάχθηκε από την Υπηρεσία μας και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο.

| Λαμία, 20 – 10 – 2022 Η Συντάξασα Όλγα – Μαρία Αντωνοπούλου Πολιτικός Μηχανικός | Λαμία, 20 – 10 – 2022 Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων Αφροδίτη Πολιτοπούλου Αρχιτέκτων Μηχανικός |
| --- | --- |